РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» июня 2015 г. 	                     № 430                        р.п. Каменоломни

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

В целях  обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к эксплуатации  в осенне-зимний период 2015-2016 годов, руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обязать руководителей отраслевых органов  Администрации  Октябрьского района, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий  Октябрьского района и рекомендовать Главам городского, сельских поселений, руководителям организаций и предприятий, независимо от  формы собственности:

1.1. Проанализировать итоги работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2014-2015 годов  и определить объемы ремонтно-профилактических работ по подготовке к эксплуатации в зимний период социальной сферы, жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры независимо от форм собственности.

1.2.  Подготовить необходимый минимум документации на текущий или капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, включить в бюджет поселений и Октябрьского района  расходы на эти цели.

1.3.  Представить в срок до 12.05.2015 года в МУ Служба «Заказчика» утвержденные планы проведения ремонтно-профилактических работ с указанием объемов и источников финансирования; постановления о создании штабов в Администрациях поселений по подготовке объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период; мероприятия, утвержденные Главами городского и сельских поселений, по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

1.4.  До 1 сентября 2015 года обеспечить  выполнение мероприятий, согласно  приложению № 4  по подготовке   к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов.

Для  нормального режима работы объектов жизнеобеспечения создать аварийный  запас  материалов.  До начала отопительного сезона обеспечить создание 70 %  запаса котельно-печного топлива от общей потребности  на  весь отопительный период.

1.5. Организовать в срок до 1 октября 2015 года  проверку состояния и эксплуатационного режима внутридомовых систем газоснабжения, проведение инструктажа безопасной эксплуатации газового оборудования.

1.6.  В срок до 20 июля 2015 года  согласовать с газоснабжающими организациями объемы поставок газа для заключения государственного контракта на год в рамках лимитов, утвержденных министерством промышленности и энергетики Ростовской области.

1.7. При подготовке жилищного фонда и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период необходимо осуществлять мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц на технические этажи, в подвальные, складские и  другие помещения (чердаки, электрощитовые и т.п.).

1.8.  Принять необходимые меры:

-   до 15 августа 2015 года по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические  ресурсы и воду, в целях обеспечения стабильной работы  предприятий тепло-,  газо-, электро- и  водоснабжения;

-  по недопущению образования задолженности по заработной плате работникам  жилищно-коммунальной сферы.

1.9.  Предоставлять в МУ Служба «Заказчика» отчетность:

-  по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) в следующие сроки:

- к  1 июля  текущего года;

- с 1 августа по 10 сентября текущего года – ежедекадно (10-го, 20-го, 30-го  числа);

- с 1 сентября текущего года до начала отопительного периода-

еженедельно;

-  по форме 2-ЖКХ (зима) - один раз в год по состоянию на 1 декабря;

-  по форме 3-ЖКХ (зима) - ежемесячно со 2 декабря по 2 апреля.

-  по состоянию на 1 июля текущего года (один раз в год)  -  техническую инвентаризацию основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.

1.10.  С целью объективной оценки готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение  населения и объектов социальной сферы  к работе в отопительный период, рекомендовать Главам городского, сельских поселений:

- издать постановления «О проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов на территории поселения» с утверждением  состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду;

- утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, с указанием объектов подлежащих проверке, сроков проведения проверки и перечня документов, подлежащих проверке.

Работу комиссий с оформлением актов проверки и паспортов готовности  установленной формы (Приложение № 5 и № 6)  закончить не позднее 1 октября 2015 года.

1.11.  До 1 октября 2015 года заполнить системы теплоснабжения согласно графикам, разработанным теплоснабжающими организациями совместно с потребителями.

Заполненные системы теплопотребления должны быть отключены от внешней сети и до начала отопительного периода находиться под постоянным контролем на предмет наличия воды в системе.

2.  Руководителям  отдела образования Администрации Октябрьского района, отдела культуры Администрации Октябрьского района, управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, муниципального бюджетного учреждения здравоохранения центральной районной больницы Октябрьского района:

- до 1 июля 2015 года согласовать с энергоснабжающими  организациями  лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды для бюджетных организаций на год и  представить их на согласование в министерство промышленности и энергетики Ростовской области в установленном законодательством порядке;

- закончить работы по подготовке к отопительному периоду не позднее 1 сентября 2015 года.

3.  Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, управляющих организаций, муниципальных учреждений культуры рекомендовать закончить работы по подготовке к отопительному периоду не позднее 1 октября  2015 года.

4.  Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций рекомендовать:

4.1. Обеспечить работу диспетчерских служб с целью предоставления в единую диспетчерскую службу района оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях.

4.2. Отопительный период начать при установлении устойчивых (в течение 5 суток) среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8°С.

В отдельных случаях, по особому распоряжению Администрации Октябрьского района, при оформлении соответствующего обращения в теплоснабжающие организации, отопление детских, школьных и лечебных учреждений может быть включено раньше сроков.

5. В целях оперативного контроля, своевременного решения вопросов по подготовке объектов социальной инфраструктуры района к стабильной работе  в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов создать районный штаб по контролю за ходом подготовки объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов  и утвердить его состав согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

На заседаниях районного штаба рассматривать ход подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и  социальной инфраструктуры Октябрьского района  к работе в  зимних условиях.

6. С целью  контроля за подготовкой детских, школьных, лечебных, культурных учреждений и управления социальной зашиты населения Октябрьского района к работе в зимних условиях, и координации работы с городским и сельскими поселениями, закрепить членов районного штаба ответственными за ходом выполнения утвержденных мероприятий в поселениях (Приложение №2).

7. Утвердить состав комиссии по оценке готовности городского и сельских поселений Октябрьского района к отопительному периоду 2015-2016 годов (Приложение № 3).

8.  Возложить на МУ Служба «Заказчика» (Богданова А.А.)

8.1.  Общую координацию и контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского  района к эксплуатации в осенне-зимний период согласно разработанным мероприятиям Октябрьского района по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2015–2016 годов (Приложение № 4).

8.2.  Представлять отчетность по форме 1–ЖКХ (зима) в аварийно-диспетчерскую службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  в установленные сроки.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района – начальника управления строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства  Басакевича С.В.

### Глава

### Октябрьского  района					                            Е.П. Луганцев

Приложение № 1

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  __________  № ____

Состав штаба

по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов

Басакевич С.В.    –заместитель Главы Администрации Октябрьского района                    – начальник управления строительства, ремонта, ЖКХ, руководитель  штаба

Богданов А.А.    –  Начальник МУ Служба «Заказчика» - заместитель руководителя штаба

Бычкова Г.Н.      – инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (ТСЖ) МУ Службы «Заказчика» - секретарь

Члены штаба:

Овчиева Л.В.          -  заместитель Главы Администрации района - начальник

финансово-экономического управления Администрации

Октябрьского района;

Голубицкий О.В.    - начальник Октябрьского участка РЭС (по

согласованию);

Симисенко М.С.     - заместитель начальника управления – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ  Администрации Октябрьского района;

Иванин Т.С.            -  государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию);

Сибилев К.Ю.         - директор  ГУП РО «Октябрьское ДРСУ»;

Токарева И.И.         -  государственный инспектор Шахтинского отдела по энергетическому надзору (по согласованию);

Кучеренко Т.А.      -  главный специалист по развитию инженерной инфраструктуры и ГЧП в сфере ЖКХ, отдела строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района

Татарченко В.В.      -  начальник отдела ГО ЧС Администрации Октябрьского района.

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                     Н.Н. Савченко

Приложение № 2

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  ____________   № ___

Список

ответственных членов районного штаба по контролю за ходом подготовки                                объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний                                  период 2015-2016 годов, на территории  Октябрьского района.

Басакевич С.В.      -    объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории  Каменоломненского городского поселения, Мокрологского сельского поселения,

Овчиева Л.В.           -  объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории  Персиановского сельского поселения и

Коммунарского сельского поселения;

Богданов А.А.         -   объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории  Алексеевского сельского поселения и Краснолучского сельского поселения;

Симисенко М.С.      - объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории Красюковского сельского поселения и

Краснокутского сельского поселения;

Кучеренко Т.А.         - объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории Артемовского сельского поселения;

Голубицкий О.В.      - объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории Керчикского сельского поселения;

Татарченко В.В.        -  объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории Бессергеневского сельского поселения и

Кривянского сельского поселения

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                     Н.Н. Савченко

Приложение № 3

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  ___________  № ____

Состав комиссии

по оценке готовности городского и сельских поселений

Октябрьского района к отопительному сезону 2015 - 2016 годов

Басакевич С.В.  –  заместитель Главы Администрации Октябрьского района - начальник  управления строительства, ремонта и ЖКХ Администрации Октябрьского района - председатель комиссии;

Бычкова Г.Н.      – инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (ТСЖ) МУ Службы «Заказчика» - секретарь

Члены комиссии:

Каколевский В.П.  – Глава Каменоломненского городского поселения;

Лофиченко Н.И.     – Глава Алексеевского сельского поселения;

Топчий Т.П.            – Глава Артемовского сельского поселения;

Рубцов Ю.Н.           – Глава Бессергеневского сельского поселения;

Безрукавая О.В.      – Глава Коммунарского сельского поселения;

Шаповалов Ю.П.    – Глава Керчикского сельского поселения;

Еремин Р.В.             – Глава Персиановского сельского поселения;

Каргина Е.И.           – Глава Мокрологского сельского поселения;

Мартыненко В.В.   – Глава Краснокутского сельского поселения;

Алентьев А.А.         – Глава Краснолучского сельского поселения;

Зеленков Л.Г.          – Глава Кривянского сельского поселения;

Бугаев В.И.             – Глава Красюковского сельского поселения;

Подройкина В.В.    – главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района;

Цуриков А.Д.          – начальник отдела образования Администрации;

Октябрьского района;

Уманцева С.А.         – начальник отдела культуры, физической культуры,

спорта и туризма Администрации Октябрьского района

Курносова Л.В.       –  начальник управления социальной защиты населения

Администрации Октябрьского района;

Иванов А.И.            –  государственный инспектор Шахтинского отдела по энергетическому надзору (по согласованию);

Токарева И.И.         – государственный инспектор Шахтинского отдела по энергетическому надзору (по согласованию);

Иванин Т.С.            – государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию).

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                         Н.Н. Савченко

Приложение № 4

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от ___________   № ____

План мероприятий Октябрьского района по подготовке к осенне-зимнему периоду  2015–2016 годов

| № | Наименование объекта | Виды работ |  | Ориентировочная стоимость | Источник финансирования |  | Сроки выполнения работ | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Тепловые сети" п. Казачьи Лагери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт изоляции трубопроводов теплоснабжения. |  | 280,0 | Средства предприятия |  | сентябрь | Жуков А.В. |
| 3 |  | Монтаж трубопроводов для обвязки теплообменника ГВС. |  | 150,0 | Средства предприятия |  | апрель | Жуков А.В. |
|  |  | Итого: |  | 430,0 |  |  |  |  |
| ООО "Тепловые сети" п. Персиановский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная с котлами ДКВР 6,5/13 на газообразном топливе ул. Мичурина, 2а | Замена распределительных устройств фильтра №2 ХВО | 45,0 |  | Средства предприятия |  | июнь | Жуков А.В. |
| 5 |  | Текущий ремонт трубопровода и замена арматуры котельной. | 50,0 |  |  |  | май-август | Жуков А.В. |
| 6 |  | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной. | 50,0 |  |  |  | июль | Жуков А.В. |
|  | Наружные тепловые сети | Замена и ремонт запорной арматуры. | 150,0 |  | Средства предприятия |  |  | Жуков А.В. |
| 7 | БМК котельная с котлами «Wiessmann» на газовом топливе | Ремонт водогрейного котла «Wiessmann» | 550,0 |  | Средства предприятия |  | март | Жуков А.В. |
| 8 | Тепловые сети | Ремонт участков тепловых сетей п. Персиановский, Казачьи Лагери | 1 760,0 |  | Районные средства |  | август | Жуков А.В. |
| 9 | Котельная Дон ГАУ | Ремонт котла | 1 360,0 |  | Районные средства |  | август | Жуков А.В. |
|  |  | Итого: | 3 965,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ООО «Тепловые сети»: | 4 395,0 |  |  |  |  |  |
| ООО "УЖКХ" п. Каменоломни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Г/к пер. Северный 2б п.Каменоломни | - ревизия котлов, сетевых насосов, насосов контура котлов, чистка пластинчатых подогревателей, ревизия электрооборудования и автоматики |  | 30,0 | Средства предприятия |  | Июнь 2015г | Лазарев И.В. |
| 11 | Г/к пер. Садовый 23 (ЦРБ) п.Каменоломни | - ревизия котлов, сетевых насосов, насосов контура котлов, чистка кожухов трубных подогревателей тепловой сети и горячего водоснабжения, ревизия электрооборудования и автоматики |  | 30,0 | Средства предприятия |  | Июнь 2015г | Лазарев И.В. |
| 12 | Г/к ул. 40лет Октября 80а п.Каменоломни | - ревизия котлов, сетевых насосов, насосов контура котлов, чистка кожухов трубных подогревателей, ревизия электрооборудования и автоматики |  | 30,0 | Средства предприятия |  | Июнь 2015г | Лазарев И.В. |
| 13 | Г/к ул. Комсомольская, 17 п. Каменоломни | - ревизия котлов, сетевых насосов, насосов контура котлов, чистка кожухов трубных подогревателей, ревизия электрооборудования и автоматики |  | 30,0 | Средства предприятия |  | Июнь 2015г | Лазарев И.В. |
| 14 |  | Приобретение водогрейного котла «ЗИОСАБ-1000» |  | 1 266,0 | Районные средства |  | Июль 2015 г. | Лазарев И.В. |
| 15 | Г/к пер. Садовый 42б п. Каменоломни | Замена участков тепловых сетей |  | 3 457,8 | Районные средства |  | Июнь - август 2015 г. | Лазарев И.В. |
|  |  | Всего по ООО «УЖКХ»: |  | 4 843,8 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по теплоснабжению |  | 9 238,8 |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Вода и стоки" п. Казачьи лагери Персиановское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КНС ул. 60 лет Победы | Ремонт насосов с заменой подшипников, валов, рабочих колес |  | 12,0 | Средства предприятия |  | Апрель, сентябрь | Васильченко Ю.И. |
| 17 |  | Замена задвижек, обратных клапанов |  | 8,0 |  |  | Май, август | Васильченко Ю.И. |
| 18 | Сети водоотведения | Чистка и ремонт оголовков колодцев с заменой крышек, люков |  | 12,0 |  |  | Май-август | Васильченко Ю.И. |
| 19 |  | Прочистка канализационных коллекторов |  | 30,0 |  |  | Январь-ноябрь | Васильченко Ю.И. |
|  |  | Итого по ООО «Вода и стоки» п. Казачьи Лагери |  | 62,0 |  |  |  |  |
| ООО "Вода и стоки" п. Персиановский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Сети водоотведения | Ремонт оголовков смотровых колодцев ул. Мира, Кривошлыкова ДонГАУ с |  | 24,0 | Средства предприятия |  | Март, август | Васильченко Ю.И. |
| 21 |  | Замена насоса КНС Мичурина |  | 32,0 |  |  | Май | Васильченко Ю.И. |
| 22 |  | Смена насоса КНС Мира |  | 34,0 | Средства предприятия |  | Май | Васильченко Ю.И. |
| 23 |  | Прочистка канализационных коллекторов спецтехникой |  | 48,0 |  |  | Январь-декабрь | Васильченко Ю.И. |
| 24 | ОСК | Ревизия насосов, задвижек |  | 18,0 |  |  | Июль, сентябрь, ноябрь | Васильченко Ю.И. |
| 25 | Сети водоснабжения | Замена насоса станции повышения давления |  | 129,0 |  |  |  |  |
| 26 |  | Ремонт водопровода ул. Школьная от ул. Гагарина до ул. Мичурина |  | 675,2 | Районные средства |  | Июнь - сентябрь | Васильченко Ю.И. |
| 27 |  | Ремонт водопровода – перехода от ул. Школьная до ул. Мичурина |  | 437,0 |  |  | Июнь - сентябрь | Васильченко Ю.И. |
| 28 |  | Ремонт водопровода ул. Мичурина |  | 1 555,7 |  |  | Июнь - сентябрь | Васильченко Ю.И. |
| 29 | Подводящий водопровод линии НЗСП |  |  | 1 512,6 | Районные средства |  | Июнь - сентябрь | Васильченко Ю.И. |
|  |  | Итого по ООО «Вода и стоки» в Персиановском сельском поселении |  | 4 465,9 |  |  |  |  |
| ООО "Вода и стоки" п. Каменоломни водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | КНС | ревизия, ремонт задвижек |  | 14,0 | Средства предприятия |  | Май-август | Васильченко Ю.И. |
| 31 |  | Смена насосов |  | 32,0 |  |  | Май | Васильченко Ю.И. |
| 32 |  | КНС-1 Смена обратного клапана |  | 8,0 |  |  | Август | Васильченко Ю.И. |
| 33 |  | КНС-2 ревизия обратных клапанов Д. 150 мм |  | 12,0 |  |  | Июнь | Васильченко Ю.И. |
| 34 | канализационные сети | Ремонт напорного коллектора |  | 22,0 |  |  | Май | Васильченко Ю.И. |
| 35 |  | Ремонт колодцев, ремонт оголовков с заменой люков, ремонт бетонных лотков |  | 28,0 |  |  | Май-октябрь | Васильченко Ю.И. |
| 36 |  | прочистка канализационных коллекторов |  | 59,0 |  |  | Январь-декабрь | Васильченко Ю.И. |
| 37 |  | Итого по ООО «Вода и стоки» в Каменоломненском городском поселении |  | 175,0 |  |  |  |  |
| ООО "Вода и стоки" Коммунарское с.п. водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | канализационные сети | прочистка канализационных сетей |  | 19,0 | Средства предприятия |  | Май-декабрь | Васильченко Ю.И. |
| 39 |  | ремонт насоса КНС |  | 6,0 |  |  | Сентябрь | Васильченко Ю.И. |
|  |  | Итого по ООО «Вода и стоки» в Коммунарском сельском поселении |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ООО «Вода и стоки» |  | 4 727,9 |  |  |  |  |
| Октябрьский участок филиала "Шахтинский" ГУП РО "УРСВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Водопроводные сети | Замена физически изношенного участка водопроводной сети по ул. Дзержинского от пер. Советский до пер. Клубный в п. Каменоломни на трубы ПНД d=90 мм протяженностью 175 м. |  | 160,3 | Средства предприятия |  | 2015 г. | Поляков А.С. |
| 41 |  | Реконструкция аварийного участка водопровода в х. Ильичевка, ул. Заречная, Алексеевского с.п. d=50 мм. протяженностью 28 м. |  | 15,0 | Средства предприятия |  | 2015 г. | Поляков А.С. |
| 42 |  | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Новокадамово (перемыч. Ул. Октябрьская пер. Первомайский) Артемовского с. п. Ду50 мм, протяженностью 110 м. |  | 50,008 |  |  | 2015 г | Поляков А.С. |
| 43 |  | Реконструкция аварийного участка водопровода в ст. Заплавская по ул. Госпитальная, Бессергеневского с.п. Ду90 мм, протяженностью 68 м.п. |  | 50,091 |  |  | 2015 г | Поляков А.С. |
| 44 |  | Реконструкция аварийного участка водопровода в х. Керчик-Савров, ул. Советская, Керчикского с.п. Ду50 мм, протяженностью 55 м.п |  | 30,010 |  |  | 2015 г | Поляков А.С. |
| 45 |  | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Новоперсиановка, ул. Молодежная, Красюковского с.п. Ду90 мм, протяженностью 20 м.п. |  | 20,007 |  |  | 2015 г | Поляков А.С. |
| 46 |  | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Красногорняцкий, ул. Борзик, Коммунарского с.п. Ду50 мм, протяженностью 110 м.п. |  | 50,008 |  |  | 2015 г | Поляков А.С. |
| 47 |  | Реконструкция аварийного участка водопровода в х.Веселый ул.Центральная, Красснокутског с.п. Ду50 мм, протяженностью 190 м.п. |  | 160,073 |  |  | 2015 г | Поляков А.С. |
| 48 |  | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Нижнедонской, по ул. Юбилейной, Краснолучского с.п. d=100 мм, протяженностью 200 м.п. |  | 150,0 | Средства предприятия |  | 2015 г | Поляков А.С. |
| 49 |  | Реконструкция аварийного участка водопровода п. Новощербаков, ул. Свободная, Мокрологского с.п. Ду90 мм. протяженностью 100 м.п. |  | 70,014 |  |  | 2015 г | Поляков А.С. |
| 50 |  | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Персиановский, ул. Заречный, Персиановского с.п. Ду50 мм, протяженностью 12 м.п. |  | 10,003 |  |  | 2015 г | Поляков А.С. |
| 51 | Насосный агрегат ЭЦВ6-10-140 (6 шт.) | Замена физически изношенного оборудования в Керчикском с.п., Артемовском с.п., Красюковском с.п. |  |  |  |  | 1 кв. 2015 г. | Поляков А.С. |
| 52 | Разводящие сети поселений | Капитальный ремонт в х. Новогригорьевка, ул. Чапаева, д.№ 2-27, Краснокутского с.п. д=63 мм. протяженность 560 м.п. |  | 654,85 |  |  | 3 кв. 2015 г. | Поляков А.С. |
| 53 |  | Капитальный ремонт в п. Каменоломни, ул. Восточная, д.№ 2, от ВНС №1 до ул. Социалистической, д=160 мм. протяженность 550 м.п. |  | 782,32 |  |  | 3 кв. 2015 г. | Поляков А.С. |
|  |  | Всего по ГУП РО «УРСВ» |  | 2202,7 |  |  |  |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СПЕКТР» п. Каменоломни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | п. Северный все МКД | Ревизия запорной арматуры |  | 40,0 | за счет тарифа |  | 30.07.2015 | Федосеев А.А. |
| 55 | п. Южный все МКД | Ревизия запорной арматуры |  | 40,0 | за счет тарифа |  | 30.06.2015 | Федосеев А.А. |
| 56 | Центр п. Каменоломни все МКД | Ревизия запорной арматуры |  | 30,0 | за счет тарифа |  | 30.08.2015 | Федосеев А.А. |
| 57 | Все МКД | Остекление оконных рам подъездов |  | 15,0 | за счет тарифа |  | 01.10.2015 | Федосеев А.А. |
| 58 | Все МКД | Ремонт входных дверей |  | 150,0 | за счет тарифа |  | 01.10.2015 | Федосеев А.А. |
| 59 | Все МКД | Опрессовка систем отопления |  | 100,0 | за счет тарифа |  |  | Федосеев А.А. |
| 60 | пер.Садовый 42,44б, Крупской 44, Центральная 4, Шоссейный 7 | Замена входных дверей с домофонами в подъездах |  | 275,0 | за счет тарифа |  | 01.10.2015 | Федосеев А.А. |
| 61 | ул.40лет Октября №53,55,61,63, Калинина 27, Комсомольская 3, Крупской,1а, Мира 2, Садовый 42, Северный 2 | Ремонт подъездов |  | 445,0 | за счет тарифа |  | 01.10.2015 | Федосеев А.А. |
| 62 | пер. Шоссейный, 23 | Замена труб ХВС, отопления |  | 180,0 | за счет тарифа |  | 01.09.2015 | Федосеев А.А. |
| 63 |  | Ремонт вентканалов |  | 40,0 | за счет тарифа |  | 01.09.2015 | Федосеев А.А. |
| 64 | пер.Первомайский 43а, пер.Северный 2, пер.Северный 7, ул.40 лет Октября 63, Крупской 1б | Ремонт отмостки |  | 60,0 | за счет тарифа |  | 01.10.2015 | Федосеев А.А. |
| 65 | ул. Крупской 61, Садовый 21а, 21б, 44б, ул. Мира 10, пер.Садовый 42 | Ремонт кровли |  | 200,0 | за счет тарифа |  | 01.10.2015 | Федосеев А.А. |
| 66 | ул.40лет Октября 55,63, Крупской 1б, Почтовый 5, Пролетарская 1, 9, Северный 10, Шоссейный 3 | Ремонт цоколя |  | 100,0 | за счет тарифа |  | 01.10.2015 | Федосеев А.А. |
| 67 | МКД - по потребности | Ремонт внутренних систем электроснабжения на домах, заземление |  | 200,0 | за счет тарифа |  | 01.09.2015 | Федосеев А.А. |
| 68 | Ул. Крупской, 61 | Капитальный ремонт кровли |  | 1 543,9 | Районные средства |  | 01.10.2015 | Каколевский В.П. |
| 69 | Пер. Шоссейный, 21 | Капитальный ремонт кровли |  | 1 283,2 |  |  | 01.10.2015 | Москалева О.А. |
|  |  | Итого по п. Каменоломни |  | 4 702,1 |  |  |  |  |
| ООО «СПЕКТР» ст. Кривянская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Все МКД | Ревизия запорной арматуры |  | 15,0 | За счет тарифа |  | 02.07.2015 | Садардинова В.А. |
| 71 | ул.40 лет Победы 1, ул.Мостовая 5,7 | Ремонт панельных швов |  | 100,0 | За счет тарифа |  | 01.10.2015 | Садардинова В.А. |
| 72 | ул. Мостовая, 7, 8 | Установка окон ПВХ |  | 200,0 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Федосеев А.А. |
| 73 | ул. Мостовая 1, Мостовая 8,15, Мостовая, 3, 40 лет Победы 1 | Ремонт кровли |  | 60,0 | За счет тарифа |  | 01.06.2015 | Федосеев А.А. |
| 74 | Мостовая, 3 | Утепление труб |  | 20,0 | За счет тарифа |  | 01.10.2015 | Садардинова В.А. |
|  |  | Итого по ст. Кривянская |  | 395,0 |  |  |  |  |
| ООО «СПЕКТР» п. Казачьи Лагери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Все МКД | Ревизия запорной арматуры |  | 5,0 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Пащенко М.С. |
| 76 | ул. Петрушко 2/7, 4, 6, ул. Российская 3 | Замена запорной арматуры |  | 20,0 | За счет тарифа |  | 30.08.2015 | Пащенко М.С. |
| 77 | Российская 5 | Замена разводки по подвалу труб ХВС |  | 60,0 | За счет тарифа |  | 01.082015 | Пащенко М.С. |
| 78 | ул. Петрушко 4, 6, Российская 5, 3 | Частичный ремонт кровли |  | 60,0 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Пащенко М.С. |
| 79 | Российская 5, Петрушко 2/7 | Ремонт отмостки |  | 45,0 | За счет тарифа |  | 15.07.2015 | Пащенко М.С. |
| 80 | ул. Российская 2/7 , 3, 5; ул. Петрушко 4, 6; | Ремонт панельных швов |  | 60,0 | За счет тарифа |  | 01.10.2015 | Пащенко М.С. |
| 81 | ул. Петрушко 2/7, ул.Российская 3 | Прочистка выпусков канализации |  | 20,0 | За счет тарифа |  | 01.08.2015 | Пащенко М.С. |
| 82 | Российская, 3 | Ремонт узла учета |  | 15,0 | За счет тарифа |  | 01.05.2015 | Пащенко М.С. |
| 83 | Петрушко, 6 | Замена отопления по подвалу |  | 20,0 | За счет тарифа |  | 01.01.2015 | Пащенко М.С. |
| 84 | Российская 5, Петрушко 2/7, 4 | Замена стояков отопления, ГВС, ХВС, канализации |  | 150,0 | За счет тарифа |  | 01.10.2015 | Пащенко М.С. |
| 85 | Все МКД | Остекление оконных рам подъездов |  | 5,0 | За счет тарифа |  |  | Пащенко М.С. |
| 86 | Все МКД | Утепление разводки в подвалах |  | 10,0 | За счет тарифа |  |  | Пащенко М.С. |
| 87 | Петрушко, 4 | Ремонт ВРУ-0,4 |  | 20,0 | За счет тарифа |  |  | Шмелев А.Н. |
|  |  | Итого по п. Казачьи Лагери |  | 490,0 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ООО «Спектр» |  | 5 587,1 |  |  |  |  |
| ООО «УправДомПлюс» п. Казачьи Лагери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 60 лет Победы, 2 | Замена крыловых задвижек (2 шт.) с участком трубы – 1 м. (железо) по отоплению. |  | 15,0 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Забродченко Ю.В. |
| 89 |  | Замена лежака ГВС (в полном объеме) |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 90 |  | Замена лежака ХВС (в полном объеме) |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 91 |  | Замена выпусков КНС (24 – шт., труба 2 м.) |  | 7,5 |  |  |  |  |
| 92 |  | Ремонт кровли и восстановление вытяжных труб |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 93 | 60 лет Победы, 4 | Закрепление и частично замена лежака КНС |  | 6,0 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Забродченко Ю.В. |
| 94 |  | Герметизация выпусков с колодца |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 95 | 60 лет Победы, 6 | Замена выпусков КНС |  | 7,5 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Забродченко Ю.В. |
| 96 |  | Частичный ремонт лежака ГВС (некачественная пайка) |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 97 | Российская 11/1 | Частичная замена стояков КНС |  | 12,0 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Забродченко Ю.В. |
| 98 |  | Замена выпусков КНС |  | 7,5 |  |  |  |  |
| 99 |  | Ремонт (замена) крыловых задвижек отопления |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 100 |  | Ремонт кровли |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 101 | Российская, 4 | Ремонт рамки ГВС (сварочные работы) |  | 10,0 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Забродченко Ю.В. |
| 102 | 60 лет Победы, 12/8 | Частично замена стояков КНС |  | 8,0 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Забродченко Ю.В. |
| 103 |  | Замена выпусков |  | 7,5 |  |  |  |  |
| 104 | 60 лет Победы, 14 | Замена выпусков |  | 7,5 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Забродченко Ю.В. |
| 105 |  | Ремонт рамки отопления и ГВС (сварочные работы) |  | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ООО «УправДомПлюс» |  | 476,0 |  |  |  |  |
| ООО «Союз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Мичурина, 1 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке от 6-10 |  | 6,24 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 107 |  | Смазка газового крана диаметром от 25-40 мм. |  | 1,68 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 108 |  | Продувка и пуск внутридомового газопровода, диаметром 25-40 мм с продувкой стояка. |  | 7,92 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 109 | Мичурина, 3а | Проверка плотности фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33-40 мм. |  | 0,16 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 110 |  | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке, от 6-10. |  | 4,99 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 111 |  | Продувка и пуск внутридомового газопровода, диаметром 25-40 мм с продувкой стояка. |  | 6,34 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 112 | Мичурина, 1а | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке, от 6-10 |  | 7,07 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 113 |  | Смазка газового крана диаметром от 25-40 мм |  | 1,99 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 114 |  | Продувка и пуск внутридомового газопровода, диаметром 25-40 мм с продувкой стояка. |  | 8,99 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 115 | Московская, 26 | Демонтаж шифера, устройство гидроизоляционного ковра, устройство шиферной кровли, устройство конька |  | 15,5 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 116 | Новый, 4 | Ремонт кровли |  | 4,0 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 117 | Мичурина, 1 | Изготовление и установка дверей выхода на кровлю |  | 1,20 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 118 | Мичурина, 1б | Изготовление и установка дверей выхода на кровлю |  | 1,20 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 119 | Октябрьская, 1 | ТО и эксплуатация газового котла |  | 28,49 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 120 | Мичурина, 23 | Замена стояков отопления |  | 5,50 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 121 |  | Замена стояка канализации |  | 4,60 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 123 | Мичурина 1б | Ремонтно-восстановительные работы на газопроводе |  | 10,0 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 124 |  | Замена рамки управления |  | 21,0 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 125 | Кривошлыкова, 9б | Визуальная проверка тех. состояния газопровода, проверка герметичности арматуры на газопроводе. Газопровод-Н |  | 0,47 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 126 |  | Визуальная проверка тех. состояния газопровода, проверка герметичности арматуры на газопроводе, проверка исправности изолирующего соединения. Газопровод-С |  | 0,62 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 127 | Все МКД | Гидравлические испытания |  | 33,0 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 128 | Все МКД | Протяжка контактов |  | 5,60 | За счет тарифа |  | 01.09.2015 | Дегтярь В.Б. |
| 129 |  | Итого по ООО «Союз» |  | 176,56 |  |  |  |  |
|  | Всего по жилому фонду |  |  | 6 239,66 |  |  |  |  |
| МБУЗ ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Ремонт палат № 13,14 хирургия | Электропроводка, осветительные приборы, штукатурка, окрашивание, замена линолеума плиткой |  | 62,0 | внебюджетные средства |  | 20.08.2015 | Фролов А.В. |
| 131 | Главный корпус, кровля операционной | Ремонт мягкой кровли главного корпуса площадью 400 м2, замена рубероида Бикро-стом в два слоя |  | 98,0 | внебюджетные средства |  | 01.09.2015 | Фролов А.В. |
| 132 | Подвал главного корпуса. | Замена магистрального трубопровода отопления отдельными участками 0 63мм, 50мм, общей длиной 88м/п. Замена стояков отопления от магистрали в подвале до радиаторов первого этажа полипропиленовыми трубами 025мм,общей длиной 68м/п. Замена разводки отопления. |  | 136,0 | внебюджетные средства |  | 01.10.2015 | Фролов А.В. |
| 133 | Обследование дымоходов, ремонт угольных печей | Проверка дымоходов 32 объекта, ремонт печей 2 объекта (Интернациональный, Ка-дамовский 2 отделение) |  | 63,0 | внебюджетные средства |  | 20.082015 | Фролов А.В. |
| 134 | Подвал терапевтического корпуса | Замена стояков отопления от магистрали в подвале до радиаторов первого этажа полипропиленовыми трубами 025мм, общей длиной 96м/п, замена магистрального трубопровода отопления 063мм, 98м. |  | 138,0 | внебюджетные средства |  | 10.10.2015 | Фролов А.В. |
| 135 | ФАП.х. Николаевка | Замена кровли, утепление потолков и стен, ремонт эл. проводки, замена электроконвекторов |  | 227,9 | внебюджетные средства |  | 4 кв. 2015 | Фролов А.В. |
| 136 | Регламентные работы | Провести техническое обслуживание, гидравлические испытания отопительных котлов, запорной арматуры |  | 56,0 | внебюджетные средства |  | 01.10.2015 | Фролов А.В. |
| 137 | Обеспечение объектов МБУЗ ЦРБ Октябрьского района углем 14 объектов | 136,5 тонн 15 объектов |  | 656,0 | ОМС |  | 01.10.2015 | Фролов А.В. |
| 138 | Участковая больница ст. Кривянская | замена подземной канализационной * системы стационара наружной разводкой, ремонт стен бытовой комнаты, замена входных дверей, замена узла учета эл.энергии |  | 92,0 | внебюджетные средства |  | 10.08.2015 | Фролов А.В. |
| 139 | Реабилитационный центр ЦРБ | Монтаж подающей и обратной магистрали отопления 268 м/п. Монтаж подземной магистрали эл. снабжения 154 м/п |  | 238,0 | ОМС |  | 20.07.2015 | Фролов А.В. |
| 140 | Канализационно-насосная станция | Замена насосной группы дренажного отделения, ремонт системы автоматического откачивания фекальных вод. |  | 63,7 | внебюджетные средства |  | 01.09.2015 | Фролов А.В. |
| 141 | Отопительная система ЦРБ и всех объектов | Опрессовка, контрольные топки |  | - |  |  | 01.09.2015 | Фролов А.В. |
|  |  | Всего по МБУЗ ЦРБ |  | 1830,6 |  |  |  |  |
| ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | МБОУ СОШ № 4 | Ремонт печей |  | 24,0 | Спонсорская помощь |  | 01.08.2015 | Цуриков А.Д. |
| 143 | МБОУ СОШ № 26 | Частичная замена оконных блоков |  | 78,0 | Спонсорская помощь |  | 01.08.2015 | Цуриков А.Д. |
|  |  | Приобретение и замена экранов для батарей отопления в классных комнатах |  | 30,0 |  |  | 01.08.2015 |  |
|  |  | Замена дверей в мастерских |  | 10,0 |  |  | 01.08.2015 |  |
| 144 | МБОУ СОШ № 73 | Установка пластиковых окон |  | 220,0 | Спонсорская помощь |  | 30.08.2015 | Цуриков А.Д. |
|  |  | Итого по МБОУ СОШ |  | 362,0 |  |  |  | Цуриков А.Д. |
| 145 | МБДОУ № 30 | Проведение работ по газификации |  | 1280,5 | Спонсорская помощь |  | 01.08.2015 | Цуриков А.Д. |
|  |  | Итого по МБДОУ |  | 1280,5 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по отделу образования |  | 1642,5 |  |  |  |  |
| ГБПОУ РО «ОАТТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Учебный корпус, общежитие | Замена оконных рам на ПВХ |  | 400,0 | Бюджетные средства (Мин.обр) |  | 01.12.2015 | Микрюкова Т.Ю. |
| 147 | Система теплоснабжения, котельная | Текущий ремонт теплотрассы, котельной, системы отопления зданий, ремонт запорной арматуры, утепление теплотрассы |  | 85,0 | Бюджетные (Мин.обр) и внебюджетные средства |  | 01.08.2015 | Микрюкова Т.Ю. |
| 148 | Котельная | Ревизия электроснабжения, насос, текущий ремонт 3х котлов |  | 68,0 | Бюджетные (Мин.обр) и внебюджетные средства |  | 01.07.2015 | Микрюкова Т.Ю. |
| 149 | Учебные корпуса, общежитие | Текущий ремонт |  | 80,0 | Бюджетные (Мин.обр) и внебюджетные средства |  |  | Микрюкова Т.Ю. |
| 150 |  | Ремонт мягкой кровли |  | 40,0 | Внебюджетные ср-ва |  |  | Микрюкова Т.Ю. |
| 151 | Мастерские, гараж | Ремонт кровли (шифер) |  | 15,0 | Внебюджетные ср-ва |  |  | Микрюкова Т.Ю. |
| 152 | Учебные корпуса, лаболаторно-практические классы | Оклейка деревянных рам, утепление |  | 2,0 | Бюджетные (Мин.обр) и внебюджетные средства |  |  | Микрюкова Т.Ю. |
| 153 |  | Всего по ГБПОУ РО «ОАТТ» |  | 690,0 |  |  |  |  |
| ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | МУ «Октябрьский РДК» п.Каменоломни | Текущий ремонт фасада |  | 335,0 | Районный бюджет |  | 01.09.2015 | Директор «Октябрьский РДК» |
| 155 | Алексеевское с.п.-3 об. | Косметический ремонт |  | 9,0 | Спонсорская помощь |  | 01.09.2015 | Глава с.п., директор ДК, СДК, СК |
| 156 | Персиановское с.п.-3 об. | Косметический ремонт |  | 30,0 | Местный бюджет |  | 01.09.2015 | Глава с.п., директор ДК, СДК, СК |
| 157 | Кривянское с.п.- 4 об. | Косметический ремонт |  | 30,0 | Местный бюджет |  | 01.09.2015 | Глава с.п., директор ДК, СДК, СК |
| 158 | Мокрологское с.п.-3 об. | Косметический ремонт |  | 30,0 | Местный бюджет |  | 01.09.2015 | Глава с.п., директор ДК, СДК, СК |
| 159 | Артемовское с.п. – 4 об. | Косметический ремонт |  | 52,0 | Спонсорская помощь |  | 01.09.2015 | Глава с.п., директор ДК, СДК, СК |
| 160 | Керчикское с.п. – 4 об. | Текущий ремонт |  | 95,1 | Местный бюджет |  | 01.09.2015 |  |
| 161 | Краснокутское с.п.-7об. | Текущий ремонт |  | 25,0 | Внебюджетные средства |  | 01.09.2015 | Глава с.п., директор ДК, СДК, СК |
| 162 |  | Газификация |  | 100,0 | Местный бюджет |  |  |  |
| 163 |  | Текущий ремонт отопительной системы |  | 400,0 | Местный бюджет |  |  |  |
| 164 | Краснолучское с.п. – 3 об. | Газификация |  | 500,0 | Местный бюджет |  | 01.09.2015 | Глава с.п., директор ДК, СДК, СК |
| 165 | ДК х. Ягодинка |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Коммунарское с.п.-5 об. | Текущий ремонт |  | 30,0 | Местный бюджет |  | 01.09.2015 | Глава с.п., директор ДК, СДК, СК |
| 167 |  | Ревизия отопительной системы |  | 6,9 | Внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  | Всего по отделу культуры |  | 1 643,0 |  |  |  |  |
| УСЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Социальный приют для детей «Огонек» | Текущий ремонт групповых комнат |  | 110,00 | Областной бюджет |  | 01.09.2015 |  |
| 169 | МУ Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста | Косметический ремонт фундамента и побелка зданий |  | 10,00 | Внебюджетные ср-ва. |  | 01.07.2015 |  |
| 170 |  | Обработка чердачного помещения в административном корпусе |  | 22,4 | Внебюджетные ср-ва. |  | 01.05.2015 |  |
| 171 |  | Поверка газового счетчика в СРО |  | 20,0 | Внебюджетные ср-ва. |  | 30.06.2015 |  |
| 172 |  | Побелка и покраска котельной в административном здании |  | 2,0 | Внебюджетные ср-ва. |  | 01.07.2015 |  |
| 173 |  | Проверка готовности котлов в СРО |  | 20,0 | Внебюджетные ср-ва. |  | 01.08.2015 |  |
| 174 |  | Проверка дымовых и вентиляционных каналов в административных зданиях |  | 6,0 | Внебюджетные ср-ва. |  | 01.08.2015 |  |
|  |  | Всего по УСЗН |  | 190,4 |  |  |  |  |
| ДОРОГИ ПОСЕЛЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алексеевское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | х. Ильичевка, ул. Победы Революции | Ямочный ремонт |  | 238,0 | Областной бюджет |  | 15.05.2015 | Кашпор Ю.В. |
| 176 | х.Шевченко, ул. Степная | Строительство дороги |  | 6 320,5 | Федеральный бюджет |  | 01.09.2015 | Лофиченко Н.И. |
| 177 | с. Алексеевка, ул. Алексеева | Капитальный ремонт |  | 4 779,6 | Районный бюджет |  | 01.09.2015 | Кашпор Ю.В. |
|  |  | Итого по Алексеевскому с.п. |  | 11 338,10 |  |  |  |  |
| Артемовское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | п. Новокадамово | Ямочный ремонт ул.Северная, Ул.Новая |  | 98,0 | Местный бюджет |  | 10.05.2015 | Глава с.п. ООО «Дорспецстрой» |
|  |  | Итого по Артемовскому с.п. |  | 98,0 |  |  |  |  |
| Краснолучское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Дороги поселения | Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог: х. Красный Луч, п. Нижнедонской, х. Ягодинка |  | 154,4 | В том числе: |  | 01.06.2015 | Глава с.п. |
|  |  |  |  | 143,0 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,4 | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Итого по Краснолучском с.п. |  | 154,4 |  |  |  |  |
| Краснокутское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Внутрипоселковые дороги | Ямочный ремонт |  | 209,1 | В том числе: |  | с 01.04.2015 по 01.05.2015 | Огнев В.Н. ООО "София" |
|  | х. Красный Кут: ул. Социалистическая, Калинина, Молодежная, Заречная |  |  | 191,5 | Областной бюджет |  |  |  |
|  | п. Интернациональный: Мостовая, Железнодорожная |  |  | 17,6 | Местный бюджет |  |  |  |
| 181 | х. Новогригорьевка, ул. Садовая | Отсыпка щебнем |  | 30,0 | Местный бюджет |  | 01.05.2015 | Огнев В.Н. |
|  |  | Итого по Краснокутском с.п. |  | 239,1 |  |  |  |  |
| Керчикское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Внутрипоселковая дорога п.Залужный ул.Данилова, х.Керчик-Савров ул.Советская | Ямочный ремонт |  | 77,3 | В том числе |  | 2 кв. 2015 | Администрация с.п. |
|  |  |  |  | 6,5 | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 70,8 | Областной бюджет |  |  |  |
| 183 | Дорога с твердым покрытием по ул.Буденного | Строительство |  | 2 700,0 | Областной бюджет |  | 2 - 3 кв. 2015 | Администрация с.п. |
|  |  | Итого по Керчикскому с.п. |  | 2 777,3 |  |  |  |  |
| Мокрологское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Х. Маркин, ул. Школьная | Ямочный ремонт |  | 99,723 | В том числе |  | 1 кв. 2015 | Администрация с.п. |
|  |  |  |  | 91,347 | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,376 | Местный бюджет |  |  |  |
| 185 | п. Новозарянский, ул. Транспортная | Ямочный ремонт |  | 99,723 | Местный бюджет |  | 2 кв. 2015 | Администрация с.п. |
| 186 | п. Новозарянский, ул. Крупской | Ямочный ремонт |  | 99,723 | Местный бюджет |  | 1 кв. 2015 | Администрация с.п. |
| 187 | Дороги поселений | Установка дорожных знаков |  | 67,0 | Областной бюджет |  | 2 кв. 2015 | Администрация с.п. |
|  |  | Итого по Мокрологскому с.п. |  | 366,169 |  |  |  |  |
| Бессергеневское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Ст. Бессергеневская, ул. Комарова | Реконструкция дороги |  | 4 384,1 |  | Федеральный бюджет | 2 кв. 2015 | Администрация с.п. |
|  |  | Итого по Бессергеневскому с.п. |  | 4 384,1 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по дорогам: |  | 19 357,165 |  |  |  |  |
| Каменоломненское г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | п. Каменоломни, ул. Садовая | Ремонт (от ул. Дружбы до ул. Восточной) |  | 3 469,0 |  | Районный бюджет | 3 кв. 2015 | Администрация г.п. |
|  |  | Итого по Каменоломненскому с.п. |  | 3 469,0 |  |  |  |  |
| Персиановское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | п. Кадамовский, ул. Юбилейная | Ремонт дороги |  | 6 367,2 |  | Районный бюджет | 3 кв. 2015 | Администрация с.п. |
|  |  | Итого по Персиановскому с.п. |  | 6 367,2 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по дорогам: |  | 29 193,365 |  |  |  |  |
| Администрация Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Здание военного комиссариата | Ремонт кровли |  | 1 340,3 |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Всего |  | 1 340,3 |  |  |  |  |
| Персиановское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Здание администрации | Подключение к системе газоснабжения, монтаж оборудования |  | 1 200,0 | Местный бюджет |  | 15.10.2015 |  |
|  |  | Всего |  | 1 200,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Всего по Октябрьскому району | 60 149,229 |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| Федеральный бюджет | 10 704,6 |
| Областной бюджет | 3 611,647 |
| Районный бюджет | 32 559,4 |
| Местный бюджет | 2 786,422 |
| Тариф и средства предприятий | 7 557,26 |
| Внебюджетные средства, средства спонсоров | 2 919,9 |

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                          					Н.Н. Савченко

Приложение № 5

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  _________  №  ____

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2015 - 2016 годов

«	»	20	г.

(место составления акта)	(дата составления акта)

Комиссия, образованная____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «	»	 20	 г., утвержденной

__________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «	»	20	г. по «	»	20	г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду_______________________________

_________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- _______________________;

- _______________________;

- _______________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: _______________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ______________________________________________________

_________________________________________________________________

Председатель комиссии: __________________________________________

Заместитель председателя комиссии: _______________________________

Члены комиссии: ________________________________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«	»	20	г.  __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного

представителя) муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение  № 6

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от ____________  № ____

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов.

Выдан __________________________________________________________	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой  энергии, в  отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _________________________;

2. _________________________;

3. _________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____№____

____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко