Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018     		      		№ 1567	              р.п.  Каменоломни

Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 29.09.2018 № 1351 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Заместителю главы Администрации Октябрьского района - начальнику финансово-экономического управления Администрации района (Юшковская Т.В.) при формировании бюджета Октябрьский район на очередной финансовый год предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района».

- Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Октябрьского района и денежных поступлений из федерального и областного бюджетов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019   г., и распространяется на  правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту  Лотарева А.В.

И.О.Главы Администрации

Октябрьского  района		А.В. Лотарев

Постановление вносит сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 14.11.2018 № 1567

ПАСПОРТ

муниципальной программы Октябрьского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

| Наименование муниципальной программы Октябрьского района | - | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | - | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства |
| Соисполнители муниципальной программы Октябрьского района | - | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Октябрьского района | - | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района; комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района |
| Подпрограммы муниципальной программы Октябрьского района | - | 1.«Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» 2.«Стимулирование развития рынка жилья». 3.«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Октябрьского района | - | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Октябрьского района | - | повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи муниципальной программы Октябрьского района | - | обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для участия в жилищном строительстве, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков; содействие условиям стимулирования жилищного строительства; оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных и муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Целевые показатели муниципальной программы Октябрьского района | - | темп ввода жилья в эксплуатацию; удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда; доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Октябрьского района | - | 2019-2030 годы этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Октябрьского района | - | общий объем финансирования на весь период реализации Программы – 457 234,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2020 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2021 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2022 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2023 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2024 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2025 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2026 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2027 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2028 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2029 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2030 году – 38 102,9 тыс. рублей. объем финансирования из бюджета Октябрьского района – 5 403,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 450,3 тыс. рублей; в 2020 году – 450,3 тыс. рублей; в 2021 году – 450,3 тыс. рублей; в 2022 году – 450,3 тыс. рублей; в 2023 году – 450,3 тыс. рублей; в 2024 году – 450,3 тыс. рублей; в 2025 году – 450,3 тыс. рублей; в 2026 году – 450,3 тыс. рублей; в 2027 году – 450,3 тыс. рублей; в 2028 году – 450,3 тыс. рублей; в 2029 году – 450,3 тыс. рублей; в 2030 году – 450,3 тыс. рублей. объем финансирования из областного бюджета – 451 831,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2020 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2021 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2022 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2023 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2024 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2025 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2026 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2027 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2028 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2029 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2030 году – 37 652,6 тыс. рублей. объем финансирования из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Октябрьского района | - | увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой; увеличение объема ввода жилья, в том числе стандартного жилья; оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства

Октябрьского района»

| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | - | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района; комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Октябрьского района | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий для развития территорий для жилищного строительства |
| Задачи подпрограммы | - | создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе стандартного жилья; обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства; улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров |
| Целевые показатели подпрограммы | - | предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья; предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2019-2030 годы этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | - | общий объем финансирования на весь период реализации Программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. объем финансирования из бюджета Октябрьского района – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. объем финансирования из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. объем финансирования из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья; уменьшение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья»

| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | - | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Октябрьского района | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня обеспеченности населения жильем, развитие жилищного строительства, в том числе формирование рынка доступного стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности |
| Задачи подпрограммы | - | создание возможности улучшения жилищных условий для граждан Октябрьского района; содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования |
| Целевые показатели подпрограммы | - | снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке; средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья; коэффициент доступности жилья; доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2019-2030 годы этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | - | общий объем финансирования на весь период реализации Программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. объем финансирования из бюджета Октябрьского района – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. объем финансирования из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. объем финансирования из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке; повышение доступности жилья для населения; создание арендного жилищного фонда коммерческого использования |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | - | отдел образования Администрации Октябрьского района муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Октябрьского района | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | исполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи подпрограммы | - | переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях |
| Целевые показатели подпрограммы | - | планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем; численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем; количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей; общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей; количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и подлежащих обеспечению жильем по договорам социального найма; общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2019-2030 годы этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | - | общий объем финансирования на весь период реализации Подпрограммы – 457 234,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2020 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2021 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2022 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2023 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2024 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2025 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2026 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2027 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2028 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2029 году – 38 102,9 тыс. рублей; в 2030 году – 38 102,9 тыс. рублей. объем финансирования из бюджета Октябрьского района – 5 403,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 450,3 тыс. рублей; в 2020 году – 450,3 тыс. рублей; в 2021 году – 450,3 тыс. рублей; в 2022 году – 450,3 тыс. рублей; в 2023 году – 450,3 тыс. рублей; в 2024 году – 450,3 тыс. рублей; в 2025 году – 450,3 тыс. рублей; в 2026 году – 450,3 тыс. рублей; в 2027 году – 450,3 тыс. рублей; в 2028 году – 450,3 тыс. рублей; в 2029 году – 450,3 тыс. рублей; в 2030 году – 450,3 тыс. рублей. объем финансирования из областного бюджета – 451 831,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2020 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2021 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2022 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2023 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2024 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2025 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2026 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2027 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2028 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2029 году – 37 652,6 тыс. рублей; в 2030 году – 37 652,6 тыс. рублей. объем финансирования из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в 2030 году – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | в результате реализации подпрограммы: будет ликвидирован многоквартирный аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 г.; участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий. |

1.Общая характеристика текущего состояния

сферы жилищного строительства Октябрьского района

Итоги жилищного строительства на территории Октябрьского района
за 2010 – 2017 годы показывают постоянный рост объемов вводимого жилья. Ситуация в сфере жилищного строительства на протяжении последних лет имеет стабильную положительную динамику и характеризуется достаточно высоким уровнем обеспеченности жильем.

Жилищный фонд Октябрьского района состоит из многоквартирных жилых домов и индивидуальной малоэтажной застройки и составляет 1665,7 тыс. кв. общей площади жилья, в том числе в муниципальной собственности находится 0,8 %, частная собственность – 99,2 %.

На начало 2012 года общая площадь жилых помещений по Октябрьскому району составила 1225,1 тыс. кв. м, к 01.01.2018 года показатель достиг значения равного 1665,7 тыс. кв. м общей площади жилья.

Всего по организациям различных форм собственности за счет всех источников финансирования в Октябрьском районе введено в действие жилых домов за период с 2010 по 2017 годы 155,6 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Октябрьского района, в 2010 году составила 16,63 кв. м,  к 2017 году показатель вырос до 23,5 кв. м общей площади жилья на 1 человека. Рост данного показателя достигнут за счет увеличения объемов вводимого жилья: ввод жилья на одного проживающего в 2010 году составлял 0,18 кв. м, а к 2018 году вырос до 0,36 кв. м жилья.

Благодаря развитию жилищного строительства в Октябрьском районе, были обеспечены социальным жильем льготные категории граждан, а также жилые помещения были приобретены участниками федеральных целевых программ – обеспечены жилыми помещениями 560 семей.

2.Приоритеты и цели государственной 
политики в сфере жилищного строительства

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных 
и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области.

Все мероприятия Программы направлены на развитие жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений государственной политики в жилищной сфере деятельности.

Цель Программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для участия в жилищном строительстве, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан 
и индивидуальных застройщиков, содействие условиям стимулирования жилищного строительства. Решение данной задачи характеризуют показатели «Темп ввода жилья в эксплуатацию» и «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда»;

оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Решение данной задачи характеризует показатель «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат».

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района».

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района».

Расходы Бюджета Октябрьского района на реализацию Программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района».

Расходы на реализацию Программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района».

Ожидаемые результаты: к 2030 году средняя обеспеченность жильем населения составит 28,2 м2 на одного человека; ввод в действие жилых домов на одного жителя в год достигнет 0,45 м2; улучшат жилищные условия – более 400 семей.

2. Характеристика участия муниципальных

образований Октябрьского района в реализации Программы

В рамках Программы предусмотрено участие муниципальных образований Октябрьского района.

Сведения о показателях по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении № 5 к муниципальной программе Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района».

В рамках реализации Программы планируется привлечение средств муниципальных образований сельских и городского поселений Октябрьского района.

Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств приведено в приложении № 6 к муниципальной программе Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района».

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района				Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к муниципальной программе

Октябрьского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Октябрьского района»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Октябрьского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп ввода жилья в эксплуатацию | статистический | процентов | 102,42 | 100,00 | 100,00 | 100,6 | 101,76 |  | 104,63 |  | 101,84 |  | 101,81 |  | 102,1 |  | 102,1 |  | 102,4 |  | 102,0 |  | 101,63 |  | 102,25 |
| 2 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | статистический | процентов | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |  | 1,53 |  | 1,53 |  | 1,54 |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,56 |  | 1,57 |  | 1,57 |  | 1,58 |
| 3 | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общей количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | ведомственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | ведомственный | единиц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |
| 1.2. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | ведомственный | дней | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке | статистический | процентов | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 2.2. | Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья | статистический | рублей | 38275,0 | 38500,0 | 38550,0 | 38600,0 | 38650,0 |  | 38700,0 | 38750,0 |  | 38800,0 |  | 38850,0 |  | 38900,0 |  | 38950,0 |  | 39000,0 |  | 39050,0 |  | 39100,0 |  |
| 2.3. | Коэффициент доступности жилья | ведомственный | лет | - | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |  | 6,6 | 6,5 |  | 6,4 |  | 6,3 |  | 6,2 |  | 6,1 |  | 6,0 |  | 5,9 |  | 5,8 |  |
| 2.4. | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | ведомственный | процентов | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | тыс. кв. м | - | 0,695 | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,24 |  | 0,4 |  | 0,64 |  | - |  |
| 3.2. | Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья для граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | ведомственный | тыс. кв. м | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.3. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | семей | - | 14 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 7 |  | 8 |  | 16 |  | - |  |
| 3.4. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | ведомственный | семей | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 3.5. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | ведомственный | человек | 19 | 42 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |
| 3.6. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем | ведомственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 3.7. | Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | ведомственный | семей | - | 1 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.8. | Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и подлежащих обеспечению жильем по договорам социального найма | ведомственный | семей | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.9. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.10. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | ведомственный | тыс. кв. м | 0,26 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,27 | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  |
| 3.11. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ведомственный | тыс. кв. м | 0,52 | 1,05 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
| 3.12. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | ведомственный | тыс. кв. м | - | 0,09 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.13. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | ведомственный | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Октябрьского района

«Территориальное планирование и

обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Октябрьского района»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  муниципальной программы Октябрьского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результата (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: повышение доступности жилья и качества жилищного жилой среды путем создания условий для развития территорий для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе стандартного жилья; обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства; улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | сформированные территории для жилищного строительства | отсутствие территорий для жилищного строительства | показатель 1.1. |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | снижение темпов строительства, в том числе стандартного класса | показатели 1.1., 1.2. |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: повышение уровня обеспеченности населения жильем, развитие жилищного строительства, в том числе формирование рынка доступного стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: создание возможности улучшения жилищных условий для граждан Октябрьского района; содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятия 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | доступный рынок жилья, в том числе стандартного класса | увеличение количества жителей, не обеспеченных жильем | показатели 2.1., 2.2., 2.3. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | доступный рынок арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | отсутствие свободного арендного жилья, вызывающее повышение ценовых параметров найма жилья в районе | показатель 2.4. |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | неликвидированный аварийный жилищный фонда нарушение обязательств по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | показатели 3.1., 3.3., 3.9. |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | предоставление жилых помещений муниципального фонда гражданам, состоящим на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | отсутствие возможности предоставления жилых помещений муниципального фонда гражданам, состоящим на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | показатели 3.3., 3.8., 3.13 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | улучшение жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы | отсутствие возможности улучшения жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы | показатели 3.4., 3.10. |
| 3.4. | Основное мероприятия 3.4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, отдел образования Администрации Октябрьского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | необеспеченность жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | показатели 3.5., 3.6., 3.11. |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | решение жилищной проблемы граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | необеспеченность жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | показатели 3.7., 3.12 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Октябрьского района

«Территориальное планирование и

обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Октябрьского района»

Расходы

Бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы Октябрьского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 457 234,8 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, всего: | 902 | Х | Х | Х | 457 234,8 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 |
|  | участник 1: отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 2: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 3: отдел образования Администрации Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 4: муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы 1: Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 1: отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 2: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 3: муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ответственный исполнитель основного мероприятия 1.1: Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 1: отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 2: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 3: муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ответственный исполнитель основного мероприятия 1.2: Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 1: отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 2: муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 1: отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 2: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 3: муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 4: организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 1: отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 2: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 3: муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 4: организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 1: отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 2: муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 3: организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 457 234,8 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, всего: | 902 | Х | Х | Х | 457 234,8 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 |
|  | участник 1: отдел образования Администрации Октябрьского района, всего | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 2: муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 1: муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 1: муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 27634,8 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, всего: | 902 | Х | Х | Х | 27634,8 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 | 2302,9 |
|  | участник 1: муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятия 3.4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 429600,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, всего: | 902 | Х | Х | Х | 429600,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 35800,0 |
|  | участник 1: отдел образования Администрации Октябрьского района, всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 2: муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, всего: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | участник 1: муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района, всего: | - | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Октябрьского района

«Территориальное планирование и

обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Октябрьского района»

Расходы

на реализацию муниципальной программы Октябрьского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | Всего: | 457 234,8 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 5 403,6 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 451 831,2 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 451 831,2 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Всего: | 457 234,8 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 | 38102,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 5 403,6 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 451 831,2 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 451 831,2 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 | 37652,6 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Октябрьского района

«Территориальное планирование и

обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Октябрьского района»

сведения

о показателях по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование показателя | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп ввода жилья в эксплуатацию (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 102,42 | 100,00 | 100,00 | 100,6 | 101,76 | 104,63 | 101,84 | 101,81 | 102,1 | 102,1 | 102,4 | 102,0 | 101,63 | 102,25 |
|  | Артемовское | 102,42 | 100,00 | 100,00 | 100,6 | 101,76 | 104,63 | 101,84 | 101,81 | 102,1 | 102,1 | 102,4 | 102,0 | 101,63 | 102,25 |
|  | Бессергеневское | 102,42 | 100,00 | 100,00 | 100,6 | 101,76 | 104,63 | 101,84 | 101,81 | 102,1 | 102,1 | 102,4 | 102,0 | 101,63 | 102,25 |
|  | Керчикское | 102,42 | 100,00 | 100,00 | 100,6 | 101,76 | 104,63 | 101,84 | 101,81 | 102,1 | 102,1 | 102,4 | 102,0 | 101,63 | 102,25 |
|  | Коммунарское | 102,42 | 100,00 | 100,00 | 100,6 | 101,76 | 104,63 | 101,84 | 101,81 | 102,1 | 102,1 | 102,4 | 102,0 | 101,63 | 102,25 |
|  | Краснокутское | 102,42 | 100,00 | 100,00 | 100,6 | 101,76 | 104,63 | 101,84 | 101,81 | 102,1 | 102,1 | 102,4 | 102,0 | 101,63 | 102,25 |
|  | Краснолучское | 102,42 | 100,00 | 100,00 | 100,6 | 101,76 | 104,63 | 101,84 | 101,81 | 102,1 | 102,1 | 102,4 | 102,0 | 101,63 | 102,25 |
|  | Красюковское | 102,42 | 100,00 | 100,00 | 100,6 | 101,76 | 104,63 | 101,84 | 101,81 | 102,1 | 102,1 | 102,4 | 102,0 | 101,63 | 102,25 |
|  | Кривянское | 102,42 | 100,00 | 100,00 | 100,6 | 101,76 | 104,63 | 101,84 | 101,81 | 102,1 | 102,1 | 102,4 | 102,0 | 101,63 | 102,25 |
|  | Мокрологское | 102,42 | 100,00 | 100,00 | 100,6 | 101,76 | 104,63 | 101,84 | 101,81 | 102,1 | 102,1 | 102,4 | 102,0 | 101,63 | 102,25 |
|  | Персиановское | 102,42 | 100,00 | 100,00 | 100,6 | 101,76 | 104,63 | 101,84 | 101,81 | 102,1 | 102,1 | 102,4 | 102,0 | 101,63 | 102,25 |
|  | Каменоломненское | 102,42 | 100,00 | 100,00 | 100,6 | 101,76 | 104,63 | 101,84 | 101,81 | 102,1 | 102,1 | 102,4 | 102,0 | 101,63 | 102,25 |
| 2. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,58 |
|  | Артемовское | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,58 |
|  | Бессергеневское | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,58 |
|  | Керчикское | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,58 |
|  | Коммунарское | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,58 |
|  | Краснокутское | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,58 |
|  | Краснолучское | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,58 |
|  | Красюковское | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,58 |
|  | Кривянское | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,58 |
|  | Мокрологское | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,58 |
|  | Персиановское | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,58 |
|  | Каменоломненское | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,58 |
| 3. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Артемовское | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Бессергеневское | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Керчикское | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Коммунарское | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Краснокутское | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Краснолучское | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Красюковское | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Кривянское | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Мокрологское | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Персиановское | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Каменоломненское | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.2. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса (дней) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Артемовское | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Бессергеневское | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Керчикское | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Коммунарское | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Краснокутское | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Краснолучское | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Красюковское | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Кривянское | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Мокрологское | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Персиановское | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Каменоломненское | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Артемовское | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Бессергеневское | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Керчикское | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Коммунарское | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Краснокутское | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Краснолучское | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Красюковское | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Кривянское | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Мокрологское | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Персиановское | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Каменоломненское | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.2. | Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 38275,0 | 38500,0 | 38550,0 | 38600,0 | 38650,0 | 38700,0 | 38750,0 | 38800,0 | 38850,0 | 38900,0 | 38950,0 | 39000,0 | 39050,0 | 39100,0 |
|  | Артемовское | 38275,0 | 38500,0 | 38550,0 | 38600,0 | 38650,0 | 38700,0 | 38750,0 | 38800,0 | 38850,0 | 38900,0 | 38950,0 | 39000,0 | 39050,0 | 39100,0 |
|  | Бессергеневское | 38275,0 | 38500,0 | 38550,0 | 38600,0 | 38650,0 | 38700,0 | 38750,0 | 38800,0 | 38850,0 | 38900,0 | 38950,0 | 39000,0 | 39050,0 | 39100,0 |
|  | Керчикское | 38275,0 | 38500,0 | 38550,0 | 38600,0 | 38650,0 | 38700,0 | 38750,0 | 38800,0 | 38850,0 | 38900,0 | 38950,0 | 39000,0 | 39050,0 | 39100,0 |
|  | Коммунарское | 38275,0 | 38500,0 | 38550,0 | 38600,0 | 38650,0 | 38700,0 | 38750,0 | 38800,0 | 38850,0 | 38900,0 | 38950,0 | 39000,0 | 39050,0 | 39100,0 |
|  | Краснокутское | 38275,0 | 38500,0 | 38550,0 | 38600,0 | 38650,0 | 38700,0 | 38750,0 | 38800,0 | 38850,0 | 38900,0 | 38950,0 | 39000,0 | 39050,0 | 39100,0 |
|  | Краснолучское | 38275,0 | 38500,0 | 38550,0 | 38600,0 | 38650,0 | 38700,0 | 38750,0 | 38800,0 | 38850,0 | 38900,0 | 38950,0 | 39000,0 | 39050,0 | 39100,0 |
|  | Красюковское | 38275,0 | 38500,0 | 38550,0 | 38600,0 | 38650,0 | 38700,0 | 38750,0 | 38800,0 | 38850,0 | 38900,0 | 38950,0 | 39000,0 | 39050,0 | 39100,0 |
|  | Кривянское | 38275,0 | 38500,0 | 38550,0 | 38600,0 | 38650,0 | 38700,0 | 38750,0 | 38800,0 | 38850,0 | 38900,0 | 38950,0 | 39000,0 | 39050,0 | 39100,0 |
|  | Мокрологское | 38275,0 | 38500,0 | 38550,0 | 38600,0 | 38650,0 | 38700,0 | 38750,0 | 38800,0 | 38850,0 | 38900,0 | 38950,0 | 39000,0 | 39050,0 | 39100,0 |
|  | Персиановское | 38275,0 | 38500,0 | 38550,0 | 38600,0 | 38650,0 | 38700,0 | 38750,0 | 38800,0 | 38850,0 | 38900,0 | 38950,0 | 39000,0 | 39050,0 | 39100,0 |
|  | Каменоломненское | 38275,0 | 38500,0 | 38550,0 | 38600,0 | 38650,0 | 38700,0 | 38750,0 | 38800,0 | 38850,0 | 38900,0 | 38950,0 | 39000,0 | 39050,0 | 39100,0 |
| 2.3. | Коэффициент доступности жилья (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | - | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
|  | Артемовское | - | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
|  | Бессергеневское | - | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
|  | Керчикское | - | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
|  | Коммунарское | - | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
|  | Краснокутское | - | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
|  | Краснолучское | - | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
|  | Красюковское | - | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
|  | Кривянское | - | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
|  | Мокрологское | - | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
|  | Персиановское | - | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
|  | Каменоломненское | - | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
| 2.4. | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (тыс. кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 0 | 0,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,64 | 0 |
| 3.2. | Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья для граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (тыс. кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (семей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 |
| 3.4. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат (семей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 3.5. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей (семей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8. | Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и подлежащих обеспечению жильем по договорам социального найма (семей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (тыс. кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат (тыс. кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 0,06 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 0,06 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское | 0,12 | 0 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 0,21 | 0,21 | 0,27 |
| 3.11. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (тыс. кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей (тыс. кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.13. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (тыс. кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Октябрьского района

«Территориальное планирование и

обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Октябрьского района»

распределение

субсидий (иных межбюджетных трансфертов) и направлениям расходования средств

(тыс. рублей)

Таблица № 1

| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района |  | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Субсидия на обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидия на переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции на предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Субсидия на обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидия на переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции на предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 3

| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Субсидия на обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидия на переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции на предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 4

| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | 2030 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Субсидия на обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидия на переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции на предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексеевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артемовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бессергеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Керчикское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммунарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснокутское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Красюковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кривянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокрологское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Персиановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Каменоломненское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |