РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11. 2022                                           № 1692                              р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1571 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от  14.11.2018  № 1571 «Об   утверждении муниципальной  программы Октябрьского района  «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе», изложив приложение  к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 31.12.2019 № 1658 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1571».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4.  Контроль за  исполнением данного постановления возложить на  первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                 Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению  Администрации

Октябрьского   района

от 30.11.2022  № 1692

Муниципальная программа Октябрьского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

Паспорт

муниципальной программы Октябрьского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

| Наименование муниципальной программы Октябрьского района | «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |
| Соисполнители муниципальной программы Октябрьского района | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Октябрьского района | - Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; - Муниципальные образования Октябрьского района; - Отдел образования Администрации Октябрьского района; - Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района; - Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; - Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района; - Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; - МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства». |
| Подпрограммы муниципальной программы Октябрьского района | 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях». 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения». 3. «Развитие газотранспортной системы». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Октябрьского района | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Октябрьского района | - повышение качества жизни населения Октябрьского района и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Задачи муниципальной программы Октябрьского района | - сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых за счет бюджетных средств, в организациях с участием муниципального образования; увеличение благоустроенности и безопасности Октябрьского района; повышение доступности потребителей Октябрьского района к системе газоснабжения; |
| Целевые показатели муниципальной программы Октябрьского района | - объем потребления топливно-энергетических ресурсов, оплачиваемых за счет бюджетных средств, в организациях с участием муниципального образования; - доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Октябрьского района; - уровень газификации Октябрьского района; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Октябрьского района | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Октябрьского района | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составит 45 263,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 10 580,9 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 1 562,50 тыс. руб.; 2022 год – 60,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 33 060,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. Источники финансирования: 1. Средства бюджета района, всего – 96,4 тыс.руб., из них по годам: 2019 год – 96,4 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 2. Средства бюджетов поселений Октябрьского района, всего – 4 340,6 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 813,6 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 1 047,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 2 480,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб.. 3. Средства областного бюджета, всего – 40 250,9 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 9 670,9 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 30 580,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 4. Средства федерального бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 5. Внебюджетные источники финансирования, всего – 575,5 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 515,5 тыс.руб.; 2022 год – 60,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Октябрьского района | - улучшение качества жизни населения Октябрьского района и состояния окружающей среды. |

Паспорт

подпрограммы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»

| Наименование подпрограммы 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |
| Участники подпрограммы 1 | - Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; - Муниципальные образования Октябрьского района; - Отдел образования Администрации Октябрьского района; - Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района; - Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; - Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района; - Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"; - МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства». |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 1 | - повышение энергетической эффективности организаций с муниципального образования. |
| Задачи подпрограммы 1 | - обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; - снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования. |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | - доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района; - доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района; - доля объема холодной воды, потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории Октябрьского района; - доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Октябрьского района. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2019 – 2030 годы Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составит 275,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 215,5 тыс.руб.; 2022 год – 60,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. Источники финансирования: 1. Средства бюджета района, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 2. Средства бюджетов поселений Октябрьского района, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 3. Средства областного бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 4. Средства федерального бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 5. Внебюджетные источники финансирования, всего – 575,5 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 515,5 тыс.руб.; 2022 год – 60,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | - создание условий для реализации бюджетными учреждениями проектов в области энергоэффективности и энергосбережения; - обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета. |

Паспорт

подпрограммы  «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

| Наименование подпрограммы 2 | «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |
| Участники подпрограммы 2 | - Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; - Муниципальные образования Октябрьского района. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 2 | - повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению. |
| Задачи подпрограммы 2 | - сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей; - повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Октябрьского района. |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | - протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей; - протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2019 – 2030 годы Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 34 407,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 1 347,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 33 060,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. Источники финансирования: 1. Средства бюджета района, всего – 0,0 тыс.руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 2. Средства бюджетов поселений Октябрьского района, всего – 3 527,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 1 047,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 2 480,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб.. 3. Средства областного бюджета, всего – 30 580,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 30 580,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 4. Средства федерального бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 5. Внебюджетные источники финансирования, всего – 300,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 300,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | - повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Октябрьского района; - повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем освещенности улиц. |

Паспорт

подпрограммы  «Развитие газотранспортной системы»

| Наименование подпрограммы 3 | «Развитие газотранспортной системы» (далее – подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |
| Участники подпрограммы 3 | - Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; - Муниципальные образования Октябрьского района. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 3 | - повышение уровня газификации потребителей Октябрьского района. |
| Задачи подпрограммы 3 | - модернизация и расширение газотранспортной системы. |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | - количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения; - протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | 2019 – 2030 годы Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 10 580,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 10 580,9 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. Источники финансирования: 1. Средства бюджета района, всего – 96,4 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 96,4 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 2. Средства бюджетов поселений Октябрьского района, всего – 813,6 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 813,6 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 3. Средства областного бюджета, всего – 9 670,9 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 9 670,9 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 4. Средства федерального бюджета, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. 5. Внебюджетные источники финансирования, всего – 0,0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0,0 тыс.руб.; 2020 год – 0,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; 2026 год – 0,0 тыс.руб.; 2027 год – 0,0 тыс.руб.; 2028 год – 0,0 тыс.руб.; 2029 год – 0,0 тыс.руб.; 2030 год – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | - повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем газификации. |

Приоритеты и цели

в жилищно-коммунальной сфере Октябрьского района

Основными приоритетами в сфере энергоэффективности и энергетики Октябрьского района являются повышение качества жизни населения, улучшение экологической ситуации в Октябрьском районе за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых за счет бюджетных средств, в организациях с участием муниципального образования;

увеличение благоустроенности и безопасности муниципальных образований;

повышение доступности потребителей Октябрьского района к системе газоснабжения;

увеличение объемов финансирования муниципальной программы.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Сведения о показателях муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе», подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» и их значениях приведены в приложении № 1 к государственной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Характеристика участия муниципальных образований Октябрьского района в реализации муниципальной программы

Участие муниципальных образований в мероприятиях, направленных на повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях и объектах энергетики, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Сведения о показателях муниципальной программы  по муниципальным образованиям Октябрьского района формируется в соответствии с приложением № 5 к Муниципальной программе.

Распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств  приведено в приложении № 6 к Муниципальной программе.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                           А.А. Пригородова

Приложение № 1

- к муниципальной программе Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Объем потребления топливно-энергетических ресурсов, оплачиваемых за счет бюджетных средств, в организациях с участием муниципального образования | ведомственный | т.у.т. | 5 540,1 | 5 520,7 | 5 450,9 | 5 369,1 | 5 288,6 | 5 209,3 | 5 131,2 | 5 054,2 | 4 978,4 | 4 903,7 | 4 830,1 | 4 757,6 | 4 686,2 | 4 615,9 |
| 2 | Показатель 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Октябрьского района | ведомственный | процентов | 42,6 | 43,1 | 43,3 | 43,8 | 45 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 3 | Показатель 3. Уровень газификации Октябрьского района | ведомственный | процентов | 87,3 | 87,3 | 87,4 | 87,5 | 87,6 | 87,7 | 87,9 | 88,0 | 88,3 | 88,6 | 88,9 | 89,3 | 89,7 | 90,0 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | ведомственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Показатель 1.2. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | ведомственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Показатель 1.3. Доля объема холодной воды, потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории Октябрьского района | ведомственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Показатель 1.4. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Октябрьского района. | ведомственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.1. Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | ведомственный | км | 2,0 | 21,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 4,5 | 5,1 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Показатель 2.2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | ведомственный | км | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Подпрограмма 3. «Развитие газотранспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 3.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | ведомственный | единиц | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Показатель 3.2 Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения | ведомственный | км | 16,5 | 37,6 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

муниципальной программы

| № п/п |  | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия <1> | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель подпрограммы 1: повышение энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ОМ.1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Отдел образования Администрации Октябрьского района; - Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района; - Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; - Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района; - Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"; - МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | снижение энергетической эффективности бюджетных учреждений | Показатель 1, Показатель 1.1, Показатель 1.2, Показатель 1.3, Показатель 1.4 |
| Задача 2 подпрограммы 1: снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | ОМ.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для государственных и муниципальных учреждений | Отдел образования Администрации Октябрьского района; - Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района; - Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; - Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района; - Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"; - МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | снижение энергетической эффективности бюджетных учреждений | Показатель 1.1, Показатель 1.2, Показатель 1.3, Показатель 1.4 |
|  |  | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Цель подпрограммы 2: повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1 подпрограммы 2: Сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей Задача 2 подпрограммы 2: повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ОМ 2.1. Реконструкция объектов электрических сетей | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению | снижение надежности предоставления услуг электроснабжения населению | Показатель 2, Показатель 2.1 |
| 2.2 |  | ОМ 2.2. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | сокращение сроков восстановления объектов электроснабжения | увеличение сроков восстановления объектов электроснабжения | Показатель 2 Показатель 2.1 |
| 2.3 |  | ОМ 2.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | готовность к софинансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | неготовность к софинансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | Показатель 2.2 |
| 2.4 |  | ОМ 2.4.Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | повышение уровня освещенности | снижение уровня освещенности | Показатель 2 Показатель 2.2 |
| 2.5 |  | ОМ 2.5. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | увеличение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | Показатель 2.2 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3: Повышение уровня газификации потребителей Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3: Модернизация и расширение газотранспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ОМ 3.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | готовность к софинансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения | неготовность к софинансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения | Показатель 3.1, показатель 3.2 |
| 3.2 |  | ОМ. 3.2. Строительство и реконструкция объектов газоснабжения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2019 | 2030 | повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению | снижение надежности предоставления услуг газоснабжения населению | Показатель 3 Показатель 3.1, Показатель 3.2 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

РАСХОДЫ

Бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия <4> | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 40 347,3 | 9 767,3 | - | - | - | - | 30 580,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | Х | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего: | 904 | X | X | X | 40 347,3 | 9 767,3 | - | - | - | - | 30 580,0 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | всего, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | Х | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего: | 904 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 30 580,0 | - | - | - | - | - | 30 580,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего | 904 | X | X | X | 30 580,0 | - | - | - | - | - | 30 580,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ р.п. Каменоломни, ул. Строительная Октябрьского района Ростовской области | всего, в том числе: | X | X | X | X | 10 406,0 | - | - | - | - | - | 10 406,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего | 904 | X | X | X | 10 406,0 | - | - | - | - | - | 10 406,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Реконструкция КВЛ 0,4кВ ст. Кривянская Октябрьского района Ростовской области | всего, в том числе: | X | X | X | X | 18 287,0 | - | - | - | - | - | 18 287,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего | 904 | X | X | X | 18 287,0 | - | - | - | - | - | 18 287,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ х. Маркин Октябрьского района Ростовской области | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1 027,0 | - | - | - | - | - | 1 027,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего | 904 | X | X | X | 1 027,0 | - | - | - | - | - | 1 027,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Реконструкция КВЛ 0,4кВ п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | всего, в том числе: | X | X | X | X | 860,0 | - | - | - | - | - | 860,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего | 904 | X | X | X | 860,0 | - | - | - | - | - | 860,0 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Развитие газотранспортной системы» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 9 767,3 | 9767,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего | 904 | X | X | X | 9 767,3 | 9767,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Строительство и реконструкция объектов газификации | всего, в том числе: | X | X | X | X | 9 767,3 | 9767,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего | 904 | X | X | X | 9 767,3 | 9767,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области | всего, в том числе: | X | X | X | X | 8 597,2 | 8 597,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего | 904 | X | X | X | 8 597,2 | 8 597,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Степная | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1 073,7 | 1 073,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего | 904 | X | X | X | 1 073,7 | 1 073,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. Пусконаладочные работы в Керчикском сельском поселении (х. Керчик-Савров, п. Залужный, п. Атлантово) | всего, в том числе: | X | X | X | X | 96,4 | 96,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, всего: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | участник 1: Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, всего | 904 | X | X | X | 96,4 | 96,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

- РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» | Всего | 45 263,4 | 10 580,9 | 0,0 | 1 562,5 | 60,0 | 0,0 | 33 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 96,4 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 40 250,9 | 9 670,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Ростовской области | 40 250,9 | 9 670,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 4 340,6 | 813,6 | 0,0 | 1 047,0 | 0,0 | 0,0 | 2 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 575,5 | 0,0 | 0,0 | 515,5 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Всего | 275,5 | 0,0 | 0,0 | 215,5 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 275,5 | 0,0 | 0,0 | 215,5 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Замена приборов учета в муниципальных учреждениях | Всего | 275,5 | 0,0 | 0,0 | 215,5 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 275,5 | 0,0 | 0,0 | 215,5 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | 34 407,0 | 0,0 | 0,0 | 1 347,0 | 0,0 | 0,0 | 33 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 30 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 30 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 3 527,0 | 0,0 | 0,0 | 1047,0 | 0,0 | 0,0 | 2 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ р.п. Каменоломни, ул. Строительная Октябрьского района Ростовской области | Всего | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 10 406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 10 406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Реконструкция КВЛ 0,4кВ ст. Кривянская Октябрьского района Ростовской области | Всего | 19 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 18 287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 18 287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 1 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ х. Маркин Октябрьского района Ростовской области | Всего | 1 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 1 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 1 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Реконструкция КВЛ 0,4кВ п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | Всего | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Устройство сетей уличного освещения в Бессергеневском сельском поселении | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. Разработка предпроектной документации на устройство сетей уличного освещения в Бессергеневском сельском поселении | Всего | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. Устройство сетей уличного освещения в Мокрологском сельском поселении | Всего | 387,0 | 0,0 | 0,0 | 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 387,0 | 0,0 | 0,0 | 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. Замена фонарей уличного освещения в Алексеевском сельском поселении | Всего | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. Устройство сетей уличного освещения в Красюковском сельском поселении | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие газотранспортной системы» | Всего | 10 580,9 | 10 580,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 96,4 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 9 670,9 | 9 670,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 9 670,9 | 9 670,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 813,6 | 813,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Строительство и реконструкция объектов газификации | Всего | 10 580,9 | 10 580,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 96,4 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 9 670,9 | 9 670,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 9 670,9 | 9 670,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 813,6 | 813,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области | Всего | 9 294,3 | 9 294,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 8 683,9 | 8 597,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 8 597,2 | 8 597,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 697,1 | 697,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Степная | Всего | 1190,2 | 1190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 1 073,7 | 1 073,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 1073,7 | 1073,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 116,5 | 116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. Пусконаладочные работы в Керчикском сельском поселении (х. Керчик-Савров, п. Залужный, п. Атлантово) | Всего | 96,4 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 96,4 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

СВЕДЕНИЯ

о показателях  по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Октябрьского района, % | 42,6 | 43,1 | 43,3 | 43,8 | 45,0 | 47,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 |
|  | Алексеевское сельское поселение | 32,3 | 33,5 | 34,8 | 35,0 | 37,0 | 40,5 | 46,3 | 48,9 | 51,2 | 54,1 | 58,3 | 62,1 | 64,8 | 65,0 |
|  | Артемовское сельское поселение | 38,6 | 38,9 | 39,0 | 42,3 | 44,2 | 45,4 | 46,3 | 48,9 | 51,2 | 54,1 | 58,3 | 62,1 | 64,8 | 65,0 |
|  | Бессергеневское сельское поселение | 11,5 | 13,0 | 18,4 | 42,3 | 44,2 | 45,4 | 46,3 | 48,9 | 51,2 | 54,1 | 58,3 | 62,1 | 64,8 | 65,0 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 71,5 | 79,4 | 89,7 | 90,0 | 90,2 | 90,4 | 90,6 | 91,3 | 92,7 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 |
|  | Керчикское сельское поселение | 18,5 | 18,6 | 19,4 | 24,3 | 44,2 | 45,4 | 46,3 | 48,9 | 51,2 | 54,1 | 58,3 | 62,1 | 64,8 | 65,0 |
|  | Коммунарское сельское поселение | 80,7 | 80,8 | 81,0 | 81,2 | 81,4 | 81,6 | 81,8 | 82,0 | 82,3 | 82,6 | 83,0 | 84,0 | 84,5 | 85,0 |
|  | Краснокутское сельское поселение | 29,2 | 29,3 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 45,4 | 46,3 | 48,9 | 51,2 | 54,1 | 58,3 | 62,1 | 64,8 | 65,0 |
|  | Краснолучское сельское поселение | 88,6 | 89,2 | 89,7 | 90,0 | 90,2 | 90,4 | 90,6 | 91,3 | 92,7 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 |
|  | Красюковское сельское поселение | 62,9 | 63,0 | 63,5 | 65,5 | 74,3 | 79,4 | 89,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Кривянское сельское поселение | 28,7 | 29,3 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 45,4 | 46,3 | 48,9 | 51,2 | 54,1 | 58,3 | 62,1 | 64,8 | 65,0 |
|  | Мокрологское сельское поселение | 26,5 | 29,3 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 45,4 | 46,3 | 48,9 | 51,2 | 54,1 | 58,3 | 62,1 | 64,8 | 65,0 |
|  | Персиановское сельское поселение | 81,7 | 81,8 | 81,9 | 82,2 | 82,4 | 82,6 | 82,8 | 83,0 | 83,3 | 83,6 | 84,0 | 84,0 | 84,5 | 85,0 |
| 2. | Уровень газификации Октябрьского района, % | 87,3 | 87,3 | 87,4 | 87,5 | 87,6 | 87,7 | 87,9 | 88,0 | 88,3 | 88,6 | 88,9 | 89,3 | 89,7 | 90,0 |
|  | Алексеевское сельское поселение | 80,4 | 80,4 | 80,5 | 80,6 | 80,7 | 80,8 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 85,0 |
|  | Артемовское сельское поселение | 71,2 | 71,4 | 71,4 | 71,5 | 71,6 | 71,8 | 72,0 | 72,5 | 73,5 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 79,0 | 80,0 |
|  | Бессергеневское сельское поселение | 57,5 | 57,7 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 65,0 | 68,0 | 72,0 | 75,0 | 77,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 |
|  | Каменоломненское городское поселение | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Керчикское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | Коммунарское сельское поселение | 89,6 | 89,8 | 89,9 | 90,0 | 90,5 | 90,8 | 91,0 | 91,2 | 91,5 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 95,0 |
|  | Краснокутское сельское поселение | 79,1 | 79,3 | 79,4 | 79,5 | 79,6 | 79,8 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 |
|  | Краснолучское сельское поселение | 75,3 | 75,7 | 75,8 | 75,9 | 76,0 | 76,1 | 76,2 | 76,4 | 76,8 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 82,0 | 85,0 |
|  | Красюковское сельское поселение | 89,0 | 89,0 | 89,1 | 89,2 | 89,3 | 89,5 | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 | 92,5 | 93,5 | 95,0 |
|  | Кривянское сельское поселение | 96,9 | 96,9 | 97,0 | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98,0 | 98,2 | 98,4 | 98,6 | 98,8 | 99,0 | 99,5 |
|  | Мокрологское сельское поселение | 83,0 | 83,0 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | 83,4 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 | 86,0 | 88,0 | 90,0 |
|  | Персиановское сельское поселение | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,8 | 98,9 | 99,0 | 99,2 | 99,4 | 99,5 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

- Субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Октябрьского района и направлениям расходования средств

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 |
| 1 | Алексеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Артемовское сельское поселение | 8 597,2 | 0,0 | 8 597,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бессергеневское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Каменоломненское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Керчикское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коммунарское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Краснокутское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Краснолучское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Красюковское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Кривянское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мокрологское сельское поселение | 1 073,7 | 0,0 | 1 073,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Персиановское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета, |  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |
| 1 | Алексеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Артемовское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бессергеневское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Каменоломненское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 406,0 | 0,0 | 10 406,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Керчикское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коммунарское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Краснокутское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Краснолучское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Красюковское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Кривянское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 287,0 | 0,0 | 18 287,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мокрологское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 027,0 | 0,0 | 1 027,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Персиановское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,0 | 0,0 | 860,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | за счет средств бюджета Октябрьского района | за счет средств бюджета Ростовской области | за счет средств федерального бюджета |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |
| 1 | Алексеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Артемовское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бессергеневское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Каменоломненское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Керчикское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коммунарское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Краснокутское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Краснолучское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Красюковское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Кривянское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мокрологское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Персиановское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Октябрьского района)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» | Х | всего, в том числе: | 43 544,5 | 10 484,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 060,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ростовской области | 40 250,9 | 9 670,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 580,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципальных- образований Октябрьского района | 3 293,6 | 813,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 480,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Каменоломненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ р.п. Каменоломни, ул.Строительная Октябрьского района Ростовской области | ПСД 2022-2023г. | всего, в том числе: | 11 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 250,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ростовской области | 10 406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 406,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 844,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Кривянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция КВЛ 0,4кВ ст. Кривянская Октябрьского района Ростовской области | ПСД 2022-2023г. | всего, в том числе: | 19 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 770,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ростовской области | 18 287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 287,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 1 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 483,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Мокрологское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ х. Маркин Октябрьского района Ростовской области | ПСД 2022-2023г. | всего, в том числе: | 1 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 110,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ростовской области | 1 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 027,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Реконструкция КВЛ 0,4кВ п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | ПСД 2022-2023г. | всего, в том числе: | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ростовской области | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по объектам капитального строительства и реконструкции | Х | всего, в том числе: | 33 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 060,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ростовской области | 30 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 580,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 2 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 480,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие газотранспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Артемовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | 3.1.1. Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области |  | всего, в том числе: | 9 294,3 | 9294,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ростовской области | 8 597,2 | 8 597,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 697,1 | 697,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 Мокрологское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | 3.1.2. Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Степная |  | всего, в том числе: | 1190,2 | 1 190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Ростовской области | 1073,7 | 1073,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 116,5 | 116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |