РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017                                          № 243                            р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам работы за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 30.09.2013г. №825 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам работы за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту  Басакевича С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                 Л.В. Овчиева

Постановление вносит

Отдел строительства, ремонта,

жилищно-коммунального

хозяйства и транспорта

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 17.03.2017  № 243

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

по результатам работы за 2016 год

Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» (далее – Программа) в 2016 году было предусмотрено:  90 294,4 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета –11 222,8 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –  60 603,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники –18 468,3 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации Программы 77 821,3 тыс. рублей, что составляет 86,19% процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 11 106,1 (98,96 %);

консолидированного бюджета района –50 937,5 тыс. рублей. (84,05%);

внебюджетные источники –15 777,7 тыс. рублей (85,43 %);

Разница в планируемых и достигнутых показателях возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам и кредиторской задолженности.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении бюджетных средств, предусмотренных программой «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» на 2016 год, указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Меры по реализации Программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2016 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области дорожной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует

повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения.

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы в 2016 году привела к достижению следующих результатов:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, местного значения, на которых выполнен ремонт и капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 9,132 км и это позволило решить следующие задачи Программы:

Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги;

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 59,06% процента от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Октябрьского района, а так же обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 41,18 %.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог  местного значения – 100 %.

Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района №825 от 30.09.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», приказом Министерства транспорта Ростовской области от 23.12.2015 № 619 «О распределении субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» объем ассигнований на 2017 год составляет - 41 655,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 10 227,9 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета района –  31 371,7 тыс. рублей, средства бюджетов поселений – 111,1 внебюджетные источники – 56,2

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                       Н.Н. Савченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам работы за 2016 года

ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за январь - декабрь 2016 года

Ответственный исполнитель: Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования: бюджет Октябрьского района, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Строительство подъезд-ной дороги по ул. Пролетарская с устройст-вом тротуара и асфальтобетонной площадки к детскому дошкольному общеобразовательному учреждению на 280 мест расположенному в п. Каменолом-ни, ул. Сверд-лова,123 | 2 709,9 | 2 593,1 | Фактическое выполнение работ | 2 593,1 |
| Капитальный ремонт автодороги по ул. Комсомольская (от ул. Крупской в южном направлении до ПК34+30) п.Каменоломни Октябрьского района Ростовской области (второй этап от ул. Крупской в южном направлении от ПК17+25 до ПК34+30) | 6 689,7 | 0 | Не оплаченные обязательства в виду производства судебных разбирательств между подрядчиком и заказчиком | 0 |
| Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт автодороги ул. Революционная ст. Кривянская Октябрьского района Ростовской области" | 1 400,0 | 1 400,0 | Фактическое выполнение работ | 1 400,0 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского района Ростовской области | 9 449,7 | 9 439,2 | Фактическое выполнение работ | 9 439,2 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5 724,0 | 4 251,2 | Фактическое выполнение работ | 4 251,2 |
| Муниципальное задание МУ Службы «Заказчика» в части расходов по строительному контролю за ремонтом и содержанием дорог | 3 912,0 | 3 887,2 | Экономия по налогам | 3 887,2 |
| Возмещение расходов на осуществление укрепления и принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского района Ростовской области, используемых для движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов для строительства объектов:«Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа», км 223,1 - км 310.» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», «Участок «Писаревка-Анапа», км 310 - км 436.»в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», «КС «Шахтинская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» и на восстановление автомобильных дорог после завершения строительства | 18 408,3 | 15 717,7 | Кредиторская задолженность по ранее выполненным работам | 15 717,7 |
| Ремонт а/дороги к х Суворовка, Персиановского (с) поселения, Октябрьского района Ростовской области | 1 349,6 | 0 | Ведется судебное разбирательство между заказчиком и подрядчиком по некачественно выполненным работам | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию моста на ПК1+100 автомобильной дороги "п. Верхнегрушевский - п. Малая Сопка" | 1 065,4 | 1 065,3 | Фактическое выполнение работ | 1 065,3 |
| Ремонт автомобильной дороги по пер.Октябрьский п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | 2 392,2 | 2 392,0 | Фактическое выполнение работ | 2 392,0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | 2 966,3 | 2 966,1 | Фактическое выполнение работ | 2 966,1 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области (от пер. Первомайский до пер. Шинкоренко) | 2 494,2 | 2 491,1 | Фактическое выполнение работ | 2 491,1 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Свердлова п. Каменоломни (от ул. Поваренкина до ул. Гвардейская) р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | 1 582,2 | 1 534,9 | Работы выполнены на 100% | 1 534,9 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области (от пер. Советский до пер. Садовый) | 354,9 | 354,9 | Работы выполнены на 100% | 354,9 |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Железнодорожная, Садовая в х. Ильичевка Октябрьского района Ростовской области | 10 437,8 | 10 378,9 | Фактическое выполнение работ | 10 378,9 |
| Ремонт дороги по ул. Колхозная в с. Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | 1 742,5 | 1 731,0 | Работы выполнены на 100% | 1 731,0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Подгорная в ст. Бессергеневской Октябрьского района Ростовской области | 2 914,7 | 2 914,7 | Работы выполнены на 100% | 2 914,7 |
| Ремонт дорожного покрытия по ул. Возрождения в х. Новая Бахмутовка Артемовского сельского поселения Октябрьского района | 3 524,5 | 3 524,4 | Фактическое выполнение работ | 3 524,4 |
| Ремонт тротуара общей протяженностью 284м, адрес (местоположение) Россия, Ро-стовская область, Октябрьский район, п.Персиановский, ул.Мичурина, начало объекта: в 8,50м на восток от жилого дома №19 по улице Мичурина; конец объек-та: возле жилого дома №29 по улице Мичурина; Ремонт тротуара общей протяжен-ностью 307м, адрес (местоположение): Россия, Ростовская область, Октябрьский район, п.Персиановский, ул.Школьная, начало объекта: возле жилого дома №2 по улице Криволышкова в пос.Персиановский; конец объекта: в 306,5м на север по ул.Школьная от жилого дома №2 по ул.Кривошлыкова в пос.Персиановский | 1 581,3 | 1 581,3 | Работы выполнены на 100% | 1 581,3 |
| Ремонт дороги с твердым покрытием протяженностью 4810м, расположенная по ад-ресу: Ростовская область, р-н Октябрьский, п.Казачьи Лагери, ул.Дорожная, начало объекта: 125м на северо-восток от войсковой части ул.Привокзальная №1 конец объекта: пересечение с дорогой по ул.Красноармейской | 2 905,3 | 2 905,3 | Работы выполнены на 100% | 2 905,3 |
| Ремонт автодороги по ул. Центральной с примыканием к ул. Степная, ул. Первомайская, ул. Социалистическая в х. Новопавловка Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 2 793,5 | 2 793,5 | Работы выполнены на 100% | 2 793,5 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Мостовая в ст. Кривянская Октябрьского района Ростовской области | 2 974,7 | 2 974,7 | Работы выполнены на 100% | 2 974,7 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Обустройство пешеходных переходов вблизи учебных заведений МБДОУ №30, 42, гимназия №20, НОШ №81 Октябрьского района Ростовской области | 861,8 | 861,7 | Работы выполнены на 100% | 861,7 |
| Изготовление и размещение информационных дорожных знаков «Цена риска-жизнь!», «водитель, помни: дети -наше будущее!» | 50,0 | 50,0 | Работы выполнены на 100% | 50,0 |
| Изготовление тематических баннеров, плакатов способствующих формированию законопослушного поведения граждан на дорогах Октябрьского района | 10,0 | 10,0 | Работы выполнены на 100% | 10,0 |
| Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Октябрьском районе» |  |  |  |  |
| Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, дорожной техники | 0,0 | 0,0 | финансовые затраты не требуются | 0 |
| Всего по подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Октябрьском районе» | 0,0 | 0,0 | в подпрограмму входят мероприятия, не требующие финансовых затрат | 0,0 |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

в Октябрьском районе»

по результатам работы за 2016 год

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за январь - декабрь 2016 года

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района | 47 697,5 | 41 675,1 | 38 382,7 | 38 516,8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 41,45 | 40,94 | 40,94 |
| 2. | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, снижение тяжести травм | - | - | - | - | Количество лиц, погибших в результате ДТП | шт. | 22 | 22 | 22 |
| 3. | Развитие навигационно-информационных систем мониторинга транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров, крупногабаритных грузов, транспорта служб экстренного реагирования с использованием технологий ГЛОНАСС | - | - | - | - | Наличие действующей информационно-навигационной системы Октябрьского района, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах | шт. | 6 | 12 | 12 |
| 3. | Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | - | - | - | - | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5,55 | 0,74 | 2,04 |
| 4. | Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Октябрьском районе | 861,8 | 60,0 | 861,7 | 60,0 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | 22 | 22 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | у.ед. | 16,8 | 18,79 | 18,79 |
| 5. | Оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием | - | - | - | - | Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием | % | 64,87 | 73,33 | 73,33 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

в Октябрьском районе»

по результатам  работы за 2016 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за 2016 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района».

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=1/1=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1х1=1.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района».

Данная подпрограмма насчитывает 5 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=1/1=1;

S2 = Rф2  / RП2=9,132/2,04=4,47;

S3 = Rф3  / RП3=22/22=1;

S4 = Rф4  / RП4=18,79/18,79=1;

S5 = Rф5  / RП5=73,33/73,33=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 5=0,2.

IР= 1х0,2+4,47х0,2+1х0,2+1х0,2+1х0,2=1,7

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района»:

IЭ  = (70 987,7 х1,7)/ 91 527,4  =1,32

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.