Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

06.04.2011 г.                                        № 230            	           р.п.  Каменоломни

Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы"

В целях улучшения качества и доступности дошкольного образования, руководствуясь ч. 8 ст. 51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район»  на 2011-2015 годы" (Прилагается).

2. Заместителю Главы Администрации Октябрьского района - начальнику финансово-экономического отдела Администрации района (Овчиева Л.В.) при формировании бюджета на очередной финансовый год предусмотреть финансирование долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район»  на 2011-2015 годы». Установить, что мероприятия и объемы финансирования программы на период 2011-2015 годы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета на соответствующий финансовый год.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации района  - начальника ФЭУ Л.В. Овчиеву.

И.О. Главы

Администрации района						И.Ю. Зюзин

\

Приложение № 1

к Постановлению

Администрации

Октябрьского района

№ 230  от  06.04.2011 г.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН»

НА 2011-2015 ГОДЫ».

Раздел I. Паспорт долгосрочной целевой программы

"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы».

| Наименование: | Долгосрочная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | - Распоряжение Главы Администрации Октябрьского района от 18.02.2011 г. № 50 «О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы» - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» |
| Заказчик - Координатор Программы: | Администрация Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | Отдел образования Администрации Октябрьского района |
| Цели и Задачи Программы: | целью Программы является: - обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в Октябрьском районе; задачи Программы: - увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 2 до 6,5 лет с целью удовлетворения потребностей населения в услугах системы дошкольного образования; - увеличение показателя охвата детей в возрасте от 2 до 6,5 лет дошкольным образованием. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Программа реализуется в один этап с 2011-2015 годы и предусматривает: - проведение капитального ремонта 4 зданий дошкольных образовательных учреждений; - открытие дополнительных групп; - реконструкция 2 зданий дошкольных образовательных учреждений; - строительство "под ключ" 4 новых зданий дошкольных образовательных учреждений; - открытие 6 «Семейных детских садов». |
| Исполнители и соисполнители Программы: | Администрация Октябрьского района, Отдел образования администрации Октябрьского района (ОО) Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района (КУМИ). МУ «Служба «Заказчик» Отдел строительства, ремонта, ЖКХ и благоустройства |
| Перечень основных направлений реализации Программы: | Раздел I. Паспорт долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы" Раздел II. Содержание проблемы и обоснование необходимости их решения программными методами. Раздел III. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели. Раздел IV. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. Раздел V. Нормативное обеспечение Программы. Раздел VI. Механизм реализации Программы. Раздел VII. Оценка эффективности социальных последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Перечень мероприятий и общие объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы». Приложение № 2. Объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы». Приложение № 3. Целевые индикаторы и показатели реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы». Приложение № 4. Методика расчета целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы». Программа не имеет подпрограмм. |
| Финансовое обеспечение Программы: | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных источников в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Объем средств бюджета на 2011 год, необходимый для финансирования Программы, составляет 8734,8 тыс. рублей, в том числе: - бюджет района – 1234,8 тыс. рублей - федеральный бюджет – 7500,0 тыс. рублей Объем средств бюджета на 2012 год, необходимый для финансирования Программы, составляет 104285,7 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет- 86415,3 тыс. рублей - бюджет района – 17870,4 тыс. рублей Объем средств бюджета на 2013 год, необходимый для финансирования Программы, составляет 336464,4 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет- 283050,0 тыс. рублей - бюджет района – 53414,4 тыс. рублей Объем средств бюджета на 2014 год, необходимый для финансирования Программы, составляет 273464,4 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет- 232220,0 тыс. рублей - бюджет района – 41244,4 тыс. рублей Объемы финансирования Программы на 2010-2015 годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | - увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений в районе на 7 единиц (на 25 %); - увеличение количества групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района на 48 единиц (на 53,9 %); - увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района на 880 единиц (на 48,3%); - увеличение количества детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения района, на 913 человек (на 52,2 %); - обеспечение 70 % охвата детей в возрасте от 2 до 6,5 лет дошкольным образованием в районе |
| Система контроля за исполнением Программы: | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Октябрьского района. Итоговый обобщенный отчет представляется к 30 января года, следующего за отчетным. Отчет об исполнении Программы представляется Главе Администрации Октябрьского района по истечении срока ее реализации. |
| Формы контроля: | Проверка исполнения разделов Программы. Отчеты исполнителей Программы. |

- Раздел   II.  Содержание проблемы  и  обоснование  необходимости  их  решения  программными  методами.

- В течение последних нескольких лет растет интерес  к системе дошкольного образования, возросло число инициатив, направленных на ее развитие. Определяющими принципами реализации образовательной  политики в районе являются открытость, доступность, эффективность, качество и результативность.

- Основной целью современного дошкольного образования  является создание комфортных условий, способствующих усвоению ребенком общечеловеческой культуры, заложенной в окружающем мире: предметах, природе, человеческих отношениях, а также в способах познания и порождения нового.

В Октябрьском  районе зарегистрировано 28 дошкольных учреждений. Из них функционирование трех ДОУ  приостановлено до проведения капитальных ремонтов (ДОУ  № 3 х.Шевченко, ДОУ № 8 п.Залужный и ДОУ № 12 п.Персиановский).   Проектная мощность функционирующих дошкольных учреждений - 1824 мест, посещают детские сады  1735 детей. Охват детей дошкольным образованием по району составляет  43 %,   в том числе в возрасте от 1 года до 3 лет - 34 %, от 3 до 7 лет – 82 %, наметилась четкая тенденция на увеличение потребности населения в услугах дошкольного образования. В связи с повышением рождаемости и миграции населения очередь в детские сады возрастает. Существующие детские сады в населенных пунктах  переукомплектованы и полностью не обеспечивают население услугами дошкольных образовательных учреждений. По состоянию на 01.12.2010 очередь детей на получение места в дошкольные образовательные учреждения составляла 1579 человека, (в аналогичный период 2008 г. – 1161чел.,  2009 г. – 1370 чел.)

Особенно остро стоит вопрос  нехватки мест в  населенных пунктах: п. Каменоломни, п. Персиановский, ст. Кривянская, сл. Красюковская.  Проблема может быть решена только через расширение действующей сети дошкольных образовательных учреждений, строительство новых детских садов:

- проведение капитальных ремонтов в ДОУ  № 3 х. Шевченко, № 8 п. Залужный, № 12 п. Персиановский, № 15 х.Красный Луч

- новое строительство ДОУ в п. Каменоломни, ст. Кривянская, сл. Красюковская,   х. Киреевка.

С целью увеличения охвата дошкольным образованием в 2010 году открыты   группы в:  МДОУ №17 х. Коммуна на 20 мест и в МДОУ № 35 п. Новоперсиановка на 20 мест.

В  связи  с  этим  возникла  необходимость  реализации  комплексной  системы  мер по  развитию  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  в  муниципальном  образовании  «Октябрьский  район» на 2011-2015 годы.

В  целях  обеспечения  государственных  гарантий  доступности  дошкольного  образования  в  Октябрьском  районе  возникла  необходимость  разработки  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  в  муниципальном  образовании  «Октябрьский  район»  на  2011-2015  годы»,  которая  позволит  увеличить  количество  мест  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  для  детей  в  возрасте  от  2  до  6,5  лет  с  целью  удовлетворения  потребностей  населения  в  услугах  системы  дошкольного  образования.

Раздел  III.   Основные  цели  и  задачи,  сроки  и  этапы  реализации                Программы.  Целевые  индикаторы  и  показатели.

- Основной  целью  реализации  Программы  является  обеспечение  государственных  гарантий  доступности  дошкольного  образования  в  Октябрьском  районе.

- Основными  задачами  программы  являются:

- -  увеличение  количества  мест  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  для  детей  в  возрасте  от  2  до  6,5  лет  с  целью  удовлетворения  потребностей  населения  в  услугах  системы  дошкольного  образования;

- -  увеличение  показателя  охвата  детей  в  возрасте  от  2  до  6,5  лет  дошкольным  образованием.

- Сроки  и  этапы  реализации  Программы:

- Программа  реализуется  в  один  этап  с 2011-2015 годы  и  предусматривает:

- -  проведение    капитального   ремонта  4  зданий    дошкольных    образовательных   учреждений;

- -  открытие  дополнительных  групп;

- -  реконструкция  2  зданий  дошкольных  образовательных  учреждений;

- -  строительство  «под  ключ»  4  новых  зданий  дошкольных  образовательных  учреждений;

- -  открытие  6  «Семейных  детских  садов».

- Целевые  индикаторы  и  показатели  программы:

- Количество  муниципальных  дошкольных  учреждений

- Количество  семейных  детских  садов

- Количество  групп  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях

- Количество  мест  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях

- Количество  детей,  посещающих  дошкольные  образовательные  учреждения

- Охват  детей  дошкольным  образованием

- Удовлетворенность  потребности  в  услугах  дошкольного  образования

- Оздоровление  детей  (закаливание,  физическая  культура, профилактические  мероприятия)

- Раздел  IV.  Система  программных  мероприятий,  ресурсное  обеспечение  Программы.

- Мероприятия  долгосрочной  целевой  Программы:

- Открытие  дополнительно  одной  группы  в  МДОУ  № 11 п. Нижнедонской (20 детей);

- Открытие  дополнительно  в  МДОУ  № 33  п. Кадамовский  одной  группы  (20  детей);

- Открытие  МДОУ  х. Ягодинка  (20 детей)

- Строительство  МДОУ  в  ст. Кривянской   на  260  мест;

- Строительство  МДОУ  в  п. Каменоломни  на  260  мест;

- ПСД  на  строительство  МДОУ  в  х. Киреевка;

- Строительство МДОУ  в  п. Киреевка  на  75  мест;

- ПСД  на  строительство  в  МДОУ  в  х. Красюковская;

- Строительство  МДОУ в  сл.Красюковская  на  110  мест;

- Капитальный  ремонт в МДОУ № 15 х.Красный Луч (дополнительно   20  детей);

- Капитальный  ремонт  МДОУ  № 3 х.. Шевченко  (20  детей);

- Капитальный  ремонт  МДОУ  № 8 х.. Залужный  (20 детей);

- Капитальный  ремонт  МДОУ  № 12  п. Персиановский  (75 детей);

- Открытие  МДОУ  х. Яново-Грушевский (20 детей);

- Открытие  МДОУ  в  х. Марьевка (20 детей);

- Открытие  семейных  детских садов.

- Раздел  V.  Нормативное  обеспечение  программы.

Для достижения целей реализации Программы необходимо принять следующие нормативные правовые акты Администрации Октябрьского района:

Распоряжение и постановление Главы Администрации Октябрьского района;

Решение Собрания депутатов по Октябрьскому району.

В процессе реализации Программы и с учетом принятия районных нормативно-правовых актов Отдела образования могут разрабатываться и приниматься нормативно-правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

- Раздел  VI.  Механизм  реализации  Программы.

- Оценка  эффективности  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  в  муниципальном  образовании  «Октябрьский  район»   осуществляется  исполнителем-координатором,  выполняющим  функции  муниципального  заказчика,  по  итогам  её  исполнения,  по  итогам  её  исполнения  за  отчетный  финансовый  год  и  в  целом  после  завершения  Программы  по  следующим  критериям:

- -  степень  достижения  за  отчетный  период  запланированных  значений  целевых  индикаторов  и  показателей;

- -  уровень  финансирования  за  отчетный  период  мероприятий  Программы  от  запланированных  объемов;

- -  степень  выполнения  мероприятий  Программы.

- Раздел  VII.  Оценка  эффективности  социальных  последствий  от             реализации  Программы.

- Оценка  эффективности  реализации  Программы  производится  путем  сравнения  фактически  достигнутых  в  результате  реализации  Программы  Индикаторов  и  показателей  с  запланированными,  сравнения  фактического  объема  финансирования  мероприятий  Программы  с  запланированными,  фактического  выполнения  мероприятий  Программы  с  запланированными.  При  оценке  эффективности  учитывается  мониторинг  участников  Программы,  который  проводится  систематически  -  один  раз  в  полугодие.

- На  основе  проведенной  оценки  эффективности  реализации  Программы  могут  быть  сделаны  следующие  выводы:

- -  эффективность  реализации  Программы  снизилась;

- -  эффективность  реализации  Программы  находится  на  прежнем  уровне;

- -  эффективность  реализации  Программы  повысилась.

- Итоговый  обобщающий  отчет  об  оценке  эффективности  реализации  Программы  предоставляется  основным  исполнителем-координатором  отделом  образования  Администрации  Октябрьского  района   Главе  Октябрьского  района,  в  финансово-экономическое  управление  Администрации  Октябрьского  района к  30  января  года,  следующего  за  отчетным.

| «Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Октябрьском районе на 2011-2015 годы» |  |
| --- | --- |

Перечень мероприятий и общие объёмы финансирования

долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Октябрьском районе  на 2011-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Основной исполнитель (ГРБС) | Источники финансирования | Сумма затрат (млн. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 – 2015 годы | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Открытие дополнительно одной группы в МДОУ № 11 п.Нижнедонской ( 20 детей) | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Местный бюджет | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |
| 2. | Открытие дополнительно в МДОУ № 33 п.Кадамовский одной группы (20 детей) | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Местный бюджет | 301,3 | 301,3 |  |  |  |  |
| 3. | Открытие МДОУ х.Ягодинка ( 20 детей) | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Местный бюджет | 2488,4 |  | 2488,4 |  |  |  |
| 4. | Строительство МДОУ в ст. Кривянской на 260 мест | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Областной бюджет Местный бюджет | 165750,0 29250,0 |  |  | 28730,0 | 137020,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5070,0 | 24180,0 |  |
| 5. | Строительство МДОУ в п. Каменоломни на 260 мест | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Областной бюджет Местный бюджет | 165750,0 29250,0 |  | 28730,0 5070,0 | 137020,0 24180,0 |  |  |
| 6. | ПСД на строительство МДОУ в х.Киреевка | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Областной бюджет Местный бюджет | 5100,0 900,0 |  |  | 5100,0 900,0 |  |  |
| 7. | Строительство МДОУ в п. Киреевка на 75 мест | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Областной бюджет Местный бюджет | 95200,0 16800,0 |  |  |  | 95200,0 16800,0 |  |
| 8. | ПСД на строительство МДОУ в х.Красюковская | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Областной бюджет Местный бюджет | 7395,0 1305,0 |  | 7395,0 1305,0 |  |  |  |
| 9. | Строительство МДОУ в сл. Красюковская на 110 мест | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Областной бюджет Местный бюджет | 112200,0 19800,0 |  |  | 112200,0 19800,0 |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт в МДОУ № 15 х.Красный Луч (дополнительно 20 детей) | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Федеральный бюджет Местный бюджет | 7500,0 301,3 | 7500,0 301,3 |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт в МДОУ № 3 х.Шевченко ( 20 детей) | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Областной бюджет Местный бюджет | 18045,5 3184,5 |  | 18045,5 3184,5 |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт МДОУ № 8 х.Залужный ( 20 детей) | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Областной бюджет Местный бюджет | 9702,8 1712,3 |  | 9702,8 1712,3 |  |  |  |
| 13. | Капитальный ремонт МДОУ№ 12 п.Персиановский ( 75 детей) | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Областной бюджет Местный бюджет | 22542,0 3978,0 |  | 22542,0 3978,0 |  |  |  |
| 14. | Открытие МДОУ Х.Яново-Грушевский ( 20 детей) | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Областной бюджет Местный бюджет | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |
| 15. | Открытие МДОУ в х.Марьевка ( 20 детей) | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Областной бюджет Местный бюджет | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
| 16. | Открытие семейных детских садов | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Местный бюджет | 793,2 | 132,2 | 132,2 | 264,4 | 264,4 |  |

И.о. управляющего делами

Администрации района                                              Н.Н. Савченко

|  | Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Октябрьском районе на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |

Объёмы

финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Октябрьском районе

на 2011 - 2015 годы»

тыс. рублей

| Источник финансирования | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2011-2015 годы всего (в тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объём средств бюджета, в том числе: | 8734,8 | 104285,7 | 336464,4 | 273464,4 |  | 722949,3 |
| подготовка проектно-сметной документации по строительству объектов |  | 8700,0 | 6000,0 |  |  | 14700,0 |
| проведение капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений | 7801,3 | 59165,1 |  |  |  | 66966,4 |
| строительство «под ключ» зданий дошкольных образовательных учреждений |  | 33800,0 | 327000,0 | 273200,0 |  | 634000,0 |
| Открытие групп ДОУ | 801,3 | 2488,4 | 3200,0 |  |  | 6489,7 |
| Открытие семейных детских садов | 132,2 | 132,2 | 264,4 | 264,4 |  | 793,2 |

И.о. управляющего делами

Администрации района                                              Н.Н. Савченко

|  | Приложение № 3 к долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений В Октябрьском районе на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |

Целевые индикаторы и показатели реализации

долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Октябрьском районе на 2011-2015 годы»

| Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | 2010 год, базовый, | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единица | 28 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Количество семейных детских садов | единица |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| Количество групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | единица | 89 | 92 | 99 | 101 | 120 | 137 |
| Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | единица | 1824 | 1824 | 1959 | 1999 | 2369 | 2704 |
| Количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения | человек | 1751 | 1784 | 1919 | 1959 | 2329 | 2664 |
| Охват детей дошкольным образованием | проценты | 51,6 | 56,0 | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 70,0 |
| Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | проценты | 44,5 | 49 | 52 | 52 | 54 | 55 |

И.о. управляющего делами

Администрации района                                              Н.Н. Савченко

| Приложение № 4 к долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Октябрьском районе на 2011-2015 годы» |  |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

расчета  целевых  индикаторов и показателей долгосрочной  целевой   программы

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Октябрьском районе на 2011-2015 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя | Источник данных для расчета |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в Октябрьском районе. |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | Количество мест в ДОУ/общее количество детей дошкольного возраста | Статистический отчет РИК-78. Полугодовой мониторинг. |
| 2. | Оздоровление детей (закаливание, физическая культура, профилактические мероприятия) | Фактическая посещаемость/ плановое количество детей | Отчет по заболеваемости в Ростпотребнадзор |
| 3. | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Единиц | Форма статистической отчетности 85-К, отчет по сетям и штатам |
| 4. | Количество групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Единиц | Форма статистической отчетности 85-К, отчет по сетям и штатам |
| 5. | Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждений | По лицензии | Форма статистической отчетности 85-К, отчет по сетям и штатам |
| 6. | Количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения | Фактическая посещаемость детей | Информация, подготовленная на основе сведений дошкольных образовательных учреждений |
| 7. | Охват детей дошкольным образованием | Количество детей, посещающих ДОУ/ общее количество детей дошкольного возраста | Отчет по системе сбалансированных показателей |
| 8. | Количество семейных детских домов | Единиц | Информация, подготовленная на основе сведений дошкольных образовательных учреждений |

И.о. управляющего делами

Администрации района                                              Н.Н. Савченко