Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2017     		      		№ 317	          		 р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 05.02.2016 № 45

В целях реализации постановления Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 05.02.2016 № 45 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по вводу жилья в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2016-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по  строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Басакевича С.В.

Глава Администрации

Октябрьского  района				  		 	Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 03.04.2017 № 317

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по вводу жилья в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2016-2020 годы

1. Общее описание

В рамках подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья» муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815, создаются условия улучшения жилищных условий для граждан Октябрьского района Ростовской области.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Октябрьского района.

Итоги жилищного строительства на территории Октябрьского района
за 2010 – 2015 годы показывают постоянный рост объемов вводимого жилья. Ситуация в сфере жилищного строительства на протяжении последних лет имеет стабильную положительную динамику.

Жилищный фонд Октябрьского района состоит из многоквартирных жилых домов и индивидуальной малоэтажной застройки. На начало 2012 года он составил 1225,1 тыс. кв. м общей площади жилья, на начало 2013 года – 1240,4 тыс. кв. м, на начало 2014 года – 1258,5 тыс. кв. м, на начало 2015 года – 1291,7 тыс. кв. м, на начало 2016 года –1314,8 тыс. кв. м, на 01.01.2017 года – 1639,4 кв. м общей площади жилья.

Всего по организациям различных форм собственности за счет всех источников финансирования в районе введено в действие жилых домов за период с 2010 по 2016 год 130,285 тыс. кв. м: в 2010 – 13,087 тыс. кв. м, в 2011 г. – 14,852 тыс. кв.м., в 2012 г. – 15,3 тыс. кв. м, в 2013 г. – 18,1 тыс. кв. м, в 2014 г. – 20,73 тыс. кв. м, в 2015 г. – 23,441 тыс. кв. м, в 2016 г. – 24,775 кв. м

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Октябрьского района, в 2010 году составила 16,63 кв. м, в 2011году – 16,94 кв. м, в 2012 году – 17,37 кв. м, в 2013 году – 17,62 кв.м, в 2014 – 18,05 кв. м., в 2015 г. – 18,57 тыс. кв. м, в 2016 г. – 22,9 кв.м общей площади жилья.

Рост данного показателя достигнут за счет увеличения объемов вводимого жилья: ввод жилья на одного проживающего в 2010 году составлял 0,18 кв. м общей площади, в 2011 году – 0,20 кв. м, в 2012 году – 0,21 кв. м, в 2013 году – 0,25 кв.м, в 2014 – 0,29 кв. м, в 2015 г. – 0,33 кв. м, в 2016 г. – 0,35 кв. м жилья.

С 2010 года по 2015 год активно развиваться строительство в р.п. Каменоломни. Так были построены и введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома:

- в 2010 году - по ул. Первомайская, д. 42, общей площадью 286,0 кв. м;

- в 2011 году - по ул. Энгельса, д. 47а, строение 1, общей площадью 490,0 кв. м и по пер. Первомайскому, д. 41б, общей площадью 273,0 кв. м;

- в 2012 году введено 3643,0 кв. м жилые дома по ул. Бойко, д. 54, пер. Узкому, д. 45, по ул. Энгельса, д. 47-а, строение 3, по пер. Садовый, д. 19 г, строение 1, 2;

- в 2013 году многоквартирное жилое строительство стало осуществляться и в других населенных пунктах района и было введено 5216,0 кв. м:

1) в р.п. Каменоломни  введено 2240,0 кв. м  жилых помещений по адресам: по пер. Узкий, д. 45, 3, 4 строения, по ул. Энгельса, д. 49а, по ул. Победы, д. 9.

2) в пос. Персиановский – 1030,0 кв. м по ул. Бульварная, д.  16/1 общей площадью 515 кв.м.

3) в сл. Красюковской – 1946,0 кв. м по пер. Советский.

- в 2014 году было введено многоквартирных домов общей площадью 8331,0 кв. м, а именно:

1) в р.п. Каменоломни – 4005,0 кв. м по ул. Строительная, д. 11а, строение 1, 2; ул. Восточная, д. 34; ул. Мира, д. 23-б; пер. Садовый, д. 28; ул. Бойко, д. 34;

2) в пос. Персиановский – 4328,0 кв. м по ул. Мира, 1, строения 2,3; ул. Кривошлыкова, д. 9-б.

- в 2015 году было введено 6556,0 кв. м общей площади многоквартирного жилого фонда:

1) в р.п. Каменоломни – 3173,0 кв. м по ул. 40 лет Октября; по пер. Садовый, д. 27; по пер. Узкий, 41-а;

2) в пос. Персиановском -  3169,0 кв. м по ул. Мира, 1, строения 1, 3ул. Бульварная, д. 16;

3) в ст. Кривянская – 214,0 кв. м по ул. Мостовой, д. 1-б.

За период с 2010 по 2015 год включительно построено 723 дома/678 квартир, а именно: в 2010 г. – 95 домов/105 квартир, в 2011 г. – 125 домов/18 квартир, в 2012 г. – 106 домов/175 квартир, в 2013 г. – 121 дом/63 квартиры, в 2014 г. – 123 дома/183 квартиры, в 2015 г. – 153 дома/134 квартиры. В 2016 году построено 162 индивидуальных жилых дома и 7 многоквартирных жилых дома с общим количеством квартир  144 единицы.

Строительство многоквартирного жилищного фонда в Октябрьском районе в основном осуществляется строительными компаниями ООО «Атлант», ООО СК «Каскад», ООО СК «Бостон», а также ООО «Стройпартнер» и ООО «Жилстройинвест», которые зарекомендовали себя как «добросовестные застройщики», качество построенных объектов которых соответствует всем предусмотренным законодательством российской Федерации нормам и требованиям к жилым помещениям.

Благодаря развитию жилищного строительства в Октябрьском районе, были обеспечены социальным жильем 130 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также жилые помещения приобретаются участниками федеральных целевых программ «Жилище» и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы до периода 2020 года».

В 2016-2020 годы работа в данном направлении будет  продолжаться и набирать темпы, а исполнение «дорожной карты»  должно привести к увеличению строительства жилья по Октябрьскому району на 150,8 тыс. кв. м, что приведет к 2020 году к средней обеспеченности населения жильем 24,67 кв. м на 1 жителя, и ввод жилья на душу населения составит  0,49 кв. м на 1 жителя, а также к увеличению общей площади жилых помещений в районе 1765,4 млн. кв. м.

2. Прогноз развития жилищного строительства

на территории Октябрьского района на 2016 – 2020 годы, тыс. кв. м

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель | 2016 год | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 13,087 | 24,775 | 25,2 | 32,3 | 33,5 | 35,0 |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв. м / на 1 жителя | 18,1 | 22,9 | 23,25 | 23,7 | 24,18 | 24,67 |
| Ввод жилья на душу населения за год | кв. м / на 1 жителя | 0,19 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,47 | 0,49 |

3. Вводу жилья в 2016 году

Таблица № 1

| Наименование поселения | Ввод жилья 2016 кв.м | Факт январь-ноябрь кв.м | % выполнения | Кол-во домов/ квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Индивидуальное жилье | 19145 | 18542 | 97 | 162 |
| Алексеевское сельское поселение | 740 | 1413 | 191 | 9 |
| Артемовское сельское поселение | 740 | 1315 | 178 | 10 |
| Бессергеневское сельское поселение | 2610 | 3215 | 123 | 30 |
| Керчикское сельское поселение | 275 | 395 | 144 | 6 |
| Коммунарское сельское поселение | 1875 | 1180 | 63 | 9 |
| Краснолучское сельское поселение | 540 | 22 | 4 | 0 |
| Красюковское сельское поселение | 2480 | 2288 | 92 | 25 |
| Краснокутское сельское поселение | 1205 | 1173 | 97 | 14 |
| Кривянское сельское поселение | 2680 | 3798 | 142 | 30 |
| Мокрологское сельское поселение | 740 | 1009 | 136 | 11 |
| Персиановское сельское поселение | 2145 | 881 | 41 | 5 |
| Каменоломненское городское поселение | 3115 | 1853 | 59 | 13 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование объекта (этажность, количество квартир) | Адрес строительства | Наименование застройщика | Общая площадь жилья (тыс. кв.м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-х-этажный, 21-ти-квартирный | п. Каменоломни, ул. Строительная 12а | ООО "Атлант" | 1,143 | 0 | 0 | 0 | 1,143 |
| 2 | 2-х-этажный, 6-ти-квартирный | п. Каменоломни, пер. Первомайский, 28 | ООО "Атлант" | 0,461 | 0 | 0 | 0,461 | 0 |
| 3 | 3- х-этажный, 30-ти-квартирный | п. Персиановский, ул. Мира, 1, стр.4, сек.1 | ООО СК "Каскад" | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |
| 4 | 3-х-этажный, 18-ти-квартирный | п. Персиановский, ул. Мира, 1, стр.4, сек.2 | ООО СК "Каскад" | 0,671 | 0 | 0 | 0 | 0,671 |
| 5 | 3-х-этажный, 27-ти-квартирный | п. Каменоломни, ул. Крупской, 65 | ООО СК "Бостон" | 1,521 | 0 | 0 | 1,521 | 0 |
| 6 | 3-х-этажный, 8-ми-квартирный | п. Каменоломни, ул. Мира, 30 а | ООО "Стройгарант" | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 | 0 |
| 7 | 3-х-этажный, 30-ти-квартирный | п. Каменоломни, ул. Строительная, д. 11-а, сек. 2 | ООО «Атлант» | 0,914 | 0 | 0 | 0,914 | 0 |
| 8 | 2-х-этажный, 4-х-квартирный | п. Каменоломни, ул. Пролетарская, д. 18-а | ООО «Атлант» | 0,213 | 0 | 0 | 0,213 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 6,233 | 0 | 0,45 | 3,109 | 2,674 |
| Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х | х | х | х | 18,542 | 4,141 | 6,886 | 6,82 | 0,695 |
|  |  |  | Всего: | 24,775 | 4,141 | 7,336 | 9,929 | 3,369 |

6

3. План по вводу жилья на 2017 год

Таблица № 1

| № п/п | Наименование поселения | Ввод жилья 2017, кв.м. | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | Всего | апрель | май | июнь | Всего | июль | август | сентябрь | Всего | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Индивидуальное жилье | 18220 | 1250 | 120 | 180 | 1550 | 1750 | 2000 | 3750 | 7500 | 2250 | 2500 | 2720 | 7470 | 1500 | 200 | 0 | 1700 |
| 1.1 | Алексеевское сельское поселение | 695 | 40 | 0 | 0 | 40 | 50 | 80 | 140 | 270 | 80 | 90 | 90 | 260 | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 1.2 | Артемовское сельское поселение | 695 | 40 | 0 | 0 | 40 | 50 | 80 | 140 | 270 | 80 | 90 | 100 | 270 | 115 | 0 | 0 | 115 |
| 1.3 | Бессергеневское сельское поселение | 2540 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 290 | 520 | 1080 | 310 | 350 | 350 | 1010 | 130 | 50 | 0 | 180 |
| 1.4 | Керчикское сельское поселение | 280 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 160 | 50 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Коммунарское сельское поселение | 1705 | 90 | 40 | 0 | 130 | 120 | 180 | 360 | 660 | 220 | 250 | 270 | 740 | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 1.6 | Краснолучское сельское поселение | 520 | 40 | 0 | 0 | 40 | 70 | 60 | 100 | 230 | 70 | 90 | 50 | 210 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1.7 | Красюковское сельское поселение | 2325 | 110 | 40 | 40 | 190 | 160 | 260 | 470 | 890 | 300 | 310 | 360 | 970 | 235 | 40 | 0 | 275 7 |
| 1.8 | Краснокутское сельское поселение | 1145 | 70 | 0 | 0 | 70 | 100 | 120 | 260 | 480 | 145 | 160 | 190 | 495 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.9 | Кривянское сельское поселение | 2540 | 260 | 0 | 40 | 300 | 270 | 290 | 520 | 1080 | 310 | 370 | 360 | 1040 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 1.10 | Мокрологское сельское поселение | 695 | 50 | 0 | 0 | 50 | 40 | 40 | 120 | 200 | 80 | 100 | 120 | 300 | 85 | 60 | 0 | 145 |
| 1.11 | Персиановское сельское поселение | 2540 | 110 | 0 | 60 | 170 | 310 | 320 | 520 | 1150 | 265 | 310 | 340 | 915 | 255 | 50 | 0 | 305 |
| 1.12 | Каменоломненское городское поселение | 2540 | 170 | 40 | 0 | 210 | 270 | 240 | 520 | 1030 | 340 | 380 | 460 | 1180 | 120 | 0 | 0 | 120 |
|  | Многоквартирный жилой фонд | 6980 | 0 | 1130 | 1820 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 0 | 800 | 1200 | 2000 |
|  | ИТОГО: | 25200 | 1250 | 1250 | 2000 | 4500 | 1750 | 2000 | 3750 | 7500 | 2250 | 2500 | 4750 | 9500 | 1500 | 1000 | 1200 | 3700 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование объекта (этажность, количество квартир) | Адрес строительства | Наименование застройщика | Общая площадь жилья (тыс. кв. метров) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Многоквартирные жилые дома 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-этажный, 8-квартирный | п. Каменоломни, пер. Советский, 7а | ООО "Атлант" | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3-этажный, 16-квартирный | п. Персиановский, ул. Мира 1, стр. 5, сек. 1 | ООО СК "Каскад" | 1,13 | 1,13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3-этажный, 15-квартирный | п. Персиановский, ул. Мира 1, стр.5, сек.2 | ООО СК "Каскад" | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3-этажный, 21-кваритрный | п. Персиановский, ул. Мира 1, стр.5, сек.3 | ООО СК "Каскад" | 1,12 | 0 | 0 | 1,12 | 0 |
| 5 | 3-этажный, 12-кваритрный | п. Каменоломни, ул. Мира, 17 | ООО СК "Бостон" | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| 6 | 2-этажный, 6-квартирный | п. Каменоломни, ул. Бойко, 60 в | ООО СК "Бостон" | 0,41 | 0 | 0 | 0,41 | 0 |
| 7 | 3-этажный, 15-квартирный | п. Каменоломни, пер. Луганский, 14 | ООО СК "Бостон" | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| 8 | 3-этажный, 12-квартирный | п. Каменоломни, пер. Октябрьский, 59 | ООО "Стройгарант" | 0,42 | 0,42 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3-этажный, 24-квартирный | п. Каменоломни, ул. Ленина, 148 | ООО "Стройдонснаб" | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 6,98 | 2,95 | 0 | 2,03 | 2 |
| Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | 18,22 | 1,55 | 7,5 | 7,47 | 1,7 |

».

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района			   						 Н.Н. Савченко

9