РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12. 2019                                     № 1633                              р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 28.12.2018 № 1848

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 28.12.2018 № 1848 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» на 2019 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 20.11.2019 № 1352 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 28.12.2018 № 1848».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4.  Контроль за  исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Лотарева А.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                            Овчиева Л.В.

Постановление вносит отдел строительства, ремонта, ЖКХ,  и транспорта Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 31.12.2019  № 1633

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие транспортной системы Октябрьского района» на 2019  год

| - № п/п | - Номер и - наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Плановый срок реализации | - Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего |  | - Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района |  | - Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |  | - 9 |
| - Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Улучшение технического состояния автомобильных дорог | 31.12.2019 |  | 57 966,8 | 57 875,1 |  | 91,7 |  | 0,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Платежные - поручения | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 2 | - Основное мероприятие 1.2. Разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на ремонт | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Платежные - поручения | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 3 | Основное мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на капитальный ремонт | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Платежные - поручения | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 4 | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - уменьшение доли протяженности ав-томобильных до-рог общего поль-зования регио-нального и межму-ниципально-го значения, - не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности ав-томобильных до-рог общего поль-зования регио-нального зна-чения | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х | Х |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Платежные - поручения | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 5 | Основное мероприятие 1.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на строительство (реконструкцию) | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Платежные поручения | 01.11.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 6 | - Основное мероприятие 1.6. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | уменьшение доли протяженности ав-томобильных до-рог общего поль-зования регио-нального и межму-ниципально-го значения, не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности ав-томобильных до-рог общего поль-зования регио-нального зна-чения | 31.12.2019 | 94 661,8 |  |  | 94 661,8 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | - Мероприятие 1.6.1 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "г. Новошахтинск-х.Новопавловка-х. Калиновка" | Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | уменьшение доли протяженности ав-томобильных до-рог общего поль-зования регио-нального и межму-ниципально-го значения, не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности ав-томобильных до-рог общего поль-зования регио-нального зна-чения | 31.12.2019 | 94 661,8 |  |  | 94 661,8 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Платежные поручения | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Основное мероприятие 2.1. Оснащение средствами фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | Привлечение водителей к административной ответственности за нарушение ПДД, таких как превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков и пешеходов, а также предотвращения повторных нарушений | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Установка камер фото-и видеофиксации | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | Снижение уровня нарушений ПДД | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 8 | - Основное мероприятие 2.2. Изготовление информационно - пропагандистского материала для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | Повышение уровня просвещенности населения в части безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Изготовление и распространение информационных листовок | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | Не менее 500 листовок | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 9 | Основное мероприятие 2.3. Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | - 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Акты выполненных работ | - 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 10 | - Основное мероприятие 2.4. Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений светоотражающими макетами пешеходов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению | - 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Оборудование макетами 2 пешеходных переходов | - 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 11 | - Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | - 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.5. Проведение семинаров и круглых столов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Организация не менее 4 мерприятий | - 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - Основное мероприятие 3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | Повышение эффективности контроля и координации деятельности транспортных предприятий | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Обеспечение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Обеспечение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 14 | - Основное мероприятие 3.2. Приобретение новых единиц подвижного состава используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.2. Закупка транспортных средств | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 15 | Основное мероприятие 3.3. Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.3. Комиссионный осмотр транспортных средвств | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 16 | - Основное мероприятие 3.4. Мониторинг потребности в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Своевременное выявление потребности у населения в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.4. Осуществление мониторинга, проведение расчета рентабельности | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Организация новых маршрутов | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 17 | - Основное мероприятие 3.5. Организация и формирование новых, постоянно действующих, межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Увеличение уровня пассажирооборота на транспортных перевозках | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.5. Формирование новых маршрутов на основании выявленной потребности | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Организация новых маршрутов | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Итого по муниципальной программе | Х | - Х | Х | 152 628,6 |  | 152 536,9 |  | 91,7 |  | 0,0 |
|  | - Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | - Х | Х | 44 584,7 |  | 44 493,0 |  | 91,7 |  | 0,0 |
|  | - Соисполнитель 1 | Х | - Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Соисполнитель 2 | Х | - Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Участник 1 | Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Х | Х | 108 043,9 |  | 108 043,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | - Участник 2 | Х | - Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |

х - средства бюджета Октябрьского района включаются в муниципальную программу при условии их отражения в нормативно-правовых актах Октябрьского района, а также на условиях софинансирования при выделении средств из областного бюджета.

- Управляющий  делами

- Администрации  Октябрьского района                                                                                                    Савченко Н.Н.