- Российская Федерация

- Ростовская область

- Муниципальное образование «Октябрьский район»

- Администрация  Октябрьского  района

- постановление

27.04.2022                                         № 571                   р.п.  Каменоломни

| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 05.12.2019 № 1458 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |  |
| --- | --- |

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации Октябрьского района в соответствие с действующим законодательством, на основании постановления  Администрации Октябрьского района от 03.12.2019 № 1447 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», решения Собрания депутатов Октябрьского района от 31.03.2022  № 34 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 № 10 «О бюджете Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района  от 05.12.2019 №1458 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий», изложив приложение  к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1572 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 05.12.2019 №1458 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий». Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности  Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                         Л.В. Овчиева

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района 				З.Н.Дегтярева

Приложение                                                                                                                                                               к постановлению                                                                                                                                             Администрации                                                                                                                                                     Октябрьского района                                                                                                                                                                  от  27.04.2022  № 571

ПАСПОРТ

муниципальной программы Октябрьского района

«Комплексное развитие сельских территорий»

| Наименование муниципальной программы Октябрьского района | «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - Администрация Октябрьского района, - Финансово-экономическое управление, - отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, - отдел образования Администрации Октябрьского района, - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, - Муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района (МКУ "ДС и ЖКХ"), - муниципальные образования Октябрьского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | сохранение доли сельского населения в общей численности населения Октябрьского района; увеличение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам; повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |
| Задачи муниципальной программы | создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и развития кадрового потенциала на селе; содействие улучшению инфраструктурного обустройства сельских территорий. |
| Целевые показатели муниципальной программы | доля сельского населения в общей численности населения Октябрьского района; соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств; доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах; обеспеченность сельского населения питьевой водой; уровень газификации домов (квартир) в сельской местности. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2030 годы: Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы Октябрьского района составляет 567320,2 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 58 833,2 тыс. рублей; в 2021 году – 198634,9 тыс. рублей; в 2022 году – 290939,0 тыс. рублей; в 2023 году - 18558,1 тыс. рублей; в 2024 году – 355,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 году - 0 тыс. рублей; в 2029 году - 0 тыс. рублей; в 2030 году - 0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Октябрьского района – 40424,60 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 6 210,6 тыс. рублей; в 2021 году – 14083,6 тыс. рублей; в 2022 году – 18055,0 тыс. рублей; в 2023 году – 1720,4 тыс. рублей; в 2024 году – 355,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджетов поселений – 5221,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 3 761,4 тыс. рублей; в 2021 году – 241,7 тыс. рублей; в 2022 году – 1217,9 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета – 354581,8 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 23 718,3 тыс. рублей; в 2021 году – 115080,8 тыс. рублей; в 2022 году – 199281,9 тыс. рублей; в 2023 году – 16500,8 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета – 129845,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 23 854,2 тыс. рублей; в 2021 году - 52349,0 тыс. рублей; в 2022 году – 53304,9 тыс. рублей; в 2023 году – 336,9 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. средства внебюджетных источников – 42468,7 тыс. руб. в том числе: в 2020 году – 5 050,0 тыс. рублей; в 2021 году – 17 121,5 тыс. рублей; в 2022 году – 20297,2 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | стабилизация демографической ситуации в сельской местности; повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности |

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Развитие рынка труда

(кадрового потенциала) на сельских территориях»

| Наименование подпрограммы | «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | - Администрация Октябрьского района, - Финансово-экономическое управление, - отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, - отдел образования Администрации Октябрьского района, - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, - Муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района (МКУ "ДС и ЖКХ"), - муниципальные образования Октябрьского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | содействие развитию рынка труда на селе |
| Задачи подпрограммы | создание условий для обеспечения занятости сельского населения. |
| Целевые показатели подпрограммы | численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам; численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2030 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 0 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Октябрьского района – 0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 0 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. Средства областного бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах и соглашениях между Минсельхозпродом РО и Администрацией Октябрьского района при предоставлении средств федерального и областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности посредством создания условий для обеспечения жильем сельского населения; содействие сокращению потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах |

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

| Наименование подпрограммы | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее – подпрограмма 2) и |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | - Администрация Октябрьского района, - Финансово-экономическое управление, - отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, - отдел образования Администрации Октябрьского района, - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, - Муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района (МКУ "ДС и ЖКХ"), - муниципальные образования Октябрьского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | содействие улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности повышение качества жизни сельского населения посредством улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий Октябрьского района |
| Задачи подпрограммы | обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности; повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий; обеспечение содействия благоустройству сельских населенных пунктов |
| Целевые показатели подпрограммы | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения; ввод в действие локальных водопроводов; ввод в действие распределительных газовых сетей; количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий; количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий; ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2030 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 567320,2 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 58 833,2 тыс. рублей; в 2021 году – 198634,9 тыс. рублей; в 2022 году – 290939,0 тыс. рублей; в 2023 году - 18558,1 тыс. рублей; в 2024 году – 355,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 году - 0 тыс. рублей; в 2029 году - 0 тыс. рублей; в 2030 году - 0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Октябрьского района – 40424,6 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 6 210,6 тыс. рублей; в 2021 году – 14083,6 тыс. рублей; в 2022 году – 18055,0 тыс. рублей; в 2023 году – 1720,4 тыс. рублей; в 2024 году – 355,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджетов поселений – 5221,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 3 761,4 тыс. рублей; в 2021 году – 241,7 тыс. рублей; в 2022 году – 1217,9 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета – 354581,8 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 23 718,3 тыс. рублей; в 2021 году – 115080,8 тыс. рублей; в 2022 году – 199281,9 тыс. рублей; в 2023 году – 16500,8 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета – 129845,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 23 854,2 тыс. рублей; в 2021 году - 52349,0 тыс. рублей; в 2022 году – 53304,9 тыс. рублей; в 2023 году – 336,9 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. средства внебюджетных источников – 42468,7 тыс. руб. в том числе: в 2020 году – 5 050,0 тыс. рублей; в 2021 году – 17 121,5 тыс. рублей; в 2022 году – 20297,2 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности; реализация проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок под компактную жилищную застройку; увеличение протяженности автомобильных дорог, имеющих твердое покрытие, в сельской местности; увеличение количества благоустроенных сельских территорий |

Приоритеты и цели

в сфере комплексного развития сельских территорий

С 2014 года в районе реализуется подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».  Комплекс  мероприятий данной подпрограммы направлен на повышение качества жизни сельского населения.

За период 2014-2019 г. в рамках данной подпрограммы социальные выплаты на улучшение жилищных условий в сумме 86,9 млн. руб. получили 62 сельских семьи, общая площадь построенного (приобретенного) за этот период жилья составила 3,9 тыс. кв. м.;

выполнены мероприятия  по повышению уровня  обеспечения  инженерной инфраструктуры сельских территорий (водоснабжение), с объемом финансирования 83,1 млн.  руб.,  из всех уровней бюджета. В результате  введено в эксплуатацию  25,76 км  водопроводных сетей (с. Алексеевка, х. Шевченко,  х. Красный Луч, продолжается реконструкция сетей водоснабжения

п. Персиановский).

В 2018 году реализованы четыре проекта местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности на общую сумму 9,9 млн. руб.

Укрепление инфраструктурного потенциала сельских территорий, повышение привлекательности для проживания трудоспособного населения в сельской местности  является неотъемлемым фактором повышения уровня и качества жизни сельского населения. Очередность граждан на улучшение жилищных условий сохраняется.  Поэтому необходим комплексный подход к реализации механизма государственной поддержки сельских территорий, в первую очередь, для решения проблемы обеспечения сельского населения жильем и его современного обустройства как основы для создания конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.

Кроме того, развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях является одним из главных условий активизации инвестиционных процессов в районе. Реализованные или планируемые к реализации инвестиционные проекты на сельских территориях района  являются одним из преимущественных критериев отбора для предоставления государственной поддержки на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий.

В соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года сформирована данная муниципальная программа.

Приоритетными направлениями при реализации муниципальной программы являются:

улучшение демографической ситуации в сельской местности;

совершенствование жилищной и инженерно-коммунальной инфраструктуры;
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий;
увеличение притока трудовых ресурсов для работы в сельской местности;

создание условий для увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств.

Целями муниципальной  программы являются:

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Октябрьского района (не менее 32%);

увеличение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам (достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 %);

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 41%).

Данные значения могут быть достигнуты к 2025 году при условии выделения средств федерального и областного  бюджетов  в количестве, достаточном для реализации программных мероприятий и достижения поставленных целей.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и развития кадрового потенциала на селе;

содействие улучшению инфраструктурного обустройства сельских территорий.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые показатели. Они предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

Сведения о показателях муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Муниципальная программа структурирована по подпрограммам, которые, в свою очередь, состоят из основных мероприятий, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагается за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета Октябрьского района,  местных бюджетов поселений района, а также средств внебюджетных источников.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Октябрьского района указан в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы  указаны в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Порядок перечисления и расходования межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из бюджета Октябрьского района, утверждён решением собрания депутатов Октябрьского района от 24.11.2016  г. № 76.

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов поселениям Октябрьского района приведен в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

Участие муниципальных образований 
Октябрьского района в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы принимают участие муниципальные образования Октябрьского района.

Муниципальные образования участвуют в осуществлении мероприятия по поддержке инфраструктурного и транспортного обустройства сельских территорий.

Перечень инвестиционных проектов по строительству и реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры в поселениях Октябрьского района приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района                                  Н.Н. Савченко

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |
| --- | --- |

Сведения

о показателях муниципальной программы Октябрьского района

«Комплексное развитие сельских территорий»,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя |  | Вид показателя |  | Единицы измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Данные для расчета показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области |  |  | статистический | процентов | 32 | 32 | 32 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |
| 2 | Показатель 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |  |  | статистический | процентов | 69 | 70 | 71 |  | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 80 |
| 3 | Показатель 3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |  |  | статистический | процентов | 40 | 40,5 | 41,0 |  | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  | 41,0 |  | 41,0 |  | 41,0 |
| 4 | Показатель 4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой |  |  | статистический | процентов | 87 | 87,2 | 87,3 |  | 87,3 | 89,5 | 90,0 | 91,3 | 91,8 | 93,0 | 95,0 |  | 97,0 |  | 99,0 |  | 100,0 |
| 5 | Показатель 5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности |  |  | статистический | процентов | 86,2 | 87,3 | 87,3 |  | 87,4 | 87,7 | 87,9 | 88,0 | 88,3 | 88,6 | 88,9 |  | 89,3 |  | 89,7 |  | 90,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1. Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам |  |  | ведомственный | человек | - | - | - |  | - | - | - | - | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| 1.2 | Показатель 1.2. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики |  |  | ведомственный | человек | - | - | - |  | - | - | - | - | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 2.1. Ввод в действие локальных водопроводов | ведомственный |  |  | километров | 7,9 | - | - |  | - | 21 | - | - | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| 2.2 | Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей | ведомственный |  |  | километров | - | - | - |  | - | - | - | - | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| 2.3 | Показатель 2.3. Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ведомственный |  |  | единиц | - | - | - |  | - | - | - | - | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| 2.4 | Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ведомственный |  |  | единиц | - | - | 2 |  | 1 | 3 | - | - | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| 2.5 | Показатель 2.5. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий | ведомственный |  |  | единиц | - | - | 3 |  | 1 | 2 | - | - | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| 2.6 | Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ведомственный |  |  | километров | - | - | - |  | - | 2,0 | - | - | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| 2.7 | Показатель 2.7. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | статистический |  |  | квадратных метров | 486 | 309 | 162 |  | 51 | 54 | - | 54 | 270 | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 | 270 |
| 2.8 | Показатель 2.8. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | ведомственный |  |  | квадратных метров | - | - | - |  | - | - | - | - | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |

* Целевые показатели  определяются по мере выделения бюджетных ассигнований.

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |
| --- | --- |

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных

целевых программ муниципальной программы Октябрьского района

«Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия |  | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 1 «Развитие рынка труда на селе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения занятости сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содействие занятости сельского населения |  | Администрация района | 2020 год |  | 2030 год | Снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность | Нехватка квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе и социальной сфере в сельской местности | Показатели: 2; 1.1; 1.2 |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 «Повышение качества жизни сельского населения посредством улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности |  | Администрация района |  | 2020 год | 2030 год | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан | Ухудшение демографической ситуации, усиление оттока трудовых ресурсов, что негативно повлияет на формирование трудового потенциала в сельской местности | Показатели: 1; 3; 2.7; 2.8 |
| 2.2. Задача 2 подпрограммы 2 «Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 2.2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация района | 2020 год |  | 2023 год | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | Ухудшение условий жизни сельского населения. Рост миграционных настроений | Показатели: 4; 5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.6 |
| 2.3. Задача 3 подпрограммы 2 «Обеспечение содействия благоустройству сельских населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Основное мероприятие 2.3. Благоустройство сельских территорий | Администрация района | 2020 год |  | 2030 год | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | Ухудшение условий жизни сельского населения, снижение численности сельского населения | Показатели: 2.4 |
| 5. |  | Основное мероприятие 2.4. Создание современного облика сельских территорий | Администрация района | 2020 год |  | 2030 год | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | Ухудшение условий жизни сельского населения, отток трудовых ресурсов | Показатели: 2; 2.5 |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |
| --- | --- |

Расходы

бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы Октябрьского района

«Комплексное развитие сельских территорий»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов всего тыс. рублей | В том числе по годам реализации <1> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | всего,в том числе: | X | X | 29.0.00.00000 | X | 519275,40 | 50021,70 | 181271,70 | 269423,90 | 18558,10 | 355,00 |
|  | Администрация района | X | X | X | X | 129937,30 | 22758,80 | 56988,50 | 49835,00 | 355,00 | 355,00 |
|  | КУМИ Администрации | X | X | X | X | 81087,70 | 0,00 | 175,00 | 62709,60 | 18203,10 | 0,00 |
|  | Финансово-экономическое управление | X | X | X | X | 34628,70 | 27262,90 | 1487,20 | 5878,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отдел образования | X | X | X | X | 218389,10 | 0,00 | 67388,40 | 151000,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отдел культуры | X | X | X | X | 55232,60 | 0,00 | 55232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Администрация района | Х | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансово-экономическое управление | Х | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. Содействие занятости сельского населения | Администрация района | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансово-экономическое управление | Х | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего, в том числе: | X | X | 29.2.00.00000 | X | 466521,60 | 50021,70 | 181271,70 | 216670,10 | 18558,10 | 355,00 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Администрация района | 902 | 1003 | 29.2.00.12070 | 320 | 1104,30 | 335,70 | 58,60 | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
|  | Финансово-экономическое управление | Х | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация района | 902 | 0502 | 29.2.00.S3530 | 410 | 63884,20 | 17973,10 | 45911,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Администрация района | 902 | 0502 | 29.2.00.26130 | 610 | 466,50 | 466,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Администрация района | 902 | 0502 | 29.2.00.S4220 | 610 | 4128,50 | 3983,50 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Администрация района | 902 | 0502 | 29.2.00.S3530 | 460 | 8143,10 | 0,00 | 8143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КУМИ Администрации | 914 | 0502 | 29.2.00.S3530 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46875,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | Администрация района | 902 | 0409 | 29.2.00.L3720 | 540 | 49480,00 | 0,00 | 0,00 | 49480,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансово-экономическое управление | Х | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3. Благоустройство сельских территорий | Администрация района | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансово-экономическое управление | 904 | 0503 | 29.2.00.L5762 | 540 | 1487,20 | 0,00 | 1487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансово-экономическое управление | 904 | 0503 | 29.2,S3690 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5878,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансово-экономическое управление | 904 | 0405 | 29.2.00.L5762 | 540 | 3256,70 | 3256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4. Создание современного облика сельских территорий | Администрация района | Х | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КУМИ Администрации | 914 | 0502 | 29.2.00.L5766 | 240 | 20933,80 | 0,00 | 2730,70 | 0,00 | 18203,10 | 0,00 |
|  | Финансово-экономическое управление | 904 | 0405 | 29.2.00.L5766 | 540 | 8295,50 | 8295,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КУМИ Администрации | 914 | 0901 | 29.2.00.L5766 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КУМИ Администрации | 914 | 0902 | 29.2.00.L5766 | 610 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | КУМИ Администрации | 914 | 0909 | 29.2.00.L5766 | 240 | 15834,40 | 0,00 | 0,00 | 15834,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансово-экономическое управление | 904 | 0801 | 29.2.00.L5766 | 540 | 15710,70 | 15710,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отдел образования | 907 | 0701 | 29.2.00.L5766 | 610 | 8852,70 | 0,00 | 8 852,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отдел образования | 907 | 0702 | 29.2.00.L5766 | 610 | 209536,40 | 0,00 | 58 535,70 | 151000,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отдел культуры | 906 | 0801 | 29.2.00.L5766 | 610 | 55232,60 | 0,00 | 55 232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Объем бюджетных ассигнований будет отражен после предоставления администрациями муниципальных поселений района проектной документации (положительное заключение государственной экспертизы) и (или) при выделении средств областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности

Примечание.

| 1. Список используемых сокращений: ВР – вид расходов; ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; РзПр – раздел, подраздел классификации расходов бюджета; | ЦСР – целевая статья расходов; 2. Х – данные ячейки не заполняются. |
| --- | --- |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |
| --- | --- |

Расходы на реализацию муниципальной программы Октябрьского района

«Комплексное развитие сельских территорий»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего, тыс. руб. | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | всего | 567320,2 | 58833,2 | 198634,9 | 290939,0 | 18558,1 | 355,0 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | бюджет Октябрьского района | 40424,6 | 6210,6 | 14 083,6 | 18055,0 | 1720,4 | 355,0 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 5221,0 | 3761,40 | 241,70 | 1217,9 | 0,0 | 0,0 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 526895,5 | 52622,5 | 184551,3 | 272884,0 | 16837,7 | 0,0 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 354581,8 | 23718,3 | 115080,8 | 199281,9 | 16500,8 | 0,0 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | областной бюджет | 129845,0 | 23854,2 | 52349,0 | 53304,9 | 336,9 | 0,0 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | внебюджетные источники | 42468,7 | 5050,0 | 17121,5 | 20297,2 | 0,0 | 0,0 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| Подпрограмма 1. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | бюджет Октябрьского района | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | в том числе за счет средств: | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 567320,2 | 58833,2 | 198634,9 | 290939,0 | 18558,1 | 355,0 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | бюджет Октябрьского района | 40424,6 | 6210,6 | 14 083,6 | 18055,0 | 1720,4 | 355,0 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 5221,0 | 3761,40 | 241,70 | 1217,9 | 0,0 | 0,0 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 526895,5 | 52622,5 | 184551,3 | 272884,0 | 16837,7 | 0,0 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 354581,8 | 23718,3 | 115080,8 | 199281,9 | 16500,8 | 0,0 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | областной бюджет | 129845,0 | 23854,2 | 52349,0 | 53304,9 | 336,9 | 0,0 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | внебюджетные источники | 42468,7 | 5050,0 | 17121,5 | 20297,2 | 0,0 | 0,0 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |

* Объем бюджетных ассигнований будет отражен после предоставления администрациями муниципальных поселений района проектной документации (положительное заключение государственной экспертизы) и (или) при выделении средств областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |
| --- | --- |

Порядок

предоставления межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам поселений из бюджета

Октябрьского  района

Межбюджетные отношения на территории муниципального образования «Октябрьский район» основаны на принципах:

- разграничения доходов и расходов между бюджетом Октябрьского района (далее - бюджет района) и бюджетами муниципальных образований, входящих в состав Октябрьского района (далее - бюджеты поселений);

- обеспечения равного доступа граждан к бюджетным услугам путем выравнивания бюджетной обеспеченности поселений;

- повышения заинтересованности органов местного самоуправления поселений в социально-экономическом развитии поселений и увеличении собственных доходов бюджетов поселений;

- равенства каждого бюджета поселения во взаимоотношениях с бюджетом района;

- взаимной ответственности органов местного самоуправления Октябрьского района и органов местного самоуправления поселений за соблюдение обязательств по межбюджетным отношениям;

- применения единого порядка формирования доходов и осуществления расходов для всех бюджетов поселений;

- компенсации бюджетам поселений потерь, возникающих вследствие решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский район» и приводящих к уменьшению доходов или увеличению расходов бюджетов поселений;

- гласности и прозрачности межбюджетных отношений.

Межбюджетные трансферты предоставляются в форме:

1) дотаций из бюджета района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. В составе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений может быть предусмотрена иная дотация;

2) бюджетных кредитов бюджетам поселений, порядок предоставления, использования и возврата которых устанавливается Собранием депутатов Октябрьского  района;

3) иных межбюджетных трансфертов.

Межбюджетные трансферты из бюджета района  предоставляются при условии соблюдения органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законодательства Ростовской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский район», регулирующих бюджетные правоотношения.

При несоблюдении органами местного самоуправления поселений условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района вправе приостановить предоставление межбюджетных трансфертов  бюджетам соответствующих поселений.

Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений предоставляются при условии соблюдения требований бюджетного законодательства о предоставлении межбюджетных трансфертов в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета района на соответствующий финансовый год.

Межбюджетные трансферты перечисляются в установленном порядке в поселения на счета территориальных органов федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания бюджетов поселений, не позднее 29 числа каждого месяца.

Учет операций, связанных с использованием межбюджетных трансфертов, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов.

Органы местного самоуправления поселений представляют в финансовое управление отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов одновременно с представлением отчетов об исполнении бюджетов поселений.

Проверку бюджета поселения - получателя финансовой помощи из бюджета района, а также осуществление контроля расходования средств, поступивших в бюджет поселения из бюджета района, вправе проводить Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района и Контрольно-счетная палата Октябрьского района Ростовской области в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Октябрьском районе.

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |
| --- | --- |

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции

и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положи тельного заключе- ния государствен ной (негосу- дарствен- ной) эксперти- зы | Источник финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет на начало производства работ, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | Х | всего | 567320,2 | 58833,2 | 198634,9 | 290939,0 | 18558,1 | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 129845,0 | 23854,2 | 52349,0 | 53304,9 | 336,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 354581,8 | 23718,3 | 115080,8 | 199281,9 | 16500,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 40424,6 | 6210,6 | 14083,6 | 18055,0 | 1720,4 | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 5221,0 | 3761,4 | 241,7 | 1217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 42468,7 | 5050,0 | 17121,5 | 20297,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Коммунарское сельское поселение | Х | всего | 5151,2 | 5151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 533,3 | 533,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3568,2 | 3568,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 423,0 | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 423,0 | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 626,7 | 626,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания СДК в п. Верхнегрушевский, Октябрьского района, Ростовской области | №61-1-0509-19 от 05.06.2019 | всего | 1621,6 | 1 621,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 174,4 | 174,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1166,5 | 1 166,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 113,1 | 113,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 113,1 | 113,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 167,6 | 167,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Капитальный ремонт здания СК в п. Новосветловский, ул. Мокроусова,253 Октябрьского района, Ростовской области | № 61-1-0884-19 от 03.09.2019 | всего | 3529,6 | 3 529,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 358,9 | 358,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2401,7 | 2 401,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 309,9 | 309,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 309,9 | 309,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 459,1 | 459,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Жилая застройка в южной части п. Красногорняцкий |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.4 | Обустройство зоны отдыха возле СК п. Новосветловский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.5 | Обустройство зоны отдыха возле СК п. Верхнегрушевский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.6 | Обустройство зоны отдыха возле СДК п. Красногорняцкий |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.7 | Капитальный ремонт СК х.Коммуна |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.8 | Ремонт Начальной школы в п. Новосветловский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.9 | Капитальный ремонт здания МБДОУ №17 «Ромашка» в х.Коммуна |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.10 | Капитальный ремонт здания МБДОУ № 22 «Солнышко» и пристройка дополнительной группы в п. Верхнегрушевский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.11 | Приобретение модульного ФАПа в п. Верхнегрушевский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.12 | Капитальный ремонт ФАПа в п. Новосветловский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.13 | Приобретение Автомобиля ГАЗель Next Cityline для нужд МУК «Красногорняцкий СДК» |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.14 | Реконструкция системы водоснабжения в п.Новосветловский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.15 | Реконструкция системы водоснабжения в п.Верхнегрушевский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.16 | Реконструкция системы водоотведения в п. Верхнегрушевский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.17 | Реконструкция котельной п. Верхнегрушевский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2.18 | Строительство уличных сетей освещения в п. Новосветловский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 3. | Кривянское сельское поселение | Х | всего | 10993,2 | 10993,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 1078,5 | 1 078,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 7217,0 | 7 217,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1037,9 | 1037,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 1037,9 | 1037,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1659,8 | 1659,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства: ст. Кривянская, ул. Строителей, ул. Железнодорожная | № 61-1-1216-18 от 25.12.2018 | всего | 8021,7 | 8 021,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 790,2 | 790,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 5287,7 | 5287,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 734,1 | 734,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 734,1 | 734,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1209,7 | 1209,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Обустройство многофункциональной спортивной площадки в ст. Кривянской | №2-8-1-0891-19 от 23.09.2019 | всего | 2971,5 | 2 971,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 288,3 | 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1929,3 | 1 929,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 303,8 | 303,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 303,8 | 303,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 450,1 | 450,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Жилая застройка для многодетных семей, ст. Кривянская |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 3.4 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Мостовой |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 3.5 | Капитальный ремонт сельского дома культуры по адресу: ул. Кооперативная, № 109, ст. Кривянская, Октябрьский район, Ростовская область |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 3.6 | Капитальный ремонт сельского дома культуры по адресу: ул. Ксёндза, № 16, ст. Кривянская, Октябрьский район, Ростовская область |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 3.7 | Выборочный капитальный ремонт МБОУ СОШ №73, расположенной по адресу: Ростовская ообласть, Октябрьский район, ст. Кривянская, ул. Кирпичная, 1 |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 3.8 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Кривянского сельского поселения |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 3.9 | Капитальный ремонт ФАП, ст Кривянская |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 3.10 | Строительство водопровода в ст. Кривянская, ул. Строителей, ул. Железнодорожная, ул. Молодёжная, ул.70 лет Победы, ул. Дорурс |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 3.11 | Строительство уличного освещения в ст. Кривянской |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 4 | Алексеевское сельское поселение | Х | всего | 2221,0 | 0,0 | 0,0 | 2221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 1999,9 | 0,0 | 0,0 | 1999,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 221,1 | 0,0 | 0,0 | 221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 221,1 | 0,0 | 0,0 | 221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Строительство тротуара в х. Шевченко |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 4.2 | Строительство площадок ТКО |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 4.3. | Благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовская область, с. Алексеевка, ул. Ленина (2-ой этап) | № 2-8-1-0388-20 от 16.06.2020 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1999,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Строительство тротуара х. Алексеевка, ул. Школьная |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 4.5 | Строительство тротуара в х. Ильичевка |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 4.6 | Строительство тротуара х. Алексеевка, ул. Ленина |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 4.7 | Строительство ФОК х. Ильичевка |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 4.8 | Обустройство футбольного поля |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 4.9 | Замена кровли МБОУ СОШ №48 с. Алексеевка |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 4.10 | Реконструкция МБОУ СОШ № 43, х. Ильичёвка |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 4.11 | Обустройство многофункциональной площадки в х. Ильичевка |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 4.12 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей в х.Ильичевка (ул. Молодежная, ул. Садовая) |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 4.13 | Капитальный ремонт канализационных сетей в х.Ильичевка по ул. Кирпичный завод №9,11 |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 5. | Артемовское сельское поселение | х | всего | 2301,7 | 0,0 | 0,0 | 2301,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 1878,7 | 0,0 | 0,0 | 1878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Строительство жилья для специалистов работающих в сельском хозяйстве в х. Киреевка (Копылов А.А.) |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 5.2 | Благоустройство сквера по ул. Ленина в х. Киреевка Октябрьского района Ростовской области (2 этап) | № 5-16-1-0254-22 от 14.04.2022 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2301,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Строительство тротуара по ул.Фрунзе в х.Киреевка Октябрьского района Ростовской области |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 5.4 | Строительство тротуара по ул.Новая в п.Новокадамово Октябрьского района Ростовской области |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 5.5 | Обустройство спортивной площадки в п. Новокадамово, ул.Шоссейная |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 5.6 | Капитальный ремонт сельского дома культуры по адресу: п.Новокадамово, ул.Клубная 7, Октябрьский район Ростовская область | №1-1-1-2-023823-2020 от 10.06.2020 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | Капитальный ремонт электролинии уличного освещения в п. Новокадамово, ул. Шоссейная, Октябрьский район, Ростовская область | №61-1-1-2-006534-2021 от 16.02.2021 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8 | Обустройство стадиона вблизи п. Новокадамово Артёмовского сельского поселения, Октябрьского района Ростовской области | №2-8-1-0123-20 от 21.02.2020 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.9 | Выборочный капитальный ремон здания ФАП расположенного п.Новокадамово ул.Шоссейная 1 Октябрьского района Ростовской области |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6. | Бессергенеевское сельское поселение | Х | всего | 20786,2 | 2583,1 |  | 0,0 | 18203,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 558,4 | 221,5 |  | 0,0 | 336,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 17982,6 | 1481,8 |  | 0,0 | 16500,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1503,5 | 138,1 |  | 0,0 | 1365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 138,1 | 138,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 741,7 | 741,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Обустройство парка в ст. Бессергеневская, ул. Кооперативная | №2-8-1-0442-18 от 22.06.2018 | всего | 2583,1 | 2583,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 221,5 | 221,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1481,8 | 1481,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 138,1 | 138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 138,1 | 138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 741,7 | 741,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Капитальный ремонт СДК в ст. Заплавская и прилегающей дворовой территории по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Заплавская, ул. Ленина, 1 | № 61-1-0753-19 от 01.08.2019 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Виноградной, ул. Клубной ст. Заплавской Октябрьского района |  | всего | 12730,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12730,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 235,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 11540,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11540,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 954,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 954,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4 | Капитальный ремонт сетей самотечной системы водоотведения от ул. Шоссейной до здания КНС пер. Аптечный, 1а ст. Заплавской Октябрьского района |  | всего | 5472,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5472,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 101,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4960,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4960,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 410,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5 | Строительство спортивной площадки в ст. Бессергеневской |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.6 | Выборочный капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта ст. Бессергеневская, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Бессергеневская, ул. Школьная, 64а |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.7 | Выборочный капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта ст. Бессергеневская, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Бессергеневская, ул. Школьная, 64а |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.8 | Строительство жилья для сотрудников ООО «Агропредприятие Бессергеневское |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.9 | ЖСК «Ветеран»,Хут. Калинин, пер.Островной, пер.Багаевский, |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.10 | Обустройство тротуара по ул.Школьная в ст.Заплавская |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.11 | Обустройство тротуара по ул.Советская в ст.Бессергенвская |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.12 | Обустройство тротуара по ул.Комарова в ст.Бессергенвская |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.13 | Обустройство тротуара по ул.Кооперативная в ст.Бессергенеевская |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.14 | Капитальный ремонт СК в х.Калинин и прилегающей дворовой территории |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.15 | Капитальный ремонт СДК в ст.Бессергеневская |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.16 | Строительство модульного здания в СДК ст.Бессергеневская |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.17 | Строительство сетей уличного освещения в ст. Бессергеневская (разработка ПСД) |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.18 | Строительство сетей уличного освещения в ст.Заплавская (разработка ПСД) |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.19 | Строительство сетей уличного освещения в хут. Калинин (разработка ПСД) |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 6.20 | Подключение к сети «Интернет» хутора Калинин |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 7. | Керчикское сельское поселение | Х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Строительство сквера в х. Керчик- Савров Октябрьского района Ростовской области (1-ая очередь) |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 7.2 | Реконструкция сетей уличного освещения х. Керчик-Савров |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 7.3 | Реконструкция сетей уличного освещения п. Залужный |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 7.4 | Капитальный ремонт СДК в х.Керчик-Савров расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район х.Керчик-Савров ул.Советская,36 |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 7.5 | Оборудование детской и спортивной площадки в х. Керчик-Савров |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 7.6 | Капитальный ремонт ФАП в п. Залужный |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 7.7 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в п. Залужный |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 8. | Красюковское сельское поселение | Х | всего | 10126,8 | 5063,4 | 2531,7 | 2531,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 8000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2126,8 | 1063,4 | 531,7 | 531,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 2126,8 | 1063,4 | 531,7 | 531,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 | Жилая застройка ст. Красюковская, ул. Басинского |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 8.2 | Комплексная жилая застройка, ст Красюковская, ул. Цветочная |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 8.3 | Строительство тротуара по ул. Садовая, ст. Красюковская |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 8.4. | Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Яново-Грушевский, ул. Восточная, 7 б |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2531,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 531,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 531,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.5 | Строительство водопровода по ул. Школьная, ст. Красюковская |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 8.6 | Капитальный ремонт (выборочный) здания СДК сл. Красюковская, ул. Советская, 24 |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 8.7 | Капитальный ремонт (выборочный) здания ФАП. сл. Красюковская, ул. Советская |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 8.8 | Приобретение оборудования для ФАПа сл. Красюковская, ул. Советская |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 9. | Краснокутское сельское поселение | Х | всего | 2704,1 | 2704,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 202,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1351,4 | 1351,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 940,0 | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 940,0 | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 210,7 | 210,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | Строительство жилья для специалистов работающих в сельском хозяйстве в х. Красный Кут (ООО " Краснокутское") |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 9.2 | Строительство сквера в х. Красный Кут |  | всего | 2704,1 | 2704,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 202,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1351,4 | 1351,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 940,0 | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 940,0 | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 210,7 | 210,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3 | Ремонт тротуаров по Калинина в х. Красный Кут |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 9.4 | Ремонт тротуаров по ул. Социалистическая в х. Красный Кут |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 9.5 | Капитальный ремонт здания СДК х. Красный Кут |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 9.6 | Строительство спортивного зала х. Красный Кут |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 9.7 | Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №26 |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 9.8 | Строительство блока начальной школы на территории МБОУ ООШ № 19 |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 9.9 | Строительство детского сада в п. Интернациональный |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 10. | Краснолучское сельское поселение | Х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1 | Жилая застройка Ул. Герцена, х. Красный Луч |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 10.2 | Ремонт тротуара в п. Нижнедонской, Ленина |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 10.3 | Обустройство детской игровой площадки, х. Первомайский, |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 10.4 | Выборочный капитальный ремонт ФАП п. Нижнедонской |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 10.5 | Обустройство спортивной площадки в п. Нижнедонской, ул. Ленина |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 10.6 | Ремонт кровли МБОУ СОШ №9 п. Нижнедонской, ул. Школьная,10 |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 10.7 | Строительство очистных сооружений п. Нижнедонской |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 10.8 | Реконструкция сетей линии передач уличного освещения х. Красный Луч |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 10.9 | Реконструкция сетей линии передач уличного освещения п. Нижнедонской |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11. | Мокрологское сельское поселение | Х | всего | 2565,7 | 0,0 | 2565,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 29,8 | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1457,4 | 0,0 | 1457,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 241,7 | 0,0 | 241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 241,7 | 0,0 | 241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 836,8 | 0,0 | 836,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1 | Благоустройство сквера по адресу: х. Маркин ул. Транспортная Октябрьского района Ростовской области |  | всего | 2565,7 | 0,0 | 2565,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 29,8 | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1457,4 | 0,0 | 1457,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 241,7 | 0,0 | 241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 241,7 | 0,0 | 241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 836,8 | 0,0 | 836,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | Устройство уличной детской спортивной площадки п. Мокрый Лог |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.3 | Устройство уличной спортивной площадки для подростков х. Маркин |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.4 | Благоустройство парковой зоны п. Новозарянский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.5 | Оборудование спортивным инвентарем спортивной площадки п. Новозарянский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.6 | Устройство пешеходной дорожки х. Костиков ул. Строителей |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.7 | Капитальный ремонт СДК п. Мокрый Лог |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.8 | Ремонт здания ФАП в п. Новозарянский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.9 | Капитальный ремонт СДК х. Маркин |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.10 | Ремонт здания Администрации Мокрологского поселения п. Новозарянский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.11 | Строительство модульного здания школы начальных классов МБОУ СОШ №6 х. Маркин |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.12 | Капитальный ремонт (выборочный) здания ФАП в х. Маркин |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.13 | Ремонт СДК (1 этаж) п. Новозарянский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.14 | Реконструкция здания МБДОУ №9 «Малютка» х. Маркин (пристройка ясельной группы) |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.15 | Приобретение оргтехники СДК п. Мокрый Лог |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.16 | Приобретение оргтехники СДК п. Новозарянский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.17 | Приобретение оргтехники СДК х. Маркин |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.18 | Устройство сетей канализации и очистных сооружений в х. Маркин |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.19 | Устройство инженерной инфраструктуры (водопроводные сети) в целях стимулирования развития жилищного строительства х. Костиков |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.20 | Устройство сетей уличного освещения х. Николаевка |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.21 | Устройство сетей уличного освещения п. Новощербаков |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.22 | Развитие телекоммуникаций сотовой связи П. Мокрый Лог |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 11.23 | Жилая застройка для многодетных семей, х. Костиков |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12. | Персиановское сельское поселение | Х | всего | 150461,6 | 36599,4 | 66987,0 | 46875,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 115392,2 | 21818,9 | 50214,2 | 43359,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 20590,3 | 10 099,9 | 10490,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 11318,6 | 2869,5 | 4933,0 | 3516,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 1222,5 | 1222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 3160,5 | 1811,1 | 1349,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1 | Капитальный ремонт СДК, Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Садовая д.5 | №61-1-0572-19 от 25.06.2019г. | всего | 4581,4 | 4 581,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 480,5 | 480,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3215,6 | 3 215,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 356,8 | 356,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 356,8 | 356,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 528,5 | 528,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2 | Капитальный ремонт СДК, Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. Российская д.3 | №61-1-0571-19 от 25.06.2019 | всего | 7998,6 | 7 998,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 822,2 | 822,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 5502,1 | 5 502,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 674,7 | 674,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 674,7 | 674,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 999,6 | 999,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.3 | Капитальный ремонт СДК, Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская д.17 в | №61-1-0570-19 от 25.06.2019 | всего | 2062,8 | 2 062,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 206,6 | 206,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1382,2 | 1382,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 191,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 191,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 283,0 | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.4 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | №61-1-5-0283-14 от 02.07.2014 | всего | 118902,5 | 17973,1 | 54054,2 | 46875,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 109984,0 | 16624,9 | 50000,0 | 43359,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 8918,5 | 1348,2 | 4054,2 | 3516,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.5 | Корректировка проектных решений по реконструкции площадки водопроводных сооружений на объекте: "Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области" |  | всего | 3983,5 | 3983,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 3684,7 | 3684,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 298,8 | 298,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.6 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Зелёная, пер. Зелёный, ул. 8-е Марта, ул. Московская п. Персиановский | №3-16-1-0052-20 от 03.09.2020 | всего | 3048,8 | 0,0 | 3048,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 50,4 | 0,0 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2465,5 | 0,0 | 2465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 214,8 | 0,0 | 214,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 318,1 | 0,0 | 318,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.7 | Выборочный капитальный ремонт МБДОУ №32 "Березка" по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 12 в | №61-1-0988-19 от 01.10.2019 | всего | 9884,0 | 0,0 | 9884,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 163,8 | 0,0 | 163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 8024,9 | 0,0 | 8024,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 664,0 | 0,0 | 664,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1031,3 | 0,0 | 1031,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.8 | Жилая застройка п. Персиановский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12.9 | Жилая застройка п. Кадамовский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12.10 | Благоустройство парковой зоны п. Персиановский возле центра культурного развития |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12.11 | Ремонт тротуаров по ул. Советская, п. Кадамовский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12.12 | Ремонт тротуаров по ул. Петрушко, п. Казачьи Лагери |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12.13 | Капитальный ремонт ФАП п. Персиановский (РТП) |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12.14 | Капитальный ремонт ФАП п. Кадамовский (1-е отделение) |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12.15 | Строительство стационара на 40 коек участковой больницы п.Персиановский со вспомогательными сооружениями |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12.16 | Капитальный ремонт подводящего трубопровода холодного водоснабжения п.Кадамовский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12.17 | Реконструкция очистных сооружений п. Казачьи Лагери |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12.18 | Капитальный ремонт очистных сооружений п. Персиановский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12.19 | Капитальный ремонт линий водоснабжения п. Казачьи Лагери |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12.20 | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Мичурина, п. Персиановский |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12.21 | Капитальный ремонт тепловых сетей п. Казачьи Лагери |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 12.22 | Реконструкция котельной в п. Персиановский ул. Мичурина |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13 | Каменоломенское городское поселение | Х | всего | 316010,9 | 0,0 | 128878,6 | 187132,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 5191,6 | 0,0 | 2105,0 | 3086,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 254368,7 | 0,0 | 103133,0 | 151235,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 21218,1 | 0,0 | 8705,3 | 12512,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 35232,5 | 0,0 | 14935,3 | 20297,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1 | Капитальный ремонт МБОУ лицей №82 им. А.Н. Знаменского по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 39,41 | №82-61-1-0553-19 от 17.06.2019 | всего | 199707,2 | 0,0 | 65906,1 | 133801,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 3281,6 | 0,0 | 1083,0 | 2198,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 160788,0 | 0,0 | 53062,5 | 107725,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 13303,1 | 0,0 | 4390,2 | 8912,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 22334,5 | 0,0 | 7370,4 | 14964,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2 | Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 49 | №61-1-1-2-031506-2020 от 15.07.2020 | всего | 59300,0 | 0,0 | 59300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 967,0 | 0,0 | 967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 47376,9 | 0,0 | 47376,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3919,8 | 0,0 | 3919,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 7036,3 | 0,0 | 7036,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.3 | Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области (замена оконных блоков) расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 49 | №61-1-1-2-023493-2020 от 09.06.2020 | всего | 3497,5 | 0,0 | 3497,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2693,6 | 0,0 | 2693,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 220,3 | 0,0 | 220,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 528,6 | 0,0 | 528,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.4 | Выборочный капитальный ремонт главного корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (замена окон) по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р. п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.5 | Выборочный капитальный ремонт терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (водоотливы) по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.6 | Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники (кровля, фасад), главного корпуса (замена окон) МБУЗ ЦРБ Октябрьского района по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 | № 61-1-1-2-048752-2021 от 30.08.2021 | всего | 17768,8 | 0,0 | 175,0 | 17593,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 292,9 | 0,0 | 0,0 | 292,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 14353,9 | 0,0 | 0,0 | 14353,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1362,6 | 0,0 | 175,0 | 1187,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1759,4 | 0,0 | 0,0 | 1759,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.7 | Капитальный (выборочный) ремонт МБОУ гимназии №20 им. С.С. Станчева по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Ленина, 15 | № 61-1-1-2-048752-2021 от 30.08.2021 | всего | 35737,4 | 0,0 | 0,0 | 35737,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 595,1 | 0,0 | 0,0 | 595,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 29156,3 | 0,0 | 0,0 | 29156,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2412,3 | 0,0 | 0,0 | 2412,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 3573,7 | 0,0 | 0,0 | 3573,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.8 | Выборочный капитальный ремонт сети водоснабжения по ул. Мира (от пер. Узкий до пер. Садовый) р.п. Каменоломни Октябрьского района |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.9 | Выборочный капитальный ремонт сети водоотведения по ул. Мира (от пер. Узкий до пер. Садовый) р.п. Каменоломни Октябрьского района |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.10 | Предоставление жилья по договору соц. найма сотрудникам Каменоломенского городского поселения |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.11 | Жилая застройка около д\с " Ласточка" |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.12 | Благоустройство пер. Садовый |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.13 | Реконструкция очистных сооружений Каменоломненского городского поселения |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.14 | Строительство тротуара по ул. Ленина |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.15 | Дооснащение кардиологического отделения МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.16 | Дооснащение неврологического отделения МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.17 | Дооснащение терапевтического отделения МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.18 | Автомобиль «Газель» санитарная 4х4 класс «В» (5 шт.) МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.19 | Автомобиль «Газель» санитарная 4х4 класс «В» (5 шт.) МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.20 | Автомобиль «Газель» санитарная 4х2 класс «В» МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.21 | Сантранспорт УАЗ-39629 (6 шт.) МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.22 | Автомобиль "Нива" санитарный 4х4 3-х дверный МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.23 | Приобретение передвижного многофункционального мобильного культурного центра (Автоклуб) |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 13.24 | Приобретение автомобиля для Управления социальной защиты населения, расположенного по адресу: п. Каменоломни, ул. Бойко, 4 |  | всего | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | областной бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | местный бюджет | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 14 | Октябрьский район | Х | всего | 51592,9 | 802,2 | 203,6 | 49877,1 | 355,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 980,6 | 0,0 | 0,0 | 980,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 48046,2 | 0,0 | 0,0 | 48046,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2566,1 | 802,2 | 203,6 | 850,3 | 355,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1 | Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (автомобильные проезды) | № 61-1-3-1045-13 от 09.12.2013 | всего | 49522,1 | 0,0 | 0,0 | 49522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 980,6 | 0,0 | 0,0 | 980,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 48046,2 | 0,0 | 0,0 | 48046,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 495,3 | 0,0 | 0,0 | 495,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2 | Актуализация проекта по объекту: "Строительства инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (автомобильные проезды)" |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Объем бюджетных ассигнований будет отражен после предоставления администрациями муниципальных поселений района проектной документации (положительное заключение государственной экспертизы) и (или) при выделении средств областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности