РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2014 	                                        №460                             р.п. Каменоломни

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

В целях  обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к эксплуатации  в осенне-зимний период 2014-2015 годов, руководствуясь ч.8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обязать руководителей отраслевых органов  Администрации  Октябрьского района, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий  Октябрьского района и рекомендовать Главам городского, сельских поселений, руководителям организаций и предприятий, независимо от  формы собственности:

1.1. Проанализировать итоги работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2014-2015 года  и определить объемы ремонтно-профилактических работ по подготовке к эксплуатации в зимний период социальной сферы, жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры независимо от форм собственности.

1.2.  Подготовить необходимый минимум документации на текущий или капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, включить в бюджет поселений и Октябрьского района  расходы на эти цели.

1.3.  Представить в срок до 12.05.2014 года в МУ Служба «Заказчика» утвержденные планы проведения ремонтно-профилактических работ с указанием объемов и источников финансирования; постановления о создании штабов в Администрациях поселений по подготовке объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период; мероприятия, утвержденные Главами городского и сельских поселений, по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

1.4.  До 1 сентября 2014 года обеспечить  выполнение мероприятий, согласно  приложению № 3  по подготовке   к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов.

Для  нормального режима работы объектов жизнеобеспечения, создать аварийный  запас  материалов.  До начала отопительного сезона обеспечить создание 70 %  запаса котельно-печного топлива от общей потребности  на  весь отопительный период.

1.5. Организовать в срок до 1 октября 2014 года  проверку состояния и эксплуатационного режима внутридомовых систем газоснабжения, проведение инструктажа безопасной эксплуатации газового оборудования.

1.6.  В срок до 20 июля 2014 года  согласовать с газоснабжающими организациями объемы поставок газа для заключения государственного контракта на год в рамках лимитов, утвержденных министерством промышленности и энергетики Ростовской области.

1.7. При подготовке жилищного фонда и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период необходимо осуществлять мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц на технические этажи, в подвальные, складские и  другие помещения (чердаки, электрощитовые и т.п.).

1.8.  Принять необходимые меры:

-   до 15 августа 2014 года по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические  ресурсы и воду, в целях обеспечения стабильной работы  предприятий тепло-,  газо-, электро- и  водоснабжения;

-  по недопущению образования задолженности по заработной плате работникам  жилищно-коммунальной сферы.

1.9.  Предоставлять в МУ Служба «Заказчика» отчетность:

-  по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) в следующие сроки:

- к  1 июля  текущего года;

- с 1 августа по 10 сентября текущего года – ежедекадно (1-го, 20-го,

30-го  числа;

- с 1 сентября текущего года до начала отопительного периода-

еженедельно;

-  по форме 2-ЖКХ (зима) - один раз в год по состоянию на 1 декабря;

-  по форме 3-ЖКХ (зима) - ежемесячно со 2 декабря по 2 апреля.

-  по состоянию на 1 июля текущего года (один раз в год)  -  техническую инвентаризацию основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.

1.10.  С целью объективной оценки готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение  населения и объектов социальной сферы  к работе в отопительный период, рекомендовать Главам городского, сельских поселений:

- издать постановления «О проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014-2015 годов на территории поселения» с утверждением  состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду;

- утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, с указанием объектов подлежащих проверке, сроков проведения проверки и перечня документов, подлежащих проверке.

Работу комиссий с оформлением актов проверки и паспортов готовности  установленной формы (Приложение № 5 и № 6)  закончить не позднее 1 октября 2014 года.

1.11.  До 1 октября 2014 года заполнить системы теплоснабжения согласно графикам, разработанным теплоснабжающими организациями совместно с потребителями.

Заполненные системы теплопотребления должны быть отключены от внешней сети и до начала отопительного периода находиться под постоянным контролем на предмет наличия воды в системе.

2.  Руководителям  отдела образования Администрации Октябрьского района, отдела культуры Администрации Октябрьского района, управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, муниципального бюджетного учреждения здравоохранения центральной районной больницы Октябрьского района:

- до 1 июля 2014 года согласовать с энергоснабжающими  организациями  лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды для бюджетных организаций на год и  представить их на согласование в министерство промышленности и энергетики Ростовской области в установленном законодательством порядке;

- закончить работы по подготовке к отопительному периоду не позднее 1 сентября 2014 года.

3.  Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, управляющих организаций, муниципальных учреждений культуры рекомендовать закончить работы по подготовке к отопительному периоду не позднее 1 октября  2014 года.

4.  Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций рекомендовать:

4.1. Обеспечить работу диспетчерских служб с целью предоставления в единую диспетчерскую службу района оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях.

4.2. Отопительный период начать при установлении устойчивых (в течение 5 суток) среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8°С.

В отдельных случаях, по особому распоряжению Администрации Октябрьского района, при оформлении соответствующего обращения в теплоснабжающие организации, отопление детских, школьных и лечебных учреждений может быть включено раньше сроков.

5. В целях оперативного контроля, своевременного решения вопросов по подготовке объектов социальной инфраструктуры района к стабильной работе  в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов создать районный штаб по контролю за ходом подготовки объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов  и утвердить его состав согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

На заседаниях районного штаба рассматривать ход подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и  социальной инфраструктуры Октябрьского района  к работе в  зимних условиях.

6. С целью  контроля за подготовкой детских, школьных, лечебных, культурных учреждений и управления социальной зашиты населения Октябрьского района к работе в зимних условиях, и координации работы с городским и сельскими поселениями, закрепить членов районного штаба ответственными за ходом выполнения утвержденных мероприятий в поселениях (Приложение №2).

7. Утвердить состав комиссии по оценке готовности городского и сельских поселений Октябрьского района к отопительному периоду 2014-2015 годов (Приложение № 3).

8.  Возложить на МУ Служба «Заказчика» (Зуфарова Т.В.):

8.1.  Общую координацию и контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского  района к эксплуатации в осенне-зимний период согласно разработанным мероприятиям Октябрьского района по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2013–2014 годов (Приложение № 4).

8.2.  Представлять отчетность по форме 1–ЖКХ (зима) в аварийно-диспетчерскую службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  в установленные сроки.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района – начальника управления строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства  Басакевича С.В.

### Глава

### Октябрьского  района					                            Е.П. Луганцев

Приложение № 1

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  23.05.2014  № 460

Состав штаба

по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов

Басакевич С.В.    –заместитель Главы Администрации Октябрьского района                    – начальник управления строительства, ремонта, ЖКХ, руководитель  штаба

Богданов А.А.    – заведующий сектором строительства  отдела строительства, ремонта и ЖКХ Администрации Октябрьского района - заместитель руководителя штаба

Бычкова Г.Н.      – инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (ТСЖ) МУ Службы «Заказчика» - секретарь

Члены штаба:

Овчиева Л.В.          -  заместитель Главы Администрации района - начальник

финансово-экономического управления Администрации

Октябрьского района;

Зуфарова Т.В.          -  и.о. начальника МУ Службы «Заказчика»;

Голубицкий О.В.    - начальник Октябрьского участка РЭС (по

согласованию);

Симисенко М.С.     - начальник отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района;

Фомина И.А.          -  государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию);

Золотых А.И.          - и.о. директора ГУП РО «Октябрьское ДРСУ»;

Токарева И.И.         -  государственный инспектор Шахтинского отдела по энергетическому надзору (по согласованию);

Кучеренко Т.А.      -  главный специалист по государственно-частному партнерству отдела строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района

Киданов А.Г.          -  заведующий отделом ГО ЧС Администрации Октябрьского района.

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                     Н.Н. Савченко

Приложение № 2

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  23.05.2014   № 460

Список

членов районного штаба по контролю за ходом подготовки                                объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний                                  период 2014-2015 годов, ответственных за ход подготовки к работе

в осенне-зимний период 2014-2015 годов объектов социальной

инфраструктуры на территории  Октябрьского района.

Басакевич С.В.      -    объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории  Каменоломненского городского поселения, Персиановского сельского поселения,

Богданов А.А.         -   объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории  Алексеевского сельского поселения и Краснолучского сельского поселения;

Овчиева Л.В.           -  объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории  Мокрологского сельского поселения и

Артемовского сельского поселения;

Зуфарова Т.В.          -  объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории  Краснокутского сельского поселения;

Симисенко М.С.      - объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории Красюковского сельского поселения;

Кучеренко Т.А.         - объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории Коммунарского сельского поселения;

Голубицкий О.В.      - объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории Керчикского сельского поселения;

Киданов А.Г.             -  объекты социальной инфраструктуры, расположенные

на территории Бессергеневского сельского поселения и

Кривянского сельского поселения

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                     Н.Н. Савченко

Приложение № 3

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  23.05.2014  № 460

Состав комиссии

по оценке готовности городского и сельских поселений

Октябрьского района к отопительному сезону 2014 - 2015 годов

Басакевич С.В.  –  заместитель Главы Администрации Октябрьского района - начальник  управления строительства, ремонта и ЖКХ Администрации Октябрьского района - председатель комиссии;

Бычкова Г.Н.      – инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (ТСЖ) МУ Службы «Заказчика» - секретарь

Члены комиссии:

Каколевский В.П.  – Глава Каменоломненского городского поселения;

Лофиченко Н.И.     – Глава Алексеевского сельского поселения;

Топчий Т.П.            – Глава Артемовского сельского поселения;

Рубцов Ю.Н.           – Глава Бессергеневского сельского поселения;

Безрукавая О.В.      – Глава Коммунарского сельского поселения;

Шаповалов Ю.П.    – Глава Керчикского сельского поселения;

Еремин Р.В.             – Глава Персиановского сельского поселения;

Каргина Е.И.           – Глава Мокрологского сельского поселения;

Мартыненко В.В.   – Глава Краснокутского сельского поселения;

Алентьев А.А.         – Глава Краснолучского сельского поселения;

Зеленков Л.Г.          – Глава Кривянского сельского поселения;

Швиденко Л.Н.       – И.О. Главы Красюковского сельского поселения;

Подройкина В.В.    – главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района;

Табаровец Е.В.        – начальник отдела образования Администрации;

Октябрьского района;

Уманцева С.А.         – начальник отдела культуры, физической культуры,

спорта и туризма Администрации Октябрьского района

Курносова Л.В.       –  начальник управления социальной защиты населения

Администрации Октябрьского района;

Иванов А.И.            –  государственный инспектор Шахтинского отдела по энергетическому надзору (по согласованию);

Токарева И.И.         – государственный инспектор Шахтинского отдела по энергетическому надзору (по согласованию);

Фомина И.А.           – государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию).

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                         Н.Н. Савченко

Приложение № 4

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от 23.05.2014   № 460

План мероприятий Октябрьского района по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014–2015 годов

| Наименование объекта | Виды работ | Ориентировочная стоимость | Источник финансирования | Сроки выполнения работ | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Алексеевское с.п. |  |  |  |  |  |
| с. Алексеевка, х. Шевченко | строительство разводящих водопроводных сетей | 19650,0 | 18000,0-областной бюджет 1650,0 – местный бюджет | до 15.08.2014 г. | Лофиниченко Н.И. Кашпор Ю.В. |
| Артемовское с.п.: |  |  |  |  |  |
| п. Новокадамово, ул. Первомайская | ремонт водопровода 400 м. | 60,0 | Средства населения и фонда местных инициатив | до 10.09.2014 г. | Кузнецов О.П. |
| ВНС п. Атюхта | замена аварийного водопровода 800 м. | 90,0 | бюджет поселения | до 01.06.2014 г. | ГУП РО УРСВ «Шахтинский» |
| Краснолучское с.п. | ремонт водопроводных сетей 400 м. | 200,0 | бюджет поселения, ГУП РО «УРСВ» | до 01.09.2014 г. | Магелланов М.Е. мастер участка ГУП РО УРСВ «Шахтинский» |
| Краснокутское с.п. | замена аварийных участков водопровода 200 м. | 100,0 | бюджет поселения | До 01.09.2014 г. | Огнев В.Н. мастер участка ГУП РО УРСВ «Шахтинский» |
| Керчикское с.п. | ревизия состояния и текущий ремонт ВНС, башен | 25,0 | бюджет поселения | до 01.10.2014 г. | Листопадова Л.В., мастер участка ГУП РО УРСВ «Шахтинский» |
| Сети водоснабжения п. Персиановский | ремонт водопровода по ул. Ростовской, 150мм 13 м. | 16,0 | за счет тарифа | до 01.05.2014 г. | Васильченко Ю.И. |
| ВНС п. Персиановский | ремонт водовода 219 мм. 1,7 км | 4200,0 | бюджет района | до 01.08.2014 г. | Васильченко Ю.И. |
| Всего: |  | 24341,0 |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| ООО «Вода и стоки» |  |  |  |  |  |
| КНС п. Казачьи Лагери | ремонт насосов с заменой подшипников, валов, рабочих колес (3 шт.) | 18,0 | за счет тарифа | до 01.07.2014 г. | Васильченко Ю.И. |
| КНС п. Казачьи Лагери | ремонт задвижек Д. 150 мм. (9 шт.) | 18,0 | за счет тарифа | до 01.07.2014 г. | Васильченко Ю.И. |
| Сети водоотведения п. Казачьи Лагери | чистка, ремонт оголовков колодцев с заменой крышек, люков (24 шт.) | 28,0 | за счет тарифа | до 01.08.2014 г. | Васильченко Ю.И. |
| Сети водоотведения п. Персиановский | чистка, ремонт оголовков колодцев с заменой крышек, люков (16 шт.) | 22,0 | за счет тарифа | до 01.08.2014 г. | Васильченко Ю.И. |
| ОСК п. Персиановский | ревизия насосов СМ-125 (4 шт.) | 16,0 | за счет тарифа | До 01.10.2014 г. | Васильченко Ю.И. |
| КНС №№ 1,2 п. Каменоломни | ремонт задвижек Д. 100 – 200мм. (8 шт.) | 14,0 | за счет тарифа | до 01.07.2014 г. | Васильченко Ю.И. |
| КНС №№ 1,2 п. Каменоломни | ремонт насосов с заменой подшипников, валов, рабочих колес (6 шт.) | 36,0 | за счет тарифа | до 01.07.2014 г. | Васильченко Ю.И. |
| Сети водоотведения п. Каменоломни | чистка, ремонт оголовков колодцев с заменой крышек, люков (10 шт.) | 12,0 | за счет тарифа | До 01.08.2014 г. | Васильченко Ю.И. |
| КНС № 1 п. Каменоломни | приобретение автономного дизельного обогревателя (1 шт.) | 91,0 | за счет тарифа | До 01.05.2014 г. | Васильченко Ю.И. |
| КНС п.Красногорняцкий | замена насоса СМ на ЦМК | 67,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014 г. | Васильченко Ю.И. |
| Всего |  | 322,0 |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| ООО «УЖКХ» |  |  |  |  |  |
| п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 80а | Проверка УУРГ; - датчик разности давления; - термометр сопротивления; - датчик давления; -ремонт 2-х котлов; - замена дренажей; - ремонт запорной арматуры. | 15,2 | за счет тарифа | До 01.05. 2014 г. | Полеев В.Г. |
| п. Каменоломни, пер. Северный, 2Б | Проверка УУРГ; - датчик разности давления; - термометр сопротивления; - датчик давления; - замена прокладок на подогревателях; - очистка подогревателей | 92,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014 г. | Полеев В.Г. |
| ст. Кривянская, Котельная №1 | Проверка УУРГ; - датчик разности давления; -датчик давления; - корректор; - чистка подогревателей внутреннего контура | 10,4 | за счет тарифа | до 01.10.2014 г.. | Полеев В.Г. |
| ст. Кривянская, Котельная №2 | Чистка котлов; - замена дренажей; - ревизия запорной арматуры и электрооборудования | 2,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014 г.. | Полеев В.Г. |
| п. Каменоломни, Котельная ЦГБ ул. Комсомольская, 17, пер. Садовый, 42 Б, ул. Ленина, 15 | ревизия запорной арматуры и электрооборудования | 7,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014 г. | Полеев В.Г. |
| ООО «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| Наружные тепловые сети МБОУ СОШ № 77, МБДОУ №39, 14 МКД | замена участка обратного трубопроводов ГВС | 870,0 | за счет тарифа, средств поселения | до 01.07.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
|  | ремонт изоляции трубопроводов | 280,0 | за счет тарифа, средств поселения | до 01.10.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
|  | .монтаж трубопроводов для обвязки теплообменника ПП-1 ГВС | 150,0 | за счет тарифа, средств поселения | До 01.05.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
|  | замена подводящего водопровода к котельной | 150,0 | за счет тарифа, средства поселения | до 01.08.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
| котельная с котлами ДКВР 6,5/13 , ул. Мичурина 2а ФГОУ ВПО ДГАУ, МБОУ СОШ №61, МБДОУ № 32, УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА, МБУЗ ЦРБ, МОУ ДОД ДШИ | Монтаж автоматики котла ДКВР 6,5/13№ 3 «АГАВА» | 100,0 | за счет тарифа | до 01.09.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
|  | Замена дымососа на котле ДКРВ 6,5/13 №3 | 300,0 | за счет тарифа | до 01.06.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
|  | Замена распределительных устройств фильтра №2 ХВО | 45,0 | за счет тарифа | до 01.08.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
|  | Текущий ремонт трубопровода и замена арматуры котельной. | 120,0 | за счет тарифа | до 01.09.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
| МБОУ СОШ №61, МБДОУ №32, объекты ДонГАУ, 25 МКД | замена участка теплотрассы между колодцами №25 до кафедры «Паразитология» | 470,0 | за счет тарифа | до 01.09.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
|  | Замена и ремонт запорной арматуры. | 50,0 | за счет тарифа | до 01.09.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
|  | Замена участка теплотрассы от колодца № 25 до кафедры «Экономики управления». | 260,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
|  | .замена трубопровода отопления от БМК до ул. Мичурина, 1а. | 830,0 | за счет тарифа | до 01.07.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
|  | замена участка теплотрассы между колодцами №29 №30 9Таир) | 770,0 | за счет тарифа | до 01.06.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
|  | Замена участка теплотрассы между колодцами № 22 №25 | 360,0 | за счет тарифа | до 01.08.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
|  | Замена участка теплотрассы от колодца № 18 до ДК ДонГАУ. | 700,0 | за счет тарифа | до 01.09.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
| БМК котельная с котлами «Wiessmann» на газообразном топливе п. Персиановский, ул. Мира, 1а., 4 МКД | ремонт водогрейного котла «Wiessmann» | 200,0 | за счет тарифа | до 01.04.2014 г. | Щегров А.В., Бутенко А.В. |
| Всего |  | 5781,6 |  |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| ООО «Стройсервис+» |  |  |  |  |  |
| п. Каменоломни |  |  |  |  |  |
| центр, м-н Северный, м-н Южный | ревизия запорной арматуры | 110,0 | за счет тарифа | июнь-август 2014 г. | Пименов А. В. |
|  | Остекление оконных рам подъездов | 15,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014 г. | Пименов А. В. |
|  | Ремонт входных дверей | 15,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014 г. | Пименов А. В. |
|  | Опрессовка систем отопления жилых домов | 100,0 | за счет тарифа | до 02.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Центр, м-н Северный, м-н Южный | спил деревьев | 160,0 | за счет тарифа | до 15.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Центр, мкр. Северный, мкр. Южный | установка водомеров | 70,0 | за счет тарифа | до 10.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Ул. Мира, 4, 6; Пролетарская, 1а; Дзержинского, 1а; Крупской, 44 | замена входных дверей в подъездах, установка домофонов | 275,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Ул. Пролетарская 1а, 9, 40 лет Октября 55 ,55а, 53,51, пер.Северный 2,2а,4,6,8,10, пер.Шоссейный 3а,5а,7,9,11,15 | установка датчиков движения | 30,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Пер. Узкий 43, ул. Мира 4, 6, 8. | Утепление подвальной разводки | 40,0 | за счет тарифа | до 03.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Ул.Крупской 42, пер.Северный 3 | ремонт подъездов | 180,0 | за счет тарифа | до 04.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Пер. Шоссейный | замена труб ХВС, отопления | 380,0 | за счет тарифа | до 06.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Ул. Крупской, 42 | устройство площадок у входа в подъезд | 80,0 | за счет тарифа | до 01.07.2014 г. | Пименов А. В. |
| Ул. Строительная, 15а, пер. Первомайский, 43,а | ремонт отмостки | 60,0 | за счет тарифа | до 08.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Ул. Крупской 61, Садовый 21а, 21б, 44б, ул. Мира 10, пер. Садовый 42 | ремонт кровли | 700,0 | за счет тарифа | до 09.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Пер. Шоссейный, 23 | ремонт вентканалов | 40,0 | за счет тарифа | до 11.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Ул.Дзержинского, 1а, ул. Мира 8, пер. Садовый 21в | установка лавочек | 30,0 | за счет тарифа | до 12.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Пер. Шоссейный, 21, ул. 40 лет Октября, 61 | установка домофонов | 40,0 | за счет тарифа | до 13.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Ул. Строительная, 15а | замена выпусков канализации | 15,0 | за счет тарифа | до 14.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Пер. Шоссейный, 9, 11, пер.Северный 6,10,8, ул. 40 лет Октября 63 ,3 | цоколь | 100,0 | за счет тарифа | до 14.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| МКД п. Каменоломни: | ремонт внутренних систем электроснабжения | 450,0 | за счет тарифа | до 01.12.2014 г. | Пименов А. В. |
| П. Казачьи Лагери |  |  |  |  |  |
| МКД п. Казачьи Лагери | Спил деревьев | 60,0 | за счет тарифа | до 30.09.2014 г. | Пименов А. В. |
| П. Казачьи Лагери все дома | ревизия запорной 16РМатуры | 80,0 | за счет тарифа | до 30.09.2014г. | Пименов А. В. |
| Ул. 60 лет Победы, 6 | Обшивка торцов крыльца | 40,0 | за счет тарифа | до 30.08.2014г. | Пименов А. В. |
| Ул. 60лет Победы 2,4,Петрушко 2,4, Российская 4,1/11 | Замена стояков отопления | 250,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014г. | Пименов А. В. |
| Ул. Петрушко 6 | Замена труб ХВС | 182,0 | за счет тарифа | до 01.08.2014г. | Пименов А. В. |
| Ул. Петрушко 4, 6, Российская 5, ул. 60 лет Победы 2, 4,6,16, Российская 1/11 | частичный ремонт кровли | 60,0 | за счет тарифа | до 01.09.2014г. | Пименов А. В. |
| Ул.Петрушко 2,4 | ремонт входов в подвалы | 24,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014г. | Пименов А. В. |
| Ул. 60 лет Победы 6, 12/8, 14,16, ул.Петрушко 2,4,6, ул. Российская 3,4 | Ремонт выпусков канализации | 350,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014г. | Пименов А. В. |
| Ул. 60 лет Победы 16 | Ремонт отмостки | 45,0 | за счет тарифа | до 15.07.2014 г. | Пименов А. В. |
| Ул. Российская 1/11, 3, 5; ул. Петрушко 4, 6; ул. 60 лет Победы 2 | герметизация швов | 240,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| Ул.Петрушко 6, ул.Российская 1/11 | ремонт подъездов | 250,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014г. | Пименов А. В. |
| Ул. 60 лет Победы 12/8; ул. Петрушко 2/7 | замена, прочистка выпусков канализации | 50,0 | за счет тарифа | до 01.08. 2014г. | Пименов А. В. |
| Ул. Российская 5 | Ремонт узла учета | 35,0 | за счет тарифа | до 01.05.2014 г. | Пименов А. В. |
|  | Ремонт, восстановление парапета на кровли из кирпичной кладки | 20,0 | за счет тарифа | до 01.08.2014г. | Пименов А. В. |
| Ул. 60 лет Победы 2/8, Российская 1,3 , ул. Петрушко 4,6 | остекление оконных рам подъездов | 40,0 | за счет тарифа | до 01.05.2014 г. | Пименов А. В. |
| Ул. Петрушко 2/7, 4, 6; ул. 60 лет Победы 6; ул. Российская 1/11 | Утепление подвальной разводки отопления | 50,0 | за счет тарифа | до 01.09.2014г. | Пименов А. В. |
| Ул. 60 лет Победы 4,6 | Замена канализационных стояков | 180,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014г. | Пименов А. В. |
| ул. 60 лет Победы,8 | Капитальный ремонт электроснабжения | 1134,9 | 883,6 – областной бюджет 81,1 – средства поселения 170,2 – средства граждан |  |  |
| Ст. Кривянская | ревизия запорной арматуры | 15,0 | за счет тарифа | До 01.07.2014 г. | Пименов А. В. |
| Ул. Мостовая 7 | ремонт отмостки | 200,0 | за счет тарифа | до 01.10.2014г. | Пименов А. В. |
| Ул. Мостовая 8 | замена входных дверей в подъездах | 200,0 | за счет тарифа | до 01.09.2014г. | Пименов А. В. |
| Ул. Мостовая 1 | ремонт кровли | 60,0 | за счет тарифа | До 01.05.2014 г. | Пименов А. В. |
| Ул. Мостовая 1 | ремонт откосов окон | 20,0 | за счет тарифа | До 01.10.2014 г. | Пименов А. В. |
| ООО "Содержание жилого фонда" |  |  |  |  |  |
| п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 9а | ремонт входа в подвал | 1,5 | за счет тарифа | до 01.07.2014 г. | Дегтярь В.Б. |
| п. Персиановский, ул. Весенняя, 1 | ремонт отопления, систем горячего водоснабжения, ремонт крыши | 2,0 | за счет тарифа | до 01.09.2014 г. | Дегтярь В.Б. |
| п. Персиановский, ул. Мичурина, 3а | текущий ремонт системы холодного водоснабжения | 3,0 | за счет тарифа | до 01.08.2014 г. | Дегтярь В.Б. |
| п. Персиановский, пер. Новый, 2 | ремонт входов в подъезд и козырьков (3шт), ремонт газопровода - 38 м. | 3,0 | за счет тарифа | до 01.09.2014 г. | Дегтярь В.Б. |
| п. Персиановский, пер. Новый, 1 | ремонт газопровода (38 м.); ремонт отмостки (46 м.) | 2,5 | за счет тарифа | до 01.09.2014 г. | Дегтярь В.Б. |
| п. Персиановский, пер. Новый, 4 | ремонт козырька (3 шт.) , ремонт отмостки (46 м.), замена поребрика (76 шт.) | 3,0 | за счет тарифа | до 01.09.2014 г. | Дегтярь В.Б. |
| Всего |  | 6490,9 |  |  |  |
| Отдел образования |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 3 | ремонт башни Рожновского | 35,0 | бюджет района | До 01.07.2014 г. | Начальник отдела образования Табаровец Е.В. Директор МОУ СОШ |
| МБОУ СОШ №№ 9,26, 48, 61, 62, 75, 77, 82; МБДОУ № 42 | устройство ограждения территории | 10065,3 | 845,5 -местный бюджет 9219,8 -областной бюджет | До 01.07.2014 г. | Начальник отдела образования Табаровец Е.В. Директор МОУ СОШ |
| МБОУ СОШ № 61 | монтаж водостоков крыши спортзала, | 8,0 | внебюджетные средства | до 01.06.2014 г. | Начальник отдела образования Табаровец Е.В. Директор МОУ СОШ |
|  | оштукатуривание фасада спортзала | 120,0 | внебюджетные средства | До 01.07.2014 г. |  |
| МБОУ СОШ № 63 | ремонт кровли | 1924,5 | бюджет района | До 01.08.2014 г. | Директор МОУ СОШ |
| МБОУ СОШ № 77 | ремонт санузлов 2-го этажа | 27,0 | внебюджетные средства | До 01.07.2014 г. | Директор МОУ СОШ |
| МБОУ СОШ № 41 | капитальный ремонт | 39560,4 | 3323,1-местный бюджет 36237,3-областной бюджет | До 01.07.2014 г. | Директор МОУ СОШ |
| МБДОУ № 11 | ремонт канализации | 224,4 | бюджет района | До 01.06.2014 г. | Заведующий МБДОУ |
| МБДОУ № 30 | газификация | 1280,5 | районный бюджет | До 01.09.2014 г | Заведующий МБДОУ |
| МБДОУ № 42 | благоустройство территории и входа здания | 131,5 | внебюджетные средства | До 01.04.2014 г. | Заведующий МБДОУ |
| Всего: |  | 53376,6 |  |  |  |
| Отдел культуры |  |  |  |  |  |
| МУ "Октябрьский РДК" п. Каменоломни | текущий ремонт фасада | 853,3 | бюджет района | До 01.09.2014 г | Директор "Октябрьский РДК" |
|  | газификация | 1800,0 | местный и областной бюджет |  |  |
| СДК, СК, ДК, в том числе: Алексеевское с.п. - 3 об. Артемовское с.п. - 1 об. Керчикское с.п. - 2 об. Краснокутское с.п.- 3 об. Краснолучское с.п.- 5 об. | косметический ремонт | 269,0 | средства поселения | До 01.10.2014 г. | Главы поселений, директора СДК, ДК, СК. |
| СДК, СК, ДК, В том числе: Артемовское с.п. -1 об. Бессергеневское с.п. - 2 об. Краснокутское с.п. – 1 об. Мокрологское с.п. - 2 об. Персиановское с.п. - 2 об. | текущий ремонт здания | 2773,0 | средства поселения | До 01.10.2014 г. | Главы поселений, директора СДК, ДК, СК. |
| ДК п. Новокадамово | капитальный ремонт кровли | 150,0 | средства поселения | До 01.10.2014 г. | Глава поселения, директор ДК |
| ДК п.Красногорняцкий | капитальный ремонт здания | 3500,0 | областной бюджет | До 01.09.2014 г | Глава поселения, директор ДК |
| СДК сл. Красюковская | капитальный ремонт котельной | 50,0 | средства поселения | До 01.10.2014 г. | Глава поселения, директор СДК |
| СК х.Яново-Грушевский | ремонт отопления | 20,0 | средства поселения | До 01.10.2014 г. | Глава поселения, директор СК |
| СДК х.Красный Кут | ремонт кровли | 352,0 | средства поселения | До 01.06.2014 г. | Глава поселения, директор СДК |
| Всего: |  | 9767,3 |  |  |  |
| УСЗН |  |  |  |  |  |
| Социальный приют для детей и подростков "Огонек" | ревизия водопровода и систем отопления | 85,0 | областной бюджет | До 01.08.2014 г. | Курносова Л.В. |
|  | ревизия газового оборудования |  |  | До 01.08.2014 г.. |  |
|  | монтаж приборов учета газа |  |  | До 01.09.2014 г. |  |
|  | ревизия электрохозяйства котельной |  |  | До 01.08.2014 г. |  |
|  | текущий ремонт групповых комнат |  |  | До 01.09.2014 г. |  |
| МУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" | косметический ремонт фундамента и фасада | 20,0 | внебюджетные средства | До 01.07.2014 г. | Курносова Л.В. |
|  | замена бойлера в СРО | 45,0 | внебюджетные средства | До 01.05.2014 г. |  |
|  | косметический ремонт котельной административного здания | 1,5 | внебюджетные средства | До 01.07.2014 г. |  |
|  | ревизия отопительной системы | 3,0 | внебюджетные средства | До 01.08.2014 г. |  |
|  | ремонт котельной в СРО | 50,0 | внебюджетные средства | До 01.09.2014 г. |  |
| Всего: |  | 204,5 |  |  |  |
| МБУЗ ЦРБ |  |  |  |  |  |
| ФАП х.Керчик-Савров | ремонт кровли, замена труб отопительной системы, водопровод, прокладка канализации | 48,2 | внебюджетные средства | До 01.09.2014 г. | Подройкина В.В. |
| Подвал главного корпуса | ремонт трубопровода и стояков отопительной системы; замена разводящей системы канализации | 63,0 | внебюджетные средства | До 01.10.2014 г. | Подройкина В.В. |
| ФАП х. Киреевка | проверка дымоходов ремонт угольных печей 1 объект | 53,0 | внебюджетные средства | до 15.08.2014 г. | Подройкина В.В. |
| Подвал терапевтического корпуса | замена стояков отопления | 62,0 | внебюджетные средства | До 01.10.2014 г. | Подройкина В.В. |
| Кровля реабилитационного центра | замена покрытия | 68,9 | внебюджетные средства | До 01.08.2014 г. | Подройкина В.В. |
| Отопительная система | проверка котлов и запорной арматуры | 16,0 | внебюджетные средства | До 01.09.2014 г. | Подройкина В.В. |
| Амбулатория ст. Заплавская | монтаж отопительного котла и циркуляционного насоса | 72,0 | бюджет района | до10.08.2014 г | Подройкина В.В. |
|  |  | 30,0 | внебюджетные средства |  | Подройкина В.В. |
| Ремонт палат № 3, 4 хирургического отделения | электропроводка, окрашивание, линолеум, плитка | 42,0 | внебюджетные средства | до 20.09.2014 г. | Подройкина В.В. |
| Уголь | обеспечение углем 14-ти объектов ( 91,0 тонн.) | 546,0 | ФОМС | до 01.08.2014 г. | Подройкина В.В. |
| Всего: |  | 1001,1 |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |
| Алексеевское с.п.: |  |  |  |  |  |
| Автодорога г. Новошахтинск - х. Шевченко | Ямочный ремонт автодороги | 345,0 | средства поселения | До 01.05.2014 г. | Кашпор Ю.В. |
| х. Ильичевка, ул. Победы Революции | Ямочный ремонт автодороги |  |  | до 15.05.2014 г. | Кашпор Ю.В. |
| участок от ул. Победа Революции до ул. Железнодорожная | Ямочный ремонт автодороги |  |  | до 15.05.2014 г. | Кашпор Ю.В. |
| Артемовское с.п. |  |  |  |  |  |
| п. Новокадамово, ул. Северная | ямочный ремонт | 381,1 | средства поселения | до 10.05.2014 г | Октябрьское "ДРСУ" |
| Краснолучское с.п. | ямочный ремонт | 265,8 | средства поселения | до 01.06.2014 г. | Октябрьское "ДРСУ" |
| х. Красный Луч, п. Нижнедонской, х.Ягодинка |  |  |  |  |  |
| Краснокутское с.п. |  |  |  |  |  |
| п. Интернациональный, ул. Мостовая, Железнодорожная; х. Красный Кут, ул. Социалистическая, Молодежная, Калинина | ямочный ремонт | 325,0 | средства поселения | до 01.05.2014 г | ИП Аверьянов, Огнев В.Н. |
| х. Новогригорьевка, ул. Садовая | отсыпка щебнем | 30,0 | средства поселения | до 01.05.2014 г | Огнев В.Н. |
| Керчикское с.п. |  |  |  |  |  |
| п. Залужный, ул. Данилова | ямочный ремонт | 61,0 | средства поселения | До 01.07.2014 г. | Листопадова Л.В. |
| х. Керчик-Савров, ул. Советская | ямочный ремонт | 72,0 | средства поселения | До 01.07.2014 г. | Листопадова Л.В. |
| Коммунарское с.п. | ремонт дорог | 535,2 | средства поселения | До 01.10.2014 г. | Безрукавая О.В. |
| Всего: |  | 2014,9 |  |  |  |
| Итого по Октябрьскому району |  | 101 724,5 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 67925,7 |  |  |  |
| Районный бюджет |  | 19708,3 |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 6845,2 |  |  |  |
| Тариф |  | 10775,6 |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  | 1637,3 |  |  |  |

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                          					Н.Н. Савченко

Приложение № 5

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  23.05.2014  №  460

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

«	»	20	г.

(место составления акта)	(дата составления акта)

Комиссия, образованная____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «	»	 20	 г., утвержденной

__________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «	»	20	г. по «	»	20	г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду_______________________________

_________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- _______________________;

- _______________________;

- _______________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: _______________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ______________________________________________________

_________________________________________________________________

Председатель комиссии: __________________________________________

Заместитель председателя комиссии: _______________________________

Члены комиссии: ________________________________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«	»	20	г.  __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного

представителя) муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение  № 6

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от 23.05.2014  № 460

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов.

Выдан __________________________________________________________	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой  энергии, в  отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _________________________;

2. _________________________;

3. _________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____№____

____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко