РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2013                 	            № 257    	                            р.п.  Каменоломни

| Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности до-рожного движения на территории Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.01.2012 г. № 17 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», распоряжением Главы Администрации Октябрьского района от 28.03.2013 г. № 78 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014 – 2020 годы»,  руководствуясь ч. 8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  районную долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014 – 2020 годы»  согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заместителю Главы  Октябрьского района - начальнику финансово-экономического управления (Овчиева Л.В.) при формировании бюджета на очередной финансовый год предусмотреть финансирование районной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014 – 2020 годы».

3. Рекомендовать Главам поселений Октябрьского района принять аналогичные программы на уровне бюджетов поселений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования.

5. Контроль за  выполнением  данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района Зюзина И.Ю.

Глава

Октябрьского района                                                                         Е.П. Луганцев

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 03.04.2013 № 257

Районная долгосрочная целевая программа

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Октябрьского района на 2014-2020 годы»

- Паспорт

- районной долгосрочной целевой программы

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории

Октябрьского района на 2014-2020 годы»

| Наименование Программы | - Районная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1055 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области на 2014 – 2020 годы», распоряжение Администрации Октябрьского района от 28.03.2013 № 78 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | - Администрация Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | - Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Октябрьского района |
| Основные участники и исполнители Программы | - Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Октябрьского района; Отдел образования Администрации Октябрьского района; Органы местного самоуправления поселений Октябрьского района; ОГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» |
| Срок реализации Программы | - 2014-2020 годы |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы | - сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий Важнейшими индикаторами Программы являются: снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств); снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения); снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших). |
| Объемы и источники финансирования Программы | - Общий объем финансирования Программы составляет 26867,14 тыс.руб., в том числе: Федеральный бюджет – 13924,00 тыс. руб. Районный бюджет – 12514,08 тыс. руб. Бюджет поселений – 429,06 тыс. руб. Объемы финансирования по годам: 2014 год – 6478,60 тыс. рублей; 2015 год – 5611,50 тыс. рублей; 2016 год – 9025,02 тыс. рублей; 2017 год – 1334,56 тыс. рублей; 2018 год – 1401,27 тыс. рублей; 2019 год – 1471,32 тыс. рублей; 2020 год – 1544,87 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования уточняются в установленном порядке при формировании проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы на очередной финансовый год. |
| Контроль за исполнением Программы | - Администрация Октябрьского района |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 27,3 процента; снижение социального риска на 27,4 процента; снижение транспортного риска на 27,3 процента; снижение тяжести последствий на 0,66 процента |

Раздел I

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

В Октябрьском районе в 2012 году зарегистрировано 798 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых, погибло 25 человек (на 12 процентов больше, чем в 2011 году) и получили травмы 154  человека. Ранено детей 8 (на 27,3 процентов меньше чем в 2011 году), погибших детей не зарегистрировано.

Из выше сказанного следует, что движение на дорогах Октябрьского района остается небезопасным.

В связи, с чем требуется дальнейшая реализация комплексных мер по

повышению безопасности дорожного движения:

урегулирование вопросов реализации организационно-технических функций в сфере организации движения транспортных средств и пешеходов;

приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

Отсутствие новой районной долгосрочной целевой программы до 2020 года после окончания действия районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007 – 2012 годы может привести к увеличению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий и росту социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий.

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы с использованием программно-целевого подхода.

Раздел II

Основные цели и задачи Программы

Целью программы является сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей Программы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);

транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств);

тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)

Целевые показатели Программы представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Целевые показатели Программы

| Целевые показатели | Единица измерения | Значения по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Социальный риск | погибших на 100 тыс. населения | 30,1 | 28,7 | 27,3 | 26,0 | 24,6 | 23,2 | 21,9 |
| Транспортный риск | погибших на 10 тыс. транспортных средств | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
| Тяжесть последствий | погибших на 100 пострадавших | 13,92 | 13,90 | 13,88 | 13,87 | 13,86 | 13,84 | 13,83 |

Раздел III

Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2014 – 2020 годы и будет осуществляться

в 2 этапа:

первый этап – 2014 – 2016 годы;

второй этап – 2017 – 2020 годы.

Раздел IV

Система программных мероприятий

Программа  будет осуществляться путем реализации мероприятий по снижению аварийности на территории Октябрьского района Ростовской области.

Таблица № 2

Мероприятия по снижению аварийности на территории Октябрьского района Ростовской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источники и объёмы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет (поселений) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка дислокаций дорожных знаков в районном центре и населённых пунктах. | 2014 | --- | --- | --- | --- | Органы местного самоуправления поселений Октябрьского района | Повышение уровня организации дорожного движения |
|  |  | 2015 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | 2016 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | 2017 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | 2018 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | 2019 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | 2020 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  | Итого: |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 2 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков | 2014 | --- | --- | --- | --- | Органы местного самоуправления поселений Октябрьского района | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  | 2015 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | 2016 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | 2017 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | 2018 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | 2019 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | 2020 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  | Итого: |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 3 | Содержание светофорного объекта в п. Персиановский Персиановского сельского поселения | 2014 | --- | --- | --- | 55,00 | Органы местного самоуправления поселения Октябрьского района | Повышение безопасности дорожного движения, ликвидация очагов аварийности |
|  |  | 2015 | --- | --- | --- | 55,00 |  |  |
|  |  | 2016* | --- | --- | --- | 57,75 |  |  |
|  |  | 2017* | --- | --- | --- | 60,63 |  |  |
|  |  | 2018* | --- | --- | --- | 63,66 |  |  |
|  |  | 2019* | --- | --- | --- | 66,84 |  |  |
|  |  | 2020* | --- | --- | --- | 70,18 |  |  |
|  | Итого: |  | --- | --- | --- | 429,06 |  |  |
| 4 | Приобретение пассажирского автотранспорта МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» | 2014 | 4200,00 | --- | 1050,00 | --- | МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» | Повышение безопасности перевозок населения Октябрьского района |
|  |  | 2015 | 3520,80 | --- | 880,20 | --- |  |  |
|  |  | 2016 | 6203,20 | --- | 1550,80 | --- |  |  |
|  |  | 2017 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | 2018 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | 2019 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | 2020 | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  | Итого: |  | 13924,00 | --- | 3481,00 | --- |  |  |
| 5 | Реализация мероприятий по совершенствованию организации медпомощи пострадавшим при ДТП | 2014 | --- | --- | 1083,50 | --- | МБУЗ ЦРБ | Уменьшение количества погибших и умерших в результате ДТП |
|  |  | 2015 | --- | --- | 1083,50 | --- |  |  |
|  |  | 2016* | --- | --- | 1137,67 | --- |  |  |
|  |  | 2017* | --- | --- | 1194,55 | --- |  |  |
|  |  | 2018* | --- | --- | 1254,27 | --- |  |  |
|  |  | 2019* | --- | --- | 1316,98 | --- |  |  |
|  |  | 2020* | --- | --- | 1382,82 | --- |  |  |
|  | Итого: |  | --- | --- | 8453,29 | --- |  |  |
| 6 | Участие подростков в возрасте до 15 лет (5 человек) в областной профильной смене «Светофор». Поездка в детский оздоровительный лагерь на черное море Краснодарский край (Приобретение путевок) | 2014 | --- | --- | 90,10 | --- | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование системы и качества обучения ПДД |
|  |  | 2015 | --- | --- | 72,00 | --- |  |  |
|  |  | 2016* | --- | --- | 75,60 | --- |  |  |
|  |  | 2017* | --- | --- | 79,38 | --- |  |  |
|  |  | 2018* | --- | --- | 83,34 | --- |  |  |
|  |  | 2019* | --- | --- | 87,50 | --- |  |  |
|  |  | 2020* | --- | --- | 91,87 | --- |  |  |
|  | Итого: |  | --- | --- | 579,79 | --- |  |  |
| 7 | Развитие целевой системы воспитания и обучение детей безопасному поведению на улицах и дорогах | 2014-2020 | --- | --- | --- | --- | Отдел образования Администрации Октябрьского района ОГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование системы и качества обучения ПДД |
| 8 | Проведение широкомасштабных акций: «Ребенок – пассажир», «Внимание – дети!», «Зебра», Водитель, пропусти пешеходов», «Дорога требует дисциплины», и профилактических мероприятий: «Внимание – переезд!», «Контроль – дорожный знак», «Автобус», «Безопасная дорога», «За безопасность на дорогах» и т.д. | 2014-2020 | --- | --- | --- | --- | ОГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» | Выявление нарушений правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения. |
| 9 | Проведение на территории Октябрьского района операций по пресечению нарушений Правил дорожного движения на железнодорожных переездах | 2014-2020 | --- | --- | --- | --- | ОГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» | Повышение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах |
| 10 | Проведение операций по пресечению нарушений скоростного режима и выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения | 2014-2020 | --- | --- | --- | --- | ОГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» | Профилактика дорожно-транспортных происшествий |
| 11 | Проведение во время государственного технического осмотра автотранспорта юридических лиц, проверка знаний ПДД водителями, осуществляющими пассажирские перевозки | 2014-2020 | --- | --- | --- | --- | ОГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» | Повышение уровня знаний ПДД водителей осуществляющих пассажирские перевозки |
| 12 | Обследование улично-дорожной сети вблизи школ, школьных автобусных маршрутов, пешеходных переходов | 2014-2020 | --- | --- | --- | --- | Комиссия по ОБДД, ОГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское», Южное УГАДН, Комиссия по ОБДД, ГУП РО Октябрьское ДРСУ, МУ «Служба Заказчика», Отдел образования Администрации Октябрьского района, МУП Октябрьского района «Промтрансснаб», Органы местного самоуправления поселений Октябрьского района | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети вблизи школ, на школьных автобусных маршрутах, повышение безопасности движения школьных перевозок |
| 13 | Проведение мероприятия «Контроль за подготовкой дорожных и коммунальных служб к зимнему периоду» | 2014-2020 | --- | --- | --- | --- | ОГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» | Готовность дорожных и коммунальных организаций к работе в зимний период, обеспечение безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам и улицам в зимний период |
|  | Затраты по программе | 2014 | 4200,00 | --- | 2223,60 | 55,00 |  |  |
|  |  | 2015 | 3520,80 | --- | 2035,70 | 55,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 6203,20 | --- | 2764,07 | 57,75 |  |  |
|  |  | 2017 | --- | --- | 1273,93 | 60,63 |  |  |
|  |  | 2018 | --- | --- | 1337,61 | 63,66 |  |  |
|  |  | 2019 | --- | --- | 1404,48 | 66,84 |  |  |
|  |  | 2020 | --- | --- | 1474,69 | 70,18 |  |  |
|  | Итого по программе |  | 13924,00 | --- | 12514,08 | 429,06 |  |  |

*- сумма установлена прогнозом.

Раздел V

Нормативное обеспечение Программы

Для достижения целей Программы принятие дополнительно нормативных правовых актов не требуется.

Раздел VI

Механизм реализации  программы и контроль

за ходом ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Октябрьского района.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

При отсутствии финансирования мероприятий Программы исполнители по согласованию с заказчиком вносят предложения об изменении сроков их реализации либо снятии с контроля.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик – Администрация Октябрьского района.

Помимо основных участников и исполнителей в реализации мероприятий Программы могут участвовать иные исполнители и соисполнители.

Администрация Октябрьского района ежеквартально представляет в министерство транспорта Ростовской области отчет о финансировании, освоении и результатах проводимых мероприятий по установленной форме, на основании представленных отчетов  исполнителей Программы.

Муниципальный  заказчик - координатор Программы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в финансово-экономическое управление Администрации района отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по установленной форме.

Ежегодный отчет о реализации Программы должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;

перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их незавершения;

анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о финансировании Программы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности. В случае, если процент реализации Программы будет ниже ста, указываются перечни мероприятий, не завершенных в срок, и предложения по их дальнейшей реализации.

Раздел VII

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбрано сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение социального риска, снижение транспортного риска и тяжести последствий.

В 2020 году по сравнению с 2014 годом ожидается сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий за год, на 6 человек и достижение показателей социального риска в размере 21,9, транспортного риска – 3,2 и тяжести последствий – 13,83.

Управляющий делами

Администрации района	                                                           Н.Н. Савченко