Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2016     		      		№45 	             		 р.п.  Каменоломни

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по вводу жилья в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2016-2020 годы

В целях реализации постановления Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по вводу жилья в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2016-2020 годы, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по  строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту С.В. Басакевича.

Глава Администрации

Октябрьского  района				  		 	Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 05.02.2016 № 45

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по вводу жилья в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2016-2020 годы

1. Общее описание

В рамках подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья» муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815, создаются условия улучшения жилищных условий для граждан Октябрьского района Ростовской области.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Октябрьского района.

Итоги жилищного строительства на территории Октябрьского района
за 2010 – 2015 годы показывают постоянный рост объемов вводимого жилья. Ситуация в сфере жилищного строительства на протяжении последних лет имеет стабильную положительную динамику.

Жилищный фонд Октябрьского района состоит из многоквартирных жилых домов и индивидуальной малоэтажной застройки. На начало 2012 года он составил 1225,1 тыс. кв. м общей площади, на начало 2013 года – 1240,4 тыс. кв. м, на начало 2014 года – 1258,5 тыс. кв. м, на начало 2015 года – 1279,23 тыс. кв. м, на начало 2016 года – 1302,671 тыс. кв. м общей площади.

Всего по организациям различных форм собственности за счет всех источников финансирования в районе введено в действие жилых домов за период с 2010 по 2015 год 105,51 тыс. кв. м: в 2010 – 13,087 тыс. кв. м, в 2011 г. – 14,852 тыс. кв.м., в 2012 г. – 15,3 тыс. кв. м, в 2013 г. – 18,1 тыс. кв. м, в 2014 г. – 20,73 тыс. кв. м, в 2015 г. – 23,441 тыс. кв. м.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Октябрьского района, в 2010 году составила 16,63 кв. м, в 2011году – 16,94 кв. м, в 2012 году – 17,37 кв. м, в 2013 году – 17,62 кв.м, в 2014 – 18,05 кв. м., в 2015 г. – 18,57 тыс. кв. м общей площади.

Рост данного показателя достигнут за счет увеличения объемов вводимого жилья: ввод жилья на одного проживающего в 2010 году составлял 0,18 кв. м общей площади, в 2011 году – 0,20 кв. м, в 2012 году – 0,21 кв. м, в 2013 году – 0,25 кв.м, в 2014 – 0,29 кв. м, в 2015 г. – 0,33 кв. м.

С 2010 года по 2015 год активно развиваться строительство в р.п. Каменоломни. Так были построены и введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома:

- в 2010 году - по ул. Первомайская, д. 42, общей площадью 286,0 кв. м;

- в 2011 году - по ул. Энгельса, д. 47а, строение 1, общей площадью 490,0 кв. м и по пер. Первомайскому, д. 41б, общей площадью 273,0 кв. м;

- в 2012 году введено 3643,0 кв. м жилые дома по ул. Бойко, д. 54, пер. Узкому, д. 45, по ул. Энгельса, д. 47-а, строение 3, по пер. Садовый, д. 19 г, строение 1, 2;

- в 2013 году многоквартирное жилое строительство стало осуществляться и в других населенных пунктах района и было введено 5216,0 кв. м:

1) в р.п. Каменоломни  введено 2240,0 кв. м  жилых помещений по адресам: по пер. Узкий, д. 45, 3, 4 строения, по ул. Энгельса, д. 49а, по ул. Победы, д. 9.

2) в пос. Персиановский – 1030,0 кв. м по ул. Бульварная, д.  16/1 общей площадью 515 кв.м.

3) в сл. Красюковской – 1946,0 кв. м по пер. Советский.

- в 2014 году было введено многоквартирных домов общей площадью 8331,0 кв. м, а именно:

1) в р.п. Каменоломни – 4005,0 кв. м по ул. Строительная, д. 11а, строение 1, 2; ул. Восточная, д. 34; ул. Мира, д. 23-б; пер. Садовый, д. 28; ул. Бойко, д. 34;

2) в пос. Персиановский – 4328,0 кв. м по ул. Мира, 1, строения 2,3; ул. Кривошлыкова, д. 9-б.

- в 2015 году было введено 6556,0 кв. м общей площади многоквартирного жилого фонда:

1) в р.п. Каменоломни – 3173,0 кв. м по ул. 40 лет Октября; по пер. Садовый, д. 27; по пер. Узкий, 41-а;

2) в пос. Персиановском -  3169,0 кв. м по ул. Мира, 1, строения 1, 3ул. Бульварная, д. 16;

3) в ст. Кривянская – 214,0 кв. м по ул. Мостовой, д. 1-б.

За период с 2010 по 2015 год включительно построено 723 дома/678 квартир, а именно: в 2010 г. – 95 домов/105 квартир, в 2011 г. – 125 домов/18 квартир, в 2012 г. – 106 домов/175 квартир, в 2013 г. – 121 дом/63 квартиры, в 2014 г. – 123 дома/183 квартиры, в 2015 г. – 153 дома/134 квартиры.

Строительство многоквартирного жилищного фонда в Октябрьском районе в основном осуществляется строительными компаниями ООО «Атлант», ООО СК «Каскад», ООО СК «Бостон», а также ООО «Стройпартнер» и ООО «Жилстройинвест», которые зарекомендовали себя как «добросовестные застройщики», качество построенных объектов которых соответствует всем предусмотренным законодательством российской Федерации нормам и требованиям к жилым помещениям.

Благодаря развитию жилищного строительства в Октябрьском районе, были обеспечены социальным жильем 130 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также жилые помещения приобретаются участниками федеральных целевых программ «Жилище» и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы до периода 2020 года».

В 2016-2020 годы работа в данном направлении будет  продолжаться и набирать темпы, а исполнение «дорожной карты»  должно привести к увеличению строительства жилья по Октябрьскому району на 150,1 тыс. кв. м, что приведет к 2020 году к средней обеспеченности населения жильем 20,75 кв. м на 1 жителя, и ввод жилья на душу населения составит  0,5 кв. м на 1 жителя, а также к увеличению общей площади жилых помещений в районе 1452,771 млн. кв. м и к концу 2020 года – к обеспеченности общей площадью жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Октябрьского района, – 21,08 кв. м.

2. Прогноз развития жилищного строительства на территории Октябрьского района на 2016 – 2020 годы, тыс. кв. м

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 13,087 | 24,3 | 25,0 | 32,3 | 33,5 | 35,0 |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв. м / на 1 жителя | 18,1 | 19,01 | 19,44 | 19,8 | 20,27 | 20,75 |
| Ввод жилья на душу населения за год | кв. м / на 1 жителя | 0,19 | 0,35 | 0,36 | 0,46 | 0,48 | 0,5 |

3. План по вводу жилья на 2016 год, кв. м

Таблица № 1

| № п/п | Наименование поселения | Ввод жилья 2016 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индивидуальное жилье | 19145 | 3635 | 5770 | 6710 | 3030 |
| 1.1 | Алексеевское сельское поселение | 740 | 140 | 225 | 260 | 115 |
| 1.2 | Артемовское сельское поселение | 740 | 140 | 225 | 260 | 115 |
| 1.3 | Бессергеневское сельское поселение | 2610 | 495 | 785 | 915 | 415 |
| 1.4 | Керчикское сельское поселение | 275 | 50 | 85 | 90 | 50 |
| 1.5 | Коммунарское сельское поселение | 1875 | 355 | 565 | 660 | 295 |
| 1.6 | Краснолучское сельское поселение | 540 | 100 | 165 | 190 | 85 |
| 1.7 | Красюковское сельское поселение | 2480 | 470 | 745 | 870 | 395 |
| 1.8 | Краснокутское сельское поселение | 1205 | 230 | 365 | 425 | 185 |
| 1.9 | Кривянское сельское поселение | 2680 | 510 | 805 | 940 | 425 |
| 1.10 | Мокрологское сельское поселение | 740 | 140 | 225 | 260 | 115 |
| 1.11 | Персиановское сельское поселение | 2145 | 410 | 645 | 750 | 340 |
| 1.12 | Каменоломненское городское поселение | 3115 | 595 | 935 | 1090 | 495 |
| 2 | Многоквартирные дома | 5155 | 395 | 1910 | 2850 | 0 |
| 2.1 | р.п. Каменоломни, ул. Строительная, 12а | 1100 |  |  | 1100 |  |
| 2.2 | р.п. Каменоломни, пер. Первомайский, 28 | 410 |  | 410 |  |  |
| 2.3 | пос. Персиановский, ул. Мира, 1, стр.4, сек.1 | 800 |  |  | 800 |  |
| 2.4 | пос. Персиановский, ул.Мира, 1, стр.4, сек.2 | 950 |  |  | 950 |  |
| 2.5 | р.п. Каменоломни, ул.Крупской, 65 | 1500 |  | 1500 |  |  |
| 2.6 | р.п. Каменоломни, ул. Мира, 30 а | 395 | 395 |  |  |  |
| Итого по району |  | 24300 | 4030 | 7680 | 9560 | 3030 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование поселения | Ввод жилья 2016, кв.м. | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | Всего | апрель | май | июнь | Всего | июль | август | сентябрь | Всего | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Индивидуальное жилье | 19145 | 970 | 1095 | 1570 | 3635 | 1660 | 1975 | 2135 | 5770 | 2215 | 2220 | 2275 | 6710 | 1340 | 1060 | 630 | 3030 |
| 1.1 | Алексеевское сельское поселение | 740 | 40 | 40 | 60 | 140 | 60 | 80 | 85 | 225 | 80 | 90 | 90 | 260 | 60 | 55 | 0 | 115 |
| 1.2 | Артемовское сельское поселение | 740 | 40 | 40 | 60 | 140 | 60 | 80 | 85 | 225 | 80 | 90 | 90 | 260 | 60 | 55 | 0 | 115 |
| 1.3 | Бессергеневское сельское поселение | 2610 | 130 | 150 | 215 | 495 | 220 | 275 | 290 | 785 | 300 | 310 | 305 | 915 | 165 | 125 | 125 | 415 |
| 1.4 | Керчикское сельское поселение | 275 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 30 | 55 | 85 | 40 | 0 | 50 | 90 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1.5 | Коммунарское сельское поселение | 1875 | 90 | 110 | 155 | 355 | 170 | 180 | 215 | 565 | 220 | 220 | 220 | 660 | 120 | 90 | 85 | 295 |
| 1.6 | Краснолучское сельское поселение | 540 | 40 | 0 | 60 | 100 | 50 | 50 | 65 | 165 | 65 | 60 | 65 | 190 | 45 | 40 | 0 | 85 |
| 1.7 | Красюковское сельское поселение | 2480 | 110 | 145 | 215 | 470 | 220 | 260 | 265 | 745 | 290 | 285 | 295 | 870 | 170 | 120 | 105 | 395 |
| 1.8 | Краснокутское сельское поселение | 1205 | 70 | 70 | 90 | 230 | 110 | 120 | 135 | 365 | 145 | 140 | 140 | 425 | 70 | 60 | 55 | 185 |
| 1.9 | Кривянское сельское поселение | 2680 | 120 | 170 | 220 | 510 | 240 | 270 | 295 | 805 | 310 | 315 | 315 | 940 | 180 | 140 | 105 | 425 |
| 1.10 | Мокрологское сельское поселение | 740 | 50 | 50 | 40 | 140 | 60 | 80 | 85 | 225 | 80 | 90 | 90 | 260 | 60 | 55 | 0 | 115 |
| 1.11 | Персиановское сельское поселение | 2145 | 110 | 140 | 160 | 410 | 190 | 225 | 230 | 645 | 245 | 250 | 255 | 750 | 150 | 120 | 70 | 340 |
| 1.12 | Каменоломненское городское поселение | 3115 | 170 | 180 | 245 | 595 | 280 | 325 | 330 | 935 | 360 | 370 | 360 | 1090 | 210 | 200 | 85 | 495 |

Управляющий делами Администрации Октябрьского района			   						Н.Н. Савченко