Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

10.03.2015                  	                   №228                         р.п.  Каменоломни

О проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Октябрьского района в 2015 году

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона № 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», в целях  выполнения поручений  Губернатора Ростовской области о координации проводимых мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, согласно части 8  статьи 51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

1.1. План мероприятий  проведения работ по санитарной уборке и благоустройству Октябрьского района в 2015 году  согласно приложению № 1.

1.2. Состав   штаба   по проведению мероприятий по санитарной уборке  и благоустройству Октябрьского района в 2015 году согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  Басакевича С.В.

Глава

Октябрьского района			                         	         	Е.П. Луганцев

Приложение №1

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 10.03.2015  №228

ПЛАН

мероприятий  проведения работ по санитарной уборке

и благоустройству территории Октябрьского района в 2015 году

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Организовать круглогодичный порядок работы штабов по благоустройству в поселениях Октябрьского района с учетом мероприятий, определенных настоящим планом. | Постоянно | Главы поселений Октябрьского района | Районный штаб по проведению мероприятий по санитарной уборке и благоустройству Октябрьского района |
| 1.2. | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий района в четыре этапа: - первый этап (весенний), - второй этап (летний), - третий этап (осенний), - четвертый этап (зимний). Проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий. | 20.03 – 30.05 01.06 – 31.08 01.09 – 30.11 01.12 – 29.02 | Главы поселений Октябрьского района | Районный штаб по проведению мероприятий по санитарной уборке и благоустройству Октябрьского района |
| 2. Мероприятия I этапа (весеннего) с 20.03.2015 по 30.05.2015 |  |  |  |  |
| 2.1. | Организовать и провести с широким привлечением общественности, работников предприятий и организаций всех форм собственности: - «Месячник чистоты», - «День благоустройства». Представить отчет по итогам мероприятий. | 20.03.2015 - 18.04.2015 18.04.2015 | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 2.2. | Организовать проведение «Дня древо-насаждения» во вторую субботу апреля и октября. Представить отчет по итогам мероприятия. | Вторая суббота апреля и октября | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района, отдел сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и окружающей среды |
| 2.3. | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов (валка и обрезка зеленых насаждений, корчевка пней, санитарное содержание) | 30.04.2015 | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 2.4. | Обеспечить организацию и своевременное начало работ подрядчиками по благоустройству территорий, содержанию и эксплуатации дорог, систем уличного освещения, содержанию внутридворовых территорий, сбору и вывозу мусора, твердых бытовых и промышленных отходов | Весь период | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 2.5. | Совместно с 68 ПЧ ФГКУ «13 отряд ФПС по Ростовской области», организовать выполнение требований противопожарной безопасности при проведении работ по благоустройству | Весь период | Главы поселений Октябрьского района, Крищенко И.А. | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 2.6. | Подготовить и благоустроить места массового отдыха граждан | 01.06.2015 | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 2.7. | Обеспечить агитацию в период проведения мероприятий (СМИ, информационные бюллетени, сходы, реклама) | Весь период | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 3. Мероприятия II этапа (летнего) с 01.06.2015 по 31.08.2015 |  |  |  |  |
| 3.1. | Завершить работы по цветочному оформлению. | 15.06.2015 | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 3.2. | Организовать проведение конкурсов по благоустройству в поселениях по номинациям «Лучший двор», «Лучшая улица», «Лучший дом» и т.д. Подвести итоги конкурсов, определить победителей. | 17.08.2015 | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 3.3. | Завершить работы по строительству, (ремонту) дорог и тротуаров, внешних элементов благоустройства, в том числе: фасадов домов, объектов социального назначения в части своих полномочий | 31.08.2015 | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 3.4. | Организовать сбор, вывоз и утилизацию, не допуская сжигания, садово-парковых, бытовых отходов и мусора с несанкционированных свалок | Весь период | Главы поселений Октябрьского района, хозяйствующие субъекты коммунального хозяйства района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 3.5. | Принять меры по: - ремонту водосточных труб; -очистке опор освещения и фасадов зданий от объявлений; -фрезерованию пней и опиловке деревьев; -благоустройству контейнерных площадок и урн | Весь период | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 3.6. | Бюджетным отделам Администрации Октябрьского района необходимо: -провести субботники по наведению санитарного порядка на прилегающих (закрепленных) территориях: -выполнить косметический ремонт (с приведением в соответствие фасадов) зданий учебных заведений, лечебных учреждений, домов культуры, клубов, библиотек, административных зданий; - провести ремонт и окраску детских, спортивных площадок и малых архитектурных форм, ограждений; - организовать обустройства клумб на прилегающих территориях; -произвести высадку декоративных кустарников и деревьев, обеспечив уход за зеленными насаждениями; -провести обустройство новыми малыми архитектурными формами закрепленные территории; -организовать проведение конкурсов: «Лучшая школа», «Лучшее СДК», «Лучший ФАП» и пр., в части благоустройства с подведением итогов конкурсов. | 01.09.2015 | Отдел образования Администрации Октябрьского района (Цуриков А.Д.), МБУЗ ЦРБ (Подройкина В.В.), отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района (Уманцева С.А.), УСЗН Администрации Октябрьского района (Курносова Л.В.) | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 4. Мероприятия III этапа (осеннего) с 01.09.2015 по 30.11.2015 |  |  |  |  |
| 4.1. | Организовать проведение «Месячника чистоты» (уборка опавшей листвы, высадка зеленых насаждений, санитарная очистка территории). | 08.09.2015 – 10.10.2015 | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 4.2. | Разработать и утвердить план работы коммунальных служб в зимний период 2015 – 2016 года, с указанием ответственных должностных лиц. | 10.10.2015 | Предприятия коммунального комплекса Октябрьского района | МУ Служба «Заказчика» |
| 4.3. | Обеспечить закупку противогололедных реагентов в необходимом количестве для обеспечения бесперебойного движения транспорта. | 31.10.2015 | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 4.5. | Организовать работу с руководителями управляющих организаций, собственниками нежилых помещений, председателями ТСЖ по очистке прилегающих территорий от снега и льда, принятию мер по недопущению накапливания снежной массы на кровлях зданий и сооружений. | 31.10.2015 | Главы поселений Октябрьского района, управляющие организации района | МУ Служба «Заказчика» |
| 5. Мероприятия IV этапа (зимнего) с 01.12.2015 по 29.02.2016 |  |  |  |  |
| 5.1. | По мере выпадения атмосферных осадков (снег, ледяной дождь и т.п.) организовать уборку территорий поселений и проведение антигололедных мероприятий. | В течение всего периода | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 5.2. | Обеспечить вывоз снежной массы и складирование строго в отведенных местах. | В течение всего периода | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 5.3. | Организовать расчистку подъездных путей к местам временного хранения ТБО, не допускать ухудшения санитарного порядка и образования свалочных очагов. | В течение всего периода | Главы поселений Октябрьского района | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 5.4. | Организовать работу с руководителями управляющих организаций, собственниками нежилых помещений, председателями ТСЖ по очистке прилегающих территорий от снега и льда, принятию мер по недопущению накапливания снежной массы на кровлях зданий и сооружений. | В течение всего периода | Главы поселений Октябрьского района, управляющие организации района | МУ Служба «Заказчика» |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района		                                                                  Н.Н. Савченко

Приложение №2

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 10.03.2015  №228

СОСТАВ

штаба по проведению мероприятий по санитарной уборке

и благоустройству Октябрьского района в 2015 году

| Басакевич С.В. |  | - заместитель Главы Администрации Октябрьского района - начальник управления строительства, ремонта, ЖКХ, председатель штаба; |
| --- | --- | --- |
| Мартюк Н.В. | - заместитель Главы Администрации Октябрьского района - начальник отдела сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и окружающей среды Администрации Октябрьского района, заместитель председателя штаба; |  |
| Кучеренко Т.А. | - главный специалист по государственно-частному партнерству отдела строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района секретарь штаба; |  |
|  | Члены штаба: |  |
| Симисенко М.С. | - заместитель начальника управления - начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского Администрации Октябрьского района; |  |
| Григоров О.П. | - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; |  |
| Богданов А.А. | - начальник МУ Служба «Заказчика» |  |
| Доценко О.А. | - начальник отдела архитектуры и сопровождение проектов - заместитель архитектора; |  |
| Грецев Ю.В. | - начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Шахты, Усть-Донецкому, Октябрьскому районам (по согласованию); |  |
| Токаренко В.В. | - начальник межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» (по согласованию); |  |
| Крищенко И.А. | - начальник 68 ПЧ ФГКУ «13 отряд ФПС по Ростовской области» (по согласованию); |  |
| Кремина И.Н. | - ведущий специалист по охране окружающей среды отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района; |  |
| Ивасенко В.П. | - главный редактор газеты «Сельский Вестник» (по согласованию). |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района		                     Н.Н. Савченко