Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

06.04.2023                   	                    №  383                              р.п.  Каменоломни

О создании комиссии по обеспечению надлежащего состояния территорий после зимнего периода в Октябрьском районе в рамках проведения месячника чистоты.

- В целях обеспечения надлежащего состояния территорий после зимнего периода на территории Октябрьского района, в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева от 04.03.2015 №93 «О некоторых мерах по сохранению благоприятной окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения»,  руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по обеспечению надлежащего состояния территорий        после зимнего периода в рамках проведения месячника чистоты с 20.03.2023 по 15.04.2023 и областного субботника 15.04.2023.

2. Утвердить план мероприятий по уборке и обеспечению надлежащего состояния  территорий после зимнего периода на территории Октябрьского района в рамках проведения месячника чистоты согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав  комиссии  по обеспечению надлежащего    состояния территорий после зимнего периода на территории Октябрьского   района в рамках проведения месячника чистоты согласно приложению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района		           	                         Л.В. Овчиева

Постановление вносит МКУ «ДС и ЖКХ»

Приложение №1

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 06.04.2023 № 383

ПЛАН

мероприятий по уборке и обеспечению надлежащего состояния  территорий после зимнего периода на территории        Октябрьского района в рамках проведения месячника чистоты

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать круглогодичный порядок работы штабов по благоустройству в поселениях Октябрьского района с учетом мероприятий, определенных настоящим планом. | Постоянно | МКУ «Департамент строительства и ЖКХ»; Главы Администраций поселений Октябрьского района; руководители бюджетных учреждений, хозяйствующие субъекты всех форм собственности; Отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района; Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района; дорожные службы; руководители управляющих организаций; представитель ТСЖ, НСУ; руководители ресурсоснабжающих организаций; МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»; отдел строительства, ремонта, жилищно – коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района. | Районный штаб по благоустройству Октябрьского района |
| 2 | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий в рамках проведения месячника чистоты | 20.03.2023 – 15.04.2023 |  |  |
| 3 | Организовать проведение еженедельных субботников | 25.03.2023; 01.04.2023; 08.04.2023; 15.04.2023. |  |  |
| 4 | Подметание покрытий | Еженедельно |  |  |
| 5 | Мойка и полив покрытий | 01.04.2023; 08.04.2023. |  |  |
| 6 | Уборка зеленых зон отдыха и сухих ветвей, и мусора | 25.03.2023; 01.04.2023; 08.04.2023; 15.04.2023. |  |  |
| 7 | Приведение в надлежащее состояние газонного ограждения | 25.03.2023; 01.04.2023; 08.04.2023. |  |  |
| 8 | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние территории кладбищ (санитарное содержание, валка и обрезка зеленых насаждений, корчевка пней). | 25.03.2023; 01.04.2023; 08.04.2023. |  |  |
| 9 | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние полосы автомобильных дорог | Постоянно |  |  |
| 10 | Организовать ликвидацию выявленных несанкционированных свалочных очагов на территории Октябрьского района. | Постоянно |  |  |
| 11 | Организовать надлежащее содержание мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы. | Постоянно |  |  |
| 12 | Организовать смыв с фасадов зданий, остановочных комплексов, опор уличного освещения от несанкционированной расклейки объявлений и граффити. | Постоянно |  |  |
| 13 | Организовать мониторинг территории поселений Октябрьского района на предмет выявления нарушений выгула домашних животных. | Постоянно |  |  |
| 14 | При проектировании и реализации проектов по благоустройству, застройке. перспективному развитию территорий, развитию улично-дородной сети, транспортной инфраструктуры учитывать потребности маломобильных групп населения. | Постоянно |  |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района		                                                                           А.А. Пригородова

Приложение №2

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 06.04.2023  № 383

СОСТАВ

комиссии по обеспечению надлежащего состояния территорий после зимнего

периода в Октябрьском районе в рамках проведения месячника чистоты

| Иванов Андрей Николаевич | - первый заместитель главы Администрации Октябрьского района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Мартюк Наталья Валерьевна | - заместитель главы Администрации Октябрьского района - начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района, заместитель председателя комиссии; |
| Чернышев Максим Николаевич | - инженер эксплуатации, ремонта, модернизации и реконструкции жилищного фонда МКУ "ДС и ЖКХ", секретарь комиссии; |
|  | Члены комиссии: |
| Бабенко Наталья Валентиновна | - глава Администрации Красюковского сельского поселения (по согласованию); |
| Байздренко Александр Сергеевич | - заместитель главы Администрации Октябрьского района; |
| Барабаш Сергей Сергеевич | - начальник отдела ЖКХ МКУ «ДС и ЖКХ» (по согласованию); |
| Безрукавая Ольга Викторовна | - глава Администрации Коммунарского сельского поселения (по согласованию); |
| Бессрабова Елена Владимировна | - начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района; |
| Герасименко Ирина Юрьевна | - главный архитектор Администрации Октябрьского района; |
| Гоффман Ольга Михайловна | - начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; |
| Гудков Анатолий Михайлович | - глава Администрации Бессергеневского сельского поселения (по согласованию); |
| Кашпор Юрий Васильевич | - глава Администрации Алексеевского сельского поселения (по согласованию); |
| Кинзбурский Семен Леонидович | - начальник отдела по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района; |
| Кочин Григорий Викторович | - глава Администрации Мокрологского сельского поселения (по согласованию); |
| Кузнецов Олег Петрович | - глава Администрации Артемовского сельского поселения (по согласованию); |
| Маслиева Светлана Ивановна | - заместитель начальника МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» (по согласованию); |
| Огнев Владимир Николаевич | - глава Администрации Краснокутского сельского поселения (по согласованию); |
| Палько Андрей Владимирович | - глава Администрации Керчикского сельского поселения (по согласованию); |
| Подройкина Вера Васильевна | - главный врач ГБУ РО «Центральная районная больница» в Октябрьском районе (по согласованию); |
| Прохоренко Екатерина Николаевна | - председатель комитета по управлению муниципаль-ным имуществом Администрации Октябрьского района; |
| Сватеев Александр Михайлович | - начальник МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» (по согласованию); |
| Симисенко Максим Сергеевич | - глава Администрации Каменоломненского городского поселения (по согласованию); |
| Степаненко Дмитрий Владимирович | - глава Администрации Персиановского сельского поселения (по согласованию); |
| Страданченков Евгений Георгиевич | - глава Администрации Кривянского сельского поселения (по согласованию); |
| Сухорукова Софья Сергеевна | - начальник отдела строительства, ремонта, жилищно – коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района; |
| Тараско Анна Александровна | - начальник отдела образования Администрации Октябрьского района; |
| Ушаков Денис Александрович | - начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» (по согласованию); |
| Хмелева Мария Сергеевна | - заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района; |
| Шаблий Алексей Сергеевич | - глава Администрации Краснолучского сельского поселения (по согласованию). |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района		                                 А.А. Пригородова