РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2014                       	№258      	                   р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы от 01.12.2009г. №591 « Об утверждении программы по энергоресурсосбережению Октябрьского района на период 2010-2015 годы» по результатам за 2013 год

В соответствии с п.3. постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ч.8 ст.51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации районной  долгосрочной целевой программы «Об утверждении программы по энергоресурсосбережению Октябрьского района на период 2010-2015 годы», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 1.12.2009г. №591  «Об утверждении  программы  по    энергоресурсосбережению   Октябрьского района на   период 2010-2015 годы» (в редакции постановления Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 №583 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 01.12.2009 №591 «Об утверждении  программы  по   энергоресурсосбережению Октябрьского района на   период 2010-2011 годы»), по результатам за 2013 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  Басакевича С.В.

Глава

Октябрьского района                                                                Е.П.  Луганцев

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 03.04.2014г. № 258

ОТЧЕТ

о реализации районной долгосрочной целевой

программы «Об утверждении  программы  по    энергоресурсосбережению   Октябрьского района на   период 2010-2015 годы» по результатам за 2013 год

- Основные результаты

По районной долгосрочной целевой программе «Об утверждении  программы  по    энергоресурсосбережению   Октябрьского района на   период 2010-2015 годы»  (далее – Программа) в 2013 году было выделено 1 596,1 тыс. рублей, в том числе из средств:

бюджета района – 327,2 тыс. рублей;

других источников – 1 268,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 1 596,1 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

бюджета района – 327,2 тыс. рублей;

других источников – 1 268,9 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2013 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Меры по реализации программы.

В течение 2013 года в районную долгосрочную целевую программу «Об утверждении  программы  по    энергоресурсосбережению   Октябрьского района на период 2010-2015 годы» вносились изменения, утвержденные постановлением Администрации Октябрьского района от 09.07.2013  № 538 «О внесении  изменений    в  постановление Администрации  Октябрьского района от 01.12.2009г. №591  «Об утверждении   программы  по    энергоресурсосбережению   Октябрьского района на   период 2010-2015 годы» с целью выполнения мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (произведена корректировка перечня учреждений, подлежащих энергообследованию и уточнение ассигнований на реализацию мероприятий программы, использование экономии оплаты расходов за потребленные коммунальные ресурсы бюджетных учреждений на финансирование мероприятий Программы).

- Оценка эффективности реализации Программы за 2013 год

Информация о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий изложена в Приложении № 1 к отчету о реализации районной долгосрочной целевой программы «Об утверждении  программы  по    энергоресурсосбережению   Октябрьского района на   период 2010-2015 годы» по результатам за 2013 год.

По итогам 2013 года выполнено 100 процентов целевых показателей Программы (13 из 13). Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей Программы, в качестве которых выбрано:

- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- снижение в сопоставимых условиях объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями и организациями ежегодно не менее чем на три процента от объема фактически потребленного в 2009 году.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год и за весь период реализации 2010-2015 годов изложена в Приложении № 2 к отчету.

IV. Дальнейшая реализация  Программы

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №598 «Об утверждении государственной программы
Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» и постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №826 Об   утверждении муниципальной  программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе Ростовской области» районная долгосрочная целевая программа «Об утверждении  программы  по    энергоресурсосбережению   Октябрьского района на период 2010-2015 годы» признана утратившей силу с 1 января 2014 г.

В соответствии с вышеуказанными постановлениями  объем ассигнований на 2014 год составляет 1 690,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников – 1 690,0 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                              Н.Н.  Савченко

Приложение№1

к отчету о реализации районной

долгосрочной целевой программы

«Об утверждении  программы

по    энергоресурсосбережению

Октябрьского района на период

2010-2015 годы» по результатам

за 2013 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых мероприятий

районной долгосрочной целевой программы  по энергоресурсосбережению   Октябрьского района

на   период 2010-2015 годы  по результатам за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | вне- бюджетные источники |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | вне- бюд-жетные источники |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | вне- бюд-жетные источники |  |  |  |

| Всего по программе | 1596,1 | - | - | 327,2 | 1268,9 | 1596,1 | - |  | - | 327,2 | 1268,9 | 1596,1 | - |  | - | 327,2 | 1268,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений. | 327,2 | - | - | 327,2 | - | 327,2 | - | - |  | 327,2 | - | 327,2 | - | - |  | 327,2 | - |  |
| Ремонт котельных (установка новых котлов энергосберегающих) и модернизация системы теплоснабжения. | 84,0 | - | - | - | 84,0 | 84,0 | - | - |  | - | 84,0 | 84,0 | - | - |  | - | 84,0 |  |
| Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 2011-2012 г. замена ламп накаливания на энергосберегающие | 46,0 | - | - | - | 46,0 | 46,0 | - | - |  | - | 46,0 | 46,0 | - | - |  | - | 46,0 |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальному ремонте, утепление зданий, строений, сооружений замена окон дверей, установка доводчиков | 87,0 | - | - | - | 87,0 | 87,0 | - | - |  | - | 87,0 | 87,0 | - | - |  | - | 87,0 |  |
| Модернизация оборудования на котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности | 991,9 | - | - | - | 991,9 | 991,9 | - | - |  | - | 991,9 | 991,9 | - | - |  | - | 991,9 |  |
| Реконструкция и модернизация оборудования на ВНС, КНС | 60,0 | - | - | - | 60,0 | 60,0 | - | - |  | - | 60,0 | 60,0 | - | - |  | - | 60,0 |  |

Приложение№2

к отчету о реализации районной

долгосрочной целевой программы

«Об утверждении  программы

по    энергоресурсосбережению

Октябрьского района на период

2010-2015 годы» по результатам

за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности  целевых показателей долгосрочной целевой  программы по энергоресурсосбережению  Октябрьского района  за отчетный  2013 финансовый год и за весь период реализации

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2010 год | откло- нение от пла- нового показателя (+, -) | 2011 год | откло- нение от пла- нового показателя (+, -) | 2012 год | откло- нение от пла- нового показателя (+, -) | 2013 год |  | откло- нение от пла- нового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 81 | 92 | 100 | 100 | 81 | - | 92 | - | 100 | - | 100 | - |  |
| 2 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | - | 99 | - | 100 | - | 100 | - |  |
| 3 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 85 | 95 | 100 | 100 | 85 | - | 95 | - | 100 | - | 100 | - |  |
| 4 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 97 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |  |
| 5 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВт.ч | 2557,1 | 2633,8 | 2712,8 | 2177,5 | 2557,1 | - | 2633,8 | - | 2712,8 | - | 2177,5 | - |  |
| 6 | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 5318,8 | 5478,4 | 5642,6 | 8458,1 | 5318,8 | - | 5478,4 | - | 5642,6 | - | 8458,1 | - |  |
| 7 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 6,2 | 2,1 | - | 2,3 | - | 2,4 | - | 6,2 | - |  |
| 8 | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 15,6 | 16,4 | 17,4 | 10,0 | 15,6 | - | 16,4 | - | 17,4 | - | 10,0 |  |  |
| 9 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м.куб | 25,7 | 31,6 | 38,8 | 74,7 | 25,7 | - | 31,6 | - | 38,8 | - | 74,7 | - |  |
| 10 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 732,2 | 900,6 | 1105,8 | 2116,7 | 732,2 | - | 900,6 | - | 1105,8 | - | 2116,7 | - |  |
| 11 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | 101,53 | 124,8 | 153,6 | 563,5 | 101,53 | - | 124,8 | - | 153,6 | - | 563,5 | - |  |
| 12 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс.руб. | 172,6 | 212,2 | 261,2 | 3545,7 | 172,6 | - | 212,2 | - | 261,2 | - | 3545,7 | - |  |
| 13 | Число объектов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 0 | 254 | 165 | 1 | 0 | - | 254 | -254 | 165 | - | 1 | - |  |

Примечание:

МКД – многоквартирные дома

ЭЭ – электрическая энергия

МО – муниципальное образование

ТЭ - тепловая энергия

ЭО – энергетическое обследование