РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2016                                        № 115                           р.п. Каменоломни

Об  утверждении   отчета о реализации  муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы» по результатам 2015 года

- В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»,   статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815, по результатам 2015 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту С.В. Басакевича.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                         Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  19.02.2016 №  115

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы» по результатам 2015 года

По муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы» (далее - Программа) в 2015 году было предусмотрено 29 449,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 4045,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 25 036,7 тыс. рублей;

бюджета Октябрьского района – 367,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации 28 882,0 тыс. рублей, что составляет 98,0% процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 3524,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 24 994,2 тыс. рублей;

бюджета Октябрьского района – 363,1 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2015 году указан в приложении №1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы.

Основными целями Программы являются: обеспечение населения Октябрьского района доступным жильем, а также создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:

-   обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

-  развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения (жилье эконом класса), включая жилье, предоставляемое по договорам социального найма;

- развитие производственной базы для жилищного строительства (промышленность строительных материалов) Октябрьского района с выходом на максимальную обеспеченность строительными материалами на внутреннем рынке и формирование конкурентных преимуществ для продвижения продукции стройиндустрии района на внешние рынки;

- снижение административных барьеров в строительстве;

- обеспечение информационной открытости мер, принимаемых государством, в целях стимулирования развития жилищного строительства;

- обеспечение жильем льготных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных, заемных средств, а также социальных выплат и субсидий на приобретение жилья;

- уменьшение отношения средней цены 1 кв. м общей площади на первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым доходам населения при обеспечении земельного участка инженерной инфраструктурой;

- увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, в расчете на душу населения, при условии обеспечения их инженерной инфраструктурой;

-  переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- содействие гражданам, переселяемым из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого.

Информация о завершенных в течение года мероприятиях Программы, подлежащих финансированию

Подпрограмма  «Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»:

1.1. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе:

В 2015 году установлены плановые показатели в сумме 8413,6 тыс. рублей, с учетом остатка 2014 года – 1890,0 тыс. рублей (областной бюджет – 141,75 тыс. руб., федеральный – 1735,25 тыс. рублей, бюджет Октябрьского района – 13,0 тыс. рублей). В 2014 году остаток денежных средств 2014 г. был освоен в сумме 1323,0 тыс. рублей, из них:  из областного бюджета – 99,3 тыс. рублей, федерального – 1 214,6 тыс. рублей, 9,1 тыс. рублей из бюджета Октябрьского района. Денежные средства в сумме 567,0 тыс. рублей перераспределены между молодыми семьями и будут освоены в 2016 году.

За отчетный период 10 молодым семьям вручены Свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений на общую сумму 6523,65 тыс. рублей, из них: бюджет Октябрьского района – 354,0 тыс. рублей, областного – 3859,6 тыс. рублей, федерального – 2310,05 тыс. рублей. Освоены денежные средства 10 молодыми семьями в полном объеме. Приобретено 682,4 кв. м и внебюджетные источники составили – 10 375,68 тыс. рублей. Остаток на 01.01.2016 года составил: всего: 567,0 тыс. рублей, из них: из федерального бюджета – 520,6 тыс. рублей, из областного – 42,5 тыс. рублей.

В итоге, в  2015 году освоены денежные средства в сумме 7846,7 тыс. рублей, из них: из федерального бюджета – 3 524,7 тыс. рублей; из областного – 3958,9 тыс. руб., из бюджета Октябрьского района – 363,1 тыс. рублей.

Денежные средства из федерального бюджета в сумме 520,6 тыс. рублей, из областного – 42,5 тыс. рублей подлежат освоению в 2016 году и будут направлены на улучшение жилищных условий 1 молодой семьи - участницы подпрограммы 2014 года.

- 1.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений:

В 2015 году муниципальному образованию «Октябрьский район» на обеспечение  жильём 23 детей-сирот  были предусмотрены денежные средства из областного бюджета на общую сумму 17307,5 тыс. рублей. Деньги освоены в полном объеме – ведется строительство многоквартирного жилого дома.

1.3. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего:

На обеспечение жильем 2 граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего в отчетный период были предусмотрены денежные средства в сумме 3727,8 тыс. рублей и освоены в полном объеме.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского  района         			Н.Н. Савченко

- Приложение № 1

- к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2015 года

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы»

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 2015 год

Ответственный исполнитель: Администрация Октябрьского района

Источник финансирования Бюджет Октябрьского района, другие источники

(бюджет Октябрьского района, другие источники)

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2015 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 1.1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 2. Подпрограмма « Стимулирование развития рынка жилья» | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 2.1. Создание условий для развития доступного рынка жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 2.2. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 3. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | 29 449,0 | 28 882,0 |  | 28 882,0 |
| 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 0 | 0 | Реализация показателя не осуществлялась, в связи с завершением переселения граждан в 2014 году | 0 |
| 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | 8413,7 | 7846,7 | Показатель выполнен на 98,0 %. Денежных средства в сумме 567,0 тыс. рублей перераспределены среди молодых семей и будут реализованы в 2015 году | 7846,7 |
| 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений | 17307,5 | 17 307,5 | Показатели выполнены в полном объеме | 17 307,5 |
| 3.4. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | 3 727,8 | 3 727,8 | Показатели выполнены в полном объеме | 3 727,8 |
| 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | 0 | 0 | Отсутствие семей данной категории | 0 |
| 3.6. Приобретение в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья и предоставление его отдельным категориям граждан | 0 | 0 | Показатель выполняется согласно очередности граждан в списках поселениях | 0 |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2015 года

Оценка результатов реализации муниципальной программы «Октябрьского района»

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы»

(наименование  муниципальной программы)

за 2015 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | Другие источники | Бюджет Октябрьского района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие условиям стимулирования жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в т.ч. жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | процентов | 118,3 | 114,5 | 115,5 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | 1,60 | 1,79 | 1,83 |
| 2 | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в т.ч. с учетом исполнения государственных и муниципальных обязательств | 367,0 | 29 082,0 | 363,1 | 28 518,9 | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 70,0 | 75,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | единиц | 40 | 15 | 15 |
| 3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | 0 | 0 | 0 | 0 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | дней | 350 | 130 | 130 |
| Программа «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 30.12.2015 года | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 г., по годам реализации до 31.12.2015 года | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительств и участие в долевом строительстве муниципального жилья для граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение жильем льготной категории граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | 367,0 | 29 082,0 | 363,1 | 28 518,9 | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 9 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | семей | 18 | 23 | 23 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | семей | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | семей | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма | семей | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,43 | 0,48 | 0,68 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 0,45 | 0,57 | 0,57 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | тыс. кв. м | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2014 года

Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы»

______________________________________________________

(название муниципальной программы)

Ответственный исполнитель: 	Администрация Октябрьского района

Источник финансирования Бюджет Октябрьского района, другие источники

(бюджет Октябрьского района, другие источники)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 2015 год |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Октябрьского района (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Октябрьского района (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма « Стимулирование развития рынка жилья» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Создание условий для развития доступного рынка жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | 29 449,0 | 367,0 | 28 882,0 | 28 882,0 | 29 449,0 | 367,0 | 28 882,0 | 28 882,0 |
| 3.1 | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | 8 413,7 | 367,0 | 7846,7 | 7846,7 | 8 413,7 | 367,0 | 7846,7 | 7846,7 |
| 3.3 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений | 17 307,5 | 0 | 17 307,5 | 17 307,5 | 17 307,5 | 0 | 17 307,5 | 17 307,5 |
| 3.4 | Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | 3 727,8 | 0 | 3 727,8 | 3 727,8 | 3 727,8 | 0 | 3 727,8 | 3 727,8 |
| 3.5 | Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Приобретение в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья и предоставление его отдельным категориям граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 4

- к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2015 года

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Октябрьского района на 2014-2018 годы»

(наименование  муниципальной программы)

за 2015 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства».

Данная подпрограмма насчитывает 2 целевых показателя (индикаторы):

S1 = Rф1  / RП1=115,5/114,5=1,01.

S2 = Rф2  / RП2=1,83/1,79=1,02.

Вес показателей: MП  = 1 / 2=0,5.

IР= 1,01х0,5+1,02х0,5=1,015.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, в т.ч. с учетом исполнения государственных и муниципальных обязательств».

S1 = Rф1  / RП1=100/75,0=1,33.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1,33х1,0=1,33.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе».

Данная подпрограмма насчитывает 2 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=15/15=1,0;

S2 = Rф2  / RП2=130/130=1,0;

Вес показателей: MП  = 1 / 2=0,5.

IР= 1,0х0,5+1,0х0,5=1,0.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

Данная подпрограмма насчитывает 7 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=10/10=1,0;

S2 = Rф2  / RП2=23/23=1,0;

S3 = Rф3  / RП3=2/2=1,0;

S4 = Rф4  / RП4=0,68/0,48=1,42;

S5 = Rф5  / RП5=0,57/0,57=1,0;

S6 = Rф6  / RП6=0,114/0,114=1,0;

S7 = Rф7  / RП7=18/18=1,0;

Вес показателей: MП  = 1 / 7=0,143.

IР= 1,0х0,143+1,0х0,143+1,0х0,143+1,42х0,143+1,0х0,143+1,0х0,143+

1,0х0,143=1,06.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»:

IЭ  = 28882,0х1,0/29449,0=0,98

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

если значение показателя результативности Е равно или более 75 процентов, но менее 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е менее 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.