Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020                        	                    № 346                               р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование комфортной городской среды на территории Октябрьского района» за 2019 год |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование комфортной городской среды на территории Октябрьского района», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 12.11.2019  №324,   по результатам  2019 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на  первого  заместителя  главы  Администрации  Октябрьского  района  Лотарева А.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

Отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  19.03.2020  № 346

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование комфортной городской среды на территории   Октябрьского района»  за 2019 год.

## Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2019 год.

В целях создания условий для повышения уровня   благоустройства территории Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование комфортной городской среды на территории   Октябрьского района» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от 21.11.2018   №1572 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повысился уровень благоустройства нуждающихся в благоустройстве     общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов Октябрьского района,

- повысился уровень благоустройства территорий района по озеленению, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по  благоустройству

- создаются  условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий       муниципального образования «Октябрьский район».

-  увеличилось количество благоустроенных дворовых и общественных           территорий муниципального образования «Октябрьский район»  организация и проведение благоустройства дворовых и прилегающих территорий;

Достижение поставленных целей и задач реализуется при помощи          следующих мероприятий:

обеспечение современного озеленения территорий;

обеспечение освещения улиц;

обеспечение санитарного благополучия территорий;

содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства;

ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно перечню минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального      бюджета на данные цели;

ремонт и благоустройство мест массового пребывания населения.

В результате реализации данных основных мероприятий муниципальной Программы прогнозируется обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на            территории муниципального образования «Октябрьский район», достижение повышения удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем          благоустроенности дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы.

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий:

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» (далее – подпрограмма 1) в 2019 году предусмотрена реализация пяти  основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовская область Октябрьский район п. Казачьи Лагери ул. 60 лет Победы 10. Выполнено. Результат: повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий Октябрьского района

Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территории площади Комсомольская и прилегающей к ней территории в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области. Выполнено. Результат: повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий Октябрьского района. Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Октябрьского района на софинансирование мероприятий  муниципальных программ.

Основное мероприятие 1.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Выполнено. Результат: повышение уровня благоустройства общественных территорий

Основное мероприятие 1.4. Участие в областном семинаре по благоустройству

Выполнено. Результат: повышение уровня  подготовки специалистов и, как следствие, повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Основное мероприятие 1.5. Обеспечение наполнения модуля «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ. Выполнено. Результат : повышение открытости сферы благоустройства.

В рамках подпрограммы 2 ««Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Октябрьский район» (далее – подпрограмма 1) предусмотрена реализация  основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса. Выполнено. Результат:  Повышение качества выполнения работ по благоустройству

Основное мероприятие 2.2. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц. Выполнено. Результат:  повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства

Основное мероприятие 2.3. Оказание практической помощи собственникам помещений в многоквартирных домах в подготовке дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий. Выполнено. Результат:  повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства

В результате реализации данных основных мероприятий муниципальной Программы прогнозируется обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на  территории муниципального образования «Октябрьский район», достижение повышения удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем  благоустроенности дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние целый ряд факторов. Формирование комфортной городской среды — это не что иное, как совершенствование, улучшение, модернизация и повышение качества бытовых условий. Эта задача может решиться на уровне городского муниципалитета. Однако в современных условиях столкнулись с  рядом причин,  препятствующих развитию комфортной городской среды в Октябрьском районе.

Одним из факторов  является ограниченность бюджетов муниципальных образований, которые выделяются на благоустройство. При реализации проекта столкнулись с проблемой выделения и фактического получения  запланированных внебюджетных источников.

Исторически сложилось, что градостроительство в России — дело государственное, поэтому наладить диалог между гражданами и административными структурами крайне сложно. Образуется парадокс: города строятся для людей, но сами люди в этом процессе не больше, чем наблюдатели.  Вышеприведенный факт порождает неэффективное использование общественных территорий, это является не менее серьезной ситуацией, чем ситуация с бюджетом. В ходе реализации проекта проводились активные обсуждения, конкурсные отборы и голосования с жителями на стадии разработки как дизайн-проектов, так и  корректировки  проектно-сметной документации.

Приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на обеспечение комплексного развития современной  инфраструктуры на основе коммуникаций с населением, совершенствовании норм и стандартов, подготовки квалифицированных кадров, оценки качества и распространении успешного опыта.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 56 593,1  тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 0,0  тыс. рублей;

- областной бюджет – 1 076,2 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 52 729,6 рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 2 787,3тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0 рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2018 № 163 «О бюджете Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 53 805,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 1 076,2 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 52 729,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 57 331,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 0,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 1 033, 8 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета –50 656,6 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 2 783,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 2 857,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены 
в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, фактические значения  которых приведены в соответствие.

Показатель  1. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков)  от общего количества мест массового отдыха населения в муниципальном образовании «Октябрьский район»  Плановое значение -  34,5%, фактическое значение-33,3%  - выполнение 96,5%.

Показатель  1.1.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район». Плановое значение -  35,0%, фактическое значение – 22,2%  - выполнение 63,4%.

Показатель  1.2.  Увеличение доли граждан, принявших участие в решение вопросов городской среды. Плановое значение -  9 чел, фактическое значение – 9чел.  - выполнение 100%.

Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район». Плановое значение -  51,4%, фактическое значение – 45,6%.  - выполнение 88,7%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 0,97

- степень достижения целевого показателя 1,1 – 0,63;

- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

- степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,89;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет  8,73, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0, что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,88

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

57 331,8  тыс. рублей  / 56 593,1 тыс. рублей = 1,013.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 0,88 / 1,013 = 0,87, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

8,73 х 0,5+0,88 х 0,3+0,87 х 0,2 = 4,84, что характеризует достаточный уровень реализации муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году достигнута за счет  экономии при выполнении строительных работ и при проведении закупок..

В ходе осуществлении расходных обязательств Октябрьского  района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году условия софинансирования соблюдены полностью.

Софинансирование за счет расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году  предусмотрено в размере 1,6 процента, что составило фактически 83,8 тыс.руб.

Доходы от предпринимательской и иной деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в интересах реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году не планировались и не привлекались.

Дополнительные сведения о реализации показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» является повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района, оздание условий для повышения  заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по  благоустройству территорий муниципального образования «Октябрьский район», увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий          муниципального образования «Октябрьский район

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Цели муниципальной программы  определены в соответствии со Стратегией социально – экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года  (далее – стратегические документы), а также задачами, задач, поставленными Президентом Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию, «майскими» Указам Президента Российской Федерации.

Для дальнейшей  реализации  программы  необходимо выполнение следующих задач:

обеспечение современного озеленения территорий;

обеспечение освещения улиц;

обеспечение санитарного благополучия территорий;

содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства;

ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

ремонт и благоустройство мест массового пребывания населения.

В результате реализации данных основных мероприятий муниципальной Программы прогнозируется обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район», достижение повышения удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем  благоустроенности дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                              Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Октябрьского района

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий 
муниципальной программы Октябрьского района «Формирование комфортной городской среды на территории Октябрьского района» за 2019г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 ««Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | Администрация Октябрьского района - МУ Служба «Заказчика», администрации поселений | Х | Х | Х | --- | --- | --- |
| 2. | ОМ 1.1. Благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовская область Октябрьский район п. Казачьи Лагери ул. 60 лет Победы 10. | Администрация Октябрьского района - МУ Служба «Заказчика | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий Октябрьского района | Выполнено. | --- |
| 3. | ОМ 1.2. Благоустройство территории площади Комсомольская и прилегающей к ней территории в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области. | Администрация Октябрьского района - | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий | Выполнено |  |
| 4. | ОМ 1.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация Октябрьского района | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий | Выполнено |  |
| 5. | ОМ 1.4. Участие в областном семинаре по благоустройству организаций | Администрация Октябрьского района - МУ Служба «Заказчика | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение правовой грамотности | Выполнено |  |
| 6. | ОМ 1.5. . Обеспечение наполнения модуля «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ | Администрация Октябрьского района МУ Служба «Заказчика», | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение открытости в сфере благоустройства | Выполнено |  |
| 7. | ОМ 2.1 Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса. | Администрация Октябрьского района МУ Служба «Заказчика», | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня правовой грамотности руководителей и специалистов как следствие улучшение уровня благоустройства | Выполнено | --- |
| 8. | ОМ 2.2. . Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ЖКХ и транспорта МУ | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня правовой грамотности руководителей и специалистов | Выполнено | --- |
| 9. | ОМ 2.3. Оказание практической помощи собственникам помещений в многоквартирных домах в подготовке дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий района» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ЖКХ и транспорта МУ | Х | Х | Х | Повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства --- | Невыполнено--- | --- |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской

среды на территории Октябрьского района

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы Октябрьского района 
«Формирование комфортной городской среды на территории Октябрьского района»  за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Формирование комфортной городской среды на территории Октябрьского района» | Всего | 56 593,1 | 53 805,8 | 57 331,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 53 805,8 | 53 805,8 | 51 690,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 52 729,6 | 52 729,6 | 50 656,6 |
|  | - бюджет Ростовской области | 1 076,2 | 1 076,2 | 1 033,8 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 2 787,3 | Х | 2 783,8 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 2 857,6 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | 56 593,1 | 53 805,8 | 57 331,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 53 805,8 | 53 805,8 | 51 690,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 52 729,6 | 52 729,6 | 50 656,6 |
|  | - бюджет Ростовской области | 1 076,2 | 1 076,2 | 1 033,8 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 2 787,3 | Х | 2 783,8 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 2 857,6 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

на территории  Октябрьского района

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей  по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п |  | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Показатель 1. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков) от общего количества мест массового отдыха населения в муниципальном образовании «Октябрьский район» | % | 33,3 | 34,5 | 33,3 |  |
| 2. |  | Показатель 2. . Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район». | % | 31,7 | 35,0 | 22,2 | Благоустроены 2 территории в Каменоломненском и Персиановском поселении. |
| 3. |  | Показатель 1.1 Увеличение доли граждан, принявших участие в решение вопросов городской среды | % | 7 | 9 | 9 |  |
| 4. |  | Показатель 1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район». | % | 50,4 | 51,4 | 45,6 | Показатель остался неизменным ввиду отсутствия заявок на благоустройство дворовых территорий |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

на территории  Октябрьского района

Сведения

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Формирование комфортной городской среды на территории

Октябрьского района»  за 2019 г., 
в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа « Формирование комфортной городской среды на территории Октябрьского района» | 56 593,1 | 54 474,2 | 2 108,9 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 1. « «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» » | 56 593,1 | 54 474,2 | 2 108,9 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Октябрьский район» | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

на территории  Октябрьского района

### Сведения

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района

### «Формирование комфортной городской среды на територии Октябрьского района» за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа « Формирование комфортной городской среды Октябрьского района»» | 50 656,6 | 93 | 3817,6 | 7 |
| 2. | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | 50 656,6 | 93 | 3817,6 | 7 |
| 3. | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Октябрьский район» | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на

территории Октябрьского  района

### Сведения

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств  бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и  бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, 
выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 11 | 11 | X |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 5 | 5 | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской

среды на территории Октябрьского района

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района
при реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Октябрьского района в отчетном году

| Наименование муниципального образования Октябрьского района (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, (%) |  | Объем фактических расходов бюджета Октябрьского района |  | Объем фактических расходов бюджета муниципального образования Октябрьского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципального образования Октябрьского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Субсидия (иной межбюджетный трансферт) на выполнение работ по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| Каменоломненское городское поселение, в | 0 | 1,6% | 0 | 0 | 28,8 | 1,6 |
| Персиановское сельское поселение: в т.ч. | 0 | 8,1% | 0 | 0 | 2755,0 | 8,1 |

### <1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.