Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

13.03.2014            	     		         № 190                                р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет Октябрьского района (2010-2013 годы)» за 2013 год

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации  Октябрьского района  от 16.08.2013г. № 655 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь ч.8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района (2010-2013 годы)», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от 31.08.2010 № 581, за 2013 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации Октябрьского района – начальника финансово-экономического управления Л.В. Овчиеву.

Глава

Октябрьского района			                         	                    Е.П. Луганцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 13.03.2014  № 190

ОТЧЕТ

о реализации  районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района (2010-2013 годы)» за 2013 год

Раздел I. Основные результаты

На  реализацию  районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района (2010-2013годы)» (далее - Программа) в 2013 году предусматривалось финансирование средств из областного и местного бюджета в сумме 8796,9 тыс. рублей.

В 2013 году была усовершенствована информационно - телекоммуникационная инфраструктура, отвечающая современным требованиям и обеспечивающая потребности граждан, органов местного самоуправления, муниципальных организаций, государственных органов на территории Октябрьского района. Также была расширена возможность предоставления муниципальных услуг населению посредством открытия дополнительных окон муниципальным автономным учреждением Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).

Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий:

Отделом  образования Администрации Октябрьского района в 2013 году производилась оплата услуг доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений за счет областного и местного бюджета (1074,1 тыс. рублей и 98,5 тыс. рублей соответственно).  Для муниципальных общеобразовательных учреждений производилась закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения за счет областного и местного бюджета (5295,8 тыс. рублей и 485,6 тыс. рублей соответственно).

В целях оптимизации повышения  качества предоставления государственных и муниципальных услуг за счет областного и местного бюджета (1688,1 тыс. рублей  и 154,8 тыс. рублей соответственно) были созданы 14 дополнительных окон МФЦ по обслуживанию граждан в сельских поселениях Октябрьского района:

- х. Киреевка – 1окно;

- ст. Бессергеневская – 1 окно;

- п. Красногорняцкий – 1 окно;

- п. Интернациональный – 1 окно;

- ст. Кривянская – 4 окна;

- п. Казачьи Лагери – 4 окна;

- п. Персиановский – 1 окно;

- сл. Красюковская – 1 окно.

Раздел II. Меры по реализации программы

2.1. Информация о внесенных в течение финансового года изменениях в

Программу.

В течение 2013 года в Программу внесены  изменения:

- в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы, принято постановление Администрации Октябрьского района  от 15.03.2013г. № 198 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 № 581 «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района (2010-2013 годы)»;

- с целью уточнения средств используемых в 2013 году, было принято постановление Администрации Октябрьского района  от 26.06.2013г. № 498 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 № 581 «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района (2010-2013 годы)»;

- с целью уточнения средств, было принято постановление Администрации Октябрьского района от 31.12.2013г. № 1319 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 № 581 «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района (2010-2013 годы)».

2.2. Сведения об объеме финансирования программных мероприятий за 2013 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Финансирование программных мероприятий в 2013 году составило 8796,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 8058,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 738,9 тыс. рублей.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

Информация об оценке эффективности долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет Октябрьского района (2010-2013 годы)» за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2010 – 2012 годы, приведена в приложении №2 к настоящему отчету.

Степень фактического достижения целевых индикаторов составила 100%.

По четырем целевым показателям в 2013 году фактические показатели реализации Программы превысили запланированные:

средняя длительность согласования организационно – распорядительных документов в системе электронного документооборота сократилась в 2 раза с запланированных 4 дней до 2 дней;

количество посещений сайта Администрации Октябрьского района в год увеличилось по сравнению с плановыми значениями на 24859;

процент муниципальных учреждений, подключенных к муниципальной информационной сети, увеличился по сравнению с плановыми значениями на 83.

По пяти целевым показателям фактические показатели реализации Программы реализованы на 100%:

количество общедоступных информационных ресурсов, на автоматизированных рабочих местах муниципальных служащих;

процент муниципальных учреждений, имеющих ЛВС;

процент муниципальных учреждений, предоставляющих информацию для граждан в сети интернет;

процент врачей в муниципальных лечебных учреждениях, использующих в работе компьютеры;

количество муниципальных информационных систем (рабочих мест), защищенных по требованиям руководящих документов РФ по технической защите информации.

По четырем целевым показателям фактические показатели реализации Программы не реализованы в полном объеме:

количество обращений граждан в общественную приемную граждан (плановые показатели не достигнуты из-за увеличения количества граждан удовлетворенных уровнем жизни в районе);

количество государственных организаций на территории Октябрьского района, подключенных к муниципальной информационной сети (из-за отсутствия необходимости подключения);

количество узлов муниципальной информационной сети (в связи с изменениями Концепции информатизации Ростовской области);

количество услуг, предоставляемых в электронном виде (плановые показатели изменились в соответствии с планами внедрения услуг в Ростовской области и Российской Федерации).

И.о. управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                             А.В.Польских

Приложение №1

к отчету о реализации

районной долгосрочной  целевой

программы  «Электронный

муниципалитет Октябрьского района

(2010-2013 годы)» за 2013 год

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Электронный муниципалитет Октябрьского района (2010-2013 годы)» за 2013 год.

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Оплата услуг доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений | 1172,6 | - | 1074,1 | 98,5 | - | 1172,6 | - | 1074,1 | 98,5 | - | 1172,6 | - | 1074,1 | 98,5 | - | Средства освоены в полном объеме |
| 2 | Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений | 4428,1 | - | 4056,1 | 372 | - | 5781,4 | - | 5295,8 | 485,6 | - | 5781,4 | - | 5295,8 | 485,6 | - | Средства освоены в полном объеме |
| 3 | Создание новых окон МАУ МФЦ Октябрьского района | 1870,7 | - | 1713,6 | 157,1 | - | 1842,9 | - | 1688,1 | 154,8 | - | 1842,9 | - | 1688,1 | 154,8 |  | Средства освоены в полном объеме |
|  | Всего по программе | 7471,4 | - | 6843,8 | 627,6 | - | 8796,9 | - | 8058 | 738,9 | - | 8796,9 | - | 8058 | 738,9 | - | Средства освоены в полном объеме |

Приложение №2

к отчету о реализации

районной долгосрочной  целевой

программы  «Электронный

муниципалитет Октябрьского района

(2010-2013 годы)» за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет Октябрьского района (2010-2013 годы)»

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2010 – 2012 годов

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2011 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2012 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2013 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Средняя длительность согласования организационно - распорядительных документов в системе электронного документооборота | дней | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | -2 |
| 2 | Количество общедоступных информационных ресурсов, на автоматизированных рабочих местах муниципальных служащих | шт. | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | Количество посещений сайта Администрации Октябрьского района в год | чел. | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 25988 | +988 | 38540 | +8540 | 56888 | +16888 | 74859 | +24859 |
| 4 | Количество обращений граждан в общественную приемную сайта | чел. | 9 | 50 | 100 | 200 | 9 | 0 | 32 | -18 | 8 | -92 | 45 | -155 |
| 5 | Процент муниципальных учреждений, имеющих ЛВС | % | 14 | 34 | 67 | 100 | 14 | 0 | 34 | 0 | 67 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | Процент муниципальных учреждений, подключенных к муниципальной информационной сети | % | 0 | 4,5 | 10 | 17 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 10 | 0 | 100 | +83 |
| 7 | Процент муниципальных учреждений, предоставляющих информацию для граждан в сети Интернет | % | 1 | 50 | 90 | 100 | 1 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 |
| 8 | Процент врачей в муниципальных лечебных учреждениях, использующих в работе компьютеры | % | 10 | 45 | 60 | 80 | 10 | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 |
| 9 | Процент учителей, использующих в работе компьютеры | % | 21 | 32 | 50 | 80 | 21 | 0 | 32 | 0 | 80 | +30 | 85 | +5 |
| 10 | Количество государственных организаций на территории Октябрьского района, подключенных к муниципальной информационной сети | шт. | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 11 | Количество муниципальных информационных систем (рабочих мест), защищенных по требованиям руководящих документов РФ по технической защите информации | шт. | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Количество узлов муниципальной информационной сети | шт. | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -4 |
| 13 | Количество услуг, предоставляемых в электронном виде | шт. | 0 | 10 | 12 | 50 | 0 | 0 | 8 | +2 | 10 | +2 | 12 | -38 |

И.о. управляющего делами

Администрации района                                                                                                                                                                                              А.В.Польских