РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2022                                        № 359                      р.п. Каменоломни

Об  утверждении   отчета о реализации  муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2021 года

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1567, по результатам 2021 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

- первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                 	 Л.В. Овчиева

Постановление вносит сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  17.03.2022 №  359

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2021 года

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.

В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1567 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1) Темп ввода жилья в эксплуатацию составил 101,36 %;

2) Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составил 1,81 %;

3) Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общей количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 100 %.

Фактически введено  в эксплуатацию в 2021 году 32,338 тыс. кв. м общей площади жилья, в 2020 году – 31,903 тыс. кв. м. Темп роста 2021 года по отношению к 2020 году составил 101,36 %, что ниже  запланированного показателя на начало 2021 года на 2,91 %.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов на 2021 год составил 1,81 %, который был рассчитан из соотношения двух основных показателей: общей площади жилья по Октябрьскому району на конец 2021 года, которая составила 1 783,2 тыс. кв. м., и фактического показателя по вводу в эксплуатацию жилья – 32,338 тыс. кв. м.

В 2021 году получателями свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства стали 3 молодые семьи, которые приобрели жилые помещения с помощью социальных выплат и улучшили свои жилищные условия.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования  и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства». Мероприятия в текущем году не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.2. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» выполнено в полном объеме.

Результатом реализации основанного мероприятия является снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья:

- предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, которое соответствует плановому показатели и равен 11 дням;

- предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, которое соответствует плановому показателю 2021 года и равен 56 дней;

- темп ввода жилья уменьшен на 2,91 %.

По подпрограмме 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них: достигнуты в установленные сроки – 2,  с нарушением срока - 0; не достигнуто – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Стимулирование развития рынка жилья», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство» выполнено в неполном объеме.

Результатом реализации основанного мероприятия является:

- снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке по муниципальному образованию «Октябрьский район» соответствует плановому показателю и равен 0 %.

- средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке в 2021 году составила 48 800,0 рублей, в 2020 году – 38 600,0 рублей и не соответствует плановому показателю 38 650,0 рублей.

Стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке остается высокой, в связи с повышением цен на строительные материалы,  с отсутствием конкуренции на строительном рынке, изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации, которые спровоцировали застройщиков отказаться от строительства многоквартирного жилищного фонда по договорам долевого участия.

- коэффициент доступности жилья в 2021 году составил 8 лет, и отличается от планового показателя на 1,3 года. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 07.10.2005 № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых  по договору социального найма на территории Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 04.05.2012 № 354 «Об утверждении Положения о порядке признания граждан малоимущими в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма и организации учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» для установления возможности приобретения жилья путем накопления применяется показатель ПН – установленный период накопления равный среднему по Ростовской области времени ожидания в очереди на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма, который в 2021 году равен 9 годам (108 месяцам).

Коэффициент доступности жилья остается на высоком уровне в связи с тем, что в Каменоломненском городском поселении период ожидания очереди получения жилых помещений по договорам социального найма равен 31 году; в Коммунарском сельском поселении - 14 годам, в Красюковском сельском поселении - 7 годам, это обусловлено тем, что муниципальном образовании «Октябрьский район» не ведется строительство муниципального жилья. Период ожидания получения социальных выплат по федеральным и региональным программам составляет 8 лет, в связи с недостаточностью их финансирования.

Основное мероприятие 2.2. «Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода» на 2021 год реализация показателя  не была предусмотрена.

По подпрограмме 2 «Стимулирование развития рынка жилья» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено в 2021 году не в полном объеме.

Результатом реализации основанного мероприятия является переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции:

- ликвидируемая площадь многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции площадью 1,15 тыс. кв. м;

- переселение 28 семей в составе 64 человек из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Плановый показатель 2021 года по переселению 65 семей  выполнен на 43 %. При этом плановый показатель по ликвидации аварийного многоквартирного жилищного фонда составлял 1,86 тыс. кв. м, фактически выполнен на 61,8 %.

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2021 год реализация показателя  не была предусмотрена.

Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе» выполнено в полном объеме.

Результатом реализации основанного мероприятия является улучшение жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы:

- получение 3 молодыми семьями социальных выплат;

- приобретение (строительство) молодыми семьями – получателями социальных выплат общей площади жилья 0,28 тыс. кв. м.

Плановый показатель 2021 года по получению 3 молодыми семьями социальных выплат на приобретение (строительство) жилья выполнен на 100 %. При этом плановый показатель по приобретению (строительству) жилых помещений молодыми семьями составлял 0,27 тыс. кв. м, фактически выполнен на 103,7 % - молодыми семьями приобретено 0,28 тыс. кв. м. общей площади жилья.

Основное мероприятие 3.4. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнено в полном объеме.

Результатом реализации основанного мероприятия является решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- плановый показатель по количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, выполнен на 100 % и получателями жилых помещений стали 16 детей-сирот. При этом плановые расходы на приобретение жилых помещений предусмотрены в сумме 24 494,9 тыс. рублей, фактически израсходовано 23 241,3 тыс. рублей, в результате, образовалась экономия денежных средств областного бюджета в сумме 1 253,6 тыс. рублей;

- плановый показатель общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составил 0,528 тыс. кв. м, фактически приобретено 0,753 тыс. кв. общей площади жилья.

Основное мероприятие 3.5. «Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей». Реализация в 2021 году мероприятия не предусмотрена.

По подпрограмме 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них: достигнуты в установленные сроки – 2,  с нарушением срока - 0; не достигнуто – 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1: внесение изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации в части изменений условий строительства многоквартирного жилищного фонда с привлечением денежных средств граждан (долевое строительство), привело к отсутствию в 2021 году строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилищного фонда.

фактор 2: в муниципальном образовании «Октябрьский район» строительные организации, осуществляющие строительство многоквартирных жилых домов, не готовы принять участие в реализации пилотных проектов по строительству жилья в целях дальнейшего предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, аренды, в связи с тем, что считают строительство домов для данных целей нерентабельным;

фактор 3: на территории муниципального образования «Октябрьский район» имеются 8 многоквартирных жилых дома, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенные по адресам:

1) Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Узкий, д. 41: общей площадью 639,7 кв. м, переселению подлежат 28 жителей (постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 19.12.2017 г.);

2) Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, д. 3: общей площадью 404,7 кв. м, переселению подлежат 16 жителей (постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.04.2017 № 156);

3) Ростовская область, Октябрьский район, пос. Красногорняцкий, ул. Центральная, д. 5-а: общей площадью 242,2 кв. м, переселению подлежат 16 жителей (постановление Администрации Октябрьского района от 21.01.2019 № 45);

4) Ростовская область, Октябрьский район, пос. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д. 9-а, общей площадью 2318,1 кв. м, переселению подлежат 225 жителей (уточняется) – постановление Администрации Октябрьского района от 21.01.2019 № 46;

5) Ростовская область, Октябрьский район, пос. Красногорняцкий, ул. Центральная, д. 7: общей площадью 336,05 кв. м, переселению подлежат 14 жителей (постановление Администрации Октябрьского района от 08.05.2019 № 590);

6) Ростовская область, Октябрьский район, пос. Новоперсиановка, ул. Комсомольская, д. 4: общей площадью 602,4 кв. м, переселению подлежат 24 жителя (постановление Администрации Октябрьского района от 22.09.2020 № 590);

7) Ростовская область, Октябрьский район, пос. Новоперсиановка, ул. Комсомольская, д. 6: общей площадью 624,4 кв. м, переселению подлежат 27 жителей (постановление Администрации Октябрьского района от 22.09.2020 № 590).

8) Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Шоссейный, д. 15: общей площадью 654,4 кв. м, переселению подлежат 33 жителя (постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 08.12.2021 № 104).

В муниципальном образовании «Октябрьский район» переселению в 2021 году подлежали 4 многоквартирных дома на общую сумму денежных средств 74 444,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 68 814,6 тыс. рублей в рамках государственной программы Ростовской области  «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утверждённой постановлением  Правительства   Ростовской   области от 17.10.2018 № 642:

- многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, д. 3, расселён на 100 % - переселены  8 семей, в которых проживали 17 человек, на общую сумму 17 577,0 тыс. рублей, из них затраты областного бюджета составили 16 258,725 тыс. рублей, местного бюджета (поселения) – 1 318,275 тыс. рублей, ликвидировано 405,0 кв. м аварийного жилья;

- многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Узкий, д. 41, расселён частично (согласно заявлений жильцов) на 100 % - переселены  6 семей, в которых проживали 9 человек, на общую сумму 10 670,2,0 тыс. рублей, из них затраты областного бюджета составили 9 869,935 тыс. рублей, местного бюджета (поселения) – 800,265 тыс. рублей, ликвидировано 216,0 кв. м аварийного жилья;

- многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, пос. Красногорняцкий, ул. Центральная, д. 7, расселён на 80 % - переселены  8 семей (из 10), в которых проживали 20 человек, на общую сумму 15 925,3 тыс. рублей, из них затраты областного бюджета составили 14 730,902 тыс. рублей, местного бюджета (поселения) – 1 194,398 тыс. рублей, ликвидировано 201,33 кв. м аварийного жилья, при этом экономия  денежных средств составила 425,8 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 393,865 тыс. рублей, местного бюджета – 31,935 тыс. рублей. Переселить 2 семьи из 19,67 кв. м жилья аварийного фонда не представилось возможным в связи с нахождением граждан в местах лишении свободы.

- многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, пос. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д. 9-а, который подлежал частичному переселению, расселению подлежали 10 муниципальных квартир общей площадью 271,4 кв. м аварийного жилья, в которых проживали 9 семей (29 человек), в результате были переселены 6 семей  (19 человек), что составило 66,7 %  на общую сумму 19 348,8 тыс. рублей, из них затраты областного бюджета составили 17 897,64 тыс. рублей, местного бюджета (поселения) – 1 451,16 тыс. рублей, ликвидировано 192,3 кв. м аварийного жилья, при этом экономия  денежных средств составила 410,32 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 379,546 тыс. рублей, местного бюджета – 30,774 тыс. рублей. Переселить 3 семьи не представилось возможным в связи с отсутствием в продаже жилых помещений.

В результате, переселены 28 семей в которых проживали 65 человек, ликвидировано 1 014,63 кв. м аварийного жилья, при этом приобретено (выкуплено) 1 403,0 кв. м жилья, общая сумма затрат составила 63 521,3 тыс. рублей (то есть 85,4 % от запланированного объема), из них: областной бюджет – 58 757,3 тыс. рублей, местный – 4 764,1 тыс. рублей, экономия составила 836,12 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 773,411 тыс. рублей, местный бюджет – 62,709 тыс. рублей.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 102 088,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 236,2 тыс. рублей;

областной бюджет  94 951,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета 1 271,0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 5 630,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2020 № 255 «О бюджете Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил  96 458,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 96 458,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 236,2 тыс. рублей;

областной бюджет  - 94 951,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 1 271,0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе 89 911,34 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 236,16 тыс. рублей;

областной бюджет  - 83 640,88 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета 1 270,91 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 4 763,39 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района составил 10 087,34 тыс. рублей, в том числе, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 10 087,34 тыс. рублей, то есть 9,88 %, при этом экономия составила 2 089,72 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 20 показателей, по 20 из которых фактические значения соответствуют  плановым, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Темп ввода жилья в эксплуатацию» - плановое значение – 104,27 %, фактическое значение – 101,36 %.

Показатель 2 «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда» - плановое значение – 1,80 %, фактическое значение – 1,81 %.

Показатель 3. «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общей количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» - плановое значение – 100,0 %, фактическое значение – 100,0 %.

Показатель 1.1 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса» - плановое значение – 11 единиц, фактическое значение – 11 единиц.

Показатель 1.2 «Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса» - плановое значение 56 дней, фактическое значение – 56 дней.

Показатель 1.3 «Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» - плановое значение – 0 %, фактическое значение – 0 %.

Показатель 1.4 «Общая площадь жилья по району на конец отчетного года» - плановое значение – 1 780,91 тыс. кв. м, фактическое значение – 1 783,2 тыс. кв. м.

Показатель 1.5 «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя района» - плановое значение – 25,4 кв. м, фактическое значение – 24,68 кв. м.

Показатель 1.6 «Ввод в действие жилых домов» - плановое значение – 32,22 тыс. кв. м, фактическое значение – 32,338 тыс. кв. м.

Показатель 1.7 «Ввод жилья на одного проживающего» - плановое значение – 0,44 кв. м, фактическое значение – 0,45 кв. м.

Показатель 2.1 «Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке» - плановое значение 0,2 %, фактическое значение – 0,0 %.

Показатель 2.2 «Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья» - плановое значение – 38 650,0 рублей, фактическое значение – 48 800,0 рублей.

Показатель 2.3 «Коэффициент доступности жилья» - плановое значение – 6,7 лет, фактическое значение – 8,0 лет.

Показатель 2.4 «Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах» - плановое значение – 0 %, фактическое значение – 0 %.

Показатель 3.1 «Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - плановое значение – 1,86 тыс. кв. м, фактическое значение – 1,15 тыс. кв. м.

Показатель 3.2 «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - плановое значение – 65 семей, фактическое значение – 28 семей.

Показатель 3.3 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» - плановое значение – 3 семей, фактическое значение – 3 семей.

Показатель 3.4 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем» - плановое значение – 16 семей, фактическое значение – 16 семей.

Показатель 3.5 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат» - плановое значение – 0,27 тыс. кв. м, фактическое значение – 0,28 тыс. кв. м.

Показатель 3.6 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - плановое значение – 0,528 тыс. кв. м, фактическое значение – 0,753 тыс. кв. м.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 101,36/104,27=0,97;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,81/1,80=1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 100,0/100,0=1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1-11/11=1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2-56/56=1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3-0/0=0;

степень достижения целевого показателя 1.4-1783,2/1780,91=1,0;

степень достижения целевого показателя 1.5-24,68/24,60=1,0;

степень достижения целевого показателя 1.6-32,338/32,22=1,0;

степень достижения целевого показателя 1.7-0,45/0,44=1,02;

степень достижения целевого показателя 2.1-0/0,2=1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2-48800/38650=1,26;

степень достижения целевого показателя 2.3-6,7/8=0,85;

степень достижения целевого показателя 2.4-0/0=0;

степень достижения целевого показателя 3.1-1,15/1,86=0,62;

степень достижения целевого показателя 3.2-28/65=0,43;

степень достижения целевого показателя 3.3-3/3=1,0;

степень достижения целевого показателя 3.4-16/16=1,0;

степень достижения целевого показателя 3.5-0,28/0,27=1,04;

степень достижения целевого показателя 3.6-0,753/0,528=1,43;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,88, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поселений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

89 911,34 тыс. рублей /102 088,4 тыс. рублей = 0,88

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,88 / 1,0 = 0,88, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,88х 0,5+0,88х 0,3+0,88х 0,2 = 0,88, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования, в том числе выполнение мероприятий по их реализации;

снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности.

создание условий для стимулирования жилищного строительства, модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства;

создание условий для оказания мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского  района         			Н.Н. Савченко

- Приложение № 1

- к отчету о реализации  муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2021 года

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель – Прохоренко Е.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) | 31.12.2021 | 10.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений муниципального образования «Октябрьский район» в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | Администрация Октябрьского района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.) | 31.12.2021 | 10.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) | 31.12.2021 | 10.01.2021 | 31.12.2021 | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса – 11; Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса – 56 дней |  |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы 1: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) | 31.12.2021 | 10.01.2021 | 31.12.2021 | Темп ввода жилья в эксплуатацию до 104,27 %; Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда - 1,80 % | Темп ввода жилья в эксплуатацию до 101,36%; Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда - 1,81 % |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятия 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель – Прохоренко Е.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района Главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис», ООО «Стройгарант» и т.д.) | 31.12.2021 | 10.01.2021 | 31.12.2021 | доступный рынок жилья, в том числе стандартного класса | фактически введено в 2021 году 32,338 тыс. кв. м жилья; снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке – 0,0 % |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района – Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис», ООО «Стройгарант» и т.д.) | 31.12.2021 | 10.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Контрольное событие подпрограммы 2: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (заместитель главы Администрации Октябрьского района – Протасов М.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис», ООО «Стройгарант» и т.д.) | 31.12.2021 | 10.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке – 0,2 %, Уменьшение средней цены одного квадратного метра на первичном рынке жилья – до 38 650,0 рублей; Уменьшение коэффициента доступности жилья до 6,7 лет. | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке – 0,0 %, Уменьшение средней цены одного квадратного метра на первичном рынке жилья – до 48 800,0 рублей; Уменьшение коэффициента доступности жилья до 8 лет. |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | 31.12.2021 | 10.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | 31.12.2021 | 10.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | 31.12.2021 | 10.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы | улучшили жилищные условия 3 молодые семьи – участницы основного мероприятия Программы |  |
| 3.4. | Основное мероприятия 3.4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел образования Администрации Октябрьского района (начальник – Тараско А.Н.) | 31.12.2021 | 10.01.2021 | 31.12.2021 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | жилыми помещениями обеспечены 16 детей-сирот |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | 31.12.2021 | 10.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 |  |
| 3.6. | Контрольное событие подпрограммы 3: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.) | 31.12.2021 | 10.01.2021 | 31.12.2021 | количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 3 семьи; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 16; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат – 0,27 тыс. кв. м; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 0,528 тыс. кв. м | количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 3 семьи; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 16; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат – 0,28 тыс. кв. м; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 0,753 тыс. кв. м |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации  муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2021 года

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | Всего: | 102 088,4 | 96 458,4 | 89 911,34 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 236,2 | 236,2 | 236,16 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 96 222,2 | 96 222,2 | 84 911,79 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 1 271,0 | 1 271,0 | 1 270,91 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 94 951,2 | 94 951,2 | 83 640,88 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 5 630,0 | х | 4 763,39 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений муниципального образования «Октябрьский район» в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | х | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Всего: | 102 088,4 | 96 458,4 | 89 911,34 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 236,2 | 236,2 | 236,16 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 96 222,2 | 96 222,2 | 84 911,79 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 1 271,0 | 1 271,0 | 1 270,91 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 94 951,2 | 94 951,2 | 83 640,88 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 5 630,0 | х | 4 763,39 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Всего: | 74 444,6 | 68 814,6 | 63 521,3 |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | Всего: | 3 148,9 | 3 148,9 | 3 148,74 |
| Основное мероприятия 3.4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего: | 24 494,9 | 24 494,9 | 23 241,3 |
| Основное мероприятие 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Всего: | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации  муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2021 года

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному – 2020 г. | отчетный год – 2021 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Темп ввода жилья в эксплуатацию | процентов | 113,9 | 104,27 | 101,36 |  |
| 2 | Показатель 2. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | 1,82 | 1,8 | 1,81 |  |
| 3 | Показатель 3. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общей количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | единиц | 11 | 11 | 11 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | дней | 56 | 56 | 56 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | процентов | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Показатель 1.4. Общая площадь жилья по району на конец отчетного года | тыс. кв. м | 1750,2 | 1780,91 | 1783,2 |  |
| 1.5. | Показатель 1.5.Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя района | кв. м | 24,2 | 25,4 | 24,68 |  |
| 1.6. | Показатель 1.6. Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 31,9 | 32,33 | 32,338 |  |
| 1.7. | Показатель 1.7.ввод жилья на одного проживающего | кв.м | 0,4 | 0,44 | 0,45 |  |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке | процентов | 0,2 | 0,2 | 0,0 |  |
| 2.2. | Показатель 2.2. Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья | рублей | 38600,0 | 38650,0 | 48 800,0 |  |
| 2.3. | Показатель 2.3. Коэффициент доступности жилья | лет | 6,8 | 6,7 | 8,0 |  |
| 2.4. | Показатель 2.4. Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1.Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 0,24 | 1,86 | 1,15 |  |
| 3.2. | Показатель 3.2. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 7 | 65 | 28 |  |
| 3.3. | Показатель 3.3.Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 13 | 3 | 3 |  |
| 3.4. | Показатель 3.4.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 12 | 16 | 16 |  |
| 3.5. | Показатель 3.5.Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,95 | 0,27 | 0,28 |  |
| 3.6. | Показатель 3.6.Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 0,3 | 0,528 | 0,753 |  |