РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                                 	      №1309                              р.п.  Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» на 2018-2022 годы» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2015 №613 «О внесении изменений в постановление Администрации   Октябрьского  района от  16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» на 2018-2022 годы» на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль  за  исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Басакевича С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                           Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта Администрации

Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 29.12.2017 №1309

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» на      2018-2022 годы» на 2018 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район»» | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - Сухорукова С.С. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения | 31.12.2018 | 1 208,4 | - | 1 106,6 | 89,8 | 12,0 |
| - 2. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - Сухорукова С.С. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 31.12.2018 | 1 208,4 | - | 1 106,6 | 89,8 | 12,0 |
|  | Благоустройство парка по ул. Мокроусова р.п. Каменоломни | Глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. |  | 31.12.2018 | 604,2 | - | 553,3 | 44,9 | 6,0 |
|  | Благоустройство общественного пространства по адресу: Октябрьский район, р.п.Каменоломни, площадь Комсомольская | Глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. |  | 31.12.2018 | 604,2 | - | 553,3 | 44,9 | 6,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.Участие в региональном конкурсе «Лучший дизайн-проект благоустройства общественной территории» | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - Сухорукова С.С. | повышение уровня благоустройства общественных территорий | 31.12.2018 |  | Финансирование мероприятия не требуется |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Участие в областном семинаре по благоустройству | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - Сухорукова С.С. | повышение уровня благоустройства общественных территорий | 31.12.2018 |  | Финансирование мероприятия не требуется |  |  |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 1.1 Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - Сухорукова С.С. | акты выполненных работ | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| - 4. | Подпрограмма 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» на 2018 - 2022 годы | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - Сухорукова С.С. | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 31.12.2018 | 2 416,6 | - | 2 213,2 | 179,4 | 24,0 |
| - 5. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - Сухорукова С.С. | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 31.12.2018 | 2 416,6 | - | 2 213,2 | 179,4 | 24,0 |
|  | Благоустройство придомовой территории группы жилых домов по ул. Шоссейная, 21 и 23 и ул. Дзержинского, 1а в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | Глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. |  | 31.12.2018 | 2 416,6 | - | 2 213,2 | 179,4 | 24,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2.Обучение руководителей и специалистов жилищнокоммунального комплекса в сфере благоустройства | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - Сухорукова С.С. | повышение качества жилищно-коммунальных услуг | 31.12.2018 |  | Финансирование мероприятия не требуется |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Участие в научнопрактических конференциях, семинарах, форумах, «круглых столах» с привлечением заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - Сухорукова С.С. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 31.12.2018 |  | Финансирование мероприятия не требуется |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение заполнения информационной системы «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Октябрьский район» | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - Сухорукова С.С. | повышение открытости сферы благоустройства | 31.12.2018 |  | Финансирование мероприятия не требуется |  |  |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 2.1 Завершение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в полном объеме | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - Сухорукова С.С. | акты выполненных работ | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - Сухорукова С.С. | Х | Х | 3 625,0 | 0,0 | 3 319,8 | 269,2 | 36,0 |

- Управляющий делами

- Администрации  Октябрьского района                                                                                                    Н.Н. Савченко