РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                          	         №220       	                      р.п.  Каменоломни

Об утверждении  отчета о реализации

районной долгосрочной целевой прог-

раммы «Развитие сети  автомобильных

дорог общего   пользования Октябрь-

ского района  Ростовской  области  на

2010- 2014 гг. »   по    результатам

за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 16.01.2012 №17 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», в редакции постановления от 09.06.2012 №301 в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ч.8 ст.51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации районной  долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района Ростовской области на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 16.09.2010г. №610 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района Ростовской области на 2010-2014 годы» по результатам за 2012 год , согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.О. Главы

Октябрьского района                                                                    И.Ю. Зюзин

Приложение к постановлению

Администрации  Октябрьского

района  от 20.03 .2013      № 220

ОТЧЕТ

о реализации районной долгосрочной целевой

программы «Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования в Октябрьском районе

Ростовской области на 2010 – 2014 годы»

по результатам за 2012 год

По районной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Октябрьском районе Ростовской области на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2012 году было выделено 168147,909 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 46450,0 тыс.рублей;

областного бюджета – 87451,60 тыс. рублей;

консолидированного  бюджета района – 34246,309 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 164624,20 тыс. рублей, что составляет 98 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федеральный бюджет -46450,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 84191,50 тыс. рублей (96,3%);

консолидированного бюджета района – 33982,70 тыс. рублей(98,0%).

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования. Ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости населения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в том числе и в сельской местности, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы в 2012 году привело к достижению следующих результатов:

-протяженность участков автомобильных  муниципальных (внутрипоселковых) дорог , на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 35,4 км (с учетом ремонта областных дорог);

Это позволило решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных  муниципальных (внутрипоселковых)  дорог и искусственных сооружений  на уровне, соответствующем категории дороги;

2. Сохранение протяженности автомобильных  муниципальных (внутрипоселковых) дорог , соответствующих нормативным требованиям, на уровне 70 процентов от общей протяженности муниципальных (внутрипоселковых) дорог.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог муниципальных (внутрипоселковых) дорог , не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципальных (внутрипоселковых) дорог (план – 30 процентов) , в 2012 году составила 30 процентов. Выполнение составило 100 процентов.

2. Доля протяженности автомобильных  муниципальных (внутрипоселковых) дорог , содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности муниципальных (внутрипоселковых) дорог , при плане – 100 процентов в 2012 году, выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки  эффективности показал:

-ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть больше либо равно 1);

-бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1);

-бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Информация об оценке эффективности реализации Программы
за отчетный финансовый 2012 год приведена в приложениях № 2 и № 3 к настоящему отчету.

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях Программы

Обеспечено содержание 707,6  км автомобильных  муниципальных (внутрипоселковых) дорог  и искусственных сооружений на них; заменено и дополнительно установлено 51 погонный метр мостовых и дорожных ограждений; в запланированном объеме выполнены работы по нанесению разметки, паспортизации и диагностике, с общим объемом на содержание межпоселковых (внутрипоселковых) дорог из областного бюджета- 15983,20 тыс. руб. и 937,0 тыс. руб.

Отремонтировано 35,4 км автомобильных  муниципальных (внутрипоселковых) дорог, капитально отремонтировано 8,951 км автомобильных дорог и выполнен текущий  ремонт 26,449 км автодорог.

Управляющий делами

Администрации района                                                                   Н.Н. Савченко

Прично

Приложение № 1

к отчету  по долгосрочной

целевой программе «Развитие сети  автомобильных дорог общего

пользования в Октябрьском районе

на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2012  год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых мероприятий

районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования в Октябрьском районе  на 2010 – 2014 годы» в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | вне- бюджетные источники |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | вне- бюд-жетные источники |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | вне- бюд-жетные источники |  |  |  |

| Всего по программе | 168147,909 |  |  |  |  |  |  | 46450,0 |  |  |  | 87451,60 |  |  | 34246,309 |  | 0 |  |  | 168147,909 |  |  |  | 46450,0 |  |  |  |  |  |  | 87451,60 |  | 34246,309 |  |  |  | 0 |  |  | 164624,20 |  |  |  |  |  | 46450,0 |  |  |  |  |  | 84191,50 |  |  | 33982,7 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог межпоселкового значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | 16483,20 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15983,20 |  |  | 937,0 |  | 0 |  |  | 16483,20 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 15983,20 |  |  |  | 937,0 |  |  |  | 0 |  |  | 16920,20 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 15982,9 |  |  |  |  |  | 915,6 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог внутрипоселкового значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | 42473,70 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 36376,90 |  |  | 6096,80 |  | 0 |  |  | 42473,70 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 36376,90 |  |  |  | 6096,80 |  |  |  | 0 |  |  | 42223,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 36162,7 |  |  |  |  |  | 6060,7 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги по ул.Логвинова, ул.Артема в х.Веселая Бахмутовка Керчикское сельское поселение |  | 9441,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 8109,82 |  |  | 1331,18 |  | 0 |  |  | 9441,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 8109,82 |  |  |  | 1331,18 |  |  |  | 0 |  |  | 9321,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 8007,3 |  |  |  |  |  | 1314,3 |  |  | 0 |  |  | Экономия по торгам |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги по ул.Крупская (от пер.Шоссейный до ул.Комсомольская) п.Каменоломни |  | 29376,70 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 25234,52 |  |  | 4142,18 |  | 0 |  |  | 29376,70 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 25234,52 |  |  |  | 4142,18 |  |  |  | 0 |  |  | 29260,8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 25135,0 |  |  |  |  |  | 4125,8 |  |  | 0 |  |  | Экономия по торгам |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги по ул 60 лет СССР п.Новокадамова Артемовского сельского поселения |  | 2590,50 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2225,20 |  |  | 365,30 |  | 0 |  |  | 2590,50 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 2225,20 |  |  |  | 365,30 |  |  |  | 0 |  |  | 2579,90 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 2216,10 |  |  |  |  |  | 363,80 |  |  | 0 |  |  | Экономия по торгам |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги по ул.Новоселов в х.Маркин на участке (ПК 0+00-ПК 3+40) Мокрологского сельского поселения |  | 1065,50 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 807,360 |  |  | 258,140 |  | 0 |  |  | 1065,50 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 807,360 |  |  |  | 258,140 |  |  |  | 0 |  |  | 1061,10 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 804,30 |  |  |  |  |  | 256,80 |  |  | 0 |  |  | Экономия по торгам |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог внутрипоселкового значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  | 13237,40 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 13237,40 |  | 0 |  |  |  | 13237,40 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13237,40 |  | 0 |  |  |  |  |  | 13237,10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13237,10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по пер.Садовый (от ул.Комсомольская до ул.Дзержинского) |  |  |  | 4750,20 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 4750,20 |  | 0 |  |  |  | 4750,20 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4750,20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 4750,10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4750,10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство дорожной разметки пешеходных переходов из готовых пластиковых форм по ул.Крупской,пер.Советский,пер.Шоссейный |  |  |  | 615,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 615,00 |  | 0 |  |  |  | 615,00 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 615,00 |  | 0 |  |  |  |  |  | 615,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 615,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул.Мокроусова и ул.Железнодорожная |  |  |  | 2323,50 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 2323,50 |  | 0 |  |  |  | 2323,50 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2323,50 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2323,40 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2323,40 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул.Песчаная сл.Красюковская |  |  |  | 1499,10 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1499,10 |  | 0 |  |  |  | 1499,10 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1499,10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1499,10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1499,10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул.Мостовая ст.Кривянская |  |  |  | 4049,60 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 4049,60 |  | 0 |  |  |  | 4049,60 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4049,60 |  | 0 |  |  |  |  |  | 4049,50 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4049,50 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по разработке проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  | 8463,679 |  | 0 |  |  |  | 7270,30 |  |  | 1193,379 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8463,679 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 7270,30 |  |  | 1193,379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5471,8 |  | 0 |  |  |  |  |  | 4700,1 |  |  | 771,7 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд от а/д «г.Шахты-г.Цимлянск» к п.Мокрый Лог |  |  |  |  | 1340,861 |  | 0 |  |  |  | 1151,80 |  |  | 189,061 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1340,861 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1151,80 |  |  | 189,061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1294,5 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1112,0 |  |  | 182,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Экономия по торгам |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения соединительная а/д от а/д «г.Новочеркасск-п.Каменоломни»-до а/д «г.Шахты-ст.Раздорская –а/д «г.Шахты-г.Цимлянск» п.Заречный (от моста к п.Заречный 4,3 км) |  |  |  |  | 2259,139 |  | 0 |  |  |  | 1940,60 |  |  | 318,539 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2259,139 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1940,60 |  |  | 318,539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023,1 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1737,7 |  |  | 285,4 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 10% не освоения в связи с отсутствием экспертизы по проекту |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения соединительная «г.Новошахтинск-х.Новопавловка-х.Калиновка» |  |  |  |  | 4863,679 |  | 0 |  |  |  | 4177,90 |  |  | 685,779 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4863,679 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 4177,90 |  |  | 685,779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2154,20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1850,4 |  |  | 303,80 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Экономия по торгам,10% не освоения в связи с отсутствием экспертизы по проекту |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог межпоселкового значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  | 86472,835 |  | 46450,0 |  |  |  | 27830,20 |  |  | 12192,635 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 86472,835 |  | 46450,0 |  |  |  |  |  |  | 27830,20 |  |  | 12192,635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 85776,4 |  | 46450,0 |  |  |  |  |  | 27345,90 |  |  | 11980,50 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд от а/д «г.Шахты-г.Белая Калитва» к х.Новая Бахмутовка» Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 86472,835 |  | 46450,0 |  |  |  | 27830,20 |  |  | 12192,635 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 86472,835 |  | 46450,0 |  |  |  |  |  |  | 27830,20 |  |  | 12192,635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 85776,4 |  | 46450,0 |  |  |  |  |  | 27345,90 |  |  | 11980,50 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Экономия по торгам |  |  |  |  |
| 6.Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  | 1071,1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1017,1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1071,1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1017,1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1071,1 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1071,1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный контроль на реконструкции автомобильной дороги «Подъезд от а/д «г.Шахты-г.Белая Калитва» к х.Новая Бахмутовка» |  |  |  |  | 1071,1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1017,1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1071,1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1017,1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1071,1 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1071,1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету  по долгосрочной

целевой программе «Развитие  сети

автомобильных дорог общего

пользования в Октябрьском районе

на 2010 – 2014 годы» по результатам  за 2012 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации программы «Развитие сети автомобильных дорог

общего пользования в Октябрьском районе на 2010 – 2014 годы» за отчетный 2012 финансовый  год.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План, 2012 год | Факт, 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 30,0 | 30,0 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения , содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 100 | 100 |

Приложение №3

к отчету  по  долгосрочной

целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования в Октябрьском районе

на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2012 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности долгосрочных целевых программ Октябрьского района

за отчетный  2012 финансовый год и за весь период реализации  2012 годов

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год | откло- нение от пла- нового показателя (%) | 2011 год | откло- нение от пла- нового показателя (%) | 2012 год | откло- нение от пла- нового показателя (%) | и так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 35,6 | 35,6 | 30 | 30 | 29 | 35,6 | 0 | 35,6 | 0 | 30 | 0 |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения , содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                             Н.Н.Савченко