РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019                                 	      №843                                 р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 28.12.2018 № 1848

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

11. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 28.12.2018 № 1848 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» на 2019 год», изложив приложение  к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением данного постановления возложить на начальника отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района Сухорукову С.С.

И.О. Главы Администрации

Октябрьского района                                                                            А.В. Лотарев

Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта Администрации

Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от  28.06.2019 №843

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие транспортной системы Октябрьского района» на 2019  год

| - № п/п | - Номер и - наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Плановый срок реализации | - Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего |  | - Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района |  | - Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |  | - 9 |
| - Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Улучшение технического состояния автомобильных дорог | 31.12.2019 |  | 46 552,8 | 46 537,5 |  | 15,3 |  | 0,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Платежные - поручения | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 2 | - Основное мероприятие 1.2. Разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на ремонт | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Платежные - поручения | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 3 | Основное мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на капитальный ремонт | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Платежные - поручения | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 4 | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, - не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х | Х |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Платежные - поручения | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 5 | Основное мероприятие 1.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на строительство (реконструкцию) | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Платежные поручения | 01.11.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 6 | - Основное мероприятие 1.6. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 31.12.2019 | 103 584,4 |  |  | 103 584,4 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | - Мероприятие 1.6.1 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "г. Новошахтинск-х.Новопавловка-х. Калиновка" | Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 31.12.2019 | 103 584,4 |  |  | 103 584,4 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Платежные поручения | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Основное мероприятие 2.1. Оснащение средствами фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | Привлечение водителей к административной ответственности за нарушение ПДД, таких как превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков и пешеходов, а также предотвращения повторных нарушений | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Установка камер фото-и видеофиксации | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | Снижение уровня нарушений ПДД | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 8 | - Основное мероприятие 2.2. Изготовление информационно - пропагандистского материала для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | Повышение уровня просвещенности населения в части безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Изготовление и распространение информационных листовок | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | Не менее 500 листовок | 31.12.2019 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 9 | Основное мероприятие 2.3. Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | - 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Акты выполненных работ | - 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 10 | - Основное мероприятие 2.4. Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений светоотражающими макетами пешеходов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению | - 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Оборудование макетами 2 пешеходных переходов | - 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 11 | - Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | - 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.5. Проведение семинаров и круглых столов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Организация не менее 4 мерприятий | - 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - Основное мероприятие 3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | Повышение эффективности контроля и координации деятельности транспортных предприятий | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Обеспечение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Обеспечение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 14 | - Основное мероприятие 3.2. Приобретение новых единиц подвижного состава используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.2. Закупка транспортных средств | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 15 | Основное мероприятие 3.3. Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.3. Комиссионный осмотр транспортных средвств | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 16 | - Основное мероприятие 3.4. Мониторинг потребности в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Своевременное выявление потребности у населения в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.4. Осуществление мониторинга, проведение расчета рентабельности | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Организация новых маршрутов | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 17 | - Основное мероприятие 3.5. Организация и формирование новых, постоянно действующих, межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Увеличение уровня пассажирооборота на транспортных перевозках | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.5. Формирование новых маршрутов на основании выявленной потребности | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Организация новых маршрутов | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Итого по муниципальной программе | Х | - Х | Х | 150 137,2 |  | 150 121,9 |  | 15,3 |  | 0,0 |
|  | - Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | - Х | Х | 150 137,2 |  | 150 121,9 |  | 15,3 |  | 0,0 |
|  | - Соисполнитель 1 | Х | - Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Соисполнитель 2 | Х | - Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Участник 1 | Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Х | Х | 103 584,4 |  | 103 584,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | - Участник 2 | Х | - Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |

х - средства бюджета Октябрьского района включаются в муниципальную программу при условии их отражения в нормативно-правовых актах Октябрьского района, а также на условиях софинансирования при выделении средств из областного бюджета.

- И.О. Управляющего делами

- Администрации  Октябрьского района                                                                                                    О.Ю. Шаповалова