Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023            	                             № 279                                р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-комму-нальными услугами населения Октябрьского района» за 2022 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Октябрьского района», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 14.11.2018  №1572, по результатам   2022 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

МКУ «ДС и ЖКХ» Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 16.03.2023  № 279

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Октябрьского района»  за 2022 год

- Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для  повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Октябрьского района и

повышения уровня удовлетворенности населения качеством предоставления жилищно-коммунальных  услуг в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от 21.11.2018   №1572 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличены  объемы  капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- осуществляется эффективное управление многоквартирными домами;

- повышается эффективность, качества и надежность поставок коммунальных ресурсов;

- население обеспечено питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и безвредности.

В рамках муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.

С целью развития общественной инициативы стимулируется создание товариществ собственников жилья, информационно-разъяснительная работа, популяризация лучших практик в сфере управления многоквартирными домами.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В результате созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий:

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» (далее – подпрограмма 1) предусмотрена реализация девяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Октябрьского района на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов.

Выполнено. Результат: Улучшение технического состояния многоквартирных домов.

Основное мероприятие 1.2. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Октябрьского района.

Выполнено. Результат: Улучшение технического состояния многоквартирных домов п. Каменоломни, ул. им. Крупской, 36, п. Каменоломни, ул. Калинина, 2, п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко.

Основное мероприятие 1.3. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации.

Выполнено. Результат: Улучшение технического состояния многоквартирных домов.

Основное мероприятие 1.4. Контроль за качеством жилищно-коммунального обслуживания населения, использование результатов контроля для оценки качества работы управляющих организаций.

Выполнено. Результат: Снижение уровня неудовлетворенности населения деятельностью управляющих организаций.

Основное мероприятие 1.5. Внедрение рейтинговой оценки управляющих организаций по уровню качества предоставляемых услуг на основе данных мониторинга общественного мнения.

Выполнено. Результат: Проведены социальные опросы среди населения Октябрьского района, выявлен список лучших управляющих компаний.

Основное мероприятие 1.6. Оказание практической помощи инициативным группам граждан из числа собственников помещений в многоквартирных домах в части предоставления помещений для проведения собраний, информационных и методических материалов по вопросам управления многоквартирными домами, комплекта документации по государственной регистрации товариществ собственников жилья.

Выполнено. Результат: В средствах массовой информации размещена информация об изменений жилищного законодательства. Организованы и проведены семинары с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций.

Основное мероприятие 1.7. Ведение постоянного мониторинга изменения способа управления многоквартирными домами, выбора управляющей организации и документального оформления соответствующих решений собственников помещений.

Выполнено. Результат Своевременное оказание консультативной помощи собственникам помещений в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 1.8. Информирование населения по вопросам выбора способа управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

Выполнено. Результат: Проведены специализированные семинары по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов местного самоуправления района, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 1.9 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

Выполнено. Результат: Проведены обучающие семинары для руководителей управляющих компаний, представителей ТСЖ и инициативных групп собственников помещений, предоставлялись личные консультации по интересующим вопросам.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» предусмотрена реализация тринадцати основных мероприятий и трех контрольных событий.

- Основное мероприятие  2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации.

- Выполнено. Результат: снижение уровня износа объектов  теплоэнергетики.

- Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации.

- Выполнено. Результат: снижение уровня износа объектов  водоснабжения.

- Основное мероприятие 2.3. Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения

- Выполнено. Результат: повышение качества предоставления коммунальной услуги теплоснабжения.

- Приоритетное мероприятие 2.3.1. Возмещение затрат, связанных с обеспечением теплоснабжения на территории Октябрьского района (п. Персиановский).

- Не запланировано на 2022 год.

- Основное мероприятие   2.4. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

- Выполнено. Результат: сдерживание роста тарифа  населению за коммунальные услуги.

- Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Октябрьского района на софинансирование мероприятий  муниципальных программ.

- Основное мероприятие 2.5. Приобретение специализированной коммунальной техники.

- Выполнено. Результат: приобретение трактора для Каменоломненского городского поселения.

- Основное мероприятие  2.6. Мониторинг не газифицированных населенных пунктов Октябрьского района, с целью их включения в план догазификации.

- Выполнено. Результат: Выявлена потребность в газификации, направлены обращения в адрес Министерства промышленности и энергетики Ростовской области о включении населенных пунктов в план догазификации.

Основное мероприятие 2.7. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

- Выполнено. Результат: повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения-водоотведения

Приоритетное основное мероприятие 2.7.1 Корректировка проектно-сметной документации «Реконструкция водопроводных сетей п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области»

Не выполнено. Результат: Ввиду неисполнения обязательств, расторгнут контракт с подрядной организацией.

Приоритетное основное мероприятие 2.7.2 Приобретение материалов для проведения ремонтных работ по замене участков водопроводно-канализационных сетей в ст. Кривянская Октябрьского района.

Выполнено. Результат: Произведены ремонтные работы на канализационной-насосной станции в ст. Кривянская, так же произведены работы по ремонту насоса и установлена система автоматизации

- Основное мероприятие 2.8. Реализация концессионных соглашений в сфере водоснабжения

- Выполнено. Результат: повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения.

- Основное мероприятие 2.9. Реализация концессионных соглашений в сфере водоотведения

- Выполнено. Результат: снижение уровня износа объектов  водоснабжения и водоотведения.

- Основное мероприятие 2.10. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

- Выполнено. Результат: повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и водоотведения.

- Основное мероприятие 2.11. Приобретение водонапорных башен.

- Выполнено. Результат: повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения.

- Основное мероприятие 2.12. Мониторинг  не газифицированных населенных пунктов Октябрьского района, с целью их включения в план догазификации

- Выполнено. Результат: Выявлена потребность в газификации, направлены обращения в адрес Министерства промышленности и энергетики Ростовской области о включении населенных пунктов в план догазификации.

- Основное мероприятие 2.13. Приобретение специализированной коммунальной техники

- Выполнено. Результат: приобретение трактора для Каменоломненского городского поселения.

- Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние целый ряд факторов. Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что:

- вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан Октябрьского района;

- жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников;

- коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

- Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере ЖКХ в пользу других направлений.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- - формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном и местном уровнях переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022  год в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 № 76 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 23.12.2021 № 10 «О бюджете Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 19084,1  тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 4642,5  тыс. рублей;

- областной бюджет – 14311,7 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 129,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0 рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10315,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 4006,7тыс. рублей;

- областной  бюджет – 6178,8 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 129,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0 рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и внебюджетных источников составил 8769,0 тыс. рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, фактические значения  которых соответствуют  плановым, по шести показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель  1. Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива. Плановое значение -  6,83%, фактическое значение – 5,47%  - выполнение 80,1%.

Показатель  2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры . Плановое значение -  42,9%, фактическое значение – 72,2%  - выполнение 59,4%

Показатель  1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта. Плановое значение -  13 шт, фактическое значение -  6 шт.  - выполнение 46,1%.

Показатель  1.2. Количество товариществ собственников жилья. Плановое значение -  14  шт, фактическое значение -  11 шт.  - выполнение 78,6%.

Показатель  1.3. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами.  Плановое значение -  8 чел., фактическое значение – 8 чел.  - выполнение 100%.

Показатель  2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения.  Плановое значение -  89,5%, фактическое значение – 93,2%  - выполнение 104,1%.

Показатель  2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене.  Плановое значение -  35,0%, фактическое значение – 32,1%  - выполнение 109,1%.

Показатель  2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.  Плановое значение -  86,0%, фактическое значение – 85,0%  - выполнение 98,8 %.

Показатель 2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.  Плановое значение -  7,0%, фактическое значение – 7,0%  - выполнение 100%.

Показатель 2.5. Увеличение протяженности сетей централизованной канализации.  Плановое значение – 30,0, фактическое значение – 48,0 - выполнение 89,3%.

Показатель 2.6. Повышение уровня газификации района. Плановое значение -  87,7%, фактическое значение  – 92,5%  - выполнение  105,5%.

Показатель 2.7. Доля населения, обеспеченного качественными коммунальными услугами,  в общей численности населения района. Плановое значение -  72,0%, фактическое значение  – 68,5%  - выполнение  92,4%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 0,80;

- степень достижения целевого показателя 2 – 0,59;

- степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,46;

- степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,79;

- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,0;

- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,04;

- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,09;

- степень достижения целевого показателя 2.3 – 0,99;

- степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,0;

- степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,52;

.       - степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,05,

- степень достижения целевого показателя 2.7 – 0,95.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,66 (7/12), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,00 (СРом=21/21 = 1,00), что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00(СРм=4/4 = 1,00).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

10315,4 тыс. рублей  / 19084,1 тыс. рублей = 0,54.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз=1/0,54=1,86

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр = Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 = 0,66 х 0,5+1,00 х 0,3+1,86  х 0,2 = 1,002,  в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнута за счет  экономии расхода объема коммунальных услуг при возмещении предприятиям Октябрьского района.

В ходе осуществлении расходных обязательств Октябрьского  района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году условия софинансирования соблюдены полностью.

Софинансирование за счет расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году  предусмотрено в размере 7,5 процентов, что составило фактически 129,9 тыс.руб.

Доходы от предпринимательской и иной деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в интересах реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году не планировались и не привлекались.

Дополнительные сведения о реализации показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении   № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основной целью в жилищно-коммунальной сфере является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основной целью Программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, увеличение уровня охвата населения Октябрьского района жилищно-коммунальными услугами, создание максимально комфортных условий для проживания и развития экономики.

Цели муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии со Стратегией социально – экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года  (далее – стратегические документы), а также задачами, задач, поставленными Президентом Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию, «майскими» Указам Президента Российской Федерации.

Для дальнейшей  реализации  программы  необходимо выполнение следующих задач:

1. Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей инженерной инфраструктуры:

2. Внедрение новых технологий и привлечение средств в отрасль путем применения новейших материалов и оборудования, автоматизации систем контроля и управления в системах ресурсообеспечения;

3. Внедрение альтернативных источников теплоснабжения и ликвидация неэффективных котельных путем применения источников теплоснабжения альтернативных газовым для населенных пунктов с малой численностью населения, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

4. Формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности проектов развития инженерной инфраструктуры, расширение форм муниципально - частного партнерства путем заключения концессионных соглашений в отношении объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сетей уличного освещения;

5. Разработка действенного механизма привлечения инвестиций в развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры;

6. Увеличение энергосбережения и энергоэффективности в сфере инженерной инфраструктуры, посредством внедрения энергоэффективного оборудования и материалов, создания системы стимулирования энергосбережения;

7. Разработка программы комплексного развития инженерной инфраструктуры района;

9. Развитие у населения экологической культуры и культуры обращения с отходами, постепенное внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                        А.В. Граненко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Октябрьского района

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий 
муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» за 2022г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» | Администрация Октябрьского района, МКУ «ДС и ЖКХ», комитет по управлению муниципальным имуществом | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | ОМ 1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Октябрьского района на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. | Администрация Октябрьского района, МКУ «ДС и ЖКХ», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Улучшение технического состояния многоквартирных домов. |  |
| 4 | ОМ 1.2. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Октябрьского района | Администрация Октябрьского района, МКУ «ДС и ЖКХ», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта | Улучшение технического состояния многоквартирных домов |  |
| 6 | ОМ 1.3. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации | Администрация Октябрьского района, МКУ «ДС и ЖКХ», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | Улучшение технического состояния многоквартирных домов. |  |
| 8 | ОМ 1.4. Контроль за качеством жилищно-коммунального обслуживания населения, использование результатов контроля для оценки качества работы управляющих организаций | Администрация Октябрьского района, МКУ «ДС и ЖКХ», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества предоставления услуг в сфере управления многоквартирными домами | Снижение уровня неудовлетворенности населения деятельностью управляющих организаций |  |
| 10 | ОМ 1.5. Внедрение рейтинговой оценки управляющих организаций по уровню качества предоставляемых услуг на основе данных мониторинга общественного мнения. | Администрация Октябрьского района, МКУ «ДС и ЖКХ», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение качества обслуживания жилищного фонда, развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, пропаганды положительного опыта | Проведены социальные опросы среди населения Октябрьского района, выявлен список лучших управляющих компаний |  |
| 12 | ОМ 1.6. Оказание практической помощи инициативным группам граждан из числа собственников помещений в многоквартирных домах в части предоставления помещений для проведения собраний, информационных и методических материалов по вопросам управления многоквартирными домами, комплекта документации по государственной регистрации товариществ собственников жилья. | Администрация Октябрьского района, МКУ «ДС и ЖКХ», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления и собственников помещений в многоквартирных домах | Размещена информация об изменениях в сфере жилищного законодательства. Проведены обучающие практики и семинары |  |
| 14 | ОМ 1.7. Ведение постоянного мониторинга изменения способа управления многоквартирными домами, выбора управляющей организации и документального оформления соответствующих решений собственников помещений. | Администрация Октябрьского района, МКУ «ДС и ЖКХ», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Своевременное оказание консультативной помощи собственникам помещений в многоквартирных домах | Своевременное оказание консультативной помощи собственникам помещений в многоквартирных домах |  |
| 16 | ОМ 1.8. Информирование населения по вопросам выбора способа управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | Администрация Октябрьского района, МКУ «ДС и ЖКХ», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение уровня просвещенности населения в жилищно-коммунальной сфере | Проведены специализированные семинары по вопросам управления многоквартирными домами |  |
| 18 | ОМ 1.9 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Администрация Октябрьского района, МКУ «ДС и ЖКХ», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Проведены обучающие семинары для руководителей управляющих компаний, представителей ТСЖ и инициативных групп собственников помещений |  |
| 20 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» | Администрация Октябрьского района, МКУ «ДС и ЖКХ», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества предоставления населению коммунальных услуг | Х | Х |
| 21 | ОМ 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, и объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества предоставления населению услуг по теплоснабжению и коммунальной инфраструктуре | - Снижение уровня износа объектов теплоэнергетики. |  |
| 23 | ОМ 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества предоставления населению услуг по теплоснабжению | - Снижение уровня износа объектов водоснабжения. |  |
| 25 | ОМ 2.3. Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение уровня износа объектов теплоэнергетики | - Повышение качества предоставления коммунальной услуги теплоснабжения. |  |
| 26 | Приоритетное мероприятие 2.3.1. Возмещение затрат, связанных с обеспечением теплоснабжения на территории Октябрьского района (п. Персиановский) | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение уровня износа объектов теплоэнергетики | Не зпланировано | Не запланировано на 2022 год |
| 27 | ОМ 2.4. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, главы Администраций поселений района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | - Сдерживание роста тарифа населению за коммунальные услуги. |  |
| 29 | ОМ 2.5. Приобретение специализированной коммунальной техники | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | - Приобретение трактора для Каменоломненского городского поселения. |  |
| 31 | ОМ 2.6. Мониторинг не газифицированных населенных пунктов Октябрьского района, с целью их включения в план догазификации | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение комфортного проживания жителей населенных пунктов | Выявлена потребность в газификации, направлены обращения в адрес Министерства промышленности и энергетики Ростовской области о включении населенных пунктов в план догазификации. |  |
| 33 | ОМ 2.7. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | ФЭУ, МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Администрации Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | - Повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения-водоотведения. |  |
| 34 | Приоритетное основное мероприятие 2.7.1 Корректировка проектно-сметной документации «Реконструкция водопроводных сетей п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области» | ФЭУ, МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Администрации Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | Не выполнено | Ввиду неисполнения обязательств, расторгнут контракт с подрядной организацией |
| 35 | Приоритетное основное мероприятие 2.7.2 Приобретение материалов для проведения ремонтных работ по замене участков водопроводно-канализационных сетей в ст. Кривянская Октябрьского района | ФЭУ, МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Администрации Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | Произведены ремонтные работы на канализационной-насосной станции в ст. Кривянская, так же произведены работы по ремонту насоса и установлена система автоматизации |  |
| 37 | ОМ 2.8. Реализация концессионных соглашений в сфере водоснабжения | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение уровня износа объектов водоснабжения | - Повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения. |  |
| 39 | ОМ 2.9. Реализация концессионных соглашений в сфере водоотведения | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение уровня износа объектов водоотведения | - Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. |  |
| 41 | ОМ 2.10. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения | Повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и водоотведения |  |
| 43 | ОМ 2.11. Приобретение водонапорных башен | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение уровня износа объектов водоснабжения | - Повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения. |  |
| 45 | ОМ 2.12 Мониторинг не газифицированных населенных пунктов Октябрьского района, с целью их включения в план догазификации | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение комфортного проживания жителей населенных пунктов | Выполнен ремонт канализационной насосной стан Выявлена потребность в газификации, направлены обращения в адрес Министерства промышленности и энергетики Ростовской области о включении населенных пунктов в план догазификации.ции в ст. Кривянская |  |
|  | ОМ 2.13. Приобретение специализированной коммунальной техники | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района, администрации городского, сельских поселений района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Приобретен трактор для Каменоломненского городского поселения |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Октябрьского района

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы Октябрьского района 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»  за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» | Всего | 19084,1 | 18954,2 | 10315,1 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 4642,5 | 4642,5 | 4006,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 14311,7 | 14311,7 | 6178,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 14311,7 | 14311,7 | 6178,8 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 129,9 | Х | 129,6 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» | Всего | 842,0 | 842,0 | 824,6 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 842,0 | 842,0 | 824,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| 1.1. «Уплата взносов на капремонт» | Всего | 842,0 | 842,0 | 824,6 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 842,0 | 842,0 | 824,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | Всего | 18242,1 | 18112,2 | 9490,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 3800,5 | 3800,5 | 3182,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 14311,7 | 14311,7 | 6178,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 14311,7 | 14311,7 | 6178,8 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 129,9 | Х | 129,6 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| 2.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 13147,8 | 13017,9 | 4396,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 857,1 | 857,1 | 238,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 12160,8 | 12160,8 | 4027,9 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 12160,8 | 12160,8 | 4027,9 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 129,9 | Х | 129,6 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| 2.4. Приобретение специализированной коммунальной техники | Всего | 2325,3 | 2325,3 | 2325,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 2150,9 | 2150,9 | 2150,9 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 2150,9 | 2150,9 | 2150,9 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| 2.7. Реализация направления расходов муниципальных органов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов | Всего | 2769,0 | 2769,0 | 2768,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 2769,0 | 2769,0 | 2768,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Октябрьского района

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 4,45 | 6,83 | 5,4 | Изменение показателя за счет корректировки данных муниципальными образованиями |
| 2. | Показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 78,2 | 42,9 | 72,2 | Изменение показателя за счет корректировки данных предприятиями ЖКХ района |
| 4. | Показатель 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | ед | 0 | 13 | 6 | По решению собственников сроки капитального ремонта были перенесены на последующие года |
| 5. | Показатель 1.2. Количество товариществ собственников жилья | шт | 9 | 14 | 11 | По решению собственников способ управления многоквартирным домом был определен как ТСЖ |
| 6. | Показатель 1.3. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | чел | 6 | 8 | 8 |  |
| 7. | Показатель 2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | % | 70,0 | 89,5 | 93,2 | Изменение показателя за счет корректировки данных предприятиями ЖКХ района |
| 8. | Показатель 2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 32,4 | 35,0 | 32,1 | Изменение показателя за счет корректировки данных предприятиями ЖКХ района |
| 9 | Показатель 2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 54,3 | 86,0 | 85,0 | Частые поломки очистных сооружений на территории Октябрьского района, решением вопроса может служить приобретение блочно-модульных очистных сооружений |
| 10. | Показатель 2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 7,1 | 7,0 | 7,0 |  |
| 11. | Показатель 2.5. Увеличение протяженности сетей централизованной канализации | км | 26,8 | 30,0 | 26,8 | Документация по объекту: «Водоснабжение п. Новоперсиановский» находятся на стадии разработки у проектной организации |
| 12. | Показатель 2.6. Повышение уровня газификации района | % | 92,5 | 87,7 | 105,5 | Согласование плана догазификации с Министерством промышленности и энергетики |
| 13. | Показатель 2.7. Доля населения, обеспеченного качественными коммунальными услугами, в общей численности населения района | % | 68,5 | 72,0 | 68,5 |  |

Приложение 4

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Октябрьского района

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Показатель 2.7. Доля населения, обеспеченного качественными коммунальными услугами, в общей численности населения района, Каменоломненское городское поселение, Персиановское городское поселение | 68,5 | 72,0 | 68,5 |  |