РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2016                                        №675                                р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 30.11.2015  №100

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2015 №613 «О внесении изменений в постановление Администрации   Октябрьского  района от  16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 30.11.2015  №100 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» на 2016 год» изменения, изложив приложение к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 26.05.2016 №332 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 30.11.2015  №100».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4.  Контроль  за  исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту   Басакевича С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел строительства, ремонта,

жилищно-коммунального хозяйства

и транспорта Администрации

Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 09.11.2016 №675

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» на 2016 год

| - № п/п | - Номер и - наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Срок реализации (дата) | - Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего |  | - Федеральный бюджет | - Областной бюджет | - Бюджет - Октябрьского района |  | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 | - 8 | - 9 |  | - 10 |
| - Подпрограмма 1 ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Повышение тепловой защиты зданий, сооружений при текущем, капитальном ремонте (замена окон, дверей, установка доводчиков) | - Руководители бюджетных учреждений Октябрьского района: - УСЗН - Курносова Л.В., - РОО – Цуриков А.Д., - Отдел культуры – Луговая Е.А., - МБУЗ ЦРБ – Подройкина В.В. | - Снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы | 31.12.2016 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2016 году | - Руководители бюджетных учреждений Октябрьского района: - УСЗН - Курносова Л.В., - РОО – Цуриков А.Д., - Отдел культуры – Луговая Е.А., - МБУЗ ЦРБ – Подройкина В.В. | - Платежные поручения | 31.12.2016 | - |  | - | - | - |  | - |
| - 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие, в том числе не менее 30 % на светодиодные | - Руководители бюджетных учреждений Октябрьского района: - УСЗН – - Курносова Л.В., - МБУЗ ЦРБ – Подройкина В.В. | - Достижение снижения потребления электрической энергии в бюджетных учреждениях не менее 3 % в год | 31.12.2016 | 699,7 |  | Х | 21,7 | Х |  | 678,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов в бюджетных учреждениях | - Руководители бюджетных учреждений Октябрьского района: - УСЗН – - Курносова Л.В., - МБУЗ ЦРБ – Подройкина В.В. | - Закупка энергосберегающих ламп и светодиодных светильников | 31.12.2016 | - |  | - | - | - |  | - |
| - 1.3 | - Основное мероприятие 1.3. Установка энергосберегающих котлов и модернизация системы теплоснабжения, электроснабжения | - МБУЗ ЦРБ – Подройкина В.В. | - Достижение снижения потребления электрической энергии, тепловой энергии в бюджетных учреждениях не менее 3 % в год | 31.12.2016 | 334,8 |  | Х | Х | Х |  | 334,8 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Проведение закупки энергосберегающих котлов, проведение строительных работ по реконструкции, капитальному ремонту систем теплоснабжения, электроснабжения | - МБУЗ ЦРБ – Подройкина В.В. | Закупка энергосберегающих котлов, проведение строительных работ по реконструкции, капитальному ремонту систем теплоснабжения, электроснабжения в бюджетных учреждениях Октябрьского района | 31.12.2016 | - |  | - | - | - |  | - |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Установка энергосберегающих котлов и модернизация системы теплоснабжения, электроснабжения | - ООО «Тепловые сети» Жуков А.В. | - Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению, электроснабжению | - 31.12.2016 | - 855,0 |  | - Х | - Х |  | - Х | - 855,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2016 году | - ООО «Тепловые сети» Жуков А.В. | - Платежные поручения | - 31.12.2016 | - - |  | - - | - - |  | - - | - - |
| - 2.2. | - Основное мероприятие 2.2. Модернизация насосных групп КНС, ВНС | - ООО «Вода и стоки» - Васильченко Ю.И. | - Повышение эффективности работы КНС, ВНС | - 31.12.2016 | - 334,0 |  | - - | - - |  | - - | - 334,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Закупка насосного оборудования | - ООО «Вода и стоки» - Васильченко Ю.И. | - Установка насосного оборудования | - 31.12.2016 | - - |  | - - | - - |  | - - | - - |
| - 2.3. | - Основное мероприятие 2.3. Санация канализационных и водопроводных линий | - Глава Персиановского с.п. – Еремин Р.В., - Глава Каменоломненского г.п. – Каколевский В.П., - ООО «Вода и стоки» - Васильченко Ю.И. | - Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | - 31.12.2016 | - 5261,0 |  | - Х | - Х |  | - 5221,0 | - 40,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2016 году | - Глава Персиановского с.п. – Еремин Р.В., - Глава Каменоломненского г.п. – Каколевский В.П., - ООО «Вода и стоки» - Васильченко Ю.И. | - Платежные поручения | - 31.12.2016 | - - |  | - - | - - |  | - - | - - |
| - 2.4. | - Основное мероприятие 2.4. Энергосберегающие мероприятия в многоквартирном жилищном фонде | - ООО «СПЕКТР» - Москалева О.А., - ООО «Союз» - Дегтярь В.Б., - ООО «УправДом+» - Забродченко Ю.В. | - Повышение удовлетворенности населения многоквартирного жилого фонда уровнем коммунального обслуживания | - 31.12.2016 | - 1744,0 |  | - Х | - Х |  | - Х | - 1744,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Проведение работ управляющими организациями по внедрению энергосберегающих технологий в обслуживаемые дома | - ООО «СПЕКТР» - Москалева О.А., - ООО «Союз» - Дегтярь В.Б., - ООО «УправДом+» - Забродченко Ю.В. |  | - 31.12.2016 | - - |  | - - | - - |  | - - | - - |
|  | - Итого по муниципальной программе | - Заместитель главы Администрации Октябрьского района Басакевич С.В. | - Х | - Х | - 9228,5 |  | - - | - 21,7 |  | - 5221,0 | - 3985,8 |

Управляющий делами

- Администрации  Октябрьского района                                                                                                                   Н.Н. Савченко