РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021                                           № 1585                       р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в по-становление Администрации Октябрьского района от 30.12.2020 №228 «Об утвер-ждении плана реализации му-ниципальной программы «Развитие транспортной си-стемы Октябрьского района» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 25.11.2021 № 1293 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» на 2021 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                          Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел строительства,

ремонта, ЖКХ и транспорта

Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- От 30.12.2021  №1585

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие транспортной системы Октябрьского района» на 2021  год

| - № п/п | - Номер и - наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Плановый срок реализации | - Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего |  | - Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района |  | - Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |  | - 9 |
| - Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» | - Улучшение технического состояния автомобильных дорог | 31.12.2021 |  | 95 954,3 | 95 801,3 |  | 91,8 |  | 61,2 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» | - Платежные - поручения | 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 2 | - Основное мероприятие 1.2. Разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» | - Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на ремонт | 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Платежные - поручения | 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 3 | Основное мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на капитальный ремонт | 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Платежные - поручения | 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 4 | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт автодороги по ул. Победы Революции в х. Ильичевка Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - уменьшение доли протяженности ав-томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, - не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности ав-томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 31.12.2021 |  |  |  |  |  | Х |  |
| - 4.1 | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт автодороги по ул. Революционная в ст.Кривянская Кривянского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - уменьшение доли протяженности ав-томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, - не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности ав-томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 31.12.2021 | 18974,6 |  |  | 18974,6 |  | Х |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Платежные - поручения | 31.12.2021 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 5 | Основное мероприятие 1.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на строительство (реконструкцию) | 31.12.2021 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Платежные поручения | 01.11.2021 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 6 | - Основное мероприятие 1.6. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | уменьшение доли протяженности ав-томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности ав-томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 31.12.2021 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | - Мероприятие 1.6.1 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "г. Новошахтинск-х.Новопавловка-х. Калиновка" | Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ», Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | уменьшение доли протяженности ав-томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности ав-томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Платежные поручения | 31.12.2021 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Основное мероприятие 2.1. Оснащение средствами фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» | Привлечение водителей к административной ответственности за нарушение ПДД, таких как превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков и пешеходов, а также предотвращения повторных нарушений | 31.12.2021 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Установка камер фото-и видеофиксации | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» | Снижение уровня нарушений ПДД | 31.12.2021 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 8 | - Основное мероприятие 2.2. Изготовление информационно - пропагандистского материала для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» | Повышение уровня просвещенности населения в части безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района | 31.12.2021 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Изготовление и распространение информационных листовок | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | Не менее 500 листовок | 31.12.2021 | Х |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 9 | Основное мероприятие 2.3. Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | - 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Акты выполненных работ | - 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 10 | - Основное мероприятие 2.4. Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений светоотражающими макетами пешеходов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению | - 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» | - Оборудование макетами 2 пешеходных переходов | - 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 11 | - Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | - 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.5. Проведение семинаров и круглых столов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Организация не менее 4 мерприятий | - 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - Основное мероприятие 3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | Повышение эффективности контроля и координации деятельности транспортных предприятий | 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Обеспечение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Обеспечение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств | 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 14 | - Основное мероприятие 3.2. Приобретение новых единиц подвижного состава используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.2. Закупка транспортных средств | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 15 | Основное мероприятие 3.3. Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.3. Комиссионный осмотр транспортных средвств | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 16 | - Основное мероприятие 3.4. Мониторинг потребности в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Своевременное выявление потребности у населения в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.4. Осуществление мониторинга, проведение расчета рентабельности | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Организация новых маршрутов | 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 17 | - Основное мероприятие 3.5. Организация и формирование новых, постоянно действующих, межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Увеличение уровня пассажирооборота на транспортных перевозках | 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 3.5. Формирование новых маршрутов на основании выявленной потребности | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, Начальник МКУ «Департамент строи-тельства и ЖКХ» | - Организация новых маршрутов | 31.12.2021 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Итого по муниципальной программе | Х | - Х | Х | 114 928,9 |  | 114 775,9 |  | 91,8 |  | 61,2 |
|  | - Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | - Х | Х | 74 042,1 |  | 73 889,1 |  | 91,8 |  | 61,2 |
|  | - Соисполнитель 1 | Х | - Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Соисполнитель 2 | Х | - Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Участник 1 | МУ Служба «Заказчика» | - Х | Х | 21 948,5 |  | 21 948,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | - Участник 2 | МКУ «ДС и ЖКХ» | - Х | Х | 18 938,3 |  | 18 938,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |

х - средства бюджета Октябрьского района включаются в муниципальную программу при условии их отражения в нормативно-правовых актах Октябрьского района, а также на условиях софинансирования при выделении средств из областного бюджета.

- Управляющий   делами

- Администрации  Октябрьского района                                                                                                   Н.Н. Савченко