РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2020                                         № 602                                  р.п. Каменоломни

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обязать руководителей отраслевых органов Администрации Октябрьского района, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Октябрьского района и рекомендовать главам Администраций городского, сельских поселений, руководителям организаций и предприятий, независимо от формы собственности:

1.1. Проанализировать итоги работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2019-2020 годов и определить объемы ремонтно-профилактических работ по подготовке к эксплуатации в зимний период социальной сферы, жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры независимо от форм собственности.

1.2. Подготовить необходимый минимум документации на текущий или капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, включить в бюджет поселений и Октябрьского района расходы на эти цели.

1.3. Представить в МУ Служба «Заказчика» утвержденные планы проведения ремонтно-профилактических работ с указанием объемов и источников финансирования; постановления о создании штабов в Администрациях поселений по подготовке объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период; мероприятия, утвержденные главами Администраций городского и сельских поселений, по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

1.4. До 01.09.2020 года обеспечить выполнение мероприятий, согласно  приложению № 4 по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов.

Для нормального режима работы объектов жизнеобеспечения создать аварийный запас материалов. До начала отопительного сезона обеспечить создание 70 % запаса котельно-печного топлива от общей потребности на весь отопительный период.

1.5. Организовать в срок до 01.10.2020 года проверку состояния и эксплуатационного режима внутридомовых систем газоснабжения, проведение инструктажа безопасной эксплуатации газового оборудования.

1.6. В срок до 20.07.2020 года согласовать с газоснабжающими организациями объемы поставок газа для заключения государственного контракта на год в рамках лимитов, утвержденных министерством промышленности и энергетики Ростовской области.

1.7. При подготовке жилищного фонда и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период необходимо осуществлять мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц на технические этажи, в подвальные, складские и другие помещения (чердаки, электрощитовые и т.п.).

1.8. Принять необходимые меры:

- до 15.08.2020 года по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы и воду, в целях обеспечения стабильной работы  предприятий тепло-,  газо-, электро- и водоснабжения;

- по недопущению образования задолженности по заработной плате работникам жилищно-коммунальной сферы.

1.9. Предоставлять в МУ Служба «Заказчика» отчетность:

- по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) в следующие сроки:

- к 1 июля текущего года;

- с 1 августа по 10 сентября текущего года – ежедекадно (10-го, 20-го, 30-го  числа);

- с 1 сентября текущего года до начала отопительного периода - еженедельно;

- по форме 2-ЖКХ (зима) - один раз в год по состоянию на 1 декабря;

- по форме 3-ЖКХ (зима) - ежемесячно со 2 декабря по 2 апреля.

- по состоянию на 1 июля текущего года (один раз в год) - техническую инвентаризацию основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.

1.10. С целью объективной оценки готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение населения и объектов социальной сферы  к работе в отопительный период, рекомендовать главам городского, сельских поселений:

- издать постановления «О проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов на территории поселения» с утверждением  состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду;

- утвердить программу проведения проверки готовности теплоснаб-жающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, с указанием объектов подлежащих проверке, сроков проведения проверки и перечня документов, подлежащих проверке.

Работу комиссий с оформлением актов проверки и паспортов готовности установленной формы согласно приложению № 5 и № 6 к настоящему постановлению, закончить не позднее 01.10.2020 года.

1.11. До 01.10.2020 года заполнить системы теплоснабжения согласно графикам, разработанным теплоснабжающими организациями совместно с потребителями.

Заполненные системы теплопотребления должны быть отключены от внешней сети и до начала отопительного периода находиться под постоянным контролем на предмет наличия воды в системе.

2. Руководителям отдела образования Администрации Октябрьского района, отдела культуры Администрации Октябрьского района, управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, муниципального бюджетного учреждения здравоохранения центральной районной больницы Октябрьского района:

- согласовать с энергоснабжающими организациями лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды для бюджетных организаций на год и представить их на согласование в министерство промышленности и энергетики Ростовской области в установленном законодательством порядке;

- закончить работы по подготовке к отопительному периоду не позднее 01.09.2020 года.

3. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, управляющих организаций, муниципальных учреждений культуры рекомендовать закончить работы по подготовке к отопительному периоду не позднее 01.10.2020 года.

4. Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций рекомендовать:

4.1. Обеспечить работу диспетчерских служб с целью предоставления в единую диспетчерскую службу района оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях.

4.2. Отопительный период начать при установлении устойчивых (в течение 5 суток) среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8°С.

В отдельных случаях, по особому распоряжению Администрации Октябрьского района, при оформлении соответствующего обращения в теплоснабжающие организации, отопление детских, школьных и лечебных учреждений может быть включено раньше сроков.

5. В целях оперативного контроля, своевременного решения вопросов по подготовке объектов социальной инфраструктуры района к стабильной работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов создать районный штаб по контролю за ходом подготовки объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов  и утвердить его состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

На заседаниях районного штаба рассматривать ход подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Октябрьского района к работе в зимних условиях.

6. С целью контроля за подготовкой детских, школьных, лечебных, культурных учреждений и управления социальной зашиты населения Октябрьского района к работе в зимних условиях, и координации работы с городским и сельскими поселениями, закрепить членов районного штаба ответственными за ходом выполнения утвержденных мероприятий в поселениях согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

7. Утвердить состав комиссии по оценке готовности городского и сельских поселений Октябрьского района к отопительному периоду 2020-2021 годов согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

8. Возложить на МУ Служба «Заказчика» (Остриков Р.Е.):

8.1. Общую координацию и контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к эксплуатации в осенне-зимний период согласно разработанным мероприятиям Октябрьского района по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020–2021 годов согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

8.2. Представлять отчетность по форме 1–ЖКХ (зима) в аварийно-диспетчерскую службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в установленные сроки.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Лотарева А.В.

### Глава Администрации

### Октябрьского  района					             Л.В. Овчиева

Постановление вносит

МУ Служба «Заказчика»

Октябрьского района

Приложение № 1

к  постановлению Администрации

Октябрьского района

от 12.05.2020 № 602

Состав

районного штаба по контролю за ходом подготовки объектов социальной

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов

| Лотарев А.В. Остриков Р.Е. Шелковникова О.Н. | - первый заместитель главы Администрации Октябрьского района; - начальник МУ Служба «Заказчика», заместитель руководителя штаба; - инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (ТСЖ) МУ Службы «Заказчика» (по согласованию), секретарь. |
| --- | --- |

Члены штаба:

| Дубовсков А.А. Иванин Т.С. Иванов А.И. Сорокин В.А. Смирнов С.С. Ушаков Д.А. Шаповалова Л.А. Юшковская Т.В. | - начальник Октябрьского участка РЭС (по согласованию); - государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию); - государственный инспектор Шахтинского отдела по энергетическому надзору (по согласованию); - директор ГУП РО «Октябрьское ДРСУ» (по согласованию). - начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта; - начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; - ведущий специалист по автомобильным дорогам и транспорту отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта; - заместитель главы Администрации района – начальник финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района. |
| --- | --- |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко

Приложение № 2

к  постановлению Администрации

Октябрьского района

от 12.05.2020 № 602

Список

членов районного штаба, ответственных за подготовку детских, школьных, лечебных, культурных учреждений и управления социальной защиты

населения Октябрьского района к работе в зимних условиях и координацию работы с администрациями городского и сельского поселений.

| Лотарев А.В. Остриков Р.Е. Смирнов С.С. Ушаков Д.А. Шаповалова Л.А. Юшковская Т.В | - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Каменоломненского городского поселения, Красюковского сельского поселения, Керчикского сельского поселения; - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Мокрологского сельского поселения, Алексеевского сельского поселения; - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Артемовского сельского поселения, Коммунарского сельского поселения и Краснолучского сельского поселения; - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Бессергеневского сельского поселения и Кривянского сельского поселения. - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Краснокутского сельского поселения; - объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Персиановского сельского поселения. |
| --- | --- |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко

Приложение № 3

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от 12.05.2020 № 602

Состав комиссии

по оценке готовности городского и сельских поселений

Октябрьского района к отопительному сезону 2020 - 2021 годов

| Лотарев А.В. Остриков Р.Е. Шелковникова О.Н. | - первый заместитель главы Администрации Октябрьского района; - начальник МУ Служба «Заказчика», заместитель руководителя штаба; - инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (ТСЖ) МУ Службы «Заказчика» (по согласованию), секретарь. |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| Аниканова О.И. Безрукавая О.В. Бутенко А.В. Гладкая И.П. Гоффман О.М. Гудков А.М. Девальд А.Э. Жибарь В.В. Иванин Т.С. Иванов А.И. Кочин Г.В. Кузнецов О.П. Лофиченко Н.И. Луговая Е.А. Огнев В.Н. Подройкина В.В. Симисенко М.С. Тараско А.А. Филимонов С.Д. | - глава Керчикского сельского поселения (по согласованию); - глава Коммунарского сельского поселения (по согласованию); - глава Персиановского сельского поселения (по согласованию); - глава Красюковского сельского поселения (по согласованию); - начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; - глава Бессергеневского сельского поселения (по согласованию); - глава Краснолучского сельского поселения (по согласованию); - инженер по техническому надзору филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (по согласованию); - государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию); - государственный инспектор Шахтинского отдела по энергетическому надзору (по согласованию); - глава Мокрологского сельского поселения (по согласованию); - глава Артемовского сельского поселения (по согласованию); - глава Алексеевского сельского поселения (по согласованию); - начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района; - глава Краснокутского сельского поселения (по согласованию); - главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района; - глава Каменоломненского городского поселения (по согласованию); - начальник отдела образования Администрации Октябрьского района; - глава Кривянского сельского поселения (по согласованию). |
| --- | --- |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко

Приложение № 4

к  постановлению Администрации

Октябрьского района

от 12.05.2020 № 602

План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

| № |  | Наименование объекта | Виды работ | Ориентировочная стоимость | Источник финансирования | Срок реализации (дата) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Тепловые сети" п. Казачьи Лагери |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наружные тепловые сети п. Казачьи Лагери | Текущий ремонт обратного трубопровода ГВС по ул. 60 лет Победы | 140,0 | тариф | июнь | Семенова В.В. |
|  |  |  | Вырубка порослей и покос травы по теплотрассе | 15,0 | тариф | июль | Семенова В.В. |
|  |  |  | Изоляционные работы по теплотрассе | 800,0 | тариф | 2-3 квартал | Семенова В.В. |
|  |  |  | Текущий ремонт запорной арматуры трубопроводов отопления и ГВС | 150,0 | тариф | 2-3 квартал | Семенова В.В. |
|  |  |  | Текущий ремонт участка теплотрассы изоляции и замене трубопровода отопления и ГВС по ул. Речная (компенсатор) | 50,0 | тариф | май | Семенова В.В. |
| 2 |  | Котельная с котлами Buderus п. Казачьи Лагери | Текущий ремонт разборных пластинчатых теплообменников 14 шт. площадь 1072 кв. м, здания котельной, участка трубопровода ГВС подающей воды от насоса до стены здания котельной, участка трубопроводов обвязки теплообменников ГВС с заменой запорной арматуры, участка трубопровода обратки ГВС, химическая очистка паровых котлов. | 1 050,0 | тариф | 2-3 квартал | Лавренюк Ю.Ф. |
|  |  |  | Итого по ООО «Тепловые сети» в п. Казачьи Лагери | 2 205,0 |  |  |  |
| ООО "Тепловые сети" п. Персиановский |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Котельная с котлами ДКВР 6,5/13 на газообразном топливе п. Персиановский ул. Мичурина, 2 а | Текущий ремонт экономайзеров, ремонт сетевого насоса | 80,0 | тариф | 2 квартал | Лавренюк Ю.Ф. |
| 4 |  | Наружные тепловые сети п. Персиановский | Ремонт и замена запорной арматуры теплотрассы | 250,0 | тариф | июнь | Семенова В.В. |
|  |  |  | Покос травы и вырубка порослей вокруг колодцев по теплотрассе | 3,0 | тариф | июль, август | Семенова В.В. |
|  |  |  | Текущий ремонт участка теплопровода отопления по ул. Мичурина, изоляции участка трубопровода отопления и ГВС по ул. Мира | 150,0 | тариф | сентябрь, август | Семенова В.В. |
| 5 |  | БМК с котлами «Vissman 100» п. Персиановский ул. Мира, 1 а | Текущий ремонт участка трубопровода исходной воды, теплообменников ГВС, химическая очистка, врезка крана для отбора проб воды, участка трубопровода ГВС | 18,0 | тариф | сентябрь | Лавренюк Ю.Ф. |
| 6 |  | Котельная с котлами «Компакт 150» п. Персиановский, ул. Московская, 26 а | Текущий ремонт котлов. Разборка, расшивка, механическая очистка, сборка, замена прогоревших труб. Текущий ремонт здания и крыши котельной | 105,0 | тариф | август | Лавренюк Ю.Ф. |
|  |  |  | Итого по ООО «Тепловые сети» в п.Персиановский: | 606,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего по ООО «Тепловые сети»: | 2 811,0 |  |  |  |
| ООО "УЖКХ" п. Каменоломни |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Газовая котельная п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября | Поверка приборов узла учета газа: датчик перепада давления Сапфир-22 | 10,0 | тариф | апрель | Лазарев И.В. |
|  |  |  | Промывка пластинчатого подогревателя ортофосфорной кислотой | 20,6 | тариф | июнь | Лазарев И.В. |
| 8 |  | Газовая котельная п. Каменоломни, пер. Северный, 2б | Поверка приборов узла учета газа: датчик перепада давления Сапфир-22 | 10,0 | тариф | апрель | Лазарев И.В. |
|  |  |  | Промывка пластинчатых подогревателей ортофосфорной кислотой | 20,6 | тариф | июнь | Лазарев И.В. |
| 9 |  | Газовая котельная п. Каменоломни, ул. Комсомольская, 17 | Промывка подогревателей ортофосфорной кислотой | 20,6 | тариф | июнь | Лазарев И.В. |
| 10 |  | Газовая котельная п. Каменоломни, пер. Садовый, 42 б | Промывка подогревателей ортофосфорной кислотой, проверка приборов узла учета газа: датчик давления 415М-ДИ | 30,6 | тариф | июль | Заколодный В.П. |
| 11 |  | Газовая котельная п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 (ЦРБ) | Промывка подогревателей ортофосфорной кислотой | 20,6 | тариф | июль | Лазарев И.В. |
| 12 |  | Газовая котельная п. Каменоломни, ул. Ленина, 15 а | Промывка подогревателей ортофосфорной кислотой | 20,6 | тариф | апрель | Заколодный В.П. |
|  |  |  | Итого по ООО «УЖКХ» в п. Каменоломни: | 153,6 |  |  |  |
| ООО «УЖКХ» п. Верхнегрушевский |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Газовая котельная п. Верхнегрушевский, ул. Гагарина, 6 а | Промывка котлов ортофосфорной кислотой | 10,0 | тариф | август | Лазарев И.В. |
|  |  |  | Итого по ООО «УЖКХ» в п. Верхнегрушевский: | 10,0 |  |  |  |
| ООО «УЖКХ» ст. Кривянская |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Газовая котельная ст. Кривянская, ул. Октябрьская, 2 г | Промывка кожухотрубных подогревателей ортофосфорной кислотой | 12,6 | тариф | июль | Лазарев И.В. |
| 15 |  | Газовая котельная ст. Кривянская, ул. Кирпичная, 1 г | Промывка котлов ортофосфорной кислотой. | 20,6 | тариф | июль | Лазарев И.В. |
|  |  |  | Итого по ООО «УЖКХ» в ст. Кривянской: | 33,2 |  |  |  |
|  |  |  | Всего по ООО «УЖКХ»: | 196,8 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по теплоснабжению | 3 007,8 |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Вода и стоки" |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ул. Дружелюбная р.п. Каменоломни | Гидродинамическая прочистка канализационной сети | 96,4 | тариф | 3 квартал | Минченко А.Н. |
| 17 |  | ул. 40 лет Октября, ул. Энгельса, пер. Северный р.п. Каменоломни | Ремонт оголовков канализационных колодцев, смена люков | 28,4 | тариф | 2-3 квартал | Минченко А.Н. |
| 18 |  | КНС № 2, р.п. Каменоломни | Смена сбросной задвижки диаметром 50 мм. Смена задвижки диаметром 250 мм (без стоимости задвижки). Ремонт колодца. | 21,4 | тариф бюджет поселения | 3 квартал | Минченко А.Н. |
| 19 |  | КНС № 1, р.п. Каменоломни | Профилактический ремонт электрооборудования и осветительных приборов подсобного помещения | 12,1 | тариф | 2 квартал | Минченко А.Н. |
| 20 |  | Напорный коллектор КНС1-Шахты (на сброс, мокрый колодец) | Устройство защитного кожуха насоса | 6,2 | тариф | 3 квартал | Минченко А.Н. |
| 21 |  | ОСК п. Персиановский | Подключение к центральному водоводу бригадного домика; ремонт металлоконструкций площадок 2-х ярусных отстойников | 23,0 | тариф | 2 квартал | Дробиленко В.Н. |
| 22 |  | п. Казачьи Лагери | Смена участка канализационного напорного коллектора, протяженностью 24 м.п. | 25,0 | тариф | 3 квартал | Дробиленко В.Н. |
| 23 |  | Станция повышенного давления подающего водовода в п. Персиановский | Смена насоса (без стоимости насоса), смена гребенки | 15,4 | тариф | 3 квартал | Дробиленко В.Н. |
|  |  |  | Всего по ООО «Вода и стоки»: | 227,9 |  |  |  |
| Октябрьский участок филиала "Шахтинский" ГУП РО "УРСВ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ВНС №1 п. Каменоломни ул. Восточная, 2а | Замена оконных блоков | 86,5 | тариф | 2-3 квартал | Сапожков А.П. |
| 25 |  | п. Каменоломни, ул. Мокроусова, 46 | Замена газового котла (АОГВК-23,2-1), сигнализатора загазованности | 28,6 | тариф | 2-3 квартал | Костенко В.В. |
| 26 |  | п. Каменоломни | Капитальный ремонт смотрового колодца на присоединении | 28,0 | тариф | 2-3 квартал | Мельниченко В.Н. |
| 27 |  | ВНС п. Казачьи Лагери, ул.Петрушко, 8 | Замена счетчика газа УБСГ 001 G4 | 13,8 | тариф | 2-3 квартал | Костенко В.В. |
|  |  |  | Всего по ГУП РО «УРСВ»: | 156,9 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по водоснабжению: | 384,8 |  |  |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СПЕКТР» |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменоломненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. 40 лет Октября, д. 51 |  | Аварийные работы | 44,8 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 29 | пер. 40 лет Октября, д. 53 |  | Ремонт фасада, устройство козырьков, окраска газовых труб во дворе | 28,1 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 30 | ул. 40 лет Октября, д. 55 |  | Аварийные работы | 56,3 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 31 | ул. 40 лет Октября, д. 61 |  | Устройство козырьков, ремонт балконных плит, установка датчиков освещения в подъездах | 56,6 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 32 | ул. 40 лет Октября, д. 63 |  | Аварийные работы | 47,1 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 33 | ул. 40 лет Октября, д. 78 |  | Спил аварийных ветвей во дворе, сделать калитку, убрать бесхозные сараи, ремонт подъездов, отопления в подъездах и форточек в подъездах | 44,3 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 34 | ул. Восточная, д. 36 |  | Аварийные работы | 17,6 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 35 | ул. Дзержинского, д. 2а |  | Штукатурка дымоходов, благоустройство дороги, косметический ремонт подъездов | 176,7 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 36 | ул. Калинина, д. 27 |  | Ремонт балконных плит, фундамента, ремонт 3 подъезда, очистка отливов | 71,4 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 37 | ул. Комсомольская, д. 3 |  | Ремонт в 1-ом подъезде, чистка желобов | 59,9 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 38 | ул. Крупской, д. 1а |  | Ремонт подъезда, крыши, фундамента и отмостки | 36,0 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 39 | ул. Крупской, д. 1б |  | Восстановление вентиляционных шахт в подъездах 1,2, ремонт газовой коробки и установка решетки, замена стоков ХВС и КНС, спил веток над крышей | 76,9 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 40 | ул. Крупской, д. 36 |  | Стяжка дома, ремонт подъезда № 1 | 49,8 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 41 | ул. Крупской, д. 38 |  | Ремонт среднего подъезда, подшивка гипсокартонном лестничных маршей, откосы подъезда № 1 | 32,0 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 42 | ул. им. Крупской, д. 44 |  | Ремонт подъездов 1,2, установка забота с калиткой и воротами со стороны пл. Ленина, ремонт вентиляционных труб на крыше с установкой металлических козырьков | 3,0 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 43 | ул. им. Крупской, д. 61 |  | Аварийные работы | 152,8 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 44 | ул. им. Крупской, д. 63 |  | Замена стояков КНС, ХВС в 3-х комнатных квартирах на кухне 4 подъезд (кв. 36-44), замена выпусков КНС 3-6 подъезды, замена аварийных труб КНС в подвале, ремонт парапета с 1 по 3 подъезд | 152,9 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 45 | пер. Луганский, д. 14 а |  | Аварийные работы | 3,7 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 46 | ул. Мира, д. 2 |  | Ремонт подъездов, ремонт стоков (течет вода по стенам), ремонт парапета, фундамента, отмостки, замена доски объявления | 34,6 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 47 | пер. Почтовый, д. 5 |  | Ремонт подъезда, утепление труб отопления на чердаке | 46,9 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 48 | ул. Пролетарская, д. 1 |  | Аварийные работы | 23,1 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 49 | ул. Пролетарская, д. 9 |  | Штукатурка всей площади дома, косметический ремонт подъездов, покраска газовых труб | 53,4 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 50 | пер. Северный, д. 2 |  | Покраска полов в подъезде | 13,5 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 51 | пер. Северный, д. 2 а |  | Ремонт отмостки, укладка кафеля в подъездах | 38,2 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 52 | пер. Северный, д. 5 |  | Чистка водоотливов, заделать трещины на фасаде, покрасить стяжку | 14,6 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 53 | пер. Северный, д. 7 |  | Ремонт фундамента, ремонт 1,2 подъезда и регулировка датчиков движения | 47,1 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 54 | пер. Северный, д. 10 |  | Аварийные работы | 30,9 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 55 | пер. Узкий, д. 43 |  | Аварийные работы | 34,5 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 56 | пер. Шоссейный, д. 3 |  | Окраска фундамента, ремонт на крыше воздуховых труб | 31,0 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 57 | пер. Шоссейный, д. 3 а |  | Стяжка дома (накопление) | 67,1 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 58 | пер. Шоссейный, д. 5 а |  | Ремонт КНС в 1 подъезде, ремонт цоколя | 79,1 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 59 | пер. Шоссейный, д. 13 |  | Ремонт подъездов, ремонт ступеней над входом в подъезд 2, ремонт стола и лавок во дворе | 9,4 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 60 | пер. Шоссейный, д. 17 |  | Аварийные работы | 31,0 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 61 | пер. Шоссейный, д. 21 |  | Ремонт электрики в подвале подъезда № 1, замена окон в подъездах, навести порядок в электрощитовой и очистить подвал от мусора | 153,3 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 62 | ул. Энгельса, д. 45 а |  | Частичный ремонт кровли кв. 7,18,16 и первый подъезд, замена шифера на козырьке и 1 подъезда, замена общедомового водомера, окна во 2 подъезде | 30,6 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 63 | ул. Энгельса, д. 47 а стр. 3 |  | Ремонт 2,3 подъездов | 170,4 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
|  |  |  | Итого по п. Каменоломни: | 2 018,6 |  |  |  |
| Кривянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ул. 40 лет Победы, д. 1 |  | Замена окон в 6 подъезде | 63,4 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 65 | ул. Мостовая, д. 3 |  | Аварийные работы | 56,7 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 66 | ул. Мостовая, д. 7 |  | Частичный ремонт кровли, замена окон в подъездах, ремонт фундамента, спил двух деревьев у 1-го подъезда, замена эл. проводки в подъездах, ремонт щитовой | 210,4 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 67 | ул. Мостовая, д. 8 |  | Аварийные работы | 9,8 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
| 68 | ул. Мостовая, д. 15 |  | Аварийные работы | 34,4 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
|  |  |  | Итого по ст. Кривянская: | 374,7 |  |  |  |
| Коммунарское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ул. Центральная, д. 4 |  | Ремонт фундамента и чистка дымоходов | 28,8 | тариф | 3 квартал | Федосеев А.А. |
|  |  |  | Итого по п. Красногорняцкий: | 28,8 |  |  |  |
| Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ул. 60 лет Победы, д. 2 |  | Аварийный ремонт | 141,3 | тариф | 3 квартал | Чебанюк А.С. |
| 71 | ул. 60 лет Победы, д. 4 |  | Ремонт подъезда №1, ремонт аварийных стояков | 138,3 | тариф | 3 квартал | Чебанюк А.С. |
| 72 | ул. 60 лет Победы, д. 12/8 |  | Аварийный ремонт | 82,8 | тариф | 3 квартал | Чебанюк А.С. |
| 73 | ул. 60 лет Победы, д. 14 |  | Асфальтирование придомовой территории, замена задвижек | 216,8 | тариф | 3 квартал | Чебанюк А.С. |
| 74 | ул. Петрушко, д. 2/7 |  | Установка козырьков над подъездами, ремонт порогов, установка сбросных кранов на стояках отопления | 157,5 | тариф | 3 квартал | Чебанюк А.С. |
| 75 | ул. Петрушко, д. 4 |  | Ремонт навесов, аварийные работы | 86,7 | тариф | 3 квартал | Чебанюк А.С. |
| 76 | ул. Петрушко, д. 6 |  | Аварийные работы | 77,1 | тариф | 3 квартал | Чебанюк А.С. |
| 77 | ул. Российская, д. 1/11 |  | Замена окон в подъездах 1,3, ремонт подъезда 6, откосы в подъездах 2,5 | 163,2 | тариф | 3 квартал | Чебанюк А.С. |
| 78 | ул. Российская, д. 3 |  | Аварийные работы | 227,2 | тариф | 3 квартал | Чебанюк А.С. |
| 79 | ул. Российская, д. 5 |  | Аварийные работы | 22,3 | тариф | 3 квартал | Чебанюк А.С. |
|  |  |  | Итого по п. Казачьи Лагери: | 1 313,2 |  |  |  |
|  |  |  | Всего по ООО «Спектр» | 3 735,3 |  |  |  |
| ООО «Союз» |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | п. Персиановский, ул. Мичурина, 1 |  | Дезинсекция подвального помещения, дератизация подвального помещения, протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, гидравлические испытания системы отопления, мероприятия по энергосбережению | 27,4 | тариф | 2 - 3 квартал | Хиблин С.В. |
| 81 | п. Персиановский, ул. Мичурина, 1 а |  | Дезинсекция подвального помещения, протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, гидравлические испытания системы отопления, дератизация подвального помещения, работы по энергосбережению | 23,4 | тариф | 2 - 3 квартал | Хиблин С.В. |
| 82 | п. Персиановский, ул. Мичурина, 1б |  | Протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, гидравлические испытания системы отопления, дезинсекция подвального помещения, дератизация подвального помещения, мероприятия по энергосбережению | 22,4 | тариф | 2 - 3 квартал | Хиблин С.В. |
| 83 | п. Персиановский, ул. Мичурина, 23 |  | Протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, гидравлические испытания системы отопления, дератизация подвального помещения, дезинсекция подвального помещения, мероприятия по энергосбережению | 20,5 | тариф | 2 - 3 квартал | Хиблин С.В. |
| 84 | п. Персиановский, ул. Мичурина, 3а |  | Ремонт системы отопления, гидравлические испытания системы отопления, протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, дезинсекция подвального помещения, дератизация подвального помещения работы по энергосбережению | 27,9 | тариф | 2 - 3 квартал | Хиблин С.В. |
| 85 | п. Персиановский, ул. Весенняя, 1 |  | Гидравлические испытания системы отопления, протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, работы по энергосбережению | 13,7 | тариф | 3 - 4 квартал | Хиблин С.В. |
| 86 | п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 9а |  | Гидравлические испытания системы отопления, протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, работы по энергосбережению, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, работы по энергосбережению | 18,0 | тариф | 3 - 4 квартал | Хиблин С.В. |
| 87 | п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 9б |  | Протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, гидроизоляция стыка отмостки и цоколя здания, установка решеток на вентиляционные окна подвала, ТО газопровода и ГРПШ, работы по энергосбережению | 27,5 | тариф | 3 - 4 квартал | Хиблин С.В. |
| 88 | п. Персиановский, ул. Мира 1, строение 2 |  | Протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, работы по энергосбережению | 4,1 | тариф | 3 - 4 квартал | Хиблин С.В. |
| 89 | п. Персиановский, ул. Мира 1, строение 3 |  | Протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, работы по энергосбережению | 5,3 | тариф | 3 - 4 квартал | Хиблин С.В. |
| 90 | п. Персиановский, пер. Новый, 1 |  | Гидравлические испытания системы отопления, протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, работы по энергосбережению | 6,8 | тариф | 3 - 4 квартал | Хиблин С.В. |
| 91 | п. Персиановский, пер. Новый, 2 |  | Гидравлические испытания системы отопления, протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, работы по энергосбережению | 6,8 | тариф | 3 - 4 квартал | Хиблин С.В. |
| 92 | п. Персиановский, пер. Новый, 4 |  | Гидравлические испытания системы отопления, протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, работы по энергосбережению | 6,8 | тариф | 3 - 4 квартал | Хиблин С.В. |
| 93 | п. Персиановский, ул. Московская, 26 |  | Гидравлические испытания системы отопления, протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, работы по энергосбережению | 6,7 | тариф | 3 - 4 квартал | Хиблин С.В. |
| 94 | п. Персиановский, ул. Московская, 24 |  | Гидравлические испытания системы отопления, протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, работы по энергосбережению | 6,7 | тариф | 3 - 4 квартал | Хиблин С.В. |
| 95 | п. Персиановский, ул. Октябрьская, 1 |  | Гидравлические испытания системы отопления, протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, работы по энергосбережению | 7,4 | тариф | 3 - 4 квартал | Хиблин С.В. |
| 96 | п. Персиановский, ул. Мира, 1 стр. 1 |  | Протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, работы по энергосбережению | 5,3 | тариф | 3 - 4 квартал | Хиблин С.В. |
| 97 | п. Персиановский, ул. Мира, 1 стр. 5 |  | Протяжка контактов ВРУ, проверка состояния предохранителей, чистка электрооборудования, проверка надежности соединения распределительных коробок, работы по энергосбережению | 5,3 | тариф | 3 - 4 квартал | Хиблин С.В. |
|  |  |  | Итого по ООО «Союз»: | 242,0 |  |  |  |
| ООО «УПРАВДОМПЛЮС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, д. 6 | Отопление - ревизия запорной арматуры в подвале. Водоснабжение - ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | 7,5 | тариф | август | Забродченко Ю.В. |
| 99 |  | п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, д. 8 | Отопление - ревизия запорной арматуры в подвале, установка тамбурных дверей. Водоснабжение - ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС, электроснабжение. | 147,0 | тариф | 2 – 3 квартал | Забродченко Ю.В. |
| 100 |  | п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, д. 16 | Отопление - ревизия запорной арматуры в подвале. Ремонт ливневой канализации. Ремонт 4 подъезда. Водоснабжение - ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС, электроснабжение. | 83,5 | тариф | 2 -3 квартал | Забродченко Ю.В. |
|  |  |  | Итого по ООО «УправДомПлюс»: | 238,0 |  |  |  |
| ООО УК «ЭКОМАШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | р. п. Каменоломни, пер. Шоссейный, 23, | Ремонт запорной арматуры, центральное отопление, холодное водоснабжение, водоотведение | 70,5 | тариф | 2 – 3 квартал | Петранов В.О. |
|  |  |  | Итого по ООО УК «ЭКОМАШ» | 70,5 |  |  |  |
|  |  |  | Всего по жилому фонду: | 4285,8 |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Фельдшерско-акушерские пункты (49 объектов) | Проведение текущего обслуживания помещений ФАП, побелка, окрашивание, кровля, отопление, замена эл. осветительных приборов, замена системы отопления, водоснабжения, канализации, приборов учета | 286,0 | внебюджетные средства | До 10.08.2020г. | Фролов А.В. |
| 103 |  | Подвал хирургического корпуса | Замена магистрального трубопровода отопления отдельными участками д 63 мм, 100 мм, общей длиной 146 м/п.; замена стояков отопления от магистрали в подвале до радиаторов первого этажа полипропиленовыми трубами д 25 мм, общей длиной 118 м/п.; замена разводящей системы канализации по подвалу полипропиленовыми трубами д 100мм и 50 мм, общей длиной 68 м/п | 388,0 | внебюджетные средства | 2-3 квартал | Фролов А.В. |
| 104 |  | Обследование и ремонт дымоходов, вентиляционных каналов | Ремонт с заменой отдельных участков. Проверка дымоходов 20 объектов | 98,3 | внебюджетные средства | до 20.08.2020г. | Фролов А.В. |
| 105 |  | Подвал терапевтического корпуса | Замена стояков отопления от магистрали в подвале до радиаторов первого этажа полипропиленовыми трубами Ø25мм, общей длиной 50м/п замена магистрального трубопровода отопления Ø63мм, 72м. | 152,0 | внебюджетные средства | 2-3 квартал | Фролов А.В. |
| 106 |  | Техническое обслуживание, ремонт и замена приборов безопасности | Ежегодные регламентные работы с заменой отдельных приборов. | 93,6 | внебюджетные средства | 1-30 августа | Фролов А.В. |
| 107 |  | Обеспечение объектов МБУЗ ЦРБ Октябрьского района углем 7 объектов | 61,0 тонн | 488,0 | внебюджетные средства | до августа 2020 г. | Фролов А.В. |
| 108 |  | Канализационно-насосная станция | Замена насосной группы дренажного отделения, ремонт системы автоматического откачивания фекальных вод, удаление ила | 288,0 | внебюджетные средства | до 01.07.2020г. | Фролов А.В. |
| 109 |  | Текущий ремонт кровли терапевтического отделения | Текущий ремонт кровли терапии 46 м², замена ломаного шифера, отливов | 46,0 | внебюджетные средства | до 30.08.2020г. | Фролов А.В. |
| 110 |  | Ремонт помещений неврологии: | Штукатурка стен, грунтовка, окрашивание, штукатурка откосов. Палаты, отопление, эл. проводка | 310,0 | внебюджетные средства | до 20.09.2020г. | Фролов А.В. |
| 111 |  | Гинекология ЦРБ: | Текущий ремонт кабинетов врачей, палат, бокса патологии, замена стояков канализационных с последующим ремонтом помещений | 78,8 | внебюджетные средства | до 01.07.2020г. | Фролов А.В. |
| 112 |  | Кардиология: Палаты площадью – 87 кв. м | Текущий ремонт палат, туалета, душевой | 96,4 | внебюджетные средства | 2 квартал | Фролов А.В. |
| 113 |  | Объекты ЦРБ, канализация внешняя | Промывка внешней канализации вдоль хирургического и терапевтического корпусов | 147,0 | внебюджетные средства | до 10.05.2020г. | Фролов А.В. |
|  |  |  | Промывка внешней канализации от поворотного колодца морга до КНС | 74,0 |  | до 01.09.2020г. |  |
| 114 |  | Участковая больница ст. Кривянская | Замена циркуляционных насосов и осветительных приборов, замена линии эл. передачи длинной 148 м | 147,0 | внебюджетные средства | до 01.09.2020г. | Фролов А.В. |
| 115 |  | Обеспечение ФАП горячей водой | ФАП Красный Кут, Кадамовский 1, х. Веселый | 67,2 | внебюджетные средства | до 30 июня 2020г. | Фролов А.В. |
| 116 |  | Ремонт боксов | Штукатурка, окрашивание, электромонтаж | 96,0 | внебюджетные средства | до 8 апреля 2020г. | Фролов А.В. |
|  |  |  | Всего по МБУЗ ЦРБ: | 2 856,3 |  |  |  |
| ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | МБОУ СОШ № 1 х. Керчик-Савров | Замена колосников- 21 шт. | 60,0 | местный бюджет | до 31.08.2020 | Пересадченков В.К. |
| 118 |  | МБОУ СОШ № 3 х. Киреевка | Чистка дымоходов | 5,0 | местный бюджет | июль 2020 | Танская С.В. |
| 119 |  | МБОУ СОШ № 5 п. Новозарянский | Ревизия системы отопления | 10,0 | внебюджетные средства | до 15.06.2020 | Ивановская В.И. |
|  |  |  | Ревизия осветительной системы (приобретение энергосберегающих ламп) | 5,00 | внебюджетные средства | до 15.06.2020 | Ивановская В.И. |
|  |  |  | Чистка дымоходов и вентканалов | 6,0 | местный бюджет | до 15.06.2020 | Ивановская В.И. |
|  |  |  | Ревизия открывающихся фрамуг на окнах и пластиковых дверей (замена ручек). | 7,00 | внебюджетные средства | до 15.06.2020 | Ивановская В.И. |
| 120 |  | МБОУ ООШ № 19 п. Интернациональный | Котельная № 1: ремонт фундамента, покраска труб газовых наружных | 0,8 | внебюджетные средства | май-июнь 2020 | Карасева Н.И. |
|  |  |  | Котельная № 2: штукатурка, побелка стен | 0,3 | внебюджетные средства | май-июнь 2020 | Карасева Н.И. |
| 121 |  | МБОУ СОШ № 23 п. Красногорняцкий | Замена водяного счетчика в здании мастерских | 5,0 | внебюджетные средства | 01.04.2020 | Тишакова В.В. |
| 122 |  | МБОУ СОШ № 26 х. Красный Кут | Косметический ремонт котельной | 3,0 | спонсорские средства | июль 2020 | Плешакова А.А. |
|  |  |  | Утепление труб отопительной системы (теплотрасса) | 2,0 | спонсорские средства | июль 2020 | Пуздря О.И. |
|  |  |  | Закупка угля | 70,0 | местный бюджет | сентябрь 2020 | Овсянникова Е.М. |
| 123 |  | МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковская | Чистка дымоходов | 7,8 | местный бюджет | до 30.06.2020 | Григорян О.В. |
| 124 |  | МБОУ СОШ № 63 сл. Красюковская | Замена автоматики на котле КСУВ-40 (1шт.) | 3,5 | внебюджетные средства | 01.05.2020-01.09.2020 | Чернова Л.М. |
| 125 |  | МБОУ лицей № 82 им. А.Н. Знаменского | Обследование тех. состояния дымоходов и вентиляционных каналов по адресам: ул. Крупская,39; ул. Крупская,41; пер. Четвёртый,1 | 8,2 | местный бюджет | до 30.06.2020 | Лазарева С.С. |
|  |  |  | Проведение испытаний огнезащитных покрытий деревянных конструкций чердачного помещения здания МБОУ лицей №82, | 17,6 | местный бюджет | до 30.04.2020 | Лазарева С.С. |
| 126 |  | МБДОУ д/с № 3 «Мальвина» х. Шевченко | Чистка дымохода -1 шт. | 3,0 | местный бюджет | 01.09.2020 | Алехина Е.Л. |
| 127 |  | МБДОУ д/с № 17 «Ромашка» х.Коммуна | Котельная: побелка стен, покраска системы отопления, окон, дверей. | 1,0 | собственные средства | 1-15 июля 2020 | Степаненко Н.А. |
| 128 |  | МБДОУ д/с № 22 «Солнышко» п. Верхнегрушевский | Замена оконных блоков – 3шт | 30,0 | спонсорские средства | 01.07.2020 - 31.07.2020 | Еськова С.А. |
|  |  |  | Ревизия и очистка вентиляционной системы ДОУ в спец.организации | 10,0 | собственные средства | 01.07.2020 - 31.07.2020 | Еськова С.А. |
| 129 |  | МБДОУ д/с № 25 «Солнышко» х. Керчик-Савров | Завоз угля | 530,0 | бюджетные средства | сентябрь 2020 | Шаповалова Т.И. |
| 130 |  | МБДОУ д/с № 30 «Зоренька» р.п. Каменоломни | Замена оконных блоков с оштукатуриванием откосов | 30,0 | собственные средства | август 2020 | Ховрина Е.И. |
| 131 |  | МБДОУ д/с №31 «Золотая рыбка» ст. Кривянская | Ремонт козырьков | 400,0 | внебюджетные средства | август 2020 | Салахова А.А |
|  |  |  | Косметический ремонт лестничных маршей | 200,0 | спонсорские средства | август 2020 | Черемисина Н.И |
| 132 |  | МБДОУ д/с № 32 «Березка» п. Персиановский | Установка покачивающего насоса | 10,0 | внебюджетные средства | май-август 2020 | Гронец Е.А. |
| 133 |  | МБДОУ д/с № 35 «Родничок» п. Новоперсиановка | Утепление теплотрассы и вытяжных труб котлов. | 5,0 | собственные средства | сентябрь 2020 | Крушельницкая Е.М. |
| 134 |  | МБДОУ д/с № 39 «Звёздочка» п. Казачьи Лагери | Чистка дымоходов | 6,0 | местный бюджет | июнь 2020 | Куфаева Л.В |
| 135 |  | МБДОУ д/с №43 «Теремок» п. Красногорняцкий | Ремонт входа в пищеблок, косметический ремонт помещений МБДОУ, ремонт теневого навеса. | 100,0 | спонсорские средства | июль 2020 | Еремеева И.М. |
| 136 |  | МБДОУ д/с № 45 «Ласточка» р.п. Каменоломни | Ревизия сетевых насосов ГВС, ревизия сетевых насосов (отопления), ревизия электрооборудования | 5,0 | собственные средства | июнь 2020 | Сухородин А.А |
|  |  |  | Итого по отделу образования | 1 541,2 |  |  |  |
| ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | Косметический ремонт | 50,0 | Из средств от приносящей доход деятельности | июль 2020 г | Дряненко Ю.В. |
|  |  |  | Гидропневматическая промывка системы отопления | 25,0 |  | август 2020г. | Дряненко Ю.В |
|  |  |  | Выполнение профилактических испытаний электрооборудования до 100 В, с целью выявления неисправностей | 15,0 |  | до 09.10.2020 г. | Дряненко Ю.В. |
| 138 |  | МБУ ДО ДШИ п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | Промывка системы теплопотребления. Опрессовка системы. | 11,0 | Из средств от приносящей доход деятельности | июнь-август 2020 г. | Тепловые сети. Заместитель директора по АХЧ. |
| 139 |  | МУК «Краеведческий музей» | Капитальный ремонт здания | 30517,3 | Бюджет района | сентябрь 2020 г. | Кислякова О.В. |
| 140 |  | МУ «Октябрьский РДК» | Техническое обслуживание тепловой части газового оборудования | 55,0 | Местный бюджет | июль-август 2020 г. | Росщупкина А.Е. |
|  |  |  | Техническое обслуживание узла учета регулировки газа | 17,5 | Местный бюджет | июль-август 2020 г. | Росщупкина А.Е. |
|  |  |  | Техническое обслуживание систем водогрейного котла | 180,0 | Местный бюджет | июль-август 2020 г. | Росщупкина А.Е. |
|  |  |  | Техническое обслуживание газопровода | 52,3 | Местный бюджет | 01.09.2020г. | Росщупкина А.Е. |
|  |  |  | Всего по отделу культуры: | 35 874,7 |  |  |  |
| Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Административное здание УСЗН | Проверка газовых котлов, газопровода | 5,5 | Местный бюджет | до 01.09.2020 г. | Сорокин С.В. |
|  |  |  | Организация работы по обследованию дымоходных каналов | 4,5 | Местный бюджет | до 01.09.2020 г. |  |
|  |  |  | Поверка датчиков загазованности САГЗ | 11,0 | Местный бюджет | до 01.09.2020 г. |  |
| 142 |  | Административные здания МУ ЦСО и СРО МУ ЦСО | Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов | 8,0 | внебюджетные средства | до 01.09.2020 г. | Гулумян Е.К. |
|  |  |  | Проверка сигнализаторов загазованности | 24,0 | внебюджетные средства | до 01.09.2020 г. |  |
|  |  |  | Замена котлов | 60,0 | внебюджетные средства | до 01.09.2020 г. |  |
|  |  |  | Замена радиаторов в СРО | 12,0 | внебюджетные средства | до 01.09.2020 г. |  |
|  |  |  | Итого по УСЗН: | 125,0 |  |  |  |
| ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Алексеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | Административное здание | Подключение к сетям электроснабжения с установкой приборов учета | 20,0 | Бюджет поселения | до 01.08.2020 г. | Кашпор Ю.В. |
|  |  |  | Итого по Алексеевскому с. п.: | 20,0 |  |  |  |
| Артемовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | Административное здание | Замена приборов учета, изготовление нового проекта, замена дымоходов | 45,0 | бюджет поселения | июль 2020 | Решетников А.В. |
|  |  |  | Итого по Артемовскому с. п.: | 45,0 |  |  |  |
| Керчикское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | СДК х. Керчик-Савров | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, обеспечение углем, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | 2,5 | бюджет поселения | 01.08.2020 г. | Алпатьева Н.К. |
| 146 |  | СДК п. Залужный | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, обеспечение углем, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | 2,5 | бюджет поселения | 01.08.2020 г. | Почтаренко Л.Г. |
| 147 |  | СДК х. Веселая Бахмутовка | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, обеспечение углем, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | 2,5 | бюджет поселения | 01.08.2020 г. | Кичкова Н.А. |
|  |  |  | Итого по Керчикскому с. п.: | 7,5 |  |  |  |
| Коммунарское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | СК п. Новосветловский | Капитальный ремонт | 2 984,3 | федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет поселения | до 01.07.2020 г. | Неледвина Н.В. |
| 149 |  | СДК п. Верхнегрушевский | Капитальный ремонт | 1 508,5 | федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет поселения | до 01.07.2020 г. | Неледвина Н.В. |
|  |  |  | Итого по Коммунарскому с. п.: | 4 492,8 |  |  |  |
| Красюковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | МУК «Красюковский СДК» | Обследование дымоходов и ветканалов в котельных СДК | 40,6 | бюджет поселения | 2 квартал | Григорьева Л.Н. |
|  |  |  | Итого по Красюковскому с. п.: | 40,6 |  |  |  |
| Краснокутское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | СДК х. Красный Кут | Капитальный ремонт | 2 800,0 | бюджет поселения | до 01.10.2020 г. | Проничкина И.Ю. |
| 152 |  | СДК п. Интернациональный | Текущий ремонт | 500,0 | бюджет поселения | до 01.10.2020 г. | Проничкина И.Ю. |
| 153 |  | п. Интернациональный, ул. Ясеневая, ул. Харьковская, ул. Зеленая | Ремонт уличного освещения | 286,3 | бюджет поселения | до 01.07.2020 г. | Огнев В.Н. |
|  |  |  | Итого по Краснокутскому с. п.: | 3 586,3 |  |  |  |
| Краснолучское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | СДК х. Красный Луч | Ревизия системы отопления, получение акта проверки дымовых и вентиляционных каналов. Доступная среда | 220,0 | бюджет поселения, спонсорские, областной бюджет | до 01.08.2020 г. | Клименко Л.А. |
| 155 |  | ДК п. Нижнедонской | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, получение акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | 8,0 | бюджет поселения, спонсорские | до 01.08.2020 г. | Семиненко В.О. |
| 156 |  | СК х. Ягодинка | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, обеспечение углем, получение акта проверки дымовых и вентиляционных каналов. Доступная среда | 450,0 | бюджет поселения, спонсорские, областной бюджет | до 01.08.2020 г. | Роман Л.И. |
| 157 |  | СК х. Первомайский | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, обеспечение углем, получение акта проверки дымовых и вентиляционных каналов. Доступная среда | 430,0 | бюджет поселения, спонсорские, областной бюджет | до 01.08.2020 г. | Подхалюзина Л.Т. |
| 158 |  | СК х. Озерки | Косметический ремонт, ревизия системы отопления, обеспечение углем, получение акта проверки дымовых и вентиляционных каналов. Доступная среда | 300,0 | бюджет поселения, спонсорские, областной бюджет | до 01.08.2020 г. | Иванова Е.А. |
|  |  |  | Итого по Краснолучскому с. п.: | 1 408,0 |  |  |  |
| Кривянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | Здания СДК № 1, СДК № 2 | Побелка стен, ремонт крыши, ремонт кровли здания | 40,0 | бюджет поселения | 3 квартал | Филимонов С.Д. Рыбальченко С.Л. |
| 160 |  | Здание Администрации поселения | Подготовка котельной здания поселения, промывка системы отопления, благоустройство прилегающей территории, замена радиаторов в здании 2 шт. | 30,0 | бюджет поселения | 3 квартал | Страданченков Е.Г. |
|  |  |  | Итого по Кривянскому с. п.: | 70,0 |  |  |  |
| Мокрологское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | СДК п. Новозарянский | Ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | 2,6 | бюджет поселения | 01.08.2020г. | Кургузова Г.Д. |
| 162 |  | ДК х. Маркин | Ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | 2,6 | бюджет поселения | до 01.09.2020г. | Никитина Е.В. |
| 163 |  | СК х. Мокрый Лог | Ревизия системы отопления, получение Акта проверки дымовых и вентиляционных каналов | 2,6 | бюджет поселения | 01.08.2020г. | Циновкина И.Л. |
| 164 |  | Уличное освещение | Устройство линии уличного освещения х. Новощербаков | 326,0 | бюджет поселения | 01.10.2020г. | Тулина Н.П. |
|  |  |  | Итого по Мокрологскому с. п.: | 333,8 |  |  |  |
| Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | СДК п. Кадамовский по адресу: п. Кадамовский, ул. Садовая, 5 | Чистка дымохода | 6,0 | бюджет поселения | 3 квартал | Круковский В.С. |
| 166 |  | СДК п. Кадамовский по адресу: п. Казачьи Лагери ул. Российская, 3 | Опрессовка отопительной системы | 5,0 | бюджет поселения | 3 квартал | Ткаченко Ю.Г. |
| 167 |  | СДК п. Кадамовский по адресу: п. Персиановский, ул. Московская 17в | Чистка дымохода | 6,0 | бюджет поселения | 3 квартал | Осипов В.В. |
| 168 |  | СДК п. Кадамовский по адресу: п. Кадамовский, ул. Садовая, 5 | Капитальный ремонт СДК | 3995,7 | региональный бюджет бюджет поселения | 3 квартал | Круковский В.С. |
| 169 |  | СДК п. Кадамовский по адресу: п. Казачьи Лагери ул. Российская, 3 | Капитальный ремонт СДК | 6837,0 | региональный бюджет бюджет поселения | 3 квартал | Круковский В.С. |
| 170 |  | СДК п. Кадамовский по адресу: п. Персиановский, ул. Московская 17в | Капитальный ремонт СДК | 1765,2 | региональный бюджет бюджет поселения | 3 квартал | Круковский В.С. |
|  |  |  | Итого по Персиановскому с. п.: | 12 614,9 |  |  |  |
| Каменоломненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | Теплотрасса газовой котельной по адресу: ул. Ленина, 15а | Ремонт теплотрассы | 1 000,0 | бюджет поселения | до 01.09.2020 | Блажко А.В. |
|  |  |  | Итого по Каменоломненскому г. п.: | 1 000,0 |  |  |  |
|  |  | Всего по Октябрьскому району |  | 71 694,5 |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          				    	                             Н.Н. Савченко

Приложение № 5

к  постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  12.05.2020  №  602

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2020 – 2021 годов

«	»	20	г.

(место составления акта)	(дата составления акта)

Комиссия, образованная____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «	»	 20	 г., утвержденной

__________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «	»	20	г. по «	»	20	г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду_______________________________

_________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- _______________________;

- _______________________;

- _______________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: _______________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ______________________________________________________

_________________________________________________________________

Председатель комиссии: __________________________________________

Заместитель председателя комиссии: _______________________________

Члены комиссии: ________________________________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«	»	20	г.  __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного

представителя) муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                           Н.Н. Савченко

Приложение  № 6

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  12.05.2020  №  602

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Выдан __________________________________________________________	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой  энергии, в  отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _________________________;

2. _________________________;

3. _________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____№____

____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                           Н.Н. Савченко