РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017                                           № 240                           р.п. Каменоломни

Об  утверждении   отчета о реализации  муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы» по результатам 2016 года

- В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»,   статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815, по результатам 2016 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Басакевича С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                  Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  17.03.2017 №  240

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы» по результатам 2016 года

По муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы» (далее - Программа) в 2016 году было предусмотрено 32 739,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областного бюджета – 30 618,3 тыс. рублей;

консолидированного бюджета Октябрьского района – 2 120,7 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации 32 401,5 тыс. рублей, что составляет 99,0 % процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областного бюджета – 30 303,89 тыс. рублей;

консолидированного бюджета Октябрьского района – 2 097,6 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2016 году указан в приложении №1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы.

Основными целями Программы являются: обеспечение населения Октябрьского района доступным жильем, а также создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:

-   обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

-  развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения (жилье эконом класса), включая жилье, предоставляемое по договорам социального найма;

- развитие производственной базы для жилищного строительства (промышленность строительных материалов) Октябрьского района с выходом на максимальную обеспеченность строительными материалами на внутреннем рынке и формирование конкурентных преимуществ для продвижения продукции стройиндустрии района на внешние рынки;

- снижение административных барьеров в строительстве;

- обеспечение информационной открытости мер, принимаемых государством, в целях стимулирования развития жилищного строительства;

- обеспечение жильем льготных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных, заемных средств, а также социальных выплат и субсидий на приобретение жилья;

- уменьшение отношения средней цены 1 кв. м общей площади на первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым доходам населения при обеспечении земельного участка инженерной инфраструктурой;

- увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, в расчете на душу населения, при условии обеспечения их инженерной инфраструктурой;

-  переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- содействие гражданам, переселяемым из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого.

Информация о завершенных в течение года мероприятиях Программы, подлежащих финансированию

Подпрограмма  «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»:

1.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу:

В 2016 году на переселение  11 семей (24 гражданина)  из аварийного многоквартирного дома (п. Персиановский, ул. Майская, д. 21, литер «А») были предусмотрены денежные средства в сумме 10 549,5 тыс. рублей, из них: из областного бюджета – 9 758,2 тыс. рублей, из консолидированного бюджета Октябрьского района – 791,3 тыс. рублей.

Переселены все семьи, освоены денежные средства в сумме 10 243,9 тыс. рублей, из них: из областного бюджета – 9 475,6 тыс. рублей, из консолидированного бюджета Октябрьского района – 768,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования неиспользованные на 01.01.2017 г. составили 305,6 тыс. рублей, из них: из областного бюджета – 282,6 тыс. рублей, из консолидированного бюджета Октябрьского района – 23,0 тыс. рублей, который образовался в результате предоставления 2 семьям жилых помещений из фонда муниципального образования «Персиановское сельское поселение».

1.2. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе:

За отчетный период 3 молодыми семьями были приобретены жилые помещения общей площадью 174,2 кв. м  и привлечены на эти цели денежные средства в сумме 2127,9 тыс. рублей, из них: консолидированный бюджет Октябрьского района – 159,6 тыс. рублей, областного – 1968,3 тыс. рублей, при этом привлеченные внебюджетные источники составили – 2 666,0 тыс. рублей.

На 01.01.2017 года остаток денежных средств из областного бюджета составил 31,7 тыс. рублей, который возвращен в областной бюджет в текущем финансовом году.

- 1.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений:

В 2016 году муниципальному образованию «Октябрьский район» на обеспечение  жильём 23 детей-сирот  были предусмотрены денежные средства из областного бюджета на общую сумму 18 860,0 тыс. рублей. Деньги освоены в полном объеме, дети-сироты в декабре отчетного года получили по договору найма жилые помещения специализированного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район».

1.4. Приобретение в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья и предоставление его отдельным категориям граждан:

В 2016 году из консолидированного бюджета Октябрьского района были выделены денежные средства в сумме 1 169,7 тыс. рублей на приобретение в муниципальную собственность Краснолучского сельского поселения жилого помещения для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договору социального найма, в том числе: 233,9 тыс. рублей – денежные средства бюджета Краснолучского сельского поселения. Денежные средства освоены в полном объеме. Гражданам предоставлено жилое помещение общей площадью 45,6 кв. м.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского  района         			Н.Н. Савченко

- Приложение № 1

- к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2016 года

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы»

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

Ответственный исполнитель: Администрация Октябрьского района

Источник финансирования Бюджет Октябрьского района, другие источники

(бюджет Октябрьского района, другие источники)

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 1.1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 2. Подпрограмма « Стимулирование развития рынка жилья» | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 2.1. Создание условий для развития доступного рынка жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 2.2. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 3. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | 32 739,0 | 32 401,5 | Показатель по освоению денежных средств выполнен на 99,0 % по отношению к плановому в результате экономии денежных средств в сумме 337,5 тыс. рублей и позволило выполнить все обязательства по программе | 32 401,5 |
| 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 10 549,5 | 10 243,9 | Показатель по освоению денежных средств выполнен на 97,1 % по отношению к плановому в результате экономии денежных средств в сумме 305,6 тыс. рублей. Все граждане (11 семей) переселены из аварийного многоквартирного жилищного фонда, признанного грозящим обрушением | 10 243,9 |
| 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | 2 159,8 | 2 127,9 | Показатель выполнен на 98,0 % по отношению к плановому в результате экономии денежных средств в сумме 31,9 тыс. рублей в результате перераспределения денежных средств. Все семьи (3 семьи) улучшили свои жилищные условия | 2 127,9 |
| 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений | 18 860,0 | 18 860,0 | Показатели выполнены в полном объеме | 18 860,0 |
| 3.4. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | 0 | 0 | Отсутствие граждан данной категории | 0 |
| 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | 0 | 0 | Отсутствие семей данной категории | 0 |
| 3.6. Приобретение в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья и предоставление его отдельным категориям граждан | 1 169,7 | 1 169,7 | Показатель выполнен в полном объеме | 1 169,7 |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2016 года

Оценка результатов реализации муниципальной программы «Октябрьского района»

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы»

(наименование  муниципальной программы)

за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | Другие источники | Бюджет Октябрьского района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие условиям стимулирования жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в т.ч. жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | процентов | 118,3 | 103,5 | 105,7 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | 1,60 | 1,8 | 1,5 |
| 2 | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в т.ч. с учетом исполнения государственных и муниципальных обязательств | 2 120,7 | 30 618,3 | 2097,6 | 30 303,9 | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 70,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | единиц | 40 | 13 | 13 |
| 3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | 0 | 0 | 0 | 0 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | дней | 350 | 90 | 90 |
| Программа «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 0,77 | 0,331 | 0,331 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 30.12.2015 года | тыс. кв. м | 0,77 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 г., по годам реализации до 31.12.2015 года | тыс. кв. м | 0,059 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительств и участие в долевом строительстве муниципального жилья для граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | тыс. кв. м | 0 | 0,042 | 0,0456 |
| 2 | Обеспечение жильем льготной категории граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | 2 120,7 | 30 618,3 | 2 097,6 | 30 303,9 | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 25 | 26 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 9 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | семей | 18 | 21 | 23 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | семей | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | семей | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма | семей | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,43 | 0,14 | 0,1173 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 0,45 | 0,525 | 1,36 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | тыс. кв. м | 0 | 0,042 | 0,0456 |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2016 года

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Октябрьского района на 2014-2018 годы»

(наименование  муниципальной программы)

за 2016 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства».

Данная подпрограмма насчитывает 2 целевых показателя (индикаторы):

S1 = Rф1  / RП1=105,7/103,5=1,02.

S2 = Rф2  / RП2=1,5/1,8=0,83.

Вес показателей: MП  = 1 / 2=0,5.

IР= 1,02х0,5+0,83х0,5=0,925.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, в т.ч. с учетом исполнения государственных и муниципальных обязательств».

S1 = Rф1  / RП1=100/100,0=1,0.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1,0х1,0=1,0.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе».

Данная подпрограмма насчитывает 2 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=13/13=1,0;

S2 = Rф2  / RП2=90/90=1,0;

Вес показателей: MП  = 1 / 2=0,5.

IР= 1,0х0,5+1,0х0,5=1,0.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

Данная подпрограмма насчитывает 10 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=0,331/0,331=1,0;

S2 = Rф2  / RП2=0,0456/0,042=1,086;

S3 = Rф3  / RП3=11/26=0,42;

S4 = Rф4  / RП4=2/2=1,0;

S5 = Rф5  / RП5=23/21=1,095;

S6 = Rф6  / RП6=1/1=1,0;

S7 = Rф7  / RП7=0,1173/0,14=0,84;

S8 = Rф8  / RП8=1,36/0,525=2,59;

S9 = Rф9  / RП9=0,0456/0,042=1,086;

Вес показателей: MП  = 1 / 9=0,111.

IР= 1,0х0,111+1,086х0,111+ 0,42х0,111+ 1,0х0,111+ 1,095х0,111+ 1,0х0,111+ 0,84х0,111+ 2,59х0,111+ 1,086х0,111=1,12.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»:

IЭ  = 32401,5х1,12/32739,0=1,1.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

если значение показателя результативности Е равно или более 75 процентов, но менее 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е менее 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.