РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020                                    № 1426                             р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 31.12.2019 №1673

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского  района от 31.12.2019 №1673 «Об утверждении плана реализации муниципальной  программы  Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» на 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального     опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль  за  исполнением данного постановления возложить на начальника отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района Смирнова С.С.

Врио  главы Администрации

Октябрьского района                                                                       Лотарев А.В.

Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта Администрации

Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 26.10.2020 № 1426

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»

на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации |  | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Х | Х | 38 153,0 | 34 147,8 | 3 215,7 | 789,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественной территории по адре-су: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Заплавская, ул. Школьная, 1 | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., глава Администрации Бессергеневского сельского по Гудков А.М. | повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий Октябрьского района | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 16 170,4 | 14 975,7 | 1 194,7 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Благоустройство территории площади Комсомольская и прилегающей к ней территории в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 13 406,2 | 12 400,7 | 1 005,5 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Благоустройство территории по ул. Железнодорожной прилегающей к ней территории в районе ст. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 2 456,3 | 1 995,5 | 243,3 | 217,5 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовской область с. Алексеевка ул. Ленина | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 142,4 | 791,5 | 251,7 | 99,2 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Благоустройство сквера пот ул. Ленина в х. Киреевка Октябрьского района Ростовской области | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 2 437,1 | 1 984,4 | 357,9 | 94,8 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 Благоустройство сквера в х. Керчик-Савров Октябрьского района Ростовской области | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 2 540,6 | 2 000 | 162,6 | 378,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение уровня благоустройства общественных территорий | 01.01.2020 - 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Участие в областном семинаре по благоустройству | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | обмен опытом в вопросах благоустройства с представителями муниципальных образований Ростовской области | 01.10.2020 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение наполнения модуля «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | формирование общедоступных сведений о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2020 - 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие подпрограммы 1 Завершение работ по «Благоустройству общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | акты выполненных работ | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Подпрограмма 2: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Х | Х | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение качества работ при благоустройстве территорий | 01.01.2020 - 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства | 01.01.2020 - 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. Оказание практической помощи собственникам помещений в многоквартирных домах в подготовке дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий | Муниципальное учреждение «Служба Заказчика», начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 38 153,0 | 34 147,8 | 3 215,7 | 789,5 |

- И.О. Управляющего делами

- Администрации  Октябрьского района                                                                                                    А.А. Пригородова