| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.12.2023 | № 1606 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» на 2024 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1254 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль    исполнения  данного постановления возложить на начальника отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района Сухорукову С.С.

| Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Октябрьского района

## от 29.12.2023  №1606

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

на 2024 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ.1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района; - Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района; - Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; - Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; - МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению |  |  | 31.12.2024 |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  | подпрограмма 1: снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для государственных и муниципальных учреждений | Отдел образования Администрации Октябрьского района; - Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района; - Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; - Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; - МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |  | готовность к софинансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |  | 31.12.2024 |  |  | 529,0 |  |  |  | 0,0 | 529,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 2.1. Реконструкция объектов электрических сетей | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |  |  | 31.12.2024 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | КС 2.1. Количество реконструированных объектов электрических сетей | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава поселений Октябрьского района |  | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению |  |  |  | 31.12.2024 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | ОМ 2.2. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению |  |  |  | 31.12.2024 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | ОМ 2.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | сокращение сроков восстановления объектов электроснабжения |  |  |  | 31.12.2024 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | ОМ 2.4.Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | готовность к софинансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения |  |  |  | 31.12.2024 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | ОМ 2.5. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | повышение уровня освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 999 | Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ОМ 3.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | готовность к софинансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | ОМ. 3.2. Строительство и реконструкция объектов газоснабжения | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | КС 3.2. Исполнение мероприятий по финансированию выполненных работ по строительству объектов газоснабжения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | готовность к софинансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | 579,0 |  | 0,0 |  | 529,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района; |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | - Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района; |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | 529,0 |  | 0,0 |  | 529,0 |  |  | 0,0 |  |  |

### Управляющий делами

### Администрации  Октябрьского района                                                                                                    А.А. Пригородова