##### Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020                                     № 1057                               р.п.  Каменоломни

| Об утверждении паспорта проекта «Электронный муниципалитет» и состава рабочей группы по реализации данного проекта |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской                     Федерации», постановлением Администрации Октябрьского района                             от 27.03.2020 №401 «О создании Координационного Совета по внедрению на территории Октябрьского района проекта «Эффективный муниципалитет»,                 с целью обеспечения эффективного муниципального управления, а также              внедрения на территории Октябрьского района проекта «Эффективный                       муниципалитет», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить паспорт проекта «Электронный муниципалитет» согласно приложению № 1.

- Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Электронный муниципалитет» согласно приложению № 2.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на          управляющего делами Администрации Октябрьского района Савченко Н.Н.

| Глава Администрации Октябрьского района | Л.В. Овчиева |
| --- | --- |

Постановление вносит

заведующий сектором по

документообороту

Администрации Октябрьского района

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 05.08.2020 № 1057

# Паспорт проекта

# «Электронный муниципалитет Октябрьского района»

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчики процесса: Администрация Октябрьского района |  |  | Проблемы: |
| Периметр проекта: Администрация Октябрьского района, расположенная по адресу: р.п. Каменоломни, пер. Советский,10 |  |  | - Длительная процедура процесса регистрации нормативно-правовых актов Администрации Октябрьского района (с момента подписания проекта документа в системе «Дело» до момента предоставления оригинала с проектом на подпись в бумажном виде) |
| Границы проекта: |  |  |  |
| Владелец процесса: заведующий сектором по документообороту Администрации Октябрьского района Пригородова А.А. |  |  |  |
| Руководитель проекта: управляющий делами Администрации Октябрьского района Савченко Н.Н. |  |  |  |
| Команда проекта: заведующий сектором по документообороту Администрации Октябрьского района Пригородова А.А. специалист второй категории по организации воинского учета, бронирования ГПЗ и делопроизводству Администрации Октябрьского района Ковалева С.В. старший инспектор по делопроизводству сектора по документообороту Администрации Октябрьского района Плужникова Е.В., старший инспектор по делопроизводству Дальченко Е.М. |  |  |  |
|  |  |  | Риски: |
|  |  |  | - Несоблюдение сроков регистрации |
| 3. Цели и предполагаемый эффект от реализации проекта |  |  |  |
| Цель проекта: Совершенствование процесса подготовки и принятия правовых актов Администрации Октябрьского района |  |  |  |
| Показатель | Текущее значение (на 01.01.2020) | Целевое значение |  |
| Оптимизация процесса регистрации нормативно-правовых актов (с момента подписания проекта документа в системе «Дело» до момента предоставления оригинала с проектом на подпись в бумажном виде) | до 14 календарных дней | 1 рабочий день после подписания проекта в системе «Дело» | - Предполагаемая дата начала реализации проекта 01 августа 2020 года |
| Сокращение сроков обработки входящей и исходящей корреспонденции | до 3 рабочих дней | в день поступления документа на регистрацию |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района    				Н.Н. Савченко

Приложение № 2 к постановлению Администрации Октябрьского района от 05.08.2020 № 1057

Состав рабочей группы

по реализации проекта «Электронный муниципалитет Октябрьского района»

| Савченко Наталья Николаевна | - управляющий делами Администрации Октябрьского района, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Дальченко Елена Михайловна | -старший инспектор по делопроизводству Администрации Октябрьского района |
| Ковалева Светлана Владимировна | -специалист второй категории по организации воинского учета, бронирования ГПЗ и делопроизводству Администрации Октябрьского района |
| Мурашко Галина Владимировна | - начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района |
| Плужникова Елена Владимировна | -старший инспектор по делопроизводству сектора по документообороту Администрации Октябрьского района |
| Пригородова Анастасия Алексеевна | -заведующий сектором по документообороту Администрации Октябрьского района |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                 Н.Н. Савченко