РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                          	                № 375                       р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в по-становление Администрации Октябрьского района от 31.12.2019 №1675 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 31.12.2019 № 1675 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» на 2020 год,  изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль  за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы  Администрации Октябрьского района Мартюк Н.В.

Главы Администрации

Октябрьского района                                                                             Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта Администрации

Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 30.12.2020    № 375

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

на 2020 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Отдел образования Администрации Октябрьского района; - Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района; - Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; - Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района; - Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"; - Муниципальное учреждение Служба "Заказчика | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 31.12.2020 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для государственных и муниципальных учреждений | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 31.12.2020 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Реконструкция объектов электрических сетей | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., глава поселений Октябрьского района | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению | 31.12.2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0,0 |
| 4 | Контрольное событие 2.1. Количество реконструированных объектов электрических сетей | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., глава поселений Октябрьского района | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению | 31.12.2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления электрических сетей) | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., главы поселений Октябрьского района | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению, сокращение сроков воостановления | 31.12.2021 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главы администраций поселений, Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., | готовность к софинансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 31.12.2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0,0 |
| 7 | Контрольное событие 2.3. Исполнение мероприятий по финансированию выполненных работ по разработке ПСД. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., | готовность к софинансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 31.12.2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главы администраций поселений, Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение уровня освещенности | 31.12.2020 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |  | 0,0 |
| 8 | Контрольное событие 2.3. Исполнение мероприятий по финансированию выполненных работ по строительству и реконструкции электрических сетей. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., | готовность к софинансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 31.12.2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.5. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Главы администраций поселений, Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С.. | сокращение сроков восстановления электрических сетей | 31.12.2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 3.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | готовность к софинансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения | 31.12.2020 | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.2. Строительство и реконструкция объектов газоснабжения | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению | 31.12.2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | Х |
| 12 | Контрольное событие 3.2. Исполнение мероприятий по финансированию выполненных работ по строительству объектов газоснабжения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., | готовность к софинансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения | 31.12.2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |

- Управляющий делами

- Администрации  Октябрьского района                                                                                                    Н.Н. Савченко