РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2012                                         №127                              р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление

Администрации  Октябрьского  района

от 10.11.2011 №804 « Об  утверждении

программы  « Модернизация  объектов

коммунальной    инфраструктуры    на

2011-2014 годы Октябрьского района»

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г №512», руководствуясь ч.8 ст.51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 10.11.2011 №804. Об  утверждении долгосрочной целевой программы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы Октябрьского района»:

1.1. Внести изменение в паспорт долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы Октябрьского района» (согласно приложению №1).

1.2. Изложить приложение №2 постановления Администрации Октябрьского района от 10.11.2011№804 в новой  редакции (согласно приложению  №2).

2. Рекомендовать Главам поселений Октябрьского района привести свои программы по модернизации объектов коммунальной  инфраструктуры  в соответствие с настоящим постановлением.

3.  Контроль за  выполнением   данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  И.Ю.Зюзина.

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

И.О. Главы

Октябрьского района                                                                           И.Ю.Зюзин

приложение №1 к постановлению

Администрации Октябрьского района                                                                                                                                                                                                                         от 26 .03.2012   №  127

Изменение в паспорт долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов  коммунальной инфраструктуры на 2011-2014годы».

1. Графы  «Состав, объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции.

| Состав программы | Приложение №1 «долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы" в Октябрьском районе Ростовской области. |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: -в 2011 – 2014 годах – 87558,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета– 73206,8 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 14352,0 тыс. рублей; -в 2011 г. – 12604,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета–8821,30тыс. рублей; средства местных бюджетов –3783,2 тыс. рублей -в 2012 г. – 21155,4тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета- 18172,4 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 2983,0 тыс. рублей -в 2013 г. – 28383,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета-24381,6 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 4002,3 тыс. рублей -в 2014 г. – 25415,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета-21831,5 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 3583,5 тыс. рублей |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                       Н.Н.Савченко

Приложение №2 к постановлению

Администрации Октябрьского района

от  26.03.2012   № 127

Перечень объектов по строительству, реконструкции

Объектов водоснабжения

долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы» в Октябрьском районе

Ростовской области.

| № п/п | Наименование объектов |  |  | Стоимость строительства в базисных ценах.(тыс.руб.) | Стоимость, тыс руб. | Примечание (дата ,№ экспертизы) | Год реализации в программе | Финансирование из областного бюджета тыс.руб. | Финансирование из местного бюджета тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Строительство и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция распределительного водопровода по ул.Мокроусова,ул.Железнодорожная п.Каменоломни |  |  |  | 8 620,40 | 15.04.2008г. №61-1-5-0239-08(переходящий объект с 2008г.) | 2011 | 7 327,30 | 1 293,1 (15%) |
| 1.2. | Строительство подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  | 1 757,70 | 30.12.2008г. №61-1-5-5350-08 | 2011 | 1 494,00 | 263,70 (15%) |
| 1.3. | Строительство подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  | 4 656,6 | 30.12.2008г. №61-1-5-5350-08 | 2012 | 4 000,0 | 656,6 (14,1%) |
| 1.4. | Строительство подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  | 22563,00 | 28.07.2008г. №61-1-5-2279-08 | 2013 | 19 381,60 | 3 181,4 (14.1%) |
| 1.5. | Строительство подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  | 19594,30 | 28.07.2008г. №61-1-5-2279-08 | 2014 | 16 831,50 | 2 762,8 (14.1%) |
| 1.6 | Реконструкция котельной п. Казачьи Лагери Персиановского сельского поселения Октябрьского района |  |  |  | 9516,9 | 4.12.2009г. №61-1-53603-09 | 2012 | 8175,0 | 1341,9(14.1) |
| Итого: |  |  |  |  | 66 708,9 |  |  | 57 209,4 | 9 499,5 |
| 2.Капитальный ремонт муниципальных объектов ВКХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения ул.Кривошлыкова п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области. |  |  |  | 1066,3 | № 61-1-3-0868-08 от 01.07.2008г. | 2013 | 916,0 | 150,4 (14,1%) |
| 2.2. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения ул.Кленовая п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области. |  |  |  | 1392,00 | № 61-1-3-0867-08 от 01.07.2008г. | 2013 | 1 195,7 | 196,3 (14,1%) |
| 2.3. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения ул.Кадамовская п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области. |  |  |  | 1464,6 | № 61-1-3-0869-08 от 01.07.2008г. | 2014 | 1 258,1 | 206,5 (14,1%) |
| 2.4. | Капитальный ремонт сети водоснабжения по ул.Школьная от распределительного колодца по ул.Гагарина до распределительного колодца по ул.Мичурина в п.Персиановский Октябрьского района,Ростовской области |  |  |  | 1352,90 | 29.08.2008г. №61-1-5-1929-08 | 2013 | 1 162,10 | 190,80 (14,1%) |
| 2.5. | Выборочный капиальный ремонт ограждения и помещения охраны и машинистов водонасосной станции п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области |  |  |  | 2009,60 | 31.03.2008г. №61-1-6-0359-08 | 2013 | 1 726,20 | 283,40 (14,1%) |
| 2.6. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Новокадамово Октябрьского района Ростовской области |  |  |  | 4356,1 | Документы в "Главгосэкспертизе" | 2014 | 3 741,9 | 614,2 (14,1%) |
| 2.7. | Текущий ремонт водовода от НЗСП п.Персиановский-участок от ул.Южная до здания ВНС ул.Кривошлыкова п.Персиановский Октябрьского района |  |  |  | 1800,0 |  | 2011 | 0,0 | 1800,0 |
| 2.8. | Приобретение АДС 100 кВт на ВНС п.Персиановский |  |  |  | 426,4 |  | 2011 | 0,0 | 426,4 |
| Итого: |  |  |  |  | 13 868,0 |  |  | 10 000,0 | 3 868,0 |

| 3.Строительство,реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения в Октябрьском районе. Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Октябрьский район. Разработка проектно-сметной документации для строительства электрических сетей наружного освещения в х. Яново-Грушевский |  | 3489,4 |  | 2012 | 2997,4 | 492,0 (14,1%) |
| 3.2 | Реконструкция и расширение существующих очистных сооружений п. Казачьи Лагери (Персиановского сельского поселения) Внесение изменений в проектную документацию . |  | 3492,4 |  | 2012 | 3000,0 | 492,4 |
| Всего по Октябрьскому району |  |  | 87 558,8 |  |  | 73 206,8 | 14 352,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 год |  |  | 12 604,5 |  |  | 8 821,3 | 3 783,2 |
| 2012 год |  |  | 21 155,4 |  |  | 18 172,4 | 2 983,0 |
| 2013 год |  |  | 28 383,9 |  |  | 24 381,6 | 4 002,3 |
| 2014 год |  |  | 25 415,0 |  |  | 21 831,5 | 3 583,5 |

| Управляющий делами Администрации района |  |  | Н.Н.Савченко |
| --- | --- | --- | --- |