РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019                                 	      №840                                 р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 28.12.2018    № 1849

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 28.12.2018 № 1849 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» на 2019 год», изложив приложение  к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением данного постановления возложить на начальника отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района Сухорукову С.С.

И.О. Главы Администрации

Октябрьского района                                                                                   А.В. Лотарев

Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта Администрации

Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от  28.06.2019 №840

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»

на 2019 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 31.12.2019 | 55 454,0 | 52 185,2 | 84,8 |  |  |  | 3 184,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовская область Октябрьский район п. Казачьи Лагери ул. 60 лет Победы 10. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., глава Администрации Персиановского сельского поселения Бутенко А.В. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 31.12.2019 | 32 868,9 | 29 970,2 | 48,7 |  |  |  | 2 850,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Благоустройство территории площади Комсомольская и прилегающей к ней территории в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 31.12.2019 | 22 585,1 | 22 215,0 | 36,1 |  |  |  | 334,0 |  |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 1.1 Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | акты выполненных работ | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | повышение уровня благоустройства общественных территорий | 31.12.2019 | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 1.2 Завершение работ по разработке дизайн-проектов | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | акты выполненных работ | 31.12.2019 | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Участие в региональном конкурсе «Лучший дизайн-проект благоустройства общественной территории» | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | повышение уровня знаний в вопросе благоустройства территорий | 01.11.2019 | Финансирование мероприятия не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 1.3 предоставление заявок на областной конкурс муниципальными образованиями Октябрьского района | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | диплом участника конкурса | 01.11.2019 | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
| - 4. | Основное мероприятие 1.4. Участие в областном семинаре по благоустройству | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | обмен опытом в вопросах благоустройства с представителями муниципальных образований Ростовской области | 01.10.2019 | Финансирование мероприятия не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 1.4 участие в областном семинаре муниципальных образований Октябрьского района | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | повышение уровня благоустройства | 01.10.2019 | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение наполнения модуля «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | Формирование общедоступных сведений о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» | 31.12.2019 | Финансирование мероприятия не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 1.5 внесение сведений в модуль «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | Повышение уровня информированности населения | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
| Подпрограмма 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | Основное мероприятие 2.1. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | повышение качества работ при благоустройстве территорий | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 2.1 участие специалистов ЖКХ в обучающих семинарах в сфере благоустройства | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | диплом участника семинара | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 2.2 участие не менее 100 жителей в семинрах | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Оказание практической помощи собственникам помещений в многоквартирных домах в подготовке дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства | 31.12.2019 |  | Финансирование мероприятия не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 2.3 Разработка качественных дизайн-проектов | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | повышение открытости сферы благоустройства | 31.12.2019 | Х | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |
|  | Основное мероприятие 2.4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 31.12.2019 | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |
|  | Контрольное событие государственной программы 2.4 Завершение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в полном объеме | Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | акты выполненных работ | 31.12.2019 | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 55 454,0 | 52 185,2 |  |  | 84,8 |  |  |  | 3 184,0 |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухоркова С.С. | Х | Х | 55 454,0 | 52 185,2 |  |  | 84,8 |  |  |  | 3 184,0 |
|  | Соисполнитель 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |
|  | Соисполнитель 2 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |
|  | Участник 1 | главы администраций поселений Октябрьского района: Симисенко М.С., Бутенко А.В. | Х | Х | 55 454,0 | 52 185,2 |  |  | 84,8 |  |  |  | 3 184,0 |
|  | Участник 2 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |

- И.О. Управляющего делами

- Администрации  Октябрьского района                                                                                                    О.Ю. Шаповалова