РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2014                                   №112                              р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета по реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района Ростовской области на 2010-2014г.г.» по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 804 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской Области от 27.11.2009г. №626», постановлением от 09.06.2012г. №301 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от  16.01.2012г. №17 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочно целевых программ Октябрьского района»», согласно Решению собрания депутатов от 21.12.2012г. №152   «О бюджете Октябрьского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в редакции Решения собрания депутатов от 18.11.2013г. №199 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2012 г. №152 «О бюджете Октябрьского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования "Октябрьский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации районной  долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района Ростовской области на 2010-2014г.г.», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 16.09.2010г. №610 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района Ростовской области на 2010-2014г.г.» по результатам за 2013 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  Басакевича С.В.

Глава

Октябрьского района                                                    Е.П. Луганцев

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от17.02.2014г. № 112

Отчет

по реализации районной  долгосрочной целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

Октябрьского района Ростовской области на 2010-2014г.г.»

по результатам за 2013 год

- Основные результаты

По районной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района Ростовской области на 2010-2014г.г.» (далее – Программа) в 2013 году было выделено      94 829,92 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 61 150,4 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   29 679,52 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы  83 156,09635 тыс. рублей, что составляет 87,6 % процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 57 758,08158 тыс. рублей (94,4%);

консолидированного бюджета района – 25 398,01575 тыс. рублей (85,5%).

Разница в планируемых и достигнутых показателях возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам и кредиторской задолжности.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2013 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Меры по реализации Программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджетов района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2013 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области модернизации коммунальной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует

повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на

автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения.

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы в 2013 году привела к достижению следующих результатов:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, местного значения, на которых выполнен ремонт и капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 5,15 км и это позволило решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги;

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 72,2 процента от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Октябрьского района, а так же обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 27,8 %.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог  местного значения – 100 %.

- Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с Постановлением Администрации Октябрьского района №825 от 30.09.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», приказом Министерства транспорта Ростовской области от 03.02.2014 №14 «Об утверждении перечня объектов разработки проектной документации и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году»,  приказом Министерства транспорта Ростовской области от 26.02.2014 №40 «О внесении изменений в приказ министерства транспорта Ростовской области от 03.02.2014г. №14»  объем ассигнований на 2014 год составляет 58 562,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 44 278,0 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета района –  14 284,0 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации района                                                                  Н.Н. Савченко

Приложение №1 к отчету по реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района Ростовской области на 2010-2014 гг.» по результатам 2013 года

ОТЧЕТ

о  финансировании и освоении проводимых мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района Ростовской области на 2010-2014 гг.» за 2013 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 94829,92 |  | 65150,4 | 29679,52 |  | 94829,92 |  | 65150,4 | 29679,52 |  | 83156,09635 |  | 57758,08158 | 25398,01575 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт «Подъезд от а/д г.Шахты – ст.Раз-дорская – а/д «г.Шахты – г.Цим-лянск» к х.Новощербаков» протяженностью 1,7 км | 10401,638 |  | 9527,9 | 873,738 |  | 10401,638 |  | 9527,9 | 873,738 |  | 10 120,68204 |  | 9270,54364 | 850,13840 |  | 280,95596 экономия в ходе выполнения работ |
| 2 | Автодорога по ул.Сво-бодная в х.Новощербаков Мокрологского с/п протяженностью 0,9 км | 5626,202 |  | 5153,60 | 472,602 |  | 5626,202 |  | 5153,60 | 472,602 |  | 5626,201 |  | 5153,6 | 472,6018 |  | 0,001-экономия в ходе выполнения работ |
| 3 | Разработка проектной документации на строительство дороги к детскому саду по ул.Советская, 169в, в ст. Красю-ковская | 1071,616 |  | 981,6 | 90,016 |  | 1071,616 |  | 981,6 | 90,016 |  | 75,6 |  |  | 75,6 |  | 824,4- кредиторская задолжность за счет областных средств, 171,616 тыс.руб. экономия в ходе выполнения работ |
| 4 | Разработка проектной документации на строительство дороги к детскому саду по ул.Кирпичная, 2а, в ст. Кривянская | 890,066 |  | 815,3 | 74,766 |  | 890,066 |  | 815,3 | 74,766 |  | 74,760 |  | 0 | 74,760 |  | 815,240- кредиторская задолжность за счет областных средств, 0,066 экономия в ходе выполнения работ |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на ка-питальный ремонт ав-тодороги по ул.Боль-шая и ул.Сухаревка в Кри-вянском сельском поселении | 970,0 |  | 0 | 970,0 |  | 970,0 |  | 0 | 970,0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 970,0-неисполнение подрядчиком ООО «Автодоринжиниринг» г.Азов обязательств по контракту |
| 6 | Разработка проектной документации на реконструкцию авто-мобильной дороги об-щего поль-зования местного значения «Подъезд от а/д «г.Шахты – г.Цимлянск» п.Мок-рый Кер-чик» к х.Ни-колаевка | 3500,0 |  | 3206,0 | 294,0 |  | 3500,0 |  | 3206,0 | 294,0 |  | 2240,0 |  | 2051,840 | 188,160 |  | 1260,0-экономия по результатам торгов |
| 7 | Разработка проектной документации на реконструкцию авто-мобильной дороги об-щего поль-зования местного значения «Подъезд от а/д «г.Шахты – х. Керчик-Савров» к х.Степной» | 3000,0 |  | 2748,0 | 252,0 |  | 3000,0 |  | 2748,0 | 252,0 |  | 1690,0 |  | 1548,040 | 141,96 |  | 1310,0 экономия по результатам торгов |
| 8 | Изготовление проект-но-сметной документации на строительство дороги с твердым покрытием в х.Керчик-Савров по ул.Буденого протя-женностью 472 м (0,5 км.) | 980,0 |  | 0 | 980,0 |  | 980,0 |  | 0 | 980,0 |  | 980,0 |  | 0 | 980,0 |  |  |
| 9 | Ремонт внутрипоселковой ав-тодороги по ул.40 лет Победы в х.Керчик Савров, Ок тябрьского района, Ростовской области | 1792,0 |  | 0 | 1792,0 |  | 1792,0 |  | 0 | 1792,0 |  | 1791,99017 |  | 1791,0 | 0,99017 |  | 0,00983 экономия в ходе выполнения работ |
| 10 | Разработка проектной документации на строительство а/д от х.Миллеров – до сл.Кра-сюковская | 2545,703 |  | 2331,85 | 213,853 |  | 2545,703 |  | 2331,85 | 213,853 |  | 2545,703 |  | 2331,85 | 213,853 |  |  |
| 11 | Реконструкция авто-мобильной дороги об-щего поль-зования местного значения «Подъезд от а/д «г.Шахты – г.Цимлянск» к п.Мок-рый Лог | 12687,445 |  | 11621,7 | 1065,745 |  | 12687,445 |  | 11621,7 | 1065,745 |  | 10046,316 |  | 9202,425 | 843,891 |  | 2641,129- экономия по результатам проведенных торгов |
| 12 | Капитальный ремонт внутриквартальных проездов и благоуст-ройство микрорайона жилых домов №№ 6,7,8,9,10,11,12 по ул.Шоссейная в ст.За-плавская | 3822,59 |  | 3501,5 | 321,09 |  | 3822,59 |  | 3501,5 | 321,09 |  | 3822,501 |  | 3501,411 | 321,09 |  | 0,089-экономия по результатам проведенных торгов |
| 13 | Ремонт покрытия дороги, площадок для отдыха и тротуара по ул.Ми-чурина, №9 в п.Перси-ановский Октябрьского района Ростовской области | 946,4 |  | 0 | 946,4 |  | 946,4 |  | 0 | 946,4 |  | 946,4 |  | 0 | 946,4 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт по объекту: "Благоустройство дво-ровой тер-ритории жилого до-ма №7 по ул.Тран-спортная в п.Новозарянский" | 501,528 |  | 459,4 | 42,128 |  | 501,528 |  | 459,4 | 42,128 |  | 501,431 |  | 459,31080 | 42,12020 |  | 0,097- экономия по результатам проведенных торгов |
| 15 | Разработка проектной документации на строительство а/ д от п.Новоперсиановка – до сл.Красюковская | 2545,703 |  | 2331,85 | 213,853 |  | 2545,703 |  | 2331,85 | 213,853 |  | 71,25360 |  | 0 | 71,25360 |  | 776,996 – кредиторская задолжность за счет областных средств 1697,4594- переходящий объект, срок выполнения работ по контракту в 2014г. |
| 16 | Подъезд от а/д "г.Но-вочеркасск - п.Каме-ноломни" к п.Верхнегрушевский" | 5074,5 |  | 0 | 5074,5 |  | 5074,5 |  | 0 | 5074,5 |  | 5074,43654 |  | 0 | 5074,436 |  | 0,06346-экономия в ходе выполнения работ |
| 17 | Капитальный ремонт подъездов к дому, благоустройство дво-ровой тер-ритории жилого до-ма по ул.Мичурина, 1б, пос.Персиановский | 1958,624 |  | 1794,1 | 164,524 |  | 1958,624 |  | 1794,1 | 164,524 |  | 1935,306 |  | 1772,74 | 162,566 |  | 23,318- экономия по резуль-татам про-веденных торгов |
| 18 | Капитальный ремонт подъездов в дому, благоустройство дворовой территории жилого дома по пер.Новый, 2, пос.Пер-сиановский | 768,231 |  | 703,7 | 64,531 |  | 768,231 |  | 703,7 | 64,531 |  | 768,140 |  | 703,616 | 64,524 |  | 0,091- экономия в ходе выполнения работ |
| 19 | Капитальный ремонт подъездов к дому, благоустройство дво-ровой тер-ритории жилого дома по ул.Московской, 24, пос.Персиановский | 756,332 |  | 692,8 | 63,532 |  | 756,332 |  | 692,8 | 63,532 |  | 756,321 |  | 692,789 | 63,532 |  | 0,011 экономия в ходе выполнения работ |
| 20 | Капитальный ремонт подъездов к дому, благоустройство дворовой территории жилого дома по пер.Новый, 1, пос.Пер-сиановский | 882,096 |  | 808,0 | 74,096 |  | 882,096 |  | 808,0 | 74,096 |  | 882,080 |  | 807,985 | 74,095 |  | 0,016 экономия в ходе выполнения работ |
| 21 | Капитальный ремонт подъездов к дому, благоустройство дво-ровой тер-ритории жилого до-ма по ул.Московская, 26, пос.Персиановский | 1276,746 |  | 1169,5 | 107,246 |  | 1276,746 |  | 1169,5 | 107,246 |  | 1276,739 |  | 1169,493 | 107,246 |  | 0,007 экономия в ходе выполнения работ |
| 22 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул.Ком-сомольская (от ул.Крупской в южном направлении до ПК-3430 км.) п.Каменоломни Ок-тябрьского района Ростовской области | 3000,0 |  | 0 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 0 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 0 | 3000,0 |  |  |
| 23 | Изготовление проект-но-сметной документации капи-тальный ремонт ав-тодороги ул.Победы Революции х.Ильичевка Алексе-евского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 1050,0 |  | 0 | 1050,0 |  | 1050,0 |  | 0 | 1050,0 |  | 1050,0 |  | 0 | 1050,0 |  |  |
| 24 | Изготовление проектно-сметной доку-ментации объекту: "Капитальный ремонт с твердым покрытием по ул.Алек-сеева в с. Алексеевка Алексеевского сельс-кого посе-ления Ок-тябрьского района Ростовской области" | 900,0 |  | 0 | 900,0 |  | 900,0 |  | 0 | 900,0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 900,0-переходящий объект, срок выполнения работ по контракту 15.01.14г. |
| 25 | Подъезд к строящемуся МБДОУ в х.Кире-евка по ул.Набережная 36 до примыкания к участку дороги в районе действующего детс-кого сада ул.Комсомольской и примыкания к улице Буденного | 1884,0 |  | 0 | 1884,0 |  | 1884,0 |  | 0 | 1884,0 |  | 1884,0 |  | 0 | 1884,0 |  |  |
| 26 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жи-лых домов № 2а по пер. Север-ный и № 5 по пер. Шоссейный в п.Каме-ноломни, Октябрьского района | 644,1 |  | 590,0 | 54,1 |  | 644,1 |  | 590,0 | 54,1 |  | 644,03 |  | 589,93214 | 54,09858 |  | 0,06928 экономия в ходе выполнения работ |
| 27 | Ремонт дорог в п.Каменоломни | 4675,0 |  | 0 | 4675,0 |  | 4675,0 |  | 0 | 4675,0 |  | 4674,9 |  | 0 | 4674,9 |  | 0,1-экономия в ходе выполнения работ |
| 28 | Содержа-ние межпо-селковых дорог | 13547,9 |  | 9582,1 | 3965,8 |  | 13547,9 |  | 9582,1 | 3965,8 |  | 13547,9 |  | 9582,1 | 3965,8 |  |  |
| 29 | Содержа-ние по внутрипо-селковым дорогам (поселения) | 7131,5 |  | 7131,5 | 0 |  | 7131,5 |  | 7131,5 | 0 |  | 7129,406 |  | 7129,406 | 0 |  |  |
| 29.1 | Алексеевское (с) поселение | 404,4 |  | 404,4 | 0 |  | 404,4 |  | 404,4 | 0 |  | 404,4 |  | 404,4 | 0 |  |  |
| 29.2 | Артемовское (с) поселение | 343,1 |  | 343,1 | 0 |  | 343,1 |  | 343,1 | 0 |  | 343,1 |  | 343,1 | 0 |  |  |
| 29.3 | Бессергеневское (с) поселение | 291,1 |  | 291,1 | 0 |  | 291,1 |  | 291,1 | 0 |  | 291,1 |  | 291,1 | 0 |  |  |
| 29.4 | Каменоломненское (г) поселение | 2122,7 |  | 2122,7 | 0 |  | 2122,7 |  | 2122,7 | 0 |  | 2122,7 |  | 2122,7 | 0 |  |  |
| 29.5 | Керчикское сельское поселение | 131,3 |  | 131,3 | 0 |  | 131,3 |  | 131,3 | 0 |  | 131,246 |  | 131,246 | 0 |  | 0,054-экономия в ходе выполнения работ |
| 29.6 | Коммунарское (с) поселение | 561,8 |  | 561,8 | 0 |  | 561,8 |  | 561,8 | 0 |  | 561,8 |  | 561,8 | 0 |  |  |
| 29.7 | Краснокутское (с) поселение | 355,0 |  | 355,0 | 0 |  | 355,0 |  | 355,0 | 0 |  | 355,0 |  | 355,0 | 0 |  |  |
| 29.8 | Краснолучское (с) поселение | 246,6 |  | 246,6 | 0 |  | 246,6 |  | 246,6 | 0 |  | 246,6 |  | 246,6 | 0 |  |  |
| 29.9 | Красюковское (с) поселение | 428,3 |  | 428,3 | 0 |  | 428,3 |  | 428,3 | 0 |  | 428,3 |  | 428,3 | 0 |  |  |
| 29.10 | Кривянское сельское поселение | 773,2 |  | 773,2 | 0 |  | 773,2 |  | 773,2 | 0 |  | 773,2 |  | 773,2 | 0 |  |  |
| 29.11 | Мокрологское (с) поселение | 349,2 |  | 349,2 | 0 |  | 349,2 |  | 349,2 | 0 |  | 347,16 |  | 347,16 | 0 |  | 2,04-экономия в ходе выполнения работ |
| 29.12 | Персиановское (с) поселение | 1124,8 |  | 1124,8 | 0 |  | 1124,8 |  | 1124,8 | 0 |  | 1124,8 |  | 1124,8 | 0 |  |  |

Приложение №2 к отчету по реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района Ростовской области на 2010-2014 гг.» по результатам 2013 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации программы «Развитие сети автомобильных дорог

общего пользования в Октябрьском районе на 2010 – 2014 годы» за отчетный 2013 финансовый  год. и за весь период реализации 2010-2013 гг.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица изме-рения | Ожидаемое значение целевых показателей предусмотренные программой |  |  |  | Фактические достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 Год реализации программы | 2011 Год реализации программы | 2012 Год реализации программы | 2013 Год реализации программы | 2010 Год реализации программы | Отклонение от планового показателя (+,-) | 2011 Год реализации программы | Отклонение от планового показателя (+,-) | 2012 Год реализации программы | Отклонение от планового показателя (+,-) | 2013 Год реализации программы | Отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов |  | 35,6 | 30,0 | 27,8 |  | 0 | 35,6 | 0 | 30,0 | 0 | 27,8 | 0 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |