РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018                                          № 430                          р.п. Каменоломни

Об  утверждении   отчета о реализации  муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы» по результатам 2017 года

- В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»,   статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 815, по результатам 2017 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Лотарева А.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                 	 Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  19.03.2018 №  430

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы» по результатам 2017 года

По муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы» (далее - Программа) в 2017 году было предусмотрено 19 281,7 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 2 568,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 16 486,9 тыс. рублей;

консолидированного бюджета Октябрьского района – 226,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации 19 281,4 тыс. рублей, что составляет 100,0 % процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 2 568,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 16 486,7 тыс. рублей;

консолидированного бюджета Октябрьского района – 226,3 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2017 году указан в приложении №1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы.

Основными целями Программы являются: обеспечение населения Октябрьского района доступным жильем, а также создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:

-   обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

-  развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения (жилье эконом класса), включая жилье, предоставляемое по договорам социального найма;

- развитие производственной базы для жилищного строительства (промышленность строительных материалов) Октябрьского района с выходом на максимальную обеспеченность строительными материалами на внутреннем рынке и формирование конкурентных преимуществ для продвижения продукции стройиндустрии района на внешние рынки;

- снижение административных барьеров в строительстве;

- обеспечение информационной открытости мер, принимаемых государством, в целях стимулирования развития жилищного строительства;

- обеспечение жильем льготных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных, заемных средств, а также социальных выплат и субсидий на приобретение жилья;

- уменьшение отношения средней цены 1 кв. м общей площади на первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым доходам населения при обеспечении земельного участка инженерной инфраструктурой;

- увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, в расчете на душу населения, при условии обеспечения их инженерной инфраструктурой;

-  переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- содействие гражданам, переселяемым из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого.

Информация о завершенных в течение года мероприятиях Программы, подлежащих финансированию

Подпрограмма  «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»:

1.1. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе:

За отчетный период 3 молодыми семьями были приобретены жилые помещения общей площадью 256,7 кв. м  и привлечены на эти цели денежные средства в сумме 3016,4 тыс. рублей, из них: консолидированный бюджет Октябрьского района – 226,3 тыс. рублей, областного – 1 534,5 тыс. рублей, федерального – 1 255,6 тыс. рублей.

- 1.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений:

В 2017 году муниципальному образованию «Октябрьский район» на обеспечение  жильём 19 детей-сирот  были предусмотрены денежные средства в сумме 16 265,0 тыс. рублей, из них: из областного бюджета на общую сумму 14 952,2 тыс. рублей, из федерального – 1 312,8 тыс. рублей. Деньги освоены в полном объеме, дети-сироты в декабре отчетного года получили по договору найма жилые помещения специализированного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район».

Управляющий делами

Администрации Октябрьского  района         			Н.Н. Савченко

- Приложение № 1

- к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и

- комфортным жильем населения Октябрьского района»

- по результатам 2017 года

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы»

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

Ответственный исполнитель: Администрация Октябрьского района

Источник финансирования Бюджет Октябрьского района, другие источники

(бюджет Октябрьского района, другие источники)

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 1.1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 2. Подпрограмма « Стимулирование развития рынка жилья» | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 2.1. Создание условий для развития доступного рынка жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 2.2. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 0 | 0 | Показатели выполнены в полном объеме | 0 |
| 3. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | 19 281,7 | 19 281,4 | Показатели выполнены в полном объеме | 19 281,4 |
| 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 0 | 0 | Переселение граждан не осуществлялось | 0 |
| 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | 3 016,6 | 3 016,4 | Показатель выполнен в полном объеме: 3 семьями приобретены жилые помещения общей площадь 256,7 кв.м | 3 016,4 |
| 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений | 16 265,1 | 16 265,0 | Показатели выполнены в полном объеме: приобретено 19 жилых помещений общей площадью 519,0 кв. м | 16 265,0 |
| 3.4. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | 0 | 0 | Отсутствие граждан данной категории | 0 |
| 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | 0 | 0 | Отсутствие семей данной категории | 0 |
| 3.6. Приобретение в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья и предоставление его отдельным категориям граждан | 0 | 0 | Отсутствие граждан данной категории | 0 |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и

- комфортным жильем населения Октябрьского района»

- по результатам 2017 года

Оценка результатов реализации муниципальной программы «Октябрьского района»

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы»

(наименование  муниципальной программы)

за 2017 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | Другие источники | Бюджет Октябрьского района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие условиям стимулирования жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в т.ч. жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | процентов | 118,3 | 101,2 | 102,5 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | 1,60 | 1,5 | 1,52 |
| 2 | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в т.ч. с учетом исполнения государственных и муниципальных обязательств | 226,3 | 19 055,4 | 226,3 | 19 055,1 | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 70,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | единиц | 40 | 12 | 12 |
| 3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | 0 | 0 | 0 | 0 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | дней | 350 | 75 | 75 |
| Программа «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 30.12.2015 года | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 г., по годам реализации до 31.12.2015 года | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительств и участие в долевом строительстве муниципального жилья для граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение жильем льготной категории граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | 226,3 | 19 055,4 | 226,3 | 19 055,1 | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 9 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | семей | 18 | 19 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | семей | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | семей | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма | семей | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,43 | 0,257 | 0,257 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 0,45 | 0,519 | 0,519 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2017 года

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Октябрьского района на 2014-2018 годы»

(наименование  муниципальной программы)

за 2017 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства».

Данная подпрограмма насчитывает 2 целевых показателя (индикаторы):

S1 = Rф1  / RП1=101,2/102,5=0,99.

S2 = Rф2  / RП2=1,5/1,52=0,97.

Вес показателей: MП  = 1 / 2=0,5.

IР= 0,99х0,5+0,97х0,5=0,98.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, в т.ч. с учетом исполнения государственных и муниципальных обязательств».

S1 = Rф1  / RП1=100/100,0=1,0.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1,0х1,0=1,0.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе».

Данная подпрограмма насчитывает 2 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=12/12=1,0;

S2 = Rф2  / RП2=75/75=1,0;

Вес показателей: MП  = 1 / 2=0,5.

IР= 1,0х0,5+1,0х0,5=1,0.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

Данная подпрограмма насчитывает 4 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=3/3=1,0;

S2 = Rф2  / RП2=19/19=1,0;

S3 = Rф3  / RП3=0,257/0,257=1,0;

S4 = Rф4  / RП4=0,519/0,519=1,0.

Вес показателей: MП  = 1 / 4=0,25.

IР= 1,0х0,25+1,0х0,25+1,0х0,25+1,0х0,25=1,0.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»:

IЭ  = (19 281,4х1,0)/19 281,7=1,0.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

если значение показателя результативности Е равно или более 75 процентов, но менее 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е менее 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.