| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.03.2024 | № 310 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1468, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района - начальника отдела по сельскому хозяйству  и перерабатывающей промышленности                                   Мартюк Н. В.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит главный специалист по охране окружающей среды Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 15.03.2024 № 310

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по результатам работы за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1468 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты: снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, которому способствовало – проведение мониторинговых мероприятий состояния окружающей среды территории Октябрьского района, обеспечение целостности особо охраняемых природных территорий Октябрьского района, проведение  комплекса мероприятий по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения, в том числе посредством  организации детско – юношеского экологического движения, обеспечение общественности  информацией  о состоянии окружающей среды по средствам СМИ; повышению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод  способствовало проведение мероприятий по обслуживанию и капитальному ремонту объектов водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова; повышению эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района способствовало развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию, а так же экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,                    приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация  ответственным исполнителем - Администрацией Октябрьского района в лице в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, участниками муниципальной программы – отделом по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, МКУ «Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства», МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»; орган местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района; основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе», предусмотрена реализация  5 основных мероприятий. Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. «Мониторинг состояния окружающей среды» Выполнено в полном объеме.

Оперативный мониторинг аварийных/залповых загрязнений окружающей среды (воздуха/воды) для передачи информации по подведомственности  в Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области/ Росприроднадзор по ЮФО,  согласно действующего законодательства и соглашения между МО «Октябрьский район» и Минприроды РО ведется в постоянном режиме.

Перечень материалов переданных по подведомственности:

1. Письмом Администрации Октябрьского района от 13.09.2023 г. № 89.07/548 в Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области перенаправлено по подведомственности обращение гр. Ткаченко Л.И. для принятия  действенных мер в области охраны  загрязнения атмосферного воздуха по вопросу  нарушения природоохранного законодательства при осуществлении деятельности по производству, переработке и копчению рыбы;

2. Письмом Администрации Октябрьского района от 30.06.2023 № 89.07/395   перенаправлено по подведомственности  в Минприроды РО в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды для принятия  действенных мер в области охраны недр по вопросу захламления искусственными массивами штабелей породного отвала на площади 8800 кв.

3. Письмом Администрации Октябрьского района от 13.06.2023 г. № 89.07/322 перенаправлено по подведомственности  в Минприроды РО в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды для принятия  действенных мер в области охраны водных объектов по вопросу нарушения природоохранного законодательства при осуществлении деятельности мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг.

Основное мероприятие 1.2. «Увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района» выполнено в полном объеме. В целях сохранения уникальных природных территорий Октябрьского района прошли согласования  на  предмет наличия в границах участков проектирования объектов особо охраняемых природных территорий местного значения 7 запросов хозяйствующих субъектов. В 2023 году осуществлялись рейдовые осмотры заказника на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства, нарушений природоохранного законодательства не выявлено.

Основное мероприятие 1.3. «Экологическое просвещение 
и формирование экологической культуры населения» выполнено в полном объеме.

В 2023 году в образовательных организациях Октябрьского района проводилась активная работа  по  экологическому образованию и просвещению.

В период с 22 марта по 5 июня 2023 года в 26 общеобразовательных организациях Октябрьского района проводилась активная работа  в рамках Дней защиты от экологической опасности:

- во Всемирный день водных ресурсов прошли: более 250 классных часов и тематических уроков «Вода России»; конкурс стенгазет;  в акции «Сохраним воду» приняло участие более 1300 учеников, изготовлено и распространено 680 буклетов и листовок .Волонтеры МБОУ СОШ № 4 приняли участие в акции  «Чистые воды», в ходе которой провели уборку предводоёмной территории в х. Ягодинка, 50 школьников МБОУ СОШ № 41 и МБОУ СОШ № 73 им. В. Лаврика провели акцию «Чистое русло реки Аксай», 40 учеников МБОУ СОШ № 43 провели субботник «Чистые пруды» х. Ильичевка.

- более 2000 учащихся, учителей и родителей приняли участие во Всероссийской акции «День птиц». Были проведены выставки рисунков, КВН «Птицы – наши друзья», викторины, классные часы, изготовлены и развешаны 75 скворечников. Учащимся МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко (30 чел.) проведена экскурсия в музее ДонГАУ п. Персиановский «Птицы родного края»;

- 9 апреля в «Дне древонасаждения»  приняли участие более 6000 учащихся и педагогов. Высажено более 2000 деревьев и кустарников, разбито 114 цветников;

- в День Экологических знаний в районном краеведческом музее для дошкольников проведена экскурсия "Природа Октябрьского района" и познавательная игра "Голоса природы";

- в рамках  Всемирного Дня Земли были проведены:  320 классных тематических часов; игра - викторина «По страницам Красной книги»; акция «Расцветай моя планета»; экологические квесты;  урок-путешествие «Растения-врачи»; устные журналы «Редкие и охраняемые растения «Красной книги»; тематический урок английского языка «Идеальная планета для обитания»; экологическая акция «Колокол мира в день Земли»; выставка рисунков «Зеленая планета». Школьники МБОУ СОШ № 61 создали информационный стенд, реализовали социальный проект "Эко-Марафон";

- в апреле в муниципальном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята-друзья и защитники природы!» приняли участие 626 детей  из всех школ и дошкольных учреждений;  было проведено 390 мероприятий, в которых приняло участие 3860 школьников и 1430 дошкольников;

- ежегодно в муниципальном этапе Всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» участвуют волонтеры всех образовательных учреждений. В 2023 году собрано более 12т. макулатуры, средства перечислены в благотворительный фонд;

- проблему раздельного сбора ТБО школьники изучают на тематических классных часах: «Очистим планету»; «Мы -за чистоту своей малой Родины!» Более 1200 волонтеров приняли участие в  акциях: «Откажись от пакетов», «Сдай батарейку»; «Спаси дерево!», роздано более 1500 листовок и буклетов;

- 08.04.2023 День древонасаждений проходил в рамках Международной акции "Сад Памяти". Жителями Октябрьского района высажено более 2000 деревьев и около 600 кустарников.

Вся работа освещается на сайтах образовательных учреждений, отдела образования, на страницах районной газеты «Сельский вестник».

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение общественности  информацией  о состоянии окружающей среды по средствам СМИ» Выполнено в полном объеме.

На официальном сайте Администрации Октябрьского района размещено более 95 публикаций о природоохранных мероприятиях в Октябрьском районе.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района», предусмотрена реализация  3 основных мероприятий.   Мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По мероприятиям, не запланированным к реализации за отчетный период, проведены следующие работы:

Основное мероприятие 2.1. «Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов».

По результатам мониторинга 2023 года гидрографической сети, от поселений района  получена информация об отсутствии угрозы подтопления  для населенных пунктов.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» запланированные мероприятия по наведению санитарного порядка, проведены в летне – осенний период, соблюдая  все рекомендации, санитарные требования и меры безопасности на 12 территориях водоохранных зон района. Работы проводились силами аппаратов администраций поселений, волонтеров, казачества, активное участие приняли учащихся школ. Акция проходила в 12 поселениях района, от бытового мусора очищено 52,2 км, приняло участников - 155 человек. Информация по фактам проведения размещена в областной информационной сети.

Документация  по расчистке рек подготовлена и отправлена в Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

В единый федеральный проект  по оздоровлению водных  объектов включены 5 участков рек, расположенные на территории Октябрьского района:

1.) р.Грушевка на участке протяженностью 2,5 км от трубы переезда под автодорогой г. Новочеркасск - х. Яново-Грушевский до ее впадения в основное руло р. Грушевка.

2.) р. Керчик, участок протяженностью 12,7 км от гидротехнического сооружения, расположенного в 44 км от устья, до южной границы х. Николаевка Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области;

3.) р. Малый Несветай, участок протяженностью 11,5 км от гидротехнического сооружения, расположенного в 34,5 км от устья, до границы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области;

4.) р.Кадамовка протяженностью участка 9 км расположенного от северной границы х.Красный Луч до южной границы х.Ягодинка Октябрьского района Ростовской области;

5.) р.Кадамовка, протяженностью 8,22 км от северной оконечности х.Верхняя Кадамовка до границы подпора пруда, расположенного южнее х.Киреевка Октябрьского района Ростовской области

Основное мероприятие 2.2. «Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС».

Совместно со службами Минприроды РО, Ростехнадзора проведено обследование 5 ГТС потенциально опасных в период полноводия, по результатам выданы  соответствующие рекомендации при подготовке к безопасному пропуску паводка.

Основное мероприятие 2.3. «Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод  ш. им. Кирова» - выполнено в полном объеме.

Работы по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод                      ш. им. Кирова выполнены на общую сумму  - 35676,9 тыс. руб., с экономией по факту выполненных работ.

В рамках подпрограммы 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов».

На территории Октябрьского района  установлено 4 контейнера для раздельного сбора мусора.

Поскольку на территории Октябрьского района отсутствуют действующие объекты размещения отходов, вывоз ТКО осуществляется на объекты ближайших муниципальных образований - г. Шахты и г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, оставленных  до введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа.

Показатель 3.2 количество рекультивированных загрязненных земельных участков (полигон ТКО).

Сведения по объекту: свалка по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, автодорога "Дон-4-Каменоломни",7+600 (слева)» - недействующего с 2014 г., внесены в региональный кадастр отходов по Октябрьскому району о местах захоронения отходов подлежащих рекультивации в соответствии с установленным законодательством Порядком.

При выделении бюджетных ассигнований из областного бюджета полигон ТКО будет рекультивирован.

Показатель 3.3 количество ликвидируемых несанкционированных свалок.

Все выявленные несанкционированные свалочные очаги, были ликвидированы собственниками земельных участков.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1 - различная степень эффективности и результативности исполнения полномочий в сфере охраны окружающей среды участниками программы. Ограниченность финансовых возможностей может снижать эффективность исполнения участниками программы собственных полномочий в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

фактор 2 - природно-климатический – влияние климатических условий на гидрологическую ситуацию в бассейнах рек области, на состояние гидротехнических сооружений.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год, в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 № 75 «О бюджете Октябрьского района на 2023 год и на плановый  период 2024 и 2025 годов», составил – 41513,0 тыс. рублей, средства бюджета Октябрьского района – 41513,0 тыс. рублей, средства областного бюджета, использование средств других источников использовать не планировалось.

Исполнение расходов по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составило – 35676,9 тыс. рублей, средства бюджета Октябрьского района – 35676,9 тыс. рублей тыс. рублей, средства других источников не использовались.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района по подпрограмме 3. «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» составил 5836,1 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 отчетный год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование», подпрограмм

муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2023 году запланировано достижение 11 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателю фактическое значения превышает плановое.

Показатель 2.1. «протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации» -уточняется ежегодно после согласования с Федеральным агентством водных ресурсов перечня мероприятий, реализуемых за счет субвенций из федерального бюджета.

Показатель 2.2. «количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» и Показатель 2.3. «доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное  техническое состояние»  -  уточняется ежегодно при условии включения в заявку Ростовской области на получение субсидий из федерального бюджета в 2023 году в рамках конкурсного отбора, проводимого Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Показатель 3.1. количество твердых коммунальных отходов, направляемых
на захоронение на межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс  - уточняется ежегодно, при условии введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,

- степень достижения целевого показателя 1. «количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия», план на 2023 год –79 шт., факт –85 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому, виду изменения природоохранного законодательства о постановке на учет, регистрации подлежат те объекты, которые  имеют только сбросы/выбросы.

-   степень достижения целевого показателя 2. «количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод  ш. им. Кирова» план на 2023год – 1 шт., факт – 1 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому;

- степень достижения целевого показателя  3. «количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации» план на 2023 год – 1 шт., факт – 1 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому.

Степень достижения целевых показателей подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» муниципальной программы:

-  степень достижения целевого показателя 1.1 «количество объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия» план на 2023 год – 39 шт., факт – 39 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому;

-   степень достижения целевого показателя 1.2 «увеличение площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Октябрьского района» план на 2023 год –0,27 %, факт – 0,27, фактическое значение показателя соответствует плановому;

-   степень достижения целевого показателя 1.3. «увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Ростовской области» план на 2023 год – 0,00498291%, факт –0,00498291%, фактическое значение показателя соответствует плановому;

-  степень достижения целевого показателя 1.4. «количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций» план на 2023 год – 95 шт., факт –120 шт., фактическое значение показателя значительно превышает плановый;

-  степень достижения целевого показателя  1.5. «количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах)» план на 2023 год – 10 чел., факт – 250 чел., фактическое значение показателя значительно превышает плановый.

С 5 сентября по 15 октября 2023 года в образовательных организациях Октябрьского района прошел Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы», организатором и федеральным оператором которого является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр». Целью данного мероприятия является экологическое просвещение обучающихся, формирование ответственного экологического поведения, повышение естественнонаучной грамотности. В мероприятии приняло участие 626 детей из всех школ и дошкольных учреждений;

- степень достижения целевого показателя 1.6. «количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации» план на 2023 год – 95 шт., факт – 95 шт., фактическое значение показателя превышает плановый;

Степень достижения целевых показателей подпрограммы                                  подпрограммы  2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» муниципальной программы:

показатели  2.1. «протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации» (%), 2.2. «количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» (шт.), 2.3. «доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное  техническое состояние» (%) - не запланированы к реализации в отчетном году, т.к. данные целевые показатели, определяются по мере выделения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и  плановый, и, как следствие, в общий расчет оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы не включаются.

Подпрограммы 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района»

показатель 3.2. «количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение на межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс» (тыс. тонн) - не запланирован к реализации в отчетном году, т.к. вводится при условии введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа, и, как следствие, в общий расчет оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы показатель не включается.

показатель 3.2 количество рекультивированных загрязненных земельных участков (полигон ТКО)

план на 2023 год – 1 шт., факт – 0 шт., фактическое значение показателя ниже планового;

Сведения по объекту: свалка по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, автодорога "Дон-4-Каменоломни",7+600 (слева)» - недействующего с 2014 г., внесены в региональный кадастр отходов по Октябрьскому району о местах захоронения отходов подлежащих рекультивации в соответствии с установленным законодательством Порядком.

Показатель не выполнен в полном объеме в связи с отсутствием финансирования на 2023 год  из областного бюджета.

показатель 3.3 количество ликвидируемых несанкционированных свалок

план на 2023 год – 2 шт., факт – 23 шт., фактическое значение показателя превышает плановый;

Все несанкционированные свалочные очаги ликвидированы собственниками земельных участков

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1 Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Показатели 2.1; 2.2; 2.3; 3.1 – не реализуются):

Степень достижения показателя 1    составляет -    1,0

Степень достижения показателя 2    составляет -    1,0

Степень достижения показателя 3    составляет -    1,0

Степень достижения показателя 1.1 составляет -    1,0

Степень достижения показателя 1.2 составляет -    1,0

Степень достижения показателя 1.3 составляет -    1,0

Степень достижения показателя 1.4 составляет -    1,3

Степень достижения показателя 1.5 составляет -    2,5

Степень достижения показателя 1.6 составляет -    1,06

Степень достижения показателя 3.2 составляет -    0

Степень достижения показателя 3.3 составляет -    1,15

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,91 (10/11)

Такое значение характеризует  удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по   степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0  - из 12 реализуемых основных мероприятий, 
10 выполнены в полном объеме, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 86 %

3.2  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района и бюджета муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

35676,9 тыс. рублей / 41513,0 тыс. рублей = 0,86

4.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района и бюджета муниципальных образований Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района и бюджета муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,86 / 0,86 = 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,91 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,96 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация программы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

# Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                   А.А. Пригородова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2023год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плано- вый срок окончания реализа-ции | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» | Исполнитель подпрограммы: Администрация Октябрьского района. Участники: отдел образования; отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района; МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»; муниципальные образования Октябрьского района | Х | Х | Х | обеспечение потребностей населения, органов государственной власти, секторов экономики в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении в т.ч. для принятия мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения | обеспечение потребностей населения, органов государственной власти, секторов экономики в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении в т.ч. для принятия мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; сохранение особо охраняемых природных территорий Октябрьского района; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 мониторинг состояния окружающей среды | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Информация о качестве окружающей среды, необходимая для своевременного выявления изменений состояния окружающей среды, их оценки и прогноза, разработки мероприятий по снижению уровня негативного воздействия | 3 материала согласно соглашения заключенного с Минприродой РО преданы согласно подведомственности, для проведения контрольных мероприятий. Проверки проведены. | - |
| 3 | Контрольное событие 1.1 количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Контрольное событие 1.2 количество объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | участие в сохранении природных комплексов, участие в разработке мер по сохранению и восстановлению природных систем и созданию научно-методической базы для организации экологического просвещения и эколого-рекреационной деятельности | в целях сохранения уникальных природных территорий Октябрьского района прошли согласования на предмет наличия в границах участков проектирования объектов особо охраняемых природных территорий местного значения 8 запросов хозяйствующих субъектов. В 2023 году осуществлялись рейдовые осмотры заказника на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства, нарушений природоохранного законодательства не выявлено. | - |
| 6 | Контрольное событие 1.3 увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.3 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | в «Дни защиты от экологической опасности проведены экологические субботники с ликвидацией 127 свалочного очага и уборкой 100 тонн мусора, проведено 160 рейда в части выявления и устранения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, в рамках экологического образования/ просвещения прошло – 150 мероприятия экологической направленности (в том числе в рамках Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы». В рамках проведения осенне – весенних Дней древонасаждений на территории Октябрьского района высажено более 3,0 тысяч деревьев и кустарников, проведены уходные работы за зелеными насаждениями, благодаря активному участию в мероприятиях сотрудников аппаратов муниципалитетов, служб жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурного назначения, сельхоз предприятий, волонтеров-добровольцев, школьников и педагогов в Октябрьском районе стало намного зеленее. Данные о посадках зеленых насаждений в социально значимых местах внесены в электронный реестр зеленых насаждений Минприроды РО. | - |
| 8 | Контрольное событие 1.4 количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Организация детско-юношеского экологического движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Контрольное событие 1.5 количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение общественности информацией о состоянии окружающей среды по средствам СМИ | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение органов местного самоуправления, государственных органов исполнительной и законодательной власти, школ и библиотек Ростовской области информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | информация о состоянии окружающей среды в Октябрьском районе предоставлена для внесения в Экологический Вестник Ростовской области. На официальном сайте Администрации Октябрьского района размещено более 95 публикаций о природоохранных мероприятиях в Октябрьском районе. | - |
| 12 | Контрольное событие 1.6 количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» | Исполнитель подпрограммы: администрация Октябрьского района в лице комитета по управлению муниципальным имуществом Участники: отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», муниципальные образования | Х | Х | Х | обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения на основе: повышения защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод; повышения безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений. | обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения на основе: повышения защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод; повышения безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений. | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел архитектуры и сопровождения проектов, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | восстановление водных объектов, улучшение их состояния, оздоровление экологической обстановки на водных объектах | с целью реализации министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области мероприятий по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод, подготовлены сведения о населенных пунктов, подверженных негативному воздействию вод, согласно установленных форм, поселениями Октябрьского района. Документация по расчистке рек подготовлена и отправлена в Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области. В единый федеральный проект по оздоровлению водных объектов включены 5 участков рек Октябрьского района В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проведены мероприятия по наведению санитарного порядка, в летне – осенний период на 12 территориях водоохранных зон района, соблюдая все санитарные рекомендации: силами аппаратов администраций поселений, волонтеров, казачества, учащихся школ, очищено от бытового мусора 52,2 км, приняло участников – 155 человек, акция проходила в 12 поселениях района. Информация размещена в областной информацион-ной сети. | - |
| 15 | Контрольное событие 2.1 протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня защищенности населения района посредством обеспечения безопасности ГТС, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике района негативным воздействием вод | Совместно со службами Минприроды РО, Ростехнадзора проведено обследование 5 ГТС потенциально опасных в период полноводия, по результатам выданы соответствующие рекомендации при подготовке к безопасному пропуску паводка В рамках проводимой работы Министерства природных ресурсов по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений по выявлению потенциально опасных ГТС, на которых в случае гидродинамической аварии в зону затопления попадают объекты инфраструктуры и жилые дома. | - |
| 17 | Контрольное событие 2.2 количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Контрольное событие 2.3 доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.3. Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня защищенности населения района, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике района негативным воздействием подземных шахтных вод | работы по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова выполнены на общую сумму - 35676,9 тыс. руб. | - |
| 20 | Контрольное событие 2.4 количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» | Исполнитель подпрограммы: администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта; Участники подпрограммы: Региональный оператор, ООО «Экострой-Дон», муниципальные образования Октябрьского района | Х | Х | Х | уменьшение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения | уменьшение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения | - |
| 22 | Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | ООО «Экострой-Дон», отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района муниципальные образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение экологической обстановки территории Октябрьского района | На территории Октябрьского района установлено 4 контейнера для раздельного сбора мусора. | - |
| 23 | Контрольное событие 3.1 количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение на межмуниципальный экологический отходопере-рабатывающий комплекс |  |  |  |  |  | Поскольку на территории Октябрьского района отсутствуют действующие объекты размещения отходов, вывоз ТКО осуществляется на объекты ближайших муниципальных образований - г. Шахты и г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, оставленных до введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа. |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 разработка проекта рекультивации загрязненных земельных участков (полигон ТКО) |  |  |  |  |  | При выделении бюджетных ассигнований из областного бюджета будет разработан проект рекультивации |  |
| 24 | Контрольное событие 3.2 количество рекультивированных загрязненных земельных участков (полигон ТКО) |  |  |  |  |  | Сведения по объекту: свалка по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, автодорога "Дон-4-Каменоломни",7 +600 (слева)» - недействующего с 2014 г., внесены в региональный кадастр отходов по Октябрьскому району о местах захоронения отходов подлежащих рекультивации в соответствии с установленным законодательством Порядком. |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  | На территории Октябрьского района отсутствуют выявленные места несанкционированного размещения отходов | Все выявленные несанкционированные свалочные очаги, были ликвидированы собственниками земельных участков |
|  | Контрольное мероприятие 3.3 количество ликвидируемых несанкционированных свалок |  |  |  |  |  | 23 несанкционированных свалочных очага были выявлены на землях, у которых есть собственник |  |

Организации, указанные в графе 3 настоящего приложения, не находящиеся в ведомственной принадлежности, участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по согласованию.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2023год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 41513,0 | 41513,0 | 35676,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 41513,0 | 41513,0 | 35676,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Мониторинг состояния окружающей среды» | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Организация детско-юношеского экологического движения | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение общественности информацией о состоянии окружающей среды по средствам СМИ | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» | Всего | 35676,9 | 35676,9 | 35676,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 35676,9 | 35676,9 | 35676,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района* | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района*, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района* | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района*, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | Всего | 35676,9 | 35676,9 | 35676,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 35676,9 | 35676,9 | 35676,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| - Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» | Всего | 5836,1 | 5836,1 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 5836,1 | 5836,1 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2. разработка проекта рекультивации загрязненных земельных участков (полигон ТКО) | Всего | 451,6 | 451,6 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 451,6 | 451,6 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.3. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Всего | 5384,5 | 5384,5 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 5384,5 | 5384,5 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

* Целевые показатели определяются по мере выделения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и  плановый период.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по результатам работы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измере-ния | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Контрольное событие 1.1 количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия | шт | 79 | 85 | 85 | виду изменения природоохранного законодательства о постановке на учет, регистрации подлежат те объекты, которые имеют только сбросы/выбросы |
| 2 | Показатель 2. Контрольное событие 2.4 количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова. | шт | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Показатель 3. Контрольное событие 3.2 количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации | шт | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1. количество объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия | шт | 39 | 39 | 39 | - |
| 5 | Показатель 1.2. увеличение площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Октябрьского района | про- центов | 0,27 | 0,27 | 0,27 | - |
| 6 | Показатель 1.3. увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Ростовской области | про- центов | 0,00498291 | 0,00498291 | 0,00498291 | - |
| 7 | Показатель 1.4. количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций | шт | 95 | 95 | 120 | - |
| 8 | Показатель 1.5. количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 250 | 10 | 250 | С 5 сентября по 15 октября 2023 года в образовательных организациях Октябрьского района прошел Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы», организатором и федеральным оператором которого является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр». Целью данного мероприятия является экологическое просвещение обучающихся, формирование ответственного экологического поведения, повышение естественнонаучной грамотности |
| 9 | Показатель 1.6. количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации | единиц | 90 | 90 | 95 | Информирование жителей Октябрьского района с целью экологического просвещения |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 2.1. протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации* | про- центов | - | - | - | - |
| 11 | Показатель 2.2. количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние** | единиц | - | - | - | - |
| 12 | Показатель 2.3. доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние** | процентов | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 3.2. количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение на межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс*** | тыс. тонн | - | - | - | - |
| 15. | Показатель 3.2 количество рекультивированных загрязненных земельных участков (полигон ТКО) | единиц | 0 | 1 | 0 | При выделении бюджетных ассигнований из областного бюджета полигон ТКО будет рекултивирован |
| 16. | Показатель 3.3 количество ликвидируемых несанкционированных свалок | штук | 0 | 2 | 23 | Все несанкционированные свалочные очаги ликвидированы собственниками земельных участков |

### * Плановые значения показателя 2.1 уточняются ежегодно после согласования с Федеральным агентством водных ресурсов перечня мероприятий, реализуемых за счет субвенций из федерального бюджета.

**Значения показателей 2.2 и 2.3  вводятся при условии включения в заявку Ростовской области на получение субсидии из федерального бюджета в 2023 году в рамках конкурсного отбора, проводимого Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

***Значение показателя вводится при условии введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа.