РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019                                              № 379                              р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» по результатам работы за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной  программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 23.09.2013 №816 «Об   утверждении муниципальной  программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» по результатам работы за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль  за  исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту   Лотарев А.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                               Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел

строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства

и транспорта Администрации

Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.03.2019  № 379

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»

по результатам работы  за 2018 год

- Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» (далее – программа) в 2018 году было выделено 119 053,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 102 209,8 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   15 869,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 974,3 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы 112 619,0 тыс. рублей, что составляет 94,7 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 97 409,5 тыс. рублей или 95,3 %;

консолидированного бюджета района –   14 235,2 тыс. рублей или 89,7 %;

внебюджетных источников – 974,3 тыс. рублей или 100 %.

По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» в 2018 году было предусмотрено  1 038,9 тыс. рублей из бюджета района.

В рамках реализации подпрограммы освоено 1 038,9 тыс. рублей, что составляет 100%.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» в 2018 году было предусмотрено 118 014,7 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 102 209,8 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   14 830,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 974,3 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы освоено 111 580,1 тыс. рублей, что составляет 94,5 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 97 409,5 тыс. рублей или 96%;

консолидированного бюджета района –   13 196,3 тыс. рублей или 89 %;

внебюджетных источников – 974,3 тыс. рублей или 100 %.

Разница в планируемых и достигнутых показателях возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам, выполненным работам и оказанным услугам.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2018 году приведен в приложении №1  к настоящему отчету.

- Меры по реализации программы

Реализация программы за 2018 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области модернизации коммунальной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2018 финансового года вносились изменения в программу в части увеличения и уточнения объемов финансирования работ по объектам и корректировки числа объектов – в части введения новых к реализации объектов, что закреплено соответствующими постановлениями Администрации Октябрьского района от 30.03.2018 №508 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 23.09.2013 г. №816», от 23.05.2018 №706 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 23.09.2013 г. №816», от 21.09.2018 №1292 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 23.09.2013 г. №816».

В результате внесенных изменений и дополнений все объекты 2018 года реализованы в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий программы способствует снижению потерь в сетях (водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения) и количества аварийных ситуаций.

При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

- «Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья» - план, установленный на 2018 год   33%, факт – 33%, выполнение - 100%;

- «Количество управляющих организаций» - план на 2018 год – 3 компании, факт – 3 компании, выполнение 100%;

- «Количество товариществ собственников жилья» -  план на 2018 год – 58 шт., факт – 58 шт., выполнение 100%;

- «Количество многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья», план на 2018 год 73 МКД, факт – 73 МКД, выполнение 100%;

- «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами», план на 2018 год 9 человек, факт – 9 человек, выполнение 100%;

- «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» - при плане на 2018 год 57,5 % факт составил 56,4 % - выполнение 102%;

- «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района – план на 2018 год 91,0 %, по факту данный показатель на 01.01.2019 составил 87,5% или 96,2%;

- «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» - план на 2018 год 95,5 %, по факту данный показатель на 01.01.2019 составил 95,5 % или 100%;

- «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» - план на 2018 год 7,2 %, по факту данный показатель на 01.01.2019 составил 7,06% или 102%;

- «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене»- план на 2018 год 39,8%, по факту данный показатель на 01.01.2019 составил 38,2 % или 104 %. Перевыполнение показателя образовалось за счет выполнения реконструкции водопроводных сетей п. Новозарянский;

- «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований района» - план на 2018 год 63,2%, по факту данный показатель на 01.01.2019 составил 63,3% или 100,2%;

- «Уровень газификации Октябрьского района» - план на 2018 год 92%, факт 92% или 100%.

Реализация мероприятий программы в 2018 году привела к достижению следующих результатов:

- повышен уровень  правовой грамотности представителей сферы ЖКХ и, как следствие, улучшено качество работы жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечено надежное и устойчивое обслуживание потребителей коммунальными услугами.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                       Н.Н. Савченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» по результатам работы за 2018 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о  выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» за январь-декабрь 2018 года

Ответственный исполнитель  Администрация Октябрьского района

Источник финансирования бюджет Октябрьского района, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано в 2018 году (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |
| Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в целях формирования фонда капитального ремонта в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района на 2014-2020 годы" | 1 038,9 | 1 038,9 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества оплачены в полном объеме | 1 038,9 |
| Итого по подпрограмме | 1 038,9 | 1 038,9 |  | 1 038,9 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Реализация концессионных соглашений в сфере водоснабжения | 764,3 | 764,3 | Концессионные соглашения за 2018 год выполнены, мероприятия выполнены, средства освоены | 764,3 |
| Реализация концессионных соглашений в сфере водоотведения | 140,0 | 140,0 | Концессионные соглашения за 2018 год выполнены, мероприятия выполнены, средства освоены | 140,0 |
| Налог на имущество (переданные в оперативное управление 83 объекта водоснабжения и водоотведения, которые выявлены в ходе проделанной работы по инвентаризации имущества и не находящиеся в концессии или аренде) | 2 433,7 | 2 433,7 | Налог на имущество оплачен в полном объеме | 2 433,7 |
| Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения | 70, 0 | 70,0 | Концессионные соглашения за 2018 год выполнены, мероприятия выполнены, средства освоены | 70,0 |
| Разработка проектов зоны санитарной охраны (9 скважин) | 540,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено в 2018 году | 0,0 |
| Проведение оценки рыночной стоимости концессионной платы по объектам водоснабжения и водоотведения | 220,0 | 220,0 | Проведение оценки рыночной стоимости концессионной платы по объектам водоснабжения и водоотведения исполнено в полном объеме | 220,0 |
| Разработка проектов планировки по строительству водопроводной сети по ул. Заречная в х. Красный Луч и реконструкции сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | 198,0 | 198,0 | Разработка проектов планировки выполнена в полном объеме | 198,0 |
| Приобретение водонапорных башен | 2 601,0 | 2 601,0 | Обязательства по соглашениям по субсидиям исполнены в полном объеме | 2 601,0 |
| Демонтаж и монтаж водонапорных башен | 1 730,0 | 1 719,9 | Демонтаж и монтаж водонапорных башен выполнен в полном объеме | 1 719,9 |
| Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети газоснабжения) | 3 370,0 | 3 306,2 | Обязательства по соглашениям по субсидиям исполнены в полном объеме, в результате выполнения работ сложилась экономия | 3 306,2 |
| Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети водоснабжения) | 10 220,2 | 5 425,6 | Обязательства по соглашениям по субсидиям исполнены в полном объеме, в результате выполнения работ сложилась экономия | 5 425,6 |
| Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети канализации) | 9 346,2 | 9 346,2 | Обязательства по соглашениям по субсидиям исполнены в полном объеме | 9 346,2 |
| Расходы на проведение строительного контроля по строительству инженерной инфраструктуры перспективной застройки | 343,0 | 245,8 | Услуги по строительному контролю по строительству инженерной инфраструктуры перспективной застройки оказаны в полном объеме, сложилась экономия | 245,8 |
| Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области (разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации) | 3 500,0 | 3 500,0 | Обязательства по соглашениям по субсидиям исполнены в полном объеме | 3 500,0 |
| Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, ст. Кривянская, ул. Строителей, ул. Железнодорожная, ул. Молодежная, ул.70 лет Победы (разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации) | 3 199,3 | 3 199,3 | Обязательства по соглашениям по субсидиям исполнены в полном объеме | 3 199,3 |
| Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Степная (разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации) | 1 084,0 | 1 084,0 | Обязательства по соглашениям по субсидиям исполнены в полном объеме | 1 084,0 |
| Газоснабжение х. Керчик-Савров Керчикского сельского поселения Октябрьского района | 38 951,2 | 38 951,2 | Обязательства по соглашениям по субсидиям исполнены в полном объеме | 38 951,2 |
| Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района | 8 124,9 | 8 124,9 | Обязательства по соглашениям по субсидиям исполнены в полном объеме | 8 124,9 |
| Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района | 1 519,6 | 1 519,6 | Обязательства по соглашениям по субсидиям исполнены в полном объеме | 1 519,6 |
| Расходы на строительный контроль по строительству сетей газоснабжения х. Керчик- Савров, п. Залужный, п. Атлантово | 1 077,4 | 480,2 | Услуги по строительному контролю по строительству инженерной инфраструктуры перспективной застройки оказаны в полном объеме, сложилась экономия | 480,2 |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 28 581,9 | 28 250,2 | Обязательства по соглашениям по субсидиям исполнены в полном объеме | 28 250,2 |
| Итого по подпрограмме | 118 014,7 | 111 580,1 |  | 111 580,1 |
| Итого по муниципальной программе | 119 053,6 | 112 619,0 |  | 112 619,0 |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы Октябрьского

района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения  Октябрьского района»

по результатам работы за 2018 год

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения  Октябрьского района»

(наименование  муниципальной программы)

за 2018 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Консолидированный бюджет района | Другие источники | Консолидированный бюджет района |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме | - | - | - | - |  | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| 1.2. | Развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами | - | - | - | - |  | Количество управляющих организаций | Ед. | 2 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | товариществ собственников жилья | Ед. | 50 | 58 | 58 |
| 1.3. | Создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами | - | - | - | - |  | Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья | % | 33,5 | 33,0 | 33,0 |
|  |  | - | - | - | - |  | Количество многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья | Ед. | 65 | 73 | 73 |
| 1.4. | Информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере | - | - | - | - |  | Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | Чел. | 2 | 9 | 9 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка муниципальных образований района в реализации инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и электрических сетей наружного (уличного) освещения | - | - | - | - |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 58,1 | 57,5 | 56,4 |
| 2.2. | Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | - | - | - | - |  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района | % | 71,3 | 91,0 | 87,5 |
|  |  | - | - | - | - |  | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 82,0 | 95,5 | 95,5 |
|  |  | - | 70,0 | - | 70,0 |  | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 8,8 | 7,2 | 7,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Октябрьского района | % | 60,0 | 63,2 | 63,3 |
|  |  | - | 764,3 | - | 764,3 |  | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 49,4 | 39,8 | 38,2 |
|  |  | 3 897,4 | 48 068,3 | 3 892,6 | 48 009,3 |  | Уровень газификации Октябрьского района | % | 79,1 | 92,0 | 87,7 |
|  |  | - | - | - | - |  | Протяженность газораспределительной сети, обеспеченной проектно-сметной документацией | км | 21,5 | - | - |
| 2.3. | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - |  | Индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | % | 105,8 | - | - |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы Октябрьского

района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения  Октябрьского района»

по результатам работы за 2018 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения  Октябрьского района»

(наименование  муниципальной программы)

за 2018 год

| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Плановое значение показателя (ИЦп) | Фактическое значение показателя (ИДп) | Эп=ИДп/ИЦп,илиЭп=ИЦп/Идп | Эффективность хода реализации целевого показателя (Эп) |
| 1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | 0 | 0 | 1,000 | 1 |
| 2 | Количество управляющих организаций | 3 | 3 | 1,000 | 1 |
| 3 | Количество товариществ собственников жилья | 58 | 58 | 1,000 | 1 |
| 4 | Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья | 33% | 33% | 1,000 | 1 |
| 5 | Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Октябрьского района, | 100 | 102,8 | 1,028 | 1 |
| 6 | Количество многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья | 73 | 73 | 1,000 | 1 |
| 7 | Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | 9 | 10 | 1,111 | 1 |
| 8 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | 57,50% | 56,40% | 1,020 | 1 |
| 9 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района | 91% | 87,50% | 0,962 | 1 |
| 10 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 95,50% | 95,50% | 1,000 | 1 |
| 11 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | 7,20% | 7,06% | 1,020 | 1 |
| 12 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Октябрьского района | 63,20% | 63,30% | 1,002 | 1 |
| 13 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | 39,80% | 38,20% | 1,042 | 1 |
| 14 | Уровень газификации Октябрьского района | 92,00% | 87,70% | 0,953 | 1 |
| 15 | Протяженность газораспределительной сети, обеспеченной проектно-сметной документацией | 0 | 0 | 1,000 | 1 |
| 16 | ВИндекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 0 | 0 | 1,000 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо = ∑Эпi/n) | 16 | 16 | 1,000 | 1 |
| Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. |  |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования: |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | Достижение целевого показателя (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Достижение ожидаемого результата, выполнение контрольного события (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Степень реализации основного мероприятия (выполнено – 1, не выполнено – 0) |  |
| 1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в целях формирования фонда капитального ремонта в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе" муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района на 2014-2020 годы" | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Реализация концессионных соглашений в сфере водоснабжения | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Реализация концессионных соглашений в сфере водоотведения | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Налог на имущество (переданные в оперативное управление 83 объекта водоснабжения и водоотведения, которые выявлены в ходе проделанной работы по инвентаризации имущества и не находящиеся в концессии или аренде) | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Разработка проектов зоны санитарной охраны (9 скважин) | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Проведение оценки рыночной стоимости концессионной платы по объектам водоснабжения и водоотведения | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Разработка проектов планировки по строительству водопроводной сети по ул. Заречная в х. Красный Луч и реконструкции сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Приобретение водонапорных башен | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Демонтаж и монтаж водонапорных башен | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети газоснабжения) | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети водоснабжения) | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети канализации) | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | Расходы на проведение строительного контроля по строительству инженерной инфраструктуры перспективной застройки | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области (разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации) | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, ст. Кривянская, ул. Строителей, ул. Железнодорожная, ул. Молодежная, ул.70 лет Победы (разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации) | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Степная (разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации) | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | Газоснабжение х. Керчик-Савров Керчикского сельского поселения Октябрьского района | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | Расходы на строительный контроль по строительству сетей газоснабжения х. Керчик- Савров, п. Залужный, п. Атлантово | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРом = Мв/М) | 21 | 22 | 0,955 |  |
| Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий. |  |  |  |  |  |
| Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| 3.1 Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРм) муниципальной программы составляет 1. |  |  |  |  |  |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов (ССуз): |  |  |  |  |  |
|  | 112619,0/119053,6=0,95 |  |  |  |  |
| Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района (Эис): |  |  |  |  |  |
|  | 1/0,95=1 |  |  |  |  |
|  | Бюджетная эффективность реализации программы признаётся высокой. |  |  |  |  |
|  | Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр): |  |  |  |  |
|  | 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1 |  |  |  |  |
|  | Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы |  |  |  |  |