Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация   Октябрьского района

постановление

13.03.2013 г.                 	                  № 163                             р.п.  Каменоломни

О проведении мероприятий по са- нитарной уборке и благоустройст- ву территории Октябрьского рай- она

Руководствуясь ст. 7 Федерального закона № 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», в целях  выполнения поручений  Губернатора Ростовской области о координации проводимых мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований и согласно ч.8  ст.51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести мероприятия по санитарной уборке и благоустройству территории Октябрьского района в два этапа:

первый этап  - с 25.03.2012 года до 1.05.2012года;

второй  этап – с 1.08.2012 года до 1.10. 2012 года.

2.Утвердить план мероприятий  проведения работ по санитарной уборке

и благоустройству Октябрьского района в 2013году,согласно приложению № 1.

3. Для координации проводимых мероприятий по благоустройству территорий района утвердить состав штаба по проведению мероприятий по санитарной уборке  и благоустройству Октябрьского района в 2013 г., согласно приложению № 2.

4. В соответствии с  постановлением Администрации Октябрьского района от 18.01.2011г. № 7 «Об активизации работы с населением Октябрьского района» заместителям Главы Администрации Октябрьского района по курируемым поселениям района, ответственным за населенные пункты района, проводить работу с администрациями поселений, организациями и жителями района по реализации мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территории Октябрьского района.

5. Административной комиссии Октябрьского района (Бессарабов Н.Д.) в течение проведения мероприятий   в Октябрьском районе, еженедельно с выездом в населенные пункты,   рассматривать на административной комиссии  факты нарушения в сфере контроля и исполнения правил благоустройства населенных пунктов и санитарного порядка поселений. В соответствии с областным законом от 25.10.2002г. № 273 «Об административных правонарушениях» принимать меры административного воздействия.

6. И.о. начальника отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  Администрации Октябрьского района (Мартюк Н.В.) разработать и организовать исполнение мероприятий  по высадке зеленых насаждений (деревьев, кустарников), уборке лесополос, наведению санитарного порядка, благоустройства на предприятиях различных форм собственности, сельхозназначения в период проведения всех этапов мероприятий по санитарной уборке и благоустройству. Обеспечить исполнение правил охраны зеленых насаждений всеми хозяйственными субъектами. Не допускать нарушений  выжигания  сухой  растительности, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012г. №810.

7. Заместителю Главы Администрации Октябрьского района- начальнику отдела по организационно  кадровой работе и местному самоуправлению  (Бессарабов Н.Д.) совместно с ОП №3 МУМВД РФ «Новочеркасское» и Главами городского, сельских поселений  провести работы по ликвидации мест несанкционированной торговли. Организовать работы по наведению санитарного порядка на рынках и прилегающих к ним территориях. Обеспечить устройство цветочных клумб, надлежащий вид ограждений, фасадов объектов торговли и магазинов.

8. Заместителю Главы Администрации Октябрьского района по инвестиционной политике-главному архитектору   (Протасов М.Н.) совместно с главами поселений провести работу по устранению нарушений правил размещения и содержания рекламы.

Совместно с руководителями предприятий малого и среднего бизнеса привести в нормативное состояние  малые архитектурные формы, фасады зданий,  прилегающие территории.

9. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Киреева Н.А.) организовать и  провести работу с землепользователями (собственниками карьеров, пастбищ, земель сельхоз назначения) по санитарной очистке арендуемых земель.

10. Штабу по организации контроля по санитарному порядку и благоустройству Администрации Октябрьского района до 1 июня (до 1 октября) 2013 года обеспечить выполнение мероприятий, провести контрольный объезд  территории района   и подвести итоги проведения этапов мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Октябрьского района. Поощрить лучшие поселения и выявить отстающие  поселения, с целью проведения дальнейшей работы в части устранения недостатков.

11. Рекомендовать:

11.1.  Главам городского и сельских поселений:

11.1.1.Организовать аналогичные штабы по проведению   санитарной уборке и благоустройству на территориях своих поселений с разработкой  мероприятий по их реализации.

11.1.2. Привести в соответствие нормативные документы по вопросам благоустройства с учетом последних изменений в жилищном и гражданском законодательстве и других нормативных документов.

11.1.3. Раз в неделю (по  пятницам) , информировать в форме отчета отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района  о ходе выполнения мероприятий по санитарной уборке и благоустройству.

11.1.4. Организовать проведение  конкурсов по благоустройству на: «Образцовый дом», «Лучший подъезд», «Лучшая  улица», «Лучший населенный пункт», «Лучшее предприятие»,  «Лучшее ТСЖ». Подвести итоги конкурсов к 1 июня и 1 сентября 2013г., с поощрением победителей конкурса. Результаты конкурсов осветить в средствах массовой информации.

11.2. Начальнику ГУП Октябрьское ДРСУ (Газанчян Н.Г.) привести в надлежащее санитарное состояние закрепленные автодороги, полосу отвода вдоль дорог, обочины и дорожные знаки, силовые брусья, остановочные павильоны.

11.3.Рекомендовать начальнику Шахтинского отделения дистанции пути Ростовского СКЖД    (Бронников С. Р.) привести в надлежащее санитарное состояние   переезды, очистить от мусора территорию в полосе отвода вдоль железнодорожного полотна.

11.4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, владельцам домов индивидуальной застройки провести собственными силами санитарную уборку и работы по благоустройству закрепленных и прилегающих территорий, подходы, подъезды, фасады зданий и сооружений согласно постановлениям глав Администраций городского и сельских поселений Октябрьского района.

11.5. Генеральному директору ООО «Видеотон Альфа»  (Полумиенко О.И.) освещать  проведение мероприятий  по  санитарному порядку и благоустройству Октябрьского района.

12. Главному редактору газеты «Сельский   вестник» (Ивасенко В.П.)  освещать в газете  ход проведения мероприятий  санитарного порядка и благоустройства Октябрьского района.

13. Отделу инвестиционного развития Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В.), регулярно размещать  на официальном сайте Администрации Октябрьского района  информацию о выполнении мероприятий санитарного порядка и благоустройства в Октябрьском районе.

14.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  Зюзина И.Ю.

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава

Октябрьского района			                         	         	Е.П.Луганцев

Приложение № 1 к постановлению Администрации Октябрьского района от 13.03.2013 №163

ПЛАН

мероприятий  проведения работ по санитарной уборке

и благоустройству территории Октябрьского района в 2013 г.

1.Главам городского и сельских поселений:

1.1. Организовать  и  провести субботники (весной –  29 марта,5,12, 19,26 апреля и осенью – 6,13,20  сентября), мероприятия по благоустройству, озеленению территории, мемориальных и памятных мест, предприятий всех форм собственности и ликвидации несанкционированных свалок. Представить отчеты о результатах проведенных субботников (ответственные лица поселений) в отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района.

1.2.В рамках установленного программой областного дня «Древо насаждения»  провести - 12 апреля  2013г.высадку деревьев. Представить отчет о результатах проведения мероприятия в отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района для передачи  в Правительство Ростовской области  (ответственные лица поселений)

1.3.В рамках установленных Правительством Ростовской области, областных дней санитарного порядка и благоустройства, провести субботники весной -29 марта и 12 апреля  2013г. Представить отчет о результатах проведения субботника в отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района для представления  в Администрацию Ростовской области  (ответственные лица поселений)

1.4. Спланировать и провести мероприятия по санитарной уборке и благоустройству в 2 этапа.

Первый этап до 1 мая 2013г.

-организовать и провести «месячники» и дни благоустройства с широким привлечением общественности, работников предприятий и организаций всех форм собственности;

-провести сезонную уборку территорий населенных пунктов, садовых товариществ, предприятий и объектов жизнедеятельности от сорной растительности, мусора и твердых бытовых отходов;

- провести высадку и уход за зеленными насаждениями;

- обеспечить организацию и своевременное начало работ подрядчиками по благоустройству территорий, содержанию и эксплуатации дорог, систем уличного освещения, содержанию внутридворовых территорий, сбору и вывозу мусора, твердых бытовых и промышленных отходов;

- совместно с 68 ПЧ ФГКУ «13 отряд ФПС по Ростовской области», организовать выполнение требований противопожарной безопасности при проведении работ по благоустройству;

- уполномоченным от администрации поселений провести обходы  с целью выявления  фактов  нарушений правил благоустройства, с составлением соответствующих  протоколов;

- организовать обустройство клумб и цветников (в парках, скверах);

- обеспечить агитацию в период проведения мероприятий (СМИ, информационные бюллетени, сходы, реклама).

Второй этап до 1 октября 2013г. Управление строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района,  МУ Служба «Заказчика», Главы городского и сельских поселений:

-завершить работы по строительству, (ремонту) дорог и тротуаров, внешних элементов благоустройства, в том числе: фасадов  домов, объектов  социального назначения в части своих полномочий;

-выполнить косметический ремонт исторических памятников, объектов малых архитектурных форм ;

-подготовить и благоустроить места массового отдыха граждан (до 1.06.2013г.);

-установить указатели населенных пунктов. В случае необходимости - выполнить их ремонт;

-установить не достающие аншлаги и номерные знаки на домовладения.

2. Хозяйствующим субъектам коммунального хозяйства: МП «ЖКХ», ООО «УЖКХ», МП «РСУ», ООО «Водоканал», МП Водоканал, ООО «Райэнерго», ООО «Коммунальщик», МП «Благоустроитель»,ООО «Содержание жилого фонда»,ООО «Стройсервис +»,ООО «Вода и стоки»,ИП «Дубров»,ООО «Тепловые сети», Управляющая компания «Жизнь» совместно с Главами городского и сельских поселений, принять меры:

- к ликвидации последствий работ связанных с ремонтом и строительством  инженерных коммуникаций в зимнее время, до 15.05.2013г.;

-организовать сбор, вывоз и утилизацию, не допуская сжигания,
садово-парковых, бытовых отходов и мусора с несанкционированных свалок.

-ремонт водосточных труб;

-очистки опор освещения и фасадов зданий от объявлений;

-фрезерование пней и опиловка деревьев;

-благоустройство контейнерных площадок и урн;

3. Начальнику отдела образования Администрации Октябрьского района (Табаровец  Е.В.), главному  врачу МБУЗ ЦРБ ( Подройкина В.В.), начальнику отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района (Уманцева С.А.), начальнику УСЗН Администрации Октябрьского района (Курносова Л.В.):

-провести субботники по наведению санитарного порядка на прилегающих (закрепленных) территориях:

-выполнить косметический ремонт    (с приведением в соответствие фасадов) зданий учебных заведений, лечебных учреждений, домов культуры, клубов, библиотек,  административных зданий;

- провести ремонт и окраску детских, спортивных площадок и малых архитектурных форм, ограждений;

- организовать обустройства клумб на прилегающих территориях;

-произвести высадку декоративных кустарников и деревьев, обеспечив уход за зеленными насаждениями;

-провести обустройство новыми малыми архитектурными формами закрепленные территории;

-организовать проведение конкурсов: «Лучшая школа», «Лучшее СДК»,  «Лучший ФАП» и пр.,  в части благоустройства с подведением итогов конкурсов.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского  района			                  Н.Н. Савченко

Приложение№2

к  распоряжению

Администрации  Октябрьского района

от 13.03.2013    №163

СОСТАВ

штаба по проведению мероприятий по санитарной уборке

и благоустройству Октябрьского района в 2013 г.

Зюзин И.Ю.                 первый заместитель Главы Администрации Октябрьского

района  начальник управления строительства,   ремонта,

ЖКХ   председатель комиссии;

Бессарабов Н.Д.          заместитель Главы Администрации Октябрьского района,

заместитель председателя комиссии;

Решетник С.В.            главный специалист по государственно-частному  партне-

рству  отдела  строительства, ремонта, ЖКХ    Админист-

рации  Октябрьского района  секретарь комиссии;

Члены рабочей комиссии:

Басакевич С.В.           заместитель начальника управления -   начальник    отдела

строительства, ремонта, ЖКХ Администрации   Октябрьс-

кого  Администрации Октябрьского района;

Киреева Н. А.              председатель комитета   по      управлению    имуществом

Администрации Октябрьского района;

Бондаренко Р.Г.         начальник   МУ   Служба  «Заказчика»;

Доценко О.А.             начальник отдела архитектуры и сопровождение проектов

- заместитель архитектора;

Мартюк Н.В.                и.о. начальника отдела сельского хозяйства       перерера-

батывающей  промышленности  и окружающей      среды

Администрации Октябрьского района;

Енко А.А.                   государственный инспектор Административной комиссии

Ростовской области (по согласованию)

Грецев Ю.В.                начальник территориального отдела, управления  Роспот-

ребнадзора по г. Шахты, Усть-Донецкому,  Октябрьскому

району (по согласованию);

Николов В.А.     	государственный жилищный  инспектор   по  Ростовской

области (по согласованию);

Зейдляев А.У               начальник межмуниципального управления МВД России

Новочеркасское (по согласованию);

Крищенко И.А.          заместитель начальника ГУ «28 отряд ФПС по Ростовской

области (по согласованию);

Кремина И.Н.              ведущий специалист по охране окружающей среды отде-

ла сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности  Администрации Октябрьского района;

Ивасенко В.П.             главный редактор газеты «Сельский Вестник».

Управляющий делами

Администрации района                                                                   Н.Н. Савченко