Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020    		      	       № 566	          		 р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 08.05.2019 № 589

В связи с уточнением показателей подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья» муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1567, руководствуясь постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 08.05.2019 № 589 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по вводу жилья в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2019-2030  годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Лотарева А.В.

Глава Администрации

Октябрьского  района				  		 	      Л.В. Овчиева

Постановление вносит сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 27.04.2020 № 566

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по вводу жилья в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2019-2030 годы

1. Общее описание

В рамках подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья» муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1567, создаются условия улучшения жилищных условий для граждан Октябрьского района Ростовской области.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Октябрьского района.

Итоги жилищного строительства на территории Октябрьского района
за 2010 – 2019 годы показывают постоянный рост объемов вводимого жилья. Ситуация в сфере жилищного строительства на протяжении последних лет имеет стабильную положительную динамику.

Жилищный фонд Октябрьского района состоит из многоквартирных жилых домов и индивидуальной малоэтажной застройки. На начало 2012 года он составил 1225,1 тыс. кв. м общей площади жилья, на 01.01.2013 года – 1240,4 тыс. кв. м, на 01.01.2014 года – 1258,5 тыс. кв. м, на 01.01.2015 года – 1291,7 тыс. кв. м, на 01.01.2016 года –1314,8 тыс. кв. м, на 01.01.2017 года – 1639,4 тыс. кв. м, на 01.01.2018 г. – 1665,7 тыс. кв. м,  на 01.01.2019 г. – 1691,0 тыс. кв. м, на 01.01.2020 г. – 1719,0 тыс. кв. м общей площади жилья.

Всего по организациям различных форм собственности за счет всех источников финансирования в районе введено в действие жилых домов за период с 2010 по 2019 год (включительно)  208,853 тыс. кв. м: в 2010 году – 13,087 тыс. кв. м, в 2011 году – 14,852 тыс. кв.м., в 2012 году  – 15,3 тыс. кв. м, в 2013 году – 18,1 тыс. кв. м, в 2014 году – 20,73 тыс. кв. м, в 2015 году – 23,441 тыс. кв. м, в 2016 году – 24,775 тыс. кв. м, в 2017 году – 25,221 тыс. кв. м, в 2018 году – 25,313 тыс. кв. м, в 2019 году – 28,034 тыс. кв. м.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Октябрьского района, в 2010 году составила 16,63 кв. м, в 2011 году – 16,94 кв. м, в 2012 году – 17,37 кв. м, в 2013 году – 17,62 кв. м, в 2014 – 18,05 кв. м., в 2015 году – 18,57 тыс. кв. м, в 2016 году – 23,5 кв. м, в 2017 году – 23,5 кв. м, в 2018 году -  23,73 кв. м, в 2019 г. – 24,02 кв. м общей площади жилья.

Рост данного показателя достигнут за счет увеличения объемов вводимого жилья, а именно: ввод жилья на одного проживающего в 2010 году составлял 0,18 кв. м/чел., в 2011 году – 0,20 кв. м/чел., в 2012 году – 0,21 кв. м/чел., в 2013 году – 0,25 кв. м/чел., в 2014 году – 0,29 кв. м/чел., в 2015 году – 0,33 кв. м/чел., в 2016 году – 0,35 кв. м/чел., в 2017 году – 0,36 кв. м/чел., в 2018 году – 0,36 кв. м/чел, в 2019 году – 0,39 кв. м.

С 2010 года по 2019 год (включительно) активно развивается строительство многоквартирного жилищного фонда.

За период  2010 - 2015 годы (включительно) построено 723 дома/678 квартир, а именно: в 2010 г. – 95 домов/105 квартир, в 2011 г. – 125 домов/18 квартир, в 2012 г. – 106 домов/175 квартир, в 2013 г. – 121 дом/63 квартиры, в 2014 г. – 123 дома/183 квартиры, в 2015 г. – 153 дома/134 квартиры, в 2016 году - 162 дома/ 144 квартиры, в 2017 г., в 2017 г. – 184 дома/57 квартир, в 2018 г. – 166 домов/46 квартир, в 2019 г. – 196 домов,/45 квартир.

Строительство многоквартирного жилищного фонда в Октябрьском районе в основном осуществляется строительными компаниями ООО «Атлант», ООО СК «Каскад», ООО СК «Бостон», ООО «Стройпартнер» и ООО «Жилстройинвест», ООО «Стройгарант», которые зарекомендовали себя как «добросовестные застройщики», качество построенных объектов которых соответствует всем предусмотренным законодательством российской Федерации нормам и требованиям к жилым помещениям.

Благодаря развитию жилищного строительства в Октябрьском районе, были обеспечены социальным жильем дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также жилые помещения были приобретены участниками федеральных целевых программ.

В 2019-2030 годы работа в данном направлении будет  продолжаться и набирать темпы, а исполнение «дорожной карты» должно привести к увеличению строительства жилья по Октябрьскому району на 381,22 тыс. кв. м, что приведет к 2030 году к средней обеспеченности населения жильем 28,3 кв. м на 1 жителя, и ввод жилья на душу населения составит 0,52 кв. м на 1 жителя, а также к увеличению общей площади жилых помещений в районе 2 072,22 млн. кв. м.

2. Прогноз развития жилищного строительства

на территории Октябрьского района на 2019 – 2030 годы, тыс. кв. м

| Наименование показателя | Ед. измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 (факт) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Общая площадь жилья по району на конец отчетного года | тыс. кв. м | 1719,0 | 1750,2 | 1780,1 | 1813,2 | 1847,0 | 1881,5 | 1916,7 | 1952,6 | 1989,2 | 2026,5 | 2064,5 | 2103,3 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя района на конец отчетного периода | кв. м | 24,13 | 24,9 | 25,4 | 25,9 | 26,4 | 26,9 | 27,4 | 27,9 | 28,4 | 28,9 | 28,9 | 29,5 |
| Ввод в действие жилых домов на конец отчетного периода | тыс. кв. м | 28,0 | 31,19 | 32,3 | 33,11 | 33,8 | 34,5 | 35,19 | 35,9 | 36,6 | 37,3 | 38,0 | 38,8 |
| Ввод жилья на одного проживающего на конец отчетного периода | кв. м | 0,39 | 0,4 | 0,4 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,5 | 0,5 | 0,52 | 0,53 | 0,54 |

3. Ввод жилья на территории Октябрьского района за 2019 году

| № п/п | Наименование поселения | Плановый показатель ввода жилья на 2019 кв. м. | Факт показатель ввода жилья за 2019 год кв. м | % выполнения | Кол-во домов/ квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индивидуальное жилье | 26680 | 26687 | 107 | 196 |
| 1.1 | Алексеевское сельское поселение | 1000 | 895 | 94 | 5 |
| 1.2 | Артемовское сельское поселение | 1650 | 422 | 28 | 4 |
| 1.3 | Бессергеневское сельское поселение | 1900 | 3316 | 175 | 23 |
| 1.4 | Керчикское сельское поселение | 600 | 78 | 14 | 1 |
| 1.5 | Коммунарское сельское поселение | 2350 | 1686 | 74 | 17 |
| 1.6 | Краснолучское сельское поселение | 1000 | 41 | 4 | 0 |
| 1.7 | Красюковское сельское поселение | 2600 | 3802 | 152 | 27 |
| 1.8 | Краснокутское сельское поселение | 1700 | 921 | 62 | 6 |
| 1.9 | Кривянское сельское поселение | 3250 | 3552 | 112 | 22 |
| 1.10 | Мокрологское сельское поселение | 1200 | 655 | 60 | 5 |
| 1.11 | Персиановское сельское поселение | 5330 | 7688 | 163 | 57 |
| 1.12 | Каменоломненское городское поселение | 4100 | 3631 | 95 | 29 |
| 2 | Многоквартирный жилой фонд | 1320 | 1347 | 98 | 45 |
| Итого |  | 28000 | 28034 | 107 | 241 |

| Программа по вводу жилья на территории Октябрьского района Ростовской области на 2020 год Кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Ввод жилья 2020, кв.м. | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | Всего | апрель | май | июнь | Всего | июль | август | сентябрь | Всего | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Индивидуальное жилье | 31190 | 1780 | 1820 | 2400 | 6000 | 2670 | 2670 | 2660 | 8000 | 3280 | 3160 | 4460 | 10900 | 955 | 1295 | 4040 | 6290 |
| 1.1 | Алексеевское сельское поселение | 1170 | 80 | 80 | 80 | 240 | 110 | 110 | 110 | 330 | 100 | 110 | 120 | 330 | 80 | 100 | 90 | 270 |
| 1.2 | Артемовское сельское поселение | 1930 | 80 | 80 | 80 | 240 | 110 | 110 | 110 | 330 | 250 | 350 | 350 | 950 | 80 | 100 | 230 | 410 |
| 1.3 | Бессергеневское сельское поселение | 2220 | 270 | 270 | 350 | 890 | 350 | 350 | 350 | 1050 | 100 | 0 | 100 | 200 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 1.4 | Керчикское сельское поселение | 700 | 80 | 80 | 80 | 240 | 110 | 110 | 100 | 320 | 70 | 0 | 70 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Коммунарское сельское поселение | 2750 | 150 | 150 | 130 | 430 | 250 | 250 | 250 | 750 | 220 | 250 | 450 | 920 | 100 | 250 | 300 | 650 |
| 1.6 | Краснолучское сельское поселение | 1170 | 90 | 90 | 90 | 270 | 100 | 100 | 100 | 300 | 120 | 120 | 120 | 360 | 40 | 0 | 200 | 240 |
| 1.7 | Красюковское сельское поселение | 3040 | 110 | 210 | 350 | 670 | 350 | 350 | 350 | 1050 | 310 | 300 | 580 | 1190 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 1.8 | Краснокутское сельское поселение | 1990 | 90 | 90 | 90 | 270 | 120 | 120 | 120 | 360 | 200 | 200 | 320 | 720 | 60 | 200 | 380 | 640 |
| 1.9 | Кривянское сельское поселение | 3800 | 260 | 210 | 350 | 820 | 350 | 350 | 350 | 1050 | 310 | 330 | 680 | 1320 | 110 | 160 | 340 | 610 |
| 1.10 | Мокрологское сельское поселение | 1400 | 100 | 100 | 100 | 300 | 120 | 120 | 120 | 360 | 100 | 100 | 250 | 450 | 65 | 165 | 60 | 290 |
| 1.11 | Персиановское сельское поселение | 6230 | 120 | 210 | 350 | 680 | 350 | 350 | 350 | 1050 | 850 | 750 | 770 | 2370 | 145 | 120 | 1865 | 2130 |
| 1.12 | Каменоломненское городское поселение | 4790 | 350 | 250 | 350 | 950 | 350 | 350 | 350 | 1050 | 650 | 650 | 650 | 1950 | 145 | 120 | 575 | 840 |
|  | ИТОГО: | 31190 | 1780 | 1820 | 2400 | 6000 | 2670 | 2670 | 2660 | 8000 | 3280 | 3160 | 4460 | 10900 | 955 | 1295 | 4040 | 6290 |

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района			   						 											О.Ю. Шаповалова