Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

02.02.2018                                            № 116                              р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной  программы  Октябрьского района «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от 24.09.2013 № 820, за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Бессарабова Н.Д.

Глава Администрации

Октябрьского района				                       Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел информатизации

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 02.02.2018 № 116

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы Октябрьского района  «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» за 2017 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» утверждена постановлением от 24.09.2013 №820  «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы». Ответственным исполнителем является Администрация Октябрьского района, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Соисполнителями являются структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района.

Ответственным исполнителем и соисполнителем  Программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых была усовершенствована информационно - телекоммуникационная инфраструктура, отвечающая современным требованиям и обеспечивающая потребности граждан, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений на территории Октябрьского района.

1. Результаты реализации основных 
            мероприятий подпрограмм Программы

1.1. Подпрограмма  «Развитие информационных технологий».

Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий:

Отделом  образования Администрации Октябрьского района в 2017 году производилось обеспечение деятельности информационной системы «07.Образование» для муниципальных общеобразовательных учреждений за счет местного бюджета (190,0 тыс. рублей). А также внедрение автоматизированных информационных систем «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» за счет местного бюджета (9,3 тыс. руб.).

1.2. Подпрограмма  «Оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

В рамках Подпрограммы 2 реализованы следующие мероприятия:

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МФЦ Октябрьского района в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг за счет местного бюджета и внебюджетных средств (15934,9 тыс. рублей и 607,6 тыс. рублей соответственно).

Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы (субсидии автономным учреждениям на иные цели) (безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям) за счет областного и местного бюджета (40,1 тыс. рублей и 3,3 тыс. рублей соответственно).

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы»  (субсидии автономным учреждениям) за счет областного и местного бюджета (110,8 тыс. рублей и 9,0 тыс. рублей соответственно).

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2017 году в состав Программы входили 2 подпрограммы. На реализацию Программы в 2017 году было предусмотрено финансирование в сумме 17 014,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

– областного –  177,8 тыс. рублей;

– местного – 16 229,1 тыс. рублей;

– другие источники – 607,6 тыс. рублей.

Из них:

на подпрограмму 1 – 274,3 тыс. рублей из местного бюджета;

на подпрограмму 2 – 16740,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

– областного –  177,8 тыс. рублей;

– местного – 15954,8 тыс. рублей;

– другие источники – 607,6 тыс. рублей.

Всего по Программе  освоено 16905 тыс. рублей, в том числе из средств:

– областного –  150,9 тыс. рублей;

– местного – 16146,5 тыс. рублей;

– другие источники – 607,6 тыс. рублей.

Всего по Программе не освоено 109,5 тыс. рублей, в том числе из средств:

– областного –  26,9 тыс. рублей;

– местного – 82,6 тыс. рублей.

3. Информация о внесенных ответственным 
           исполнителем изменениях в Программу

В течение 2017 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 820, 4 раза были внесены изменения.

В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты:

постановление Администрации Октябрьского района от 08.02.2017 №75 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 820 «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы»;

постановление Администрации Октябрьского района от 15.05.2017 №466 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 820 «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы»;

постановление Администрации Октябрьского района от 12.08.2017 №792 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 820 «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы»;

постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2017 №1277 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 820 «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы».

4. Оценка эффективности реализации программы

Информация об оценке эффективности муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» за отчетный 2017 финансовый год приведена в приложении №2 к настоящему отчету.

Степень фактического достижения целевых индикаторов составила 100%.

По 7 целевым показателям в 2017 году фактические показатели реализации Программы превысили запланированные:

доля документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства;

количество предоставленных консультаций гражданам и юридическим лицам по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг

количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг

количество отправленных межведомственных запросов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг

количество выданных результатов предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям

количество отправленных смс-уведомлений заявителям о результате оказания государственной или муниципальной услуги

уровень удовлетворенности граждан Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

По 15 целевым показателям фактические показатели реализации Программы реализованы на 100%:

доля обеспеченности персональными компьютерами;

доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное  программное обеспечение;

количество программно-аппаратных комплексов защиты информации;

доля структурных подразделений Администрации района, имеющих представительство в сети Интернет с полным и актуальным предоставлением информации о своей деятельности (разработка, создание и поддержка сайтов);

доступ к сети Интернет;

наличие автоматизированной информационной системы многофункционального центра;

наличие электронной системы управления очередью;

обеспечение бесплатного доступа заявителей к федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций);

наличие отдельной телефонной линии, предназначенной для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центра телефонного обслуживания;

обеспечение приема заявителей в многофункциональном центре не менее 5 дней в неделю, обеспечение возможности обращения за получением государственных и муниципальных  услуг в вечернее время, до 20.00 часов, и не менее чем в один из выходных дней (суббота, воскресенье);

предусмотрена возможность обращения заявителей в МФЦ в том числе по предварительной записи;

обеспечение комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг (количество аргументированных жалоб граждан на отсутствие условий для получения государственных и муниципальных услуг);

соответствие квалификации (опыта работы) специалиста, оказывающего услугу;

соблюдение сроков исполнения  муниципальной услуги (доля предоставленных услуг с превышением срока к общему количеству предоставленных услуг);

обеспечение возможности для заявителей обращения в МФЦ независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости;

наличие в автоматизированной информационной системе многофункционального центра возможностей, позволяющих обеспечить прием заявителей независимо от места их  регистрации на территории Ростовской области, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 29.12.2017 №1277 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 820 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы», объем финансирования на 2018 составляет 21920,8 тыс. руб., в том числе:

– из областного бюджета–  184,4 тыс. рублей;

– из районного бюджета – 21120,1 тыс. рублей;

– из других источников – 616,3 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                              Н.Н. Савченко

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

Электронный муниципалитет

на 2014 - 2018 годы» за 2017 год

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» за 2017 год

Ответственный исполнитель Администрация Октябрьского района

Источник финансирования Бюджет Октябрьского района, областной бюджет и другие источники финансирования

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» | 274,3 | 199,3 | Мероприятия, запланированные в 2017 году, выполнены в полном объеме | 199,3 |
| Обеспечение деятельности информационной системы «07.Образование» | 253,5 | 190,0 | Мероприятия, запланированные в 2017 году, выполнены в полном объеме | 190,0 |
| Оплата услуг по внедрению АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | 20,8 | 9,3 | Мероприятия, запланированные в 2017 году, выполнены в полном объеме | 9,3 |
| 2. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 16740,2 | 16705,7 | Мероприятия, запланированные в 2017 году, выполнены в полном объеме | 16705,7 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МФЦ Октябрьского района в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | 16547,9 | 16542,5 | Мероприятия, запланированные в 2017 году, выполнены в полном объеме | 16542,5 |
| Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы (субсидии автономным учреждениям на иные цели) (Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям) | 72,5 | 43,4 | Мероприятия, запланированные в 2017 году, выполнены в полном объеме | 43,4 |
| Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» (субсидии автономным учреждениям) | 119,8 | 119,8 | Мероприятия, запланированные в 2017 году, выполнены в полном объеме | 119,8 |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Электронный муниципалитет

на 2014 - 2018 годы» за 2017 год

ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

«Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» за 2017 год.

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Другие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Повышение качества и оперативности ведения делопроизводства в структурных подразделениях Администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | доля документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства | % | 17,1 | 35 | 38 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | доля обеспеченности персональными компьютерами | % | 100 | 100 | 99 |
|  |  | 0 | 0 | 274,3 | 0 | 0 | 0 | 199,3 | 0 | доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | % | 70 | 100 | 100 |
|  | Повышение уровня защиты информации, используемой должностными лицами структурных подразделений Администрации района при осуществлении своих функций и полномочий. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество программно-аппаратных комплексов защиты информации | единиц | 2 | 3 | 3 |
|  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономических и общественно-политических процессах, протекающих в районе. Развитие официального сайта района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | доля структурных подразделений Администрации района, имеющих представительство в сети Интернет с полным и актуальным предоставлением информации о своей деятельности (разработка, создание и поддержка сайтов) | % | 90 | 100 | 100 |
|  | Повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Октябрьского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | доступ к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспечение деятельности МФЦ | 0 | 177,8 | 15954,8 | 607,6 | 0 | 150,9 | 15947,2 | 607,6 | Наличие автоматизированной информационной системы многофункционального центра | да/не т |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие электронной системы управления очередью | да/не т |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесплатного доступа заявителей к федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций) | да/не т |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие отдельной телефонной линии, предназначенной для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центра телефонного обслуживания | да/не т |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение приема заявителей в многофункциональном центре не менее 5 дней в неделю, обеспечение возможности обращения за получением государственных и муниципальных услуг в вечернее время, до 20.00 часов, и не менее чем в один из выходных дней (суббота, воскресенье) | да/не т |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрена возможность обращения заявителей в МФЦ в том числе по предварительной записи | да/не т |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг (количество аргументированных жалоб граждан на отсутствие условий для получения государственных и муниципальных услуг) | да/не т |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие квалификации (опыта работы) специалиста, оказывающего услугу | да/не т |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги (доля предоставленных услуг с превышением срока к общему количеству предоставленных услуг) | да/не т |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение возможности для заявителей обращения в МФЦ независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости | да/не т |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие в автоматизированной информационной системе многофункционального центра возможностей, позволяющих обеспечить прием заявителей независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости | да/не т |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество предоставленных консультаций гражданам и юридическим лицам по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | шт. | не менее 15 000 | не менее 15000 | 22414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг | шт. | не менее 7 500 | не менее 35000 | 46814 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отправленных межведомственных запросов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг | шт. | не менее 7 500 | не менее 200000 | 259456 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество выданных результатов предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям | шт. | не менее 7 500 | не менее 32000 | 41967 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отправленных смс-уведомлений заявителям о результате оказания государственной или муниципальной услуги | шт. | не менее 7 500 | не менее 35000 | 65053 |
|  | Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности граждан Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 85 | 85 | 97,78 |
|  | Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Электронный муниципалитет

на 2014 - 2018 годы» за 2017 год

ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

«Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» за 2017 год.

| N п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Доля документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства | 35 | 38 | 1,09 | 0,0436 |
|  | Доля обеспеченности персональными компьютерами | 100 | 99 | 0,99 | 0,0396 |
|  | Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | 90 | 90 | 1 | 0,04 |
|  | Количество программно-аппаратных комплексов защиты информации | 3 | 3 | 1 | 0,04 |
|  | Доля структурных подразделений Администрации района, имеющих представительство в сети Интернет с полным и актуальным предоставлением информации о своей деятельности (разработка, создание и поддержка сайтов) | 100 | 100 | 1 | 0,04 |
|  | Доступ к сети Интернет | 100 | 100 | 1 | 0,04 |
|  | Наличие автоматизированной информационной системы многофункционального центра | да | да | 1 | 0,04 |
|  | Наличие электронной системы управления очередью | да | да | 1 | 0,04 |
|  | Обеспечение бесплатного доступа заявителей к федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций) | да | да | 1 | 0,04 |
|  | Наличие отдельной телефонной линии, предназначенной для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центра телефонного обслуживания | да | да | 1 | 0,04 |
|  | Обеспечение приема заявителей в многофункциональном центре не менее 5 дней в неделю, обеспечение возможности обращения за получением государственных и муниципальных услуг в вечернее время, до 20.00 часов, и не менее чем в один из выходных дней (суббота, воскресенье) | да | да | 1 | 0,04 |
|  | Предусмотрена возможность обращения заявителей в МФЦ в том числе по предварительной записи | да | да | 1 | 0,04 |
|  | Обеспечение комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг (количество аргументированных жалоб граждан на отсутствие условий для получения государственных и муниципальных услуг) | да | да | 1 | 0,04 |
|  | Соответствие квалификации (опыта работы) специалиста, оказывающего услугу | да | да | 1 | 0,04 |
|  | Соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги (доля предоставленных услуг с превышением срока к общему количеству предоставленных услуг) | да | да | 1 | 0,04 |
|  | Обеспечение возможности для заявителей обращения в МФЦ независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости | да | да | 1 | 0,04 |
|  | Наличие в автоматизированной информационной системе многофункционального центра возможностей, позволяющих обеспечить прием заявителей независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости | да | да | 1 | 0,04 |
|  | Количество предоставленных консультаций гражданам и юридическим лицам по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | 15000 | 22414 | 1,5 | 0,06 |
|  | Количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг | 35000 | 46814 | 1,3 | 0,052 |
|  | Количество отправленных межведомственных запросов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг | 200000 | 259456 | 1,3 | 0,052 |
|  | Количество выданных результатов предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям | 32000 | 41967 | 1,3 | 0,052 |
|  | Количество отправленных смс-уведомлений заявителям о результате оказания государственной или муниципальной услуги | 35000 | 65053 | 1,9 | 0,076 |
|  | Уровень удовлетворенности граждан Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 85 | 97,78 | 1,2 | 0,048 |
|  | Индекс результативности программы (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,02 |

1/23=0,04 – весовое значение показателя, характеризующее программу.

Индекс эффективности программы:

17014,5 х 1,02/16905=1,03

Проведение анализа эффективности показало высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы».