РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019                                          №381                                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» по результатам работы за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района от 30.09.2013  №826 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе», по результатам работы за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту  Лотарева А.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                            Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел

строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства

и транспорта Администрации

Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

18.03.2019   № 381

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

по результатам работы за 2018 год

- Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» (далее – программа) в 2018 году было выделено 45,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

внебюджетных источников – 45,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы  45,0тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

внебюджетных источников – 45,0  тыс. рублей или 100%.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ» в 2018 году предусмотрено 45,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

внебюджетных источников – 45,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации подпрограммы  45,0 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

внебюджетных источников 45,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2018 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Меры по реализации программы

Реализация программы за 2018 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области энергоэффективности, повышения тепловой защиты зданий, сооружений, замене неэффективного оборудования, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

- Оценка эффективности реализации программы за 2018 год

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения целевых показателей программы.

По итогам 2018 года не все целевые показатели достигли запланированного уровня:

- «Экономия БУ воды в натуральном выражении», план на 2018 год 7,4 тыс.м3, факт – 7,1 тыс.м3, выполнение составило 95,9%.

- «Экономия БУ природного газа в натуральном выражении», при плане 91,1 тыс.м3, факт составил 88,6 тыс.м3 или 97,3%.

Кроме того, по результатам 2018 года некоторые показатели превысили запланированный уровень:

- «Экономия БУ электрической энергии в натуральном выражении», при плане 308,6 тыс. кВт.ч, факт составил 336,6   тыс. кВт.ч или 109,1%. Это связано с политикой, проводимой Администрацией Октябрьского района, в том числе и бюджетными учреждениями, в части экономии потребления топливно-энергетических ресурсов в сравнении с предыдущим годом (замена ламп накаливания на энергосберегающие, часы энергосбережения оборудования, оргтехники).

- «Экономия БУ тепловой энергии в натуральном выражении», план на 2018 год – 1 373,7 тыс.м3, факт – 1 378,6 тыс. м3. Превышение показателя на 0,4% связано выполнением мероприятий по снижению потребления за счет оптимизации расходов и регулирования температуры, замена окон и дверей, утепление стен, кровель.

Остальные показатели выполнены на 100%, в том числе:

- Количество специалистов бюджетных учреждений, обученных основам энергосбережения, план на 2018 год – 119 человек, по факту – 119 человек или 100%;

- Доля бюджетных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование, к общему числу бюджетных учреждений – план 100%, факт 100%;

- Доля объемов ЭЭ  БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района – план 100%, факт 100%;

- Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района - план 100%, факт 100%;

- Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района - план 100%, факт 100%;

- Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Октябрьского района - план 100%, факт 100%;

- Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд - план 100%, факт 100%;

- Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии – план 7,2%, факт 7,06%;

- Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, план 50,3 %, факт 46,53%;

- Доля объемов электрической энергии ЭЭ, потребляемой в  МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД - план 100%, факт 100%;

- Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД - план 100%, факт 100%;

- Доля объемов природного газа, потребляемого в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных  приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МКД - план 100%, факт 100%;

- Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД - план 100%, факт 100%.

Информация об оценке эффективности реализации программы за 2018 год изложена в приложении № 2 к отчету.

IV. Дальнейшая реализация  Программы

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от  14.11.2018 № 1571  «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского  района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе».

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                            Н.Н.  Савченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» по результатам работы за 2018год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о  выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики

в Октябрьском районе» за январь-декабрь 2018 года

Ответственный исполнитель   Администрация Октябрьского района

Источник финансирования бюджет Октябрьского района, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ» |  |  |  |  |
| Замена инжектора аэротенка ОСК п.Персиановский | 45,0 | 45,0 | Обязательства по договорам исполнены, мероприятия выполнены, средства освоены | х |
| Итого по подпрограмме | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 |
| Итого по муниципальной программе | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики

в Октябрьском районе»

по результатам работы за 2018 год

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

(наименование  муниципальной программы)

за 2018 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Консолидированный бюджет района | Другие источники | Консолидированный бюджет района |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения |  | - | - | - | - |  | Количество специалистов бюджетных учреждений, обученных основам энергосбережения | Чел. | 119 | 119 | 119 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля бюджетных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование, к общему числу бюджетных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |  | - | - | - | - |  | Доля объемов ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия БУ электрической энергии в натуральном выражении (не менее 3% к предыдущему году) | тыс. кВт.ч | 331,3 | 308,6 | 336,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия БУ тепловой энергии в натуральном выражении (не менее 3% к предыдущему году) | тыс. Гкал | 881,3 | 1373,7 | 1378,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия БУ природного газа в натуральном выражении (не менее 3% к предыдущему году) | тыс. куб.м | 92,3 | 91,1 | 88,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия БУ воды в натуральном выражении (не менее 3% к предыдущему году) | тыс. куб.м | 2 | 7,4 | 7,1 |
| 1.3. | Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |  | - | - | - | - |  | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов | - | - | - | - |  | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 8,8 | 7,2 | 7,06 |
|  |  |  | - | - | - | - |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 64,0 | 50,3 | 46,53 |
| 2.2. |  | Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета | - | - | - | - |  | Доля объемов электрической энергии ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МКД | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики

в Октябрьском районе»

по результатам работы за 2018 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

(наименование  муниципальной программы)

за 2018 год

| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Плановое значение показателя (ИЦп) | Фактическое значение показателя (ИДп) | Эп=ИДп/ИЦп,илиЭп=ИЦп/Идп | Эффективность хода реализации целевого показателя (Эп) |
| 1 | Количество специалистов бюджетных учреждений, обученных основам энергосбережения | 119 | 119 | 1,000 | 1 |
| 2 | Доля бюджетных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование, к общему числу бюджетных учреждений | 100% | 100% | 1,000 | 1 |
| 3 | Доля объемов ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | 100% | 100% | 1,000 | 1 |
| 4 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | 100% | 100% | 1,000 | 1 |
| 5 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за ко-торую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | 100% | 100% | 1,000 | 1 |
| 6 | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Октябрьского района | 100% | 100% | 1,000 | 1 |
| 7 | Экономия БУ электрической энергии в натуральном выражении (не менее 3% к предыдущему году) | 308,6 | 336,6 | 1,091 | 1 |
| 8 | Экономия БУ тепловой энергии в натуральном выражении (не менее 3% к предыдущему году) | 1373,7 | 1378,6 | 1,004 | 1 |
| 9 | Экономия БУ природного газа в натуральном вы-ражении (не менее 3% к предыдущему году) | 91,1 | 88,6 | 0,973 | 1 |
| 10 | Экономия БУ воды в натуральном выражении (не менее 3% к предыдущему году) | 7,4 | 7,1 | 0,959 | 1 |
| 11 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 100% | 100% | 1,000 | 1 |
| 12 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | 7,20% | 7,06% | 0,981 | 1 |
| 13 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | 50,30% | 46,53% | 1,081 | 1 |
| 14 | Доля объемов электрической энергии ЭЭ, по-требляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД | 100% | 100% | 1,000 | 1 |
| 15 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД | 100% | 100% | 1,000 | 1 |
| 16 | Доля объемов природного газа, потребляемого в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МКД | 100% | 100% | 1,000 | 1 |
| 17 | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД | 100% | 100% | 1,000 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо = ∑Эпi/n) | 17 | 17 | 1,000 | 1 |
| Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. |  |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования: |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | Достижение целевого показателя (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Достижение ожидаемого результата, выполнение контрольного события (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Степень реализации основного мероприятия (выполнено – 1, не выполнено – 0) |  |
| 1 | Замена инжектора аэротенка ОСК п.Персиановский | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРом = Мв/М) | 1 | 1 | 1,000 |  |
| Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий. |  |  |  |  |  |
| Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| 3.1 Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРм) муниципальной программы составляет 1. |  |  |  |  |  |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов (ССуз): |  |  |  |  |  |
|  | 45,0/45,0=1,0 |  |  |  |  |
| Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района (Эис): |  |  |  |  |  |
|  | 1/1=1 |  |  |  |  |
| Бюджетная эффективность реализации программы признаётся высокой. |  |  |  |  |  |
| Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр): |  |  |  |  |  |
|  | 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1 |  |  |  |  |
| Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы |  |  |  |  |  |