| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района #### ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.03. 2022 № 341 р.п. Каменоломни Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспорт- ной системы» по результатам работы за 2021 год. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район», ПОСТАНОВЛЯЮ: - Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» по результатам работы за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению. - Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района. - Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А.Н. Глава Администрации Октябрьского района Л.В. Овчиева Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 16.03. 2022 № 341

Отчет

О реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий повышение качества и надежности предоставления транспортных услуг, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям, создание максимально комфортных условий для развития дорожно-транспортной системы Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569 «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2021году реализован комплекс мероприятий, в результате которых выполнены:

Капитальный ремонт автодороги по ул. Революционная в ст. Кривянская Кривянского сельского поселения-1,84 км , ремонт автодороги «Подъезд от а/дороги «г. Новочеркасск (Хотунок)-п. Багаевский» кп.Кадамовский-1,75 км;

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского района Ростовской области-4,11км.

Протяженность дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в 2020 году была – 432,6км, т.е. 52,4%,  в 2021 отремонтировано 6,7 км - протяженность дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составила-457,75 км, т.е.  54,3 % отвечающих нормативным требованиям.

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2021 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области дорожной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует

повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения.

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы в 2021 году привела к достижению следующих результатов:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 6,7 км и это позволило решить следующие задачи Программы:

Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района», предусмотрена реализация 4-х основных мероприятий.

Приоритетное основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Выполнено в полном объеме. Общая фактическая  сумма 84040,4 тыс. руб., местный-75196,7 тыс. руб.

Приоритетное основное мероприятие 1.3.3.  Капитальный ремонт автодороги ул. Революционная ст. Кривянская Октябрьского района Ростовской области.

Исполнено в полном объеме. За счет средств областного бюджета – 18 008,3 тыс. руб. и средств местного бюджета 181,9 тыс. руб.

Приоритетное основное мероприятие 1.4 Ремонт автодороги «Подъезд от а/дороги «г. Новочеркасск (Хотунок) - п. Багаевский» к п. Кадамовский.

Исполнено в полном объеме. За счет средств федерального бюджета -9 620,1 тыс. руб., областного бюджета – 1 058,2 тыс. руб. и средств местного бюджета 10,7 тыс. руб.

Приоритетное основное мероприятие 1.5 Ремонт тротуара по ул. Кооперативная в ст. Бессергеневская Бессергеневского сельского поселения.

Исполнено в полном объеме. За счет средств областного бюджета – 1 019,9 тыс. руб., средств местного бюджета 87,4 тыс. руб., за счет средств внебюджетных источников 58,3 тыс. руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы  оказывали влияние следующие факторы:

рост количества правонарушений участниками дорожного движения;

рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 114 928,9  тыс. руб.,

В том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 9 620,2 тыс. руб.

Областной бюджет – 29 758,2 тыс. руб.;

Бюджет Октябрьского района – 75 397,5 тыс. руб.

бюджет муниципальных образований Октябрьского района –   91,8 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 61,2 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 №11 «О бюджете Октябрьского района на 2021год составил - 114 775,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет- 9 620,2 тыс. руб.

Областной бюджет – 29 758,2 тыс. руб.

Бюджет Октябрьского района – 75 397,5 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района-0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники -0,0 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 111 004,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет- 9 620,1 тыс. руб.;

Областной бюджет -28 768,2 тыс. руб.;

Бюджет Октябрьского района –   72 470,6 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района –87,4 тыс. руб.;

внебюджетные источники -58,3 тыс. руб.

Средства освоены не в полном объеме. Не освоение за счет экономии по торгам и  выполненным объемам работ. Экономия по Бюджету Октябрьского района – 2 926,9 тыс. руб. Экономия по Областному бюджету –  990,0 тыс. руб. Экономия по Федеральному бюджету –  0,1 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения »

-плановое значение 45,55 %, фактическое значение - 45,7%

Показатель 2 «снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий »

-плановое значение - 9 чел., фактическое значение -3 чел.

Показатель 1.1 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям »

-плановое значение - 445,0 км, фактическое значение - 457,75 км.

Показатель 1.2 «количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных, отремонтированных дорог»

-плановое значение-8,7км, фактическое значение -6,7км.

Показатель 2.1 «количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Октябрьского района»

-плановое значение - 57ед., фактическое значение - 10ед.

Показатель 2.2 «Количество средств фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах местного значения»

-плановое значение - 2, фактическое значение - 2.

Показатель 3.1 «Количество обновленного (вновь приобретенного) подвижного состава автомобильного транспорта»

-плановое значение - 8 ед., фактическое значение - 6 ед.

Показатель 3.2 «Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием»

-плановое значение -100 %, фактическое значение -100%.

Показатель 3.3 «Количество межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов пассажирских перевозок »

-плановое значение - 48 ед., фактическое значение - 47 ед.

Показатель 3.4 «Увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования»

-плановое значение – 1530 тыс. чел., фактическое значение – 1539,1 тыс. чел.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 0,997;

степень достижения целевого показателя 2 - 2,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 0,89

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 0,75;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 0,98;

степень достижения целевого показателя 3.4- 1,01

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,06 (10,627/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1(4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поселений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (4/4).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

111 004,3 тыс. рублей /114 775,9 тыс. руб. =0,97

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,97 = 1,03 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом: 1,06х 0,5+                1х0,3+1,03х0,2 = 1,036 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                Н.Н. Савченко

### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальника МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение технического состояния автомобильных дорог | Обеспечено содержание 810,7 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения отремонтировано 6,7 км дорог | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальника МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего поль-зования регионального и межму-ниципального значения, не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности ав-томобильных дорог общего поль-зования регио-нального значения |  |  |
|  | Мероприятие 1.6.1 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "г. Новошахтинск-х.Новопавловка-х. Калиновка"Мероприятие | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальника МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | уменьшение доли протяженности ав-томобильных дорог общего поль-зования регио-нального и межму-ниципального значения, не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности ав-томобильных дорог общего поль-зования регио-нального значения |  |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 114928,9 | 114775,9 | 111004,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 75397,5 | 75397,5 | 72470,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 39378,4 | 39378,4 | 38388,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 9620,2 | 9620,2 | 9620,1 |
|  | -бюджет Ростовской области | 29758,2 | 29758,2 | 28768,2 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 91,8 |  | 87,1 |
|  | внебюджетные источники <2> | 61,2 |  | 58,3 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» | Всего | 114928,9 | 114775,9 | 111004,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 75397,5 | 75397,5 | 72470,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 39378,4 | 39378,4 | 38388,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 9620,2 | 9620,2 | 9620,1 |
|  | -бюджет Ростовской области | 29758,2 | 29758,2 | 28768,2 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 91,8 |  | 87,4 |
|  | внебюджетные источники <2> | 61,2 |  | 58,3 |
| Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 84040,4 | 84040,4 | 80959,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 75196,7 | 75196,7 | 72278,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 8843,7 | 8843,7 | 8681,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 8843,7 | 8843,7 | 8681,8 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |
| ОМ 1.3.3 Капитальный ремонт автодороги по ул.Революционная в ст.Кривянская Октябрьского района Ростовской области | Всего | 18974,6 | 18974,6 | 18190,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 189,8 | 189,8 | 181,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 18784,8 | 18784,8 | 18008,3 |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | -бюджета Ростовской области | 18784,8 | 18784,8 | 18008,3 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
| ОМ 1.4 Ремонт транспортной инфраструктуры в рамках ре-ализации наци-онального про-екта «Безопас-ные и каче-ственные авто-мобильные до-роги» | Всего | 10689,5 | 10689,5 | 10 689,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 11,0 | 11,0 | 10,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 10678,5 | 10678,5 | 10678,3 |
|  | - федерального бюджета, | 9620,2 | 9620,2 | 9620,1 |
|  | -бюджета Ростовской области | 1058,3 | 1058,3 | 1058,2 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.5 Ремонт транспортной инфрас в рамках реализации про-екта "Инициа-тивное бюдже-тирование" (Ремонт тро-туара по ул.Кооперативная в ст.Бессергеневская Бессергеневского сельского поселения) | Всего | 1224,4 | 1071,4 | 1165,6 |
|  | Бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 1071,4 | 1071,4 | 1019,9 |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | -бюджета Ростовской области | 1071,4 | 1071,4 | 1019,9 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 91,8 |  | 87,4 |
|  | внебюджетные источники | 61,2 |  | 58,3 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма3 Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 47,05 | 45,55 | 45,7 |  |
|  | Показатель 2.снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 10 | 9 | 3 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1.Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 436,2 | 445,0 | 457,75 |  |
|  | Показатель 1.2.количество километров построенных (реконструи-рованных), капитально отремонтированных, отремонтированных дорог | км | 8,7 | 8,7 | 6,7 |  |
|  | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1.количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Октябрьского района | ед. | 59 | 57 | 10 |  |
|  | Показатель 2.2.Количество средств фото- и видеофиксации на автомо-бильных дорогах местного значе-ния | ед. | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Показатель 2.3. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3«Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1.Количество обновленного (вновь приобретенного) подвижного состава автомобильного транспорта | ед. | 6 | 8 | 6 |  |
|  | Показатель 3.2.Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицин-ской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжело-весных грузов, оснащенных нави-гационно-связным оборудованием | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 3.3.Количество межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов пассажирских перевозок | ед. | 47 | 48 | 47 |  |
|  | Показатель 3.4. Увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования | тыс. чел. | 1530,0 | 1530,0 | 1539,1 |  |