Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

18.03.2013            	     		      № 207                                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет Октябрьского района 2010-2013 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации  Октябрьского района  от 16.01.2012г. № 17 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки  эффективности реализации долгосрочных целевых программ  Октябрьского района», руководствуясь ч.8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района 2010-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от 31.08.2010 № 581, за 2012 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации Октябрьского района – начальника финансово-экономического управления Л.В. Овчиеву.

И.О.  Главы

Октябрьского района			                         	                         И.Ю.Зюзин

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 18.03.2013  №207

ОТЧЕТ

о реализации  районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района 2010-2013 годы» за 2012 год

Раздел I. Основные результаты

На  реализацию  районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района 2010-2013» (далее - Программа) в 2012 году предусматривалось финансирование из средств федерального, областного и местного бюджета.

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий:

Отделом  образования Администрации Октябрьского района в 2012 году производилась оплата услуг доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений за счет федерального, областного и местного бюджета (7,6 тыс. рублей, 1126,8 тыс. рублей и 186,2 тыс. рублей соответственно).

Раздел II. Меры по реализации программы

2.1. Информация о внесенных в течение финансового года изменениях в

Программу.

В течение 2012 года в Программу внесены  изменения:

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 15.03.2012г. № 97 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 № 581 «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района (2012-2013 годы)»;

2.2. Сведения об объеме финансирования программных мероприятий за 2012 год.

Финансирование программных мероприятий в 2012 году составило 1320,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 7,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 1126,8 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 186,2 тыс. рублей.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

3.1. Отчет о реализации Программы за 2012 год, содержащий данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий, приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

3.2. Информация об оценке эффективности долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет Октябрьского района (2010-2013 годы)» за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010 – 2012 годы, приведена в приложении №2 к настоящему отчету.

Управляющими делами

Администрации Октябрьского района                                           Н.Н. Савченко

Приложение №1

к отчету о реализации

районной долгосрочной  целевой

программы  «Электронный

муниципалитет Октябрьского района

(2010-2013 годы)» за 2012 год

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Электронный муниципалитет Октябрьского района (2010-2013 годы)» за 2012 год.

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Оплата услуг доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений | 1320,7 | 7,6 | 1126,8 | 186,3 | - | 1320,7 | 7,6 | 1126,8 | 186,3 | - | 1320,6 | 7,6 | 1126,8 | 186,2 | - | Средства освоены в полном объеме |
|  | Всего по программе | 1320,7 | 7,6 | 1126,8 | 186,3 | - | 1320,7 | 7,6 | 1126,8 | 186,3 | - | 1320,6 | 7,6 | 1126,8 | 186,2 | - | Средства освоены в полном объеме |

Приложение №2

к отчету о реализации

районной долгосрочной  целевой

программы  «Электронный

муниципалитет Октябрьского района

(2010-2013 годы)» за 2012 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет Октябрьского района (2010-2013 годы)»

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010 – 2012 годов

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2011 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2012 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Средняя длительность согласования организационно-распорядительных документов в системе электронного документооборота | дней | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | --------- |
|  | Количество общедоступных информационных ресурсов, на автоматизированных рабочих местах муниципальных служащих | шт. | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | -------- |
|  | Количество посещений сайта Администрации Октябрьского района в год | чел. | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 25988 | +988 | 38540 | +8540 | 56888 | +16888 | -------- |
|  | Количество обращений граждан в общественную приемную сайта | чел. | 9 | 50 | 100 | 200 | 9 | 0 | 32 | -18 | 8 | -92 | ------- |
|  | Процент муниципальных учреждений, имеющих ЛВС | % | 14 | 34 | 67 | 100 | 14 | 0 | 34 | 0 | 67 | 0 | ---------- |
|  | Процент муниципальных учреждений, подключенных к муниципальной информационной сети | % | 0 | 4,5 | 10 | 17 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 10 | 0 | -------- |
|  | Процент муниципальных учреждений, предоставляющих информацию для граждан в сети Интернет | % | 1 | 50 | 90 | 100 | 1 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | -------- |
|  | Процент врачей в муниципальных лечебных учреждениях, использующих в работе компьютеры | % | 10 | 45 | 60 | 80 | 10 | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 | ------- |
|  | Процент учителей, использующих в работе компьютеры | % | 21 | 32 | 50 | 80 | 21 | 0 | 32 | 0 | 80 | +30 | -------- |
|  | Количество государственных организаций на территории Октябрьского района, подключенных к муниципальной информационной сети | шт. | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -------- |
|  | Количество муниципальных информационных систем (рабочих мест), защищенных по требованиям руководящих документов РФ по технической защите информации | шт. | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -------- |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                       Н.Н. Савченко