РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2012                         	    № 370     	                   р.п.  Каменоломни

Об утверждении  отчета о реализации

районной долгосрочной целевой прог-

раммы «Развитие сети  автомобильных

дорог общего   пользования Октябрь-

ского района  Ростовской  области  на

2010- 2014 гг. »   по    результатам

за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 16.01.2012 №17 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», в редакции от 09.06.2012 №301 в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ч.8 ст.51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации районной  долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района Ростовской области на 2010-2014 годы» , утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 16.09.2010г. №610 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района Ростовской области на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год , согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района Зюзина И.Ю.

И.О.Главы Октябрьского района                                                      И.Ю.Зюзин

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

Ростовской области

от     06.07 .2012 № 370

ОТЧЕТ

о реализации районной долгосрочной целевой

программе «Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования в Октябрьском районе

Ростовской области на 2010 – 2014 годы»

по результатам за 2011 год

По районной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Октябрьском районе Ростовской области на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2011 году было выделено 48714,391 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 33645,000 тыс. рублей;

местного  бюджета – 15069,391 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 48714,39173 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 33645,000 тыс. рублей (100%);

местного  бюджета – 15069,391 тыс. рублей(100%).

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2011 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования. Ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости населения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в том числе и в сельской местности, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики райна.

Реализация мероприятий Программы в 2011 году привело к достижению следующих результатов:

-протяженность участков автомобильных  муниципальных (внутрипоселковых) дорог , на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 19,4 км;

Это позволило решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных  муниципальных (внутрипоселковых)  дорог и искусственных сооружений  на уровне, соответствующем категории дороги;

2. Сохранение протяженности автомобильных  муниципальных (внутрипоселковых) дорог , соответствующих нормативным требованиям, на уровне 64,4 процента от общей протяженности муниципальных (внутрипоселковых) дорог .

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог муниципальных (внутрипоселковых) дорог , не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципальных (внутрипоселковых) дорог (план – 35,6 процента) , в 2011 году составила 35,6 процента. Выполнение составило 100 процентов.

2. Доля протяженности автомобильных  муниципальных (внутрипоселковых) дорог , содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности муниципальных (внутрипоселковых)  (план – 100 процентов) в 2011 году,выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки  эффективности показал:

-ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть больше либо равно 1);

-бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1);

-бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Информация об оценке эффективности реализации Программы
за отчетный финансовый 2011 год приведена в приложениях № 2 и № 3 к настоящему отчету.

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях Программы

Обеспечено содержание 426,5 км автомобильных  муниципальных (внутрипоселковых) дорог  и искусственных сооружений на них; заменено и дополнительно установлено 51 погонный метр мостовых и дорожных ограждений; в запланированном объеме выполнены работы по нанесению разметки, паспортизации и диагностике, с общим объемом на содержание межпоселковых дорог 3333,848 тыс. руб.

Отремонтировано 19,4 км автомобильных  муниципальных (внутрипоселковых) дорог, капитально отремонтировано 10,961 км автомобильных дорог и выполнен текущий  ремонт 8,4 км автодорог.

Управляющий делами

Администрации района                                                                   Н.Н.Савченко

Прично

Приложение № 1

к отчету  по долгосрочной

целевой программе «Развитие сети  автомобильных дорог общего

пользования в Октябрьском районе

на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2011 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых мероприятий

районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования в Октябрьском районе  на 2010 – 2014 годы» в 2011 году

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | вне- бюджетные источники | всего |  | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | вне- бюд-жетные источники | всего |  | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | вне- бюд-жетные источники |  |  |  |

| Всего по программе | 48148,726 |  |  |  |  | 0 |  | 41325,8 |  |  | 6822,926 |  | 0 |  |  |  |  |  | 48714,391 |  |  | 0 |  |  |  | 33645,0 |  |  |  | 15069,391 |  |  | 0 |  |  | 48714,391 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 33645,0 |  |  |  | 15069,391 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог межпоселкового значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3333,848 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 3333,848 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3333,848 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3333,848 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог внутрипоселкового значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме | 43548,726 |  |  |  |  | 0 |  | 36725,8 |  |  | 6822,926 |  | 0 |  |  |  |  |  | 34499,843 |  |  | 0 |  |  |  | 29045,00 |  |  |  | 5454,843 |  |  | 0 |  |  | 34499,843 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 29045,0 |  |  |  | 5454,843 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги по ул.Рослова х.Мокрый Лог км 0+000-км 2+366Октябрьского района Ростовской области | 6762,330 |  |  |  |  | 0 |  | 5747,980 |  |  | 1014,350 |  | 0 |  |  |  |  |  | 4632,319 |  |  | 0 |  |  |  | 3937,399 |  |  |  | 694,920 |  |  | 0 |  |  | 4632,319 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3937,399 |  |  |  | 694,920 |  |  | 0 |  |  | Экономия по торгам, перераспределено на другой объект. |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги по ул.Степная п.Новозаряновский км 0+000-км 0+500 | 2630,771 |  |  |  |  | 0 |  | 2236,000 |  |  | 394,771 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2486,58188 |  |  | 0 |  |  |  | 2113,600 |  |  |  | 372,98188 |  |  | 0 |  |  | 2486,58188 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2113,600 |  |  |  | 372,98188 |  |  | 0 |  |  | Экономия по торгам, перераспределено на другой объект |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги по ул.40 лет Победы Кривянского сельского поселения | 4280,670 |  |  |  |  | 0 |  | 3638,570 |  |  | 642,100 |  | 0 |  |  |  |  |  | 3902,93007 |  |  | 0 |  |  |  | 3317,490 |  |  |  | 585,44007 |  |  | 0 |  |  | 3902,93007 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3317,490 |  |  |  | 585,44007 |  |  | 0 |  |  | Экономия по торгам, перераспределено на другой объект |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги по ул.Калинина-Чистова-Колхозной в х.Красный Кут.Октябрьского района Ростовской области | 8248,640 |  |  |  |  | 0 |  | 7011,340 |  |  | 1237,300 |  | 0 |  |  |  |  |  | 7831,900 |  |  | 0 |  |  |  | 6657,100 |  |  |  | 1174,800 |  |  | 0 |  |  | 7831,900 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6657,100 |  |  |  | 1174,800 |  |  | 0 |  |  | Экономия по торгам, перераспределено на другой объект |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги по ул.Речная и съезд на ул.Новую в х.Яново Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 9318,520 |  |  |  |  | 0 |  | 7920,740 |  |  | 1397,780 |  | 0 |  |  |  |  |  | 6476,404 |  |  | 0 |  |  |  | 5504,904 |  |  |  | 971,500 |  |  | 0 |  |  | 6476,404 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5504,904 |  |  |  | 971,500 |  |  | 0 |  |  | Экономия по торгам, перераспределено на другой объект |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги по ул.Красюкова и ул.Береговая в сл.Красюковская Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 5632,600 |  |  |  |  | 0 |  | 4787,710 |  |  | 844,890 |  | 0 |  |  |  |  |  | 4111,828 |  |  | 0 |  |  |  | 3495,028 |  |  |  | 616,800 |  |  | 0 |  |  | 4111,828 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3495,028 |  |  |  | 616,800 |  |  | 0 |  |  | Экономия по торгам, перераспределено на другой объект |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тротуара по пер.Песчаный в сл.Красюковская | 556,550 |  |  |  |  | 0 |  | 473,000 |  |  | 83,550 |  | 0 |  |  |  |  |  | 551,200 |  |  | 0 |  |  |  | 468,500 |  |  |  | 82,700 |  |  | 0 |  |  | 551,200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 468,500 |  |  |  | 82,700 |  |  | 0 |  |  | Экономия по торгам, перераспределено на другой объект |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт подъездной автодороги к кладбищу в п.Новоперсиановский | 3783,285 |  |  |  |  | 0 |  | 3215,000 |  |  | 568,285 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2251,200 |  |  | 0 |  |  |  | 1913,500 |  |  |  | 337,700 |  |  | 0 |  |  | 2251,200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1913,500 |  |  |  | 337,700 |  |  | 0 |  |  | Экономия по торгам, перераспределено на другой объект |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Победа (от дома №2 до дома №69) в х.Киреевка Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 2335,360 |  |  |  |  | 0 |  | 1695,460 |  |  | 639,900 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2255,48078 |  |  | 0 |  |  |  | 1637,479 |  |  |  | 618,00178 |  |  | 0 |  |  | 2255,48078 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1637,479 |  |  |  | 618,00178 |  |  | 0 |  |  | Экономия по торгам, перераспределено на другой объект |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог внутрипоселкового значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | 2100,00 |  | 0 |  |  |  |  | 2100,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7783,70 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2100,0 |  |  |  | 5683,70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7783,70 |  | 0 |  |  |  | 2100,0 |  |  |  | 5683,70 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт площадки и пешеходной дорожки у пожарного гидранта по ул. Транспортная |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 243,500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 243,500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 243,500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 243,500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборочный капитальный ремонт автодороги по ул.Пионерская п.Каменоломни |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 648,750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 648,750 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 648,750 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 648,750 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт дороги по пер.Садовый (от ул.Дзержинского до ул.Мира) п.Каменоломни |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2566,950 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2566,950 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2566,950 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2566,950 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул.Чапаева в п.Красногорняцкий,Октябрьского района |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2224,500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2224,500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2224,500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2224,500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги к.хЯново-Грушевский |  | 2100,00 |  | 0 |  |  |  |  | 2100,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2100,00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2100,00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2100,00 |  | 0 |  |  |  | 2100,00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по разработке проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | 2500,00 |  |  |  | 0 |  |  | 2500,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3097,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2500,00 |  |  |  | 597,0 |  |  |  | 0 |  |  | 3097,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2500,00 |  |  |  | 597,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на участок автодороги (Внутрипоселковой автодороги по ул.Свободная в х.Новощербаков,протяженностью 0,9 км.) |  |  | 900,00 |  |  |  | 0 |  |  | 900,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 900,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 900,00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 900,00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 900,00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на участок автодороги (подъезд от а/д Шахты-ст.Раздорская-а/д "г.Шахты-г.Цимлянск"х.Новощербаковка, протяженностью 1,7 |  |  | 1600,00 |  |  |  | 0 |  |  | 1600,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1600,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1600,00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1600,00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1600,00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на участокм автодороги (подъезд от автодороги г. Шахты-г. Белая Калитва к х. Новая Бахмутовка) |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 597,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 597,00 |  |  |  | 0 |  |  | 597,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 597,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету  по долгосрочной

целевой программе «Развитие  сети

автомобильных дорог общего

пользования в Октябрьском районе

на 2010 – 2014 годы» по результатам  за 2011 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации программы «Развитие сети автомобильных дорог

общего пользования в Октябрьском районе на 2010 – 2014 годы» за отчетный 2011 финансовый  год.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План, 2011 год | Факт, 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 35,6 | 35,6 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения , содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 100 | 100 |

Приложение №3

к отчету  по  долгосрочной

целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования в Октябрьском районе

на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2011 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

по долгосрочной целевой программе «Развитие сети

автомобильных дорог общего пользования в Октябрьском районе на 2010 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере-ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 35,6 | 35,6 | 30,0 | 30,0 | 29,0 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения , содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |