Российская Федерация

Ростовская область

муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2014	                                           № 253                            р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации районной долго-срочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы» за 2013 год

В соответствии с п. 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.13 № 655 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», ру-ководствуясь ч.8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2015 годы» за 2013год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района - начальника финансово-эко-номического управления Администрации Октябрьского района Овчиеву Л.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского района.

Глава

Октябрьского района			                                                    Е.П. Луганцев

Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 31.03.2014 № 253

ОТЧЕТ

о  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  сети  дошкольных  образовательных учреждений  в  муниципальном  образовании  «Октябрьский  район» на 2011-2015 годы» за 2013год

Раздел  I.  Основные  результаты

На  реализацию  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  в  муниципальном  образовании  «Октябрьский  район» на 2011-2015 годы» предусматривалось  финансирование на сумму 76577,0 тыс. рублей: из средств федерального бюджета - 42 660,7 тыс. рублей, из средств областного бюджета 27 483,8 тыс. рублей, из бюджета Октябрьского района  -  6 432,5  тыс. рублей.

Освоено - 6504,9тыс. рублей,  в  том  числе за счет средств федерального бюджета - 260,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -4545,3 тыс. рублей,  за  счет  средств  Октябрьского района – 1698,9  тыс. рублей.

Общий  процент  освоения  средств  программы  составил  8,5%в связи с тем, что не состоялись торги по приобретению детского сада (на участие в объявленных торгах не было подано заявок).

Экономия бюджетных средств по итогам 2013 года  составила - 70072,1 тыс. рублей.

Информация  о  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  в  муниципальном  образовании  «Октябрьский  район» на  2011-2015 годы»  за  2013  год  приведена  в  приложении  № 1 к  настоящему  отчету.

В  рамках  программы  все  запланированные  мероприятия, направленные на  увеличение  количества  мест  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  для  детей  в  возрасте  от 1,5до 7 лет с  целью  удовлетворения  потребностей  населения  в  услугах  системы  дошкольного  образования,  не выполнены  в  установленные сроки. Перечень  завершенных  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  в  муниципальном  образовании  «Октябрьский  район»  на  2011-2015  годы»,   за  2013  год  приведен в  приложении  № 2 к настоящему  отчету.

Раздел II. Меры  по  реализации  Программы

В  течение  2013 года  в Программу  вносились следующие  изменения:

- Постановление  Администрации  Октябрьского  района от 06.04.2011 № 230 «Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  в  муниципальном  образовании  «Октябрьский  район» на 2011-2015 годы».

- Постановление  Администрации  Октябрьского  района  от 11.02.2013  № 83 «О внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Октябрьского  района  от  06.04.2011 № 230».

- Постановление  Администрации  Октябрьского  района  от  13.03.2013  № 162  «О  внесении  изменений  в  постановление Администрации  Октябрьского  района  от 06.04.2011 № 230».

Финансовые  средства, освоенные в  рамках  программы, израсходованы  в  соответствии  с  целями  программных  мероприятий. Сведений  о  нецелевом  использовании  не  поступало.

Раздел III. Оценка  Эффективности  реализации  Программы

Информация  об  оценке  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  в  муниципальном  образовании «Октябрьский  район» на 2011-2015 годы»  за  отчетный  2013  финансовый  год  приведена  в приложении № 3.

В  целом  реализация  мероприятий  Программы  ведет  к  снижению  социальной напряженности  в  обществе,   обусловленной  обеспечением  государственных  гарантий  доступности  дошкольного  образования  в  Октябрьском  районе.

Раздел  IV. Дальнейшая  реализация  Программы (предложения  по  оптимизации  бюджетных  расходов  на  реализацию  Программы)

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Октябрьского  района  Ростовской  области  от  06.04.2011  № 230 «Об утверждении  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  сети  дошкольных  образовательных  учреждений в  муниципальном  образовании  «Октябрьский  район»  на  2011-2015  годы»  объем  ассигнований  на  2013  год  составляет  76577,0  тыс. рублей.

В  2013  году  планировался  объем  ассигнований в  размере - 76577,0 тыс. рублей.  Из  них  освоено - 6504,9  тыс.  рублей, за счет средств Октябрьского района - 6540,9 тыс. рублей. В  том  числе:

- Разработка проектно - сметной документации на строительство детского сада на 280 мест Октябрьского района, Каменоломненского г/п. – 659,2 тыс. руб.

- Разработка проектно - сметной документации на строительство детского сада  на  220 мест Октябрьского района, Кривянского с/п. – 528,6 тыс. руб.

- Разработка проектно - сметной документации на строительство детского сада  на  120 мест Октябрьского района, Красюковского с/п. – 70,4 тыс. руб.

- Оснащение вновь вводимых дошкольных мест (детский сад в               х. Киреевка на 80 мест) – 5246,7 тыс. руб.

Средства областного бюджета в объеме - 12922,4 тыс. руб. не были освоены в связи с распоряжениями Губернатора Ростовской  области № 240 от 30.10.2013 и № 272 от 29.11.2013.

В  результате  выполнения мероприятий предусмотренных программой будут достигнуты следующие результаты: увеличиться количество  муниципальных  дошкольных  образовательных учреждений  в  районе  на  4  единицы (на 25%);  количество  групп  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях  района  на  48 единиц (на 53,9%);  количество  мест  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях  района  на  700  единиц  (на 48,3%);    количество  детей,  посещающих  муниципальные  дошкольные  образовательные  учреждения  района  на  913  человек  (на  52,2%);  обеспечение  100% охвата  детей  в  возрасте от 1,5 до  6,5 лет дошкольным  образованием  в  районе.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района     				          Н.Н. Савченко

Приложение № 1 к отчету о реализации долгосрочной целевой програм-мы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский район»на 2011-2015 годы» за 2013 год

| Отчет о реализации районной долгосрочной целевой программы " Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании "Октябрьский район на 2011-2015 годы" за 2013 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  |  | Уточненный план 2013 года, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |  |  |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет |  | Бюджет Октябрьского района | Вне бюджетные источники | Всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | Бюджет Октябрьского района |  | Вне бюдже тные источники | Всего |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | Бюджет Октябрьского района |  |  | Вне бюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  |  |  | 14 |  | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 |  |  |
|  | Всего по программе | 76577,0 | 42 660,7 | 27 483,8 |  | 6 432,5 | 0,0 | 76577,0 |  | 42 660,7 |  | 27 483,8 |  | 6 432,5 |  | 0,0 | 6504,9 |  |  |  |  | 260,7 |  | 4545,3 | 1698,9 |  |  | 0,0 | 70072,1 |  |  |
|  | Оказание финансовой поддержки на приобретение зданий для детских дошкольных учреждений (строительство под ключ МБДОУ х. Киреевка на 80 мест). | 53000,0 | 42400,0 | 6148,0 |  | 4452,0 | 0,0 | 53000,0 |  | 42 400,0 |  | 6 148,0 |  | 4 452,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Подрядной организацией были сорваны сроки выполнения работ 53000,0 |  |  |
|  | Разработка проектной документации на строительство дошкольной образовательной организации в Красюковском сельском поселении (на 120 мест). | 4190,1 | 0,0 | 3 838,1 |  | 352,0 | 0,0 | 4190,1 |  | 0,0 |  | 3838,1 |  | 352,0 |  | 0,0 | 70,4 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 70,4 |  |  | 0,0 | Согласно распоряжений Губернатора Ростовской области №240 от 30.10.2013 и №272 от 29.11.2013, финансирование перенесено на 2014 год 4119,7 Подрядной организацией были сорваны сроки выполнения работ |  |  |
|  | Разработка проектной документации на строительство дошкольной образовательной организации в Кривянском сельском поселении 9на 220 мест). | 6292,3 | 0,0 | 5 763,7 |  | 528,6 | 0,0 | 6292,3 |  | 0,0 |  | 5763,7 |  | 528,6 |  | 0,0 |  | 528,6 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 528,6 |  |  | 0,0 | Согласно распоряжений Губернатора Ростовской области №240 от 30.10.2013 и №272 от 29.11.2013, финансирование перенесено на 2014 год 5763,7 Подрядной организацией были сорваны сроки выполнения работ |  |  |
|  | Разработка проектной документации на строительство дошкольной образовательной организации в Каменоломненском городском поселении (на 280 мест). | 7 847,9 | 0,0 | 7 188,7 |  | 659,2 | 0,0 | 7 847,9 |  | 0,0 |  | 7 188,7 |  | 659,2 |  | 0,0 |  | 659,2 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 659,2 |  |  | 0,0 | Согласно распоряжений Губернатора Ростовской области №240 от 30.10.2013 и №272 от 29.11.2013, финансирование перенесено на 2014 год 7188,7 Подрядной организацией были сорваны сроки выполнения работ |  |  |
|  | Оснащение вновь вводимых дошкольных мест (детский сад в х. Киреевка на 80 мест). | 5246,7 | 260,7 | 4 545,3 |  | 440,7 | 0,0 | 5246,7 |  | 260,7 |  | 4 545,3 |  | 440,7 |  | 0,0 |  |  | 5246,7 |  |  | 260,7 |  | 4 545,3 | 440,7 |  |  | 0,0 | средства освоены в полном объеме |  |  |

Приложение № 2

к отчету  о  реализации долгосрочной целевой программы «Развитие  сети дошкольных образовательных  учреждений в муниципальном образовании «Октябрьский  район»на 2011-2015 годы»  за  2013  год

Информация

об оценке эффективности долгосрочной целевой программы Октябрьского района за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2011-2015 годов

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | Отклонение от планового показателя (+, -) | 2012 год | Отклонение от планового показателя (+, -) | 2013 год | Отклонение от планового показателя (+, -) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Количество МБДОУ | шт. | 28 | 29,0 | 31,0 | 28,0 | 0 | 29,0 | 0 | 29,0 | -2 |  |
| 2 | Дети посещающих МБДОУ | чел. | 1784,0 | 1919,0 | 1959,0 | 1784,0 | 0 | 1919,0 | 0 | 2004,0 | +45 |  |
| 3 | Охват детей дошкольным образованием | % | 56% | 60% | 62% | 56% | 0 | 60% | 0 | 62% | 0 |  |
| 4 | Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | % | 49% | 52% | 52% | 49% | 0 | 60% | +8 | 62% | +10 |  |

Приложение № 3

к отчету  о  реализации  долгосрочной целевой  программы  «Развитие  сети дошкольных  образовательных   учре-ждений  в муниципальном образовании  «Октябрьский  район» на 2011-2015 годы»  за  2013  год

ПЕРЕЧЕНЬ

завершенных  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  в  муниципальном  образовании  «Октябрьский  район»  на  2011-2015  годы»   за  2013 год

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест Октябрьского района, Кривянского с/п – 528,6 тыс. руб.

2. Оснащение вновь вводимых дошкольных мест (детский сад в                х. Киреевка на 80 мест) – 5246,7 тыс. руб.