РАЙОННАЯ целевая

ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории

Октябрьского района

Ростовской области в 2010-2011 годах»

Оглавление

Введение	5

I. Паспорт районной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Октябрьского района Ростовской области в  2010-2011 годах»	6

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами	8

III. Цели и задачи Программы	8

IV. Сроки реализации Программы	9

V. Перечень основных направлений Программы	9

VI. Оценка эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы	11

VII. Объемы и источники финансирования Программы	12

VIII. Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией	15

Перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в 2010 году, в рамках программы	16

«Капитальный ремонт  многоквартирных домов на территории Ростовской области в 2010 году»	16

Перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в рамках областной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007 – 2011 годах»  в 2010 году	18

Перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в рамках областной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007 – 2011 годах»  в 2011 году	19

# Введение

Район находится в юго-западной части Ростовской области, занимает территорию в 2 тыс. кв. километров и имеет протяженность с севера на юг более 150 км. Район граничит с Красносулинским, Белокалитвинским, Усть-Донецким, Багаевским, Аксайским и Родионово-Несветаевским районами, и находится между городами Шахты, Новочеркасск и Новошахтинск. Причем город Шахты и значительная часть города Новошахтинска расположены практически внутри Октябрьского района.

Районный центр п. Каменоломни находится в 70 километрах от областного центра - г. Ростова-на-Дону.

В 62 населенных пунктах района административно разделенных на 11 сельских и 1 городское поселения, проживает 75,5 тысяч жителей, из которых свыше 50 тысяч - люди в трудоспособном возрасте. Октябрьский район относится к числу муниципальных образований с высоким инвестиционным потенциалом. Основой для этого служат выгодное географическое положение территории, развитая транспортная сеть, богатейшая сырьевая база, многоотраслевая экономика, представленная как развитым промышленным производством, базирующимся в первую очередь на добыче полезных ископаемых, так и сельским хозяйством.

Основу экономики района составляют сельское хозяйство, железнодорожный транспорт, угольная промышленность.

По территории района проходят две автомобильные дороги федерального значения: «Дон-4» Ростов-Москва и «М-19» Ростов-Харьков, а также магистраль Северо-Кавказской железной дороги. Станция Каменоломни является крупным железнодорожным узлом этой дороги. В состав железнодорожного узла входят Локомотивное и Вагонное депо, опорная станция Каменоломни, включающая в себя еще 12 станций дороги, и Ростовское подразделение по материально-техническому обеспечению СКжд.

Объемы инвестиций в экономику и социальную сферу района за счет всех источников финансирования начиная с 2004 года возросли  от 0,5 млрд.  до 5,9 млрд.рублей/год.

# I. Паспорт районной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Октябрьского района Ростовской области в  2010-2011 годах»

| Наименование Программы | – | Районная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Октябрьского района Ростовской области в 2010-2011 году» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | распоряжение Администрации Ростовской области от 31.12.2009 года № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007 года № 512», распоряжение Администрации Октябрьского района от 30.12.2009 года № 706 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района» |
| Заказчик Программы | – | Администрация Октябрьского района |
| Разработчик Программы | – | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района, МУ Служба «Заказчика» |
| Цели и Задачи Программы | – | повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства; развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими создание безопасных и комфортных условий проживания граждан; создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения средств собственников помещений в многоквартирном доме для модернизации жилищного фонда; внедрение ресурсосберегающих технологий; создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта; формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом. |
| Сроки реализации Программы | – | 2010-2011 годы |
| Перечень основных направлений Программы | – | приведение в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации всей нормативной базы, регулирующей порядок проведения капитального ремонта жилищного фонда; привлечение бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов в целях реализации Программы; осуществление работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. |
| Исполнители Программы | – | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района; МУ Служба «Заказчика»; управляющие компании и товарищества собственников жилья, осуществляющие управление многоквартирными домами. |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | Общий объем финансирования Программы составляет 200800,195 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета: в 2010 году – 79773,1 тыс. руб. средства областного бюджета: в 2010 году – 9709,7 тыс. руб. в 2011 году – 85740,7 тыс. руб. средства местных бюджетов: в 2010 году – 658,021 тыс. руб. в 2011 году – 15130,7 тыс. руб. средства собственников помещений в 2010 году – 4744,374 тыс. руб. в 2011 году – 5043,6 тыс. руб. Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. Объем средств на финансирование мероприятий Программы, предусмотренных за счет средств местных бюджетов, определяется нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | Улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района; снижение уровня износа жилищного фонда; продление сроков эксплуатации жилищного фонда; решение вопроса энергосбережения ресурсов. |
| Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Октябрьского района Ростовской области. |

# II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Капитальным ремонтом многоквартирного дома считается проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов общего имущества многоквартирного дома, в том числе восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей многоквартирного дома.

С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном жилом доме возложена на собственников помещений - граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном жилом доме.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо с учетом степени износа домов оказание государственной поддержки для его проведения с привлечением средств граждан – собственников помещений в многоквартирных домах.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов привело к повышенному уровню износа домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Настоящая Программа разработана для привлечения государственной финансовой поддержки капитального ремонта многоквартирных жилых домов, привлечения средств местных бюджетов, средств собственников помещений. Выполнение запланированных Программой мероприятий позволит привести в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерные сети, строительные конструкции и элементы жилых зданий, что обеспечит безопасность проживания граждан.

Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств бюджета района, средств товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных жилых домах, управление которыми осуществляется управляющей организацией, софинансирования муниципальных образований за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

# III. Цели и задачи Программы

Основными целями и задачами Программы являются:

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

- создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими  создание  безопасных и  комфортных условий проживания граждан;

- создание  устойчивых  и  эффективных   механизмов привлечения  средств   собственников   помещений   в многоквартирном  доме  для  модернизации   жилищного фонда;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

- формирование    эффективных    механизмов  управления жилищным фондом.

# IV. Сроки реализации Программы

Настоящая Программа рассчитана на реализацию в течение
2010-2011 годов.

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

- V. Перечень основных направлений Программы

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по реализации Программы включает в себя работу по направлениям:

- приведение  в  соответствие  с  Жилищным  кодексом Российской   Федерации   всей   нормативной    базы, регулирующей порядок проведения капитального ремонта жилищного фонда;

- привлечение бюджетных  и  внебюджетных  финансовых ресурсов в целях реализации Программы;

- осуществление  работ  по   капитальному   ремонту многоквартирных домов.

В рамках первого направления финансовые средства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, собственники жилых помещений  которых избрали в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ способ управления жилым домом, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год.

Основанием для включения  многоквартирного дома в сводный перечень многоквартирных домов в Октябрьском районе, подлежащего капитальному ремонту и претендующего на получение средств в соответствующем году является:

- протокол общего собрания членов товарищества собственников  жилья, либо собственников помещений в многоквартирном доме,  управление которым  осуществляется  выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме  управляющей организацией  о выборе способа управления многоквартирным домом.

- протокол общего собрания  членов товарищества собственников  жилья, либо собственников помещений в многоквартирном доме,  управление которым  осуществляется управляющей организацией  с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта,  размере  доли софинансирования капитального ремонта.

При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются общие показатели, характеризующие состояние жилищного фонда:

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или проведения капитального ремонта;

- техническое состояние объектов общего имущества в много-
квартирном доме;

- проведение всех или части видов работ по капитальному ремонту;

- качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта, в том числе в части повышения энергоэффективности;

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации на проведение капитального ремонта предварительного договора с подрядчиком);

Условиями предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов являются:

- принятие общим собранием членов товарищества собственников  жилья  либо собственниками помещений в многоквартирном доме,  управление которым  осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией решения о выборе способа управления многоквартирным домом;

- принятие общим собранием  товарищества собственников  жилья  либо собственниками помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией решения о проведении капитального ремонта и установлении порядка и доли участия (софинансирования) собственников в расходах на капитальный ремонт многоквартирного дома;

- принятие общим собранием товарищества собственников жилья либо собственниками помещений в многоквартирном доме, управление которыми осуществляется управляющей организацией, решения о размере платы за капитальный ремонт;

- утвержденная общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственниками помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется  управляющей организацией, смета  расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

Бюджетные средства для реализации проектов будут предоставляться на условиях софинансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счёт средств товариществ собственников жилья или собственников помещений в многоквартирных домах, управление которым осуществляется управляющей организацией, на основании решения общего собрания членов товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которым осуществляется управляющей организацией, в размере не менее чем 5 (пять) процентов от общего объёма средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Направление средств местных бюджетов на мероприятия Программы осуществляется в объеме не ниже установленного нормативным правовым актом Администрации Ростовской области уровня софинансирования.

Порядок предоставления и расходования средств на мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы, устанавливается нормативным правовым актом Администрации Октябрьского района Ростовской области.

Средства областного и местного бюджетов имеют целевое назначение и не могут быть использованы органами местного самоуправления, управляющими и обслуживающими организациями, ТСЖ на иные цели.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома относятся:

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том с числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии).

2.Ремонт крыш.

3.Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу  собственников помещений в многоквартирных домах.

4.Утепление и ремонт фасадов.

5. Ремонт подъездов.

6. Ремонт отмостки.

Функция строительного контроля за проведением капитального ремонта многоквартирного дома выполняется заказчиком работ при наличии соответствующей лицензии или юридическим или физическим лицом, имеющим такую лицензию и наделенным соответствующими правами заказчиком.

Затраты на проведение строительного контроля включаются в смету на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Перечень многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту в 2010-2011году, прилагается.

# VI. Оценка эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

- улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района;

- снижение уровня износа жилищного фонда;

- решение вопроса энергосбережения ресурсов.

# VII. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 200800,195 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета:

в 2010 году – 79773,1 тыс. руб.

средства областного бюджета:

в 2010 году – 9709,7 тыс. руб.

в 2011 году – 85740,7 тыс. руб.

средства местных бюджетов:

в  2010  году  –  658,021  тыс. руб.

в 2011 году – 15130,7 тыс. руб.

средства собственников помещений

в 2010 году – 4744,374 тыс. руб.

в 2011 году – 5043,6 тыс. руб.

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете.

Объем средств на финансирование мероприятий Программы, предусмотренных за счет средств местных бюджетов, определяется нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

Средства, предусмотренные в 2010-2011 году на выполнение мероприятий Программы, распределены в соответствии с таблицей № 1.

Таблица № 1

Распределение

средств Программы на 2010-2011 года

(тыс. рублей)

Капитальный ремонт в рамках программы «Капитальный ремонт  многоквартирных домов на территории Ростовской области в 2010 году»

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Плановый объем финансирования мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программы |  |  |  |  |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | Софинансирование собственников |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета поселений за муниципальные квартиры | средства граждан |
| 1. | Каменоломненское городское поселение | 17 158,448 | 15 174,090 | 1 126,418 | 22,90 | 835,04 |
| 2. | Персиановское сельское поселение | 59 016,974 | 52 191,840 | 3 874,202 | 1 504,377 | 1 446,555 |
| 3. | Кривянское сельское поселение | 14 029,64 | 12 407,17 | 920,98 | 0,0 | 701,49 |
|  | Итого | 90 205,062 | 79 773,100 | 5 921,600 | 1 527,277 | 2 983,085 |

Капитальный ремонт в рамках областной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007 – 2011 годах»

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Плановый объем финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | За счет средств областного бюджета | За счет средств районного бюджета | Софинансирование собственников |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета поселений за муниципальные квартиры | средства граждан |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Каменоломненское городское поселение | 1122,076 | 908,208 | 157,761 | 1,724 | 54,383 |
| 2 | Персиановское сельское поселение | 2860,929 | 2315,636 | 402,245 | 59,759 | 83,289 |
| 3 | Кривянское сельское поселение | 697,128 | 564,256 | 98,015 | 0,0 | 34,857 |
|  | Итого | 4680,133 | 3788,10 | 658,021 | 61,483 | 172,529 |

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Плановый объем финансирования мероприятий Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  | За счет средств областного бюджета | За счет средств районного бюджета | Софинансирование собственников |
| 2011 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Каменоломненское городское поселение | 20650,0 | 16716,7 | 2950,0 | 983,3 |
| 2. | Персиановское сельское поселение | 53800,0 | 43552,4 | 7685,7 | 2561,9 |
| 3. | Кривянское сельское поселение | 17300,0 | 14004,8 | 2471,4 | 823,8 |
| 4. | Мокрологское сельское поселение | 6089,1 | 4929,2 | 869,9 | 290,0 |
| 5. | Краснолучское сельское поселение | 3619,6 | 2930,1 | 517,1 | 172,4 |
| 6. | Алексеевское сельское поселение | 4456,3 | 3607,5 | 636,6 | 212,2 |
|  | Итого | 105915,0 | 85740,7 | 15130,7 | 5043,6 |

# VIII. Управление Программой и система организации контроля за

# ее реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Октябрьского района Ростовской области.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет государственный заказчик Программы, который:

ежеквартально организует сбор от соисполнителей Программы информации об исполнении каждого мероприятия и общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий;

Управление, отчетность и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

# Перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в 2010 году, в рамках программы

# «Капитальный ремонт  многоквартирных домов на территории Ростовской области в 2010 году»

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуа-тацию | Площадь помещений, кв. м |  | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего | в том числе жилых помещений, |  | всего | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | За счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | Софинансирование собственников |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета поселений за муниципальные квартиры | средства граждан |
| Каменоломненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пер. Шоссейный, 5а | 1960 | 681,2 | 630,8 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада | 2 207,40 | 1 952,09 | 144,94 | 0,00 | 110,37 |
| 2. | ул. Крупской, 59 | 1981 | 3663,7 | 3311,3 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада | 9 724,62 | 8 600,00 | 638,38 | 22,9 | 463,34 |
| 3. | ул.Строительная, 14 | 1947 | 539,3 | 467,5 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт фасада | 2 698,70 | 2 386,603 | 177,157 | 0,00 | 134,94 |
| 4. | ул.Строительная, 15 | 1949 | 647,3 | 473,6 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт фасада | 2 527,73 | 2 235,397 | 165,941 | 0,00 | 126,39 |
|  | Итого |  |  |  |  | 17 158,448 | 15 174,090 | 1 126,418 | 22,90 | 835,04 |
| Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, 14 (ДОС-7) | 1985 | 4013,4 | 3531,5 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада | 17548,83 | 15519,35 | 1151,99 | 502,6 | 374,89 |
| 7 | п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, 16 (ДОС-9) | 1987 | 4012,5 | 3529,4 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада | 16381,816 | 14487,346 | 1075,38 | 539,97 | 279,12 |
| 8 | п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, 6 (ДОС-2) | 1981 | 3975,2 | 3441,2 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада | 17237,628 | 15244,124 | 1131,602 | 461,807 | 400,095 |
| 9 | п. Персиановский, ул. Мичурина, 11 | 1972 | 3755,6 | 3484,6 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада | 7848,7 | 6941,02 | 515,23 | 0,00 | 392,45 |
|  | Итого |  |  |  |  | 59 016,974 | 52 191,840 | 3 874,202 | 1 504,377 | 1 446,555 |
| Кривянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Мостовая, 3 | 1973 | 3116,6 | 2722,4 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада | 14 029,64 | 12 407,17 | 920,98 | 0,0 | 701,49 |
|  | Итого |  |  |  |  | 14 029,64 | 12 407,17 | 920,98 | 0,0 | 701,49 |
|  | Итого по 2010 году |  |  |  |  | 90 205,062 | 79 773,100 | 5 921,600 | 1 527,277 | 2 983,085 |

# Перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в рамках областной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007 – 2011 годах»  в 2010 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуа-тацию | Площадь помещений, кв. м |  | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего | в том числе жилых помещений, |  | всего | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета | За счет средств муниципального бюджета | Софинансирование собственников |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета поселений за муниципальные квартиры | средства граждан |
| Каменоломненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер.Шоссейный, 5а | 1960 | 681,2 | 630,8 | Капитальный ремонт подъездов | 147,209 | 119,151 | 20,697 | 0,0 | 7,361 |
| 2 | ул. Крупской, 59 | 1981 | 3663,7 | 3311,3 | Капитальный ремонт подъездов | 510,504 | 413,202 | 71,776 | 1,206 | 24,32 |
| 3 | ул.Строительная, 14 | 1947 | 539,3 | 467,5 | Капитальный ремонт подъездов | 154,224 | 124,828 | 21,684 | 0,0 | 7,712 |
| 4 | ул.Строительная, 15 | 1949 | 647,3 | 473,6 | Капитальный ремонт подъездов | 154,647 | 125,172 | 21,742 | 0,0 | 7,733 |
| 5 | пер. Узкий, 39 | 1965 | 684,2 | 656,9 | Капитальный ремонт подъездов | 155,492 | 125,855 | 21,862 | 0,518 | 7,257 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1122,076 | 908,208 | 157,761 | 1,724 | 54,383 |
| Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, 14 (ДОС-7) | 1985 | 4013,4 | 3531,5 | Капитальный ремонт подъездов | 702,512 | 568,613 | 98,773 | 20,118 | 15,008 |
| 7 | п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, 16 (ДОС-9) | 1987 | 4012,5 | 3529,4 | Капитальный ремонт подъездов | 673,794 | 545,369 | 94,735 | 22,21 | 11,48 |
| 8 | п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, 6 (ДОС-2) | 1981 | 3975,2 | 3441,2 | Капитальный ремонт подъездов | 598,58 | 484,491 | 84,160 | 16,038 | 13,891 |
| 9 | п. Персиановский, ул. Мичурина, 11 | 1972 | 3755,6 | 3484,6 | Капитальный ремонт подъездов | 589,527 | 477,163 | 82,887 | 0,0 | 29,477 |
| 10 | п. Персиановский, ул. Мичурина, 1б | 1982 | 4005 | 3515,5 | Установка узла учета тепловой энергии | 296,516 | 240,0 | 41,69 | 1,393 | 13,433 |
|  | Итого |  |  |  |  | 2860,929 | 2315,636 | 402,245 | 59,759 | 83,289 |
| Кривянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Мостовая, 3 | 1973 | 3116,6 | 2722,4 | Капитальный ремонт подъездов | 697,128 | 564,256 | 98,015 | 0,0 | 34,857 |
|  | Итого |  |  |  |  | 697,128 | 564,256 | 98,015 | 0,0 | 34,857 |
|  | Итого по 2010 году |  |  |  |  | 4680,133 | 3788,1 | 658,021 | 61,483 | 172,529 |

# Перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в рамках областной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007 – 2011 годах»  в 2011 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуа-тацию | Площадь помещений, кв. м |  | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД | в том числе жилых помещений, |  | всего | в том числе за счет средств |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств област-ного бюджета | За счет муниципального бюджета | ТСЖ либо собственников помещений в МКД |
| Каменоломненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Мира, 10 | 1966 | 692,4 | 645,4 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, подъездов | 4700,0 | 3804,8 | 671,4 | 223,8 |
| 2 | пер. Садовый, 42 | 1971 | 677,6 | 637 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, подъездов | 4700,0 | 3804,8 | 671,4 | 223,8 |
| 3 | ул. Дзержинского, 2а | 1967 | 1585,7 | 1491,2 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, подъездов | 8500,0 | 6881,0 | 1214,3 | 404,8 |
| 4 | ул. Крупской, 1б | 1958 | 570,1 | 513,3 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, подъездов | 2750,0 | 2226,2 | 392,9 | 131,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 20650,0 | 16716,7 | 2950,0 | 983,3 |
| Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, 4 (ДОС-3) | 1981 | 4077,1 | 3580,9 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, подъездов | 18500,0 | 14976,2 | 2642,9 | 881,0 |
| 6 | п. Казачьи Лагери, ул. 60 лет Победы, 2 (ДОС-4) | 1983 | 3987 | 3504,6 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, подъездов | 18500,0 | 14976,2 | 2642,9 | 881,0 |
| 7 | П. Персиановский, ул. Мичурина, 3а | 1975 | 3129,6 | 2855 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, подъездов | 16800,0 | 13600,0 | 2400,0 | 800,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 53800,0 | 43552,4 | 7685,7 | 2561,9 |

| Кривянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ул. Мостовая, 7 | 1984 | 5021,2 | 3732,2 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, подъездов | 17300 | 14004,8 | 2471,4 | 823,8 |
|  | Итого |  |  |  |  | 17300,0 | 14004,8 | 2471,4 | 823,8 |
| Мокрологское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | х. Маркин, ул. Молодежная, 2 | 1976 | 848,6 | 702,6 | Капитальный ремонт кровли | 2026,40 | 1640,4 | 289,5 | 96,5 |
| 10 | х. Маркин, ул. Молодежная, 4 | 1976 | 848 | 708,2 | Капитальный ремонт кровли | 2026,40 | 1640,4 | 289,5 | 96,5 |
| 11 | х. Маркин, ул. Молодежная, 6 | 1976 | 858,1 | 712,9 | Капитальный ремонт кровли | 2036,30 | 1648,4 | 290,9 | 97,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 6089,1 | 4929,3 | 869,9 | 290,0 |
| Краснолучское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п.Нижнедонской, ул. Ленина, 14 | 1971 | 715,5 | 654,7 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт фасада, подъездов | 1833,4 | 1484,2 | 261,9 | 87,3 |
| 13 | п.Нижнедонской, ул. Ленина, 16 | 1966 | 700,8 | 639 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт фасада, подъездов | 1786,2 | 1446,0 | 255,2 | 85,1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 3619,6 | 2930,2 | 517,1 | 172,4 |

| Алексеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | х.Ильичевка, ул. Кирпичный завод, 9 | 1977 | 983,8 | 891,3 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт фасада, подъездов | 2249,4 | 1820,9 | 321,3 | 107,1 |
| 15 | х. Ильичевка, ул. Кирпичный завод, 11 | 1978 | 924,5 | 832 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт кровли, ремонт фасада, подъездов | 2206,9 | 1786,5 | 315,3 | 105,1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4456,30 | 3607,5 | 636,6 | 212,2 |
|  | Итого по 2011 году |  |  |  |  | 105915,0 | 85740,7 | 15130,7 | 5043,6 |

Управляющий делами

Администрации района									Т.А. Шишкина