РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2012                           	          №409      	                    р.п.  Каменоломни

Об  утверждении   отчета  по реа -

лизации районной  долгосрочной

целевой  программы  « Модерни -

зация  объектов     коммунальной

инфраструктуры на   2011 – 2013

годы  в   Октябрьском     районе»

по    результатам  за       2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 09.06.2012 № 301 « О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского района от 16.01.2012 № 17  «О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ Октябрьского района» , в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь ч.8 ст.51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011 – 2013 годы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 31.08.2010г. № 582, по результатам  за 2011 год согласно приложению.

2. Контроль  за  исполнением  данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района-начальника управления строительства, ремонта, ЖКХ  Зюзина И.Ю.

И.О. Главы

Октябрьского района                                                                      И.Ю. Зюзин

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от  12.07.2012  №409

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011 – 2013 годы в Октябрьском районе» в 2011 году.

По районной долгосрочной целевой программе   «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011 – 2013 годы в Октябрьском районе» в 2011 году было выделено  10378069,91,00 руб, в том числе:

областного бюджета   -        8 821 300,00  рублей;

местного  бюджета      -       15 567 69,91 рублей.

Освоено в рамках реализации Программы  10378067,91 руб, или 100 процентов от запланированных средств, в том числе:

областного бюджета    -        8 821 300,00  рублей;

местного  бюджета      -       15 567 69,91 рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2011 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы  (2010-2013 годы)  обеспечит рост основных параметров, характеризующих развитие сельских территорий и сельского хозяйства, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики региона.

Реализация мероприятий Программы в 2011 году привела к достижению следующих результатов:

В 2011 году выполнена реконструкция распределительного водопровода по ул.Железнодорожной в р.п. Каменоломни Каменоломненского городского поселения, начато  строительство подводящего водовода  с.Алексеевка и х.Шевченко. В р.п Каменоломни обеспечены бесперебойной подачей  питьевой воды, соответствующей санитарным нормам жителей порядка 30 домовладений.

Реализация проекта подводящего водопроводных к с. Алексеевка и х.Шевченко обеспечит строительство в дальнейшем разводящих сетей  и подачу  питьевой воды жителям данных населенных пунктов в количестве  1249 чел.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля населения обеспеченного   водопроводными сетями отвечающих нормативным требованиям составила в 2011 году 62,3 %. Выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть больше либо равно 1);

бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1);

бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Информация об оценке эффективности реализации Программы
за отчетный финансовый 2011 год приведена в приложениях № 2  и №3 к настоящему отчету.

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях  районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011 – 2013 годы в Октябрьском районе» в 2011 году.

Реконструкция распределительного водопровода по ул.Железнодорожной в р.п. Каменоломни Каменоломненского городского поселения обеспечили бесперебойной подачей  питьевой воды, соответствующей санитарным нормам жителей порядка 30 домовладений улицы.

Реализация проекта подводящего водопровода к с. Алексеевка и х.Шевченко обеспечит  в дальнейшем решение вопроса о финансировании и строительстве разводящих сетей к данным населенным пунктам.

Основной целью программы   в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой соответствующей санитарным нормам в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. Обеспеченность водой домовладений  это один  из основных направлений Программы.

Управляющий делами

Администрации района                                                  Н.Н.Савченко

Приложение №1

к отчету  по реализации долгосрочной

целевой программы «Модернизация

объектов коммунальной инфраструк

туры на 2011 – 2013 годы в Октябрь-

ском районе»по результатам за 2011 год.

ОТЧЕТ

о  финансировании  и освоении проводимых мероприятий  районной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры на   2011-2013 годы     в Октябрьском районе» по результатам за 2011 год.

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 10378069,91 | - | 8821 300,0 | 1556 769,91 | - | 10378069,91 | - | 8821300,0 | 1556769,91 | - | 10378069,91 | - | 8821300,0 | 1556769,91 | - |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция распределительного водопровода по ул.Железнодорожной в р.п. Каменоломни Каменоломненского г.п.Октябрьского района Ростовской области | 8620367,91 | - | 7327300,0 | 1293069,91 | - | 8 620369,91 | - | 7327300,0 | 1293069,91 | - | 820369,91 | - | 7327300,0 | 1293069,91 | - |  |
|  | Строительство подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко В Октябрьском районе ростовской области | 1757700,0 | - | 1494000,0 | 263700,0 | - | 1757700,0 | - | 1494000,0 | 263700,0 | - | 1757700,0 | - | 1494000,0 | 263700,0 | - |  |

Приложение № 2

к отчету  по реализации долгосрочной

целевой программы «Модернизация

объектов коммунальной инфраструк-

туры на 2011 – 2013 годы в Октябрьском

районе» по результатам за 2011 год.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации программы «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры на2011 – 2013 годы в Октябрьском районе» за 2011 год.

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  | 2011 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2012 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2013 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Показатель результатив- ности 1 | км | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Показатель результатив- ности 2 | тыс.руб. | 10378069,91 | 14172900,0 |  |  |  | 10378069,91 | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к отчету  по реализации долгосрочной

целевой программы «Модернизация

объектов  коммунальной инфраструк-

туры на 2011 – 2013 годы в Октябрьском

районе» по результатам за 2011 год.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации долгосрочной целевой   программы   «Модернизация                                                                                                                                                                              объектов коммунальной         инфраструктуры     на2011 – 2013 годы                                                                                                                                                                                в Октябрьском районе» за 2011 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере-ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения обеспеченного водопроводными сетями отвечающих нормативным требованиям. | процен-тов | 61,3 | 62,3 | 64,0 | 69,0 | 74,0 |