Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

26.07.2012              	                    №457                                  р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет Октябрьского района 2010-2013 годы» за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации  Октябрьского района  от 16.01.2012г. № 17 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки  эффективности реализации долгосрочных целевых программ  Октябрьского района», руководствуясь ч.8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района 2010-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от 31.08.2010 № 581, за 2011 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации Октябрьского района – начальника финансово-экономического управления Л.В. Овчиеву.

И.О.  Главы

Октябрьского района			                         	                         И.Ю.Зюзин

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 26.07.2012  №457

ОТЧЕТ

о реализации  районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района 2010-2013 годы» за 2011 год

Раздел I. Основные результаты

На  реализацию  районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района 2010-2013» (далее - Программа) в 2011 году предусматривалось финансирование из средств федерального, областного и местного бюджета.

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий:

В 2011 году было приобретено лицензионное программное обеспечение (системное, офисное) для отдела ЗАГС Администрации Октябрьского района, на которое было выделено из областного бюджета 1,6 тыс. рублей.

В 2011 году было организовано и профинансировано из областного бюджета в размере 8,1 тыс. рублей предоставление информации муниципальных организаций (отделом ЗАГС Администрации Октябрьского района) в сети Интернет.

В 2011 году была проведена закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для отдела образования Администрации Октябрьского района на средства федерального и местного бюджета (5444,3 тыс. рублей и 960,8 тыс. рублей соответственно).

Также для отдела образования Администрации Октябрьского района в 2011 году производилась оплата услуг доступа к сети Интернет за счет федерального и местного бюджета (1130,2 тыс. рублей и 196,31 тыс. рублей соответственно).

На обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет в городском и сельских поселениях Октябрьского района из средств областного бюджета было затрачено 220 тыс. рублей.

1.2. Мероприятия, проведенные Администрацией Октябрьского района:

В 2011 году на средства областного и местного бюджетов (143 тыс. рублей и 2,3 тыс. рублей соответственно) было осуществлено обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений культуры Октябрьского района.

Раздел II. Меры по реализации программы

2.1. Информация о внесенных в течение финансового года изменениях в

Программу.

В течение 2011 года в Программу внесены  изменения:

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 23.08.2011г. № 621 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 № 581 «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района (2012-2013 годы)»;

- постановлением Администрации Октябрьского района от 24.11.2011 г. № 831 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 № 581 «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет Октябрьского района (2012-2013 годы)».

2.2. Сведения об объеме финансирования программных мероприятий за 2011 год.

Финансирование программных мероприятий в 2011 году составило 8968 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 6574,5 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 872,7 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 1250,8 тыс. рублей.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

3.1. Отчет о реализации Программы за 2011 год, содержащий данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий, приведен в приложение к настоящему отчету.

Управляющими делами

Администрации Октябрьского района                                   Н.Н. Савченко

Приложение

к отчету о реализации

районной долгосрочной  целевой

программы  «Электронный

муниципалитет Октябрьского района

(2010-2013 годы)» за 2011 год

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Электронный муниципалитет Октябрьского района (2010-2013 годы)» за 2011 год.

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного) | 1,6 | - | 1,6 | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| 2 | Предоставление информации муниципальных организаций в сети Интернет | 8,1 | - | 8,1 | - | - | - | - | 8,1 | - | - | - | - | 8,1 | - | - | - |
| 3 | Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений культуры | 145,3 | - | 143 | 2,3 | - | - | - | 143 | 2,3 | - | - | 143 | 2,3 | - | - | - |
| 4 | Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений | 6405,1 | 5444,3 | 960,8 | - | - | 6405,1 | 5444,3 | 960,8 | - | - | 6405,1 | 5444,3 | 960,8 | - | - | - |
| 5 | Оплата услуг доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений | 1326,51 | 1130,2 | - | 196,31 | - | 1326,51 | 1130,2 | - | 196,31 | - | 1318,85 | 1122,55 | - | 196,31 | - | В связи с техническим сбоем в системе электронного документооборота по состоянию на 1.01.2012 образовался остаток денежных средств 7649,58 (средства федерального бюджета) |
| 6 | Обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет | 220 | - | 220 | - | - | 220 | - | 220 | - | - | 220 | - | 220 | - | - | - |
| 7 | Всего по программе | 65706,61 | 6574,5 | 1333,5 | 198,6 | - | 7951,6 | 6574,5 | 1333,5 | 198,61 | - | 7943,95 | 6709,85 | 1192,8 | 196,3 | - | 7649,58 |