Районная долгосрочная целевая программа

в области охраны окружающей среды и рационального

природопользования на 2011-2015 годы

Паспорт

районной долгосрочной целевой программы

в области охраны окружающей среды и рационального

природопользования на 2011-2015 годы

| Наименование Программы | -районная долгосрочная целевая программа в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Устав муниципального образования «Октябрьский район», постановление от 25.08.2010 г. № 143 "Об утверждении областной долгосрочной целевой программы Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы" |
| Муниципальный Заказчик Программы | - Администрации Октябрьского района |
| Разработчик Программы | - отдел сельского хозяйства Администрации Октябрьского района |
| Основная цель Программы | - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Октябрьского района, в том числе: - формирование экологической культуры населения Октябрьского района |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение экологической безопасности на территории Октябрьского района, в том числе: снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. - Обеспечение сохранения зеленых насаждений в Октябрьском районе, их охрана и защита - Организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. |
| Сроки реализации Программы | - 2011 – 2015 годы |
| Структура Программы перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий Программы | паспорт районной долгосрочной целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015 годы Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы. Раздел 4. Механизм реализации Программы. Раздел 5. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение №1 «Мероприятия программы». |
| Исполнители Программы | - Администрация Октябрьского района, отдел сельского хозяйства, Администрации сельских поселений. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - Общий объём финансирования Программы составляет – 53700,3 тыс. рублей, из них: в 2011 году - 12288,3 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 12288,3 тыс. рублей в 2013 году - 12170,7 тыс. рублей в 2014 году - 8353,0 тыс. рублей в 2015 году - 8600,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - предотвращение ущерба от негативного - Увеличение площади зеленых насаждений. - Повышение уровня экологического просвещения и образования. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Октябрьского района, отдел сельского хозяйства |

Раздел 1

содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Одним из ключевых направлений развития Октябрьского района является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие района могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды.

В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Ростовской области, и в частности в Октябрьском районе, остается напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды - высоким. В связи с этим возрастает необходимость принятия мер направленных на улучшение экологической ситуации, охраны окружающей среды,  рационального использования природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Программа содержит комплекс мероприятий по защите территории и населения от негативного воздействия вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений расположенных на территории Октябрьского района, оздоровление экологической обстановки на водных объектах, увеличению площади зеленых насаждений на территории района. Определение мероприятий Программы основано на наиболее острых проблемах.

Заиление русел малых рек приводит к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод и, как следствие, затоплению и подтоплению территорий населенных пунктов Октябрьского района.

Одной из серьезных экологических проблем в Октябрьском районе остается проблема переработки, утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и приумножение зеленых насаждений.

На территории Октябрьского района общая площадь зеленых насаждений составляет - 7591 га, в том числе площадь зеленных насаждений, на которой ведутся уходные работы – 372 га.

Формирование экологической культуры жителей  Октябрьского района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная Программа.

Раздел 2

основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Целями Программы являются:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Октябрьского района;

-  повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;

- предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения Октябрьского района.

Задачами Программы являются:

1) Обеспечение экологической безопасности на территории  Октябрьского района, в том числе:

- снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

2) обеспечение сохранения зеленых насаждений Октябрьского района, их охраны и защиты, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства;

3) организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Реализация Программы предусмотрена на период с 2011 по 2015 годы включительно.

Раздел 3

Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного, федерального и местных бюджетов.

Общий объем финансирования Программы в 2011 – 2015 годах составляет 44557,9 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - <*> тыс. рублей (здесь и далее: <*> - средства федерального бюджета отражаются в программе при условии их отражения в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах);

- бюджеты сельских поселений – 900,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 52800,0 тыс. руб.

- федеральный бюджет - <*> тыс. руб.

Мероприятия по реализации Программы, годам, объемам и источникам финансирования приведены в приложении № 1 к Программе.

Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при составлении и рассмотрении проектов соответствующих бюджетов.

Раздел 4

Механизм реализации программы

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, муниципальные заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств  бюджета Октябрьского района, бюджета сельского поселения готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки.

Раздел 5

Организация управления и контроль за ходом реализации программы

Управление Программой осуществляется Администрацией Октябрьского района.

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляется отделом сельского хозяйства в соответствии с полномочиями, установленными районным законодательством.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;

перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их не завершения;

анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

Раздел 6

Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:

- повышение уровня безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений;

- оздоровление экологической обстановки на водных объектах;

- увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений;

- повышение уровня экологического просвещения и образования.

И.О. Управляющего делами

Администрации района                                                            Н.Н. Савченко

Приложение

к районной долгосрочной целевой программе

в области охраны окружающей среды

и рационального природопользования

на 2011-2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответст- венный исполни- тель, соиспол- нители и участни- ки реа- лизации | Сроки реа- лиза- ции меро- прия- тия | Источник финанси- рования | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйствен- но-питьевого водо- снабжения п. Персиа- новский, п. Казачьи Лагери, сл. Красю- ковской и п. Ново- персиановка Октябрь- ского района Ростов- ской области | Ростобл- компри- рода | 2013- 2015 годы | област- ной бюджет | 15000,0 | - | - | 6000,0 | 6000,0 | 3000,0 |
| 2, | Расчистка русла р. Тузлов в Октябрьском районе Ростовской области | Депохот-рыбхоз | 2011- 2012 годы | област- ной бюджет | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - |
| 3. | Разработка проектно- сметной документации по расчистке р. Кадамовка, х. Ягодинка, Октябрьский район | Ростобл- компри- рода | 2015 годы | област- ной бюджет | 1600,0 | - | - | - | - | 1600,0 |
| 4. | Разработка проектно- сметной документации по расчистке р. Кадамовка, х. Маркин, Октябрь- ский район | Ростобл- компри- рода | 2015 год | област- ной бюджет | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 |
| 5. | Расчистка р. Аюта, х. Староковыльный Октябрьского района | Ростобл- компри- рода | 2012 год | феде- ральный бюджет | - | - | - <*> | - | - | - |
| 6. | Расчистка р. Грушев- ка в х. Привольный, Октябрьский район | Ростобл- компри- рода | 2012 год | феде- ральный бюджет | - | - | - <*> | - | - | - |
| 7. | Разработка проектно- сметной документации на реконструкцию ГТС пруда балки Сухой Керчик, 1 км восточ- нее х. Веселая Бах- мутовка, Октябрьский район | Ростобл- компри- рода, Админи- страция сельского поселения | 2012 год | всего | 588,3 | - | 588,3 | - | - | - |
|  |  |  |  | област- ной бюджет (ФСР) | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 88,3 | - | 88,3 | - | - | - |
| 8. | Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт ГТС руслового водохранилища на р. Керчик, 2 км северо-восточнее х. Керчик-Савров, Октябрьский район | Ростобл- компри- рода, админи- страция сельского поселения | 2013 год | всего | 588,3 | - | - | 588,3 | - | - |
|  |  |  |  | област- ной бюджет (ФСР) | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 88,3 | - | - | 88,3 | - | - |
| 9. | Реконструкция ГТС пруда балки Сухой Керчик, 1 км восточ- нее х. Веселая Бах- мутовка, Октярьский район | Ростобл- компри- рода, админи- страция сельского поселения | 2013 год | всего | 3882,4 | - | - | 3882,4 | - | - |
|  |  |  |  | област- ной бюджет (ФСР) | 3300,0 | - | - | 3300,0 | - | - |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 582,4 | - | - | 582,4 | - | - |
| 10. | Капитальный ремонт ГТС руслового водохранилища на р. Керчик, 2 км северо-восточнее х. Керчик-Савров, Октябрьский район | Ростобл- компри- рода, админи- страция сельского поселения | 2014 год | всего | 353,0 | - | - | - | 353,0 | - |
|  |  |  |  | феде- ральный бюджет | - | - | - | - | - <*> | - |
|  |  |  |  | област- ной бюджет (ФСР) | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 53,0 | - | - | - | 53,0 | - |
| 11. | Субсидии для софинансирования проведения работ по принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность | Ростобл- компри- рода | 2011 год | всего | 588,3 | 588,3 | - | - | - | - |
|  |  | Артемовское (с) поселение |  | областной бюджет (ФСР) | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 16,8 | 16,8 | - | - | - | - |
|  |  | Керчикское (с) поселение |  | областной бюджет (ФСР) | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8,8 | 8,8 | - | - | - | - |
|  |  | Коммунарское (с) поселение |  | областной бюджет (ФСР) | 90,0 | 90,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15,9 | 15,9 | - | - | - | - |
|  |  | Краснокутское (с) поселение |  | областной бюджет (ФСР) | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5,3 | 5,3 |  |  |  |  |
|  |  | Краснолучское (с) поселение |  | областной бюджет (ФСР) | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5,3 | 5,3 | - | - | - | - |
|  |  | Красюковское (с) поселение |  | областной бюджет (ФСР) | 110,0 | 110,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 19,4 | 19,4 | - | - | - | - |
|  |  | Персиановское (с) поселение |  | областной бюджет (ФСР) | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 16,8 | 16,8 | - | - | - | - |
| 12. | Создание полезащитных лесонасаждений – 100га | ДЛХ РО | 2011- 2015 годы | област- ной бюджет | 9100,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 13. | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Администрация района; Главы сельских поселений, специалисты, руководители детских дошкольных и общеобразова-тельных учреждений, заведующие библиотек | 2011-2015 годы | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | Администрация района; Главы сельских поселений, специалисты, участковые | 2011-2015 годы | Финансирования не требуется | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %; - информационная работа с населением; - применение административной практики | Администрация района; Главы сельских поселений, специалисты | 2011-2015 годы | Финансирования не требуется | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Информирование насе- ления через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Октябрьского района | Админи-страция района | 2011-2015 годы | Финансирования не требуется | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Программе |  |  |  | всего | 53700,3 | 12288,3 | 12288,3 | 12170,7 | 8353,0 | 8600,0 |
|  |  |  |  | феде- ральный бюджет | - | - | - <*> | - | - <*> | - |
|  |  |  |  | област- ной бюджет (ФСР) | 52800,0 | 12200,0 | 12200,0 | 11500,0 | 8300,0 | 8600,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 900,3 | 88,3 | 88,3 | 670,7 | 53,0 | - |