Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________    		      		№ ____	              р.п.  Каменоломни

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года в муниципальном образовании «Октябрьский район», в 2017 – 2019 годах»

В целях обеспечения безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые в период с 01.01.2012 по 01.04.2016 г.г. признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, и реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1743-р, создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, развития жилищного строительства и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства Правительство Ростовской области, во исполнение областной  адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012, в 2017 – 2030 годах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 12.08.2016 № 569 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012, в 2017 – 2030 годах», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  адресную программу «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года в муниципальном образовании «Октябрьский район», в 2017 – 2019 годах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Басакевича С.В.

Глава Администрации

Октябрьского  района				   				Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению

Администрации Октябрьского района

от ____ № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года в муниципальном образовании «Октябрьский район»,

в 2017 – 2019 годах»

1. ПАСПОРТ
муниципальной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года в муниципальном образовании «Октябрьский район», в 2017 – 2019 годах»

| Наименование программы | – | муниципальная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года в муниципальном образовании «Октябрьский район», в 2017 – 2019 годах» (далее – Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы | - | обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые в период с 01.01.2012 по 01.04.2016 г.г. признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | - | сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |  |  |  |
| Соисполнители программы | - | органы местного самоуправления сельских (городского) поселений Октябрьского района, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2012 года |  |  |  |
| Задачи программы | - | разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |  |  |  |
| Срок реализации программы | - | 2017-2019 годы |  |  |  |
| Источники финансирования программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по года: | - | Источники финансирования: | Расходы, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | Всего: |
|  |  | Всего, в том числе: | 37339,2 | 0 | 37339,2 |
|  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 34538,8 | 0 | 34538,8 |
|  |  | Средства областного бюджета | 2800,4 | 0 | 2800,4 |
| Планируемые результаты реализации программы: |  | выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан; ликвидация 1,02 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда с переселением 60 жителей из 18 жилых помещений |  |  |  |

2. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

Одной из основных задач государственной жилищной политики в Октябрьском районе Ростовской области, направленной на системное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и благоприятные условия их проживания, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде.

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено в связи с отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки областного бюджета и бюджета Октябрьского района и (или) муниципальных образований сельских (городского) поселений Октябрьского района, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2012 года, а также внебюджетных источников.

Результатом реализации мероприятий станет решение проблемы переселения граждан.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые в период с 01.01.2012 года  по 01.04.2016 года признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда.

Муниципальное образование «Октябрьский район» и органы местного самоуправления сельских (городского)  поселений Октябрьского района, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2012 года, – соисполнители Программы разрабатывают и принимают муниципальные адресные программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (далее – муниципальная программа). Муниципальная программа может предусматривать план действий органа местного самоуправления, порядок переселения граждан, эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на финансирование программных мероприятий, перечень многоквартирных домов и жилых помещений аварийного жилищного фонда, планируемые показатели выполнения муниципальной программы.

Постановлением министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области ежегодно утверждается адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012, подлежащих расселению в отчетный период.

В рамках настоящей Программы подлежат отселению граждане, проживающие в многоквартирных домах общей отселяемой площадью жилых помещений 1,02 тыс. кв. м.

4. Основные направления реализации Программы

Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

4.1. Формирование нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; разработку предложений по внесению изменений в областное законодательство по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

4.1.1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств областного бюджета и бюджета Октябрьского района и (или) органов местного самоуправления сельских (городского) поселений Октябрьского района, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости, либо, в случае их признания нуждающимися в жилых помещениях, им может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма с учетом нормы предоставления. Способ отселения определяется собственником аварийного жилого помещения;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

4.1.2. Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда предоставляется по договору социального найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

4.1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений в индивидуальных домах, многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.1.4. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.2. Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

4.2.1. Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайтах муниципального образования «Октябрьский район» и  органов местного самоуправления сельских (городского) поселений Октябрьского района, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2012 года, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

4.3. Принятие муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, формируются за счет средств областного бюджета и бюджета Октябрьского района и (или) органов местного самоуправления сельских (городского) поселений, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2012 года.

Объемы и направления расходования средств бюджета Октябрьского района и органов местного самоуправления сельских (городского) поселений Октябрьского района, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2012 года,  на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Взаимоотношения министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области с Администрацией Октябрьского района регулируются заключенными соглашениями, а взаимоотношения Администрации Октябрьского района регулируются соглашениями заключенными с органами местного самоуправления сельских (городского) поселений Октябрьского района, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2012 года.

Финансирование Программы осуществляется в размере 37 339,2 тыс. рублей, из них:

34 538,8 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2 800,4 тыс. рублей – средства бюджета Октябрьского района.

6. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан за счет средств   областного бюджета и бюджета Октябрьского района и (или) органов местного самоуправления сельских (городского)  поселений Октябрьского района, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2012 года, определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда и предельной стоимости переселения на 1 кв. метр общей площади предоставляемого жилого помещения. Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

При определении объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и бюджета Октябрьского района и (или) бюджета органов местного самоуправления сельских (городского)  поселений Октябрьского района, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2012 года, применена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, рассчитанная с учетом индекса-дефлятора по виду экономической деятельности «строительство», одобренного Правительством Российской Федерации, и подлежит корректировке в соответствии с приказом государственного заказчика Программы на соответствующий период (квартал) реализации мероприятий.

Приобретение соисполнителями Программы жилых помещений для их предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата им возмещения за изымаемое аварийное помещение производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах возмещения за  изымаемые жилые помещения, определяемого на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность, или на основании соглашения с собственником жилых помещений в пределах возмещения за изымаемые жилые помещения.

Средства на строительство жилых помещений расходуются соисполнителями Программы в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации, а также с учетом средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений, определенной приказом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области на соответствующий период реализации.

Соисполнители Программы вправе направлять на реализацию мероприятий Программы дополнительные средства из местных бюджетов и внебюджетные источники.

Соисполнители Программы осуществляют переселение граждан в пределах общего объема средств, предусмотренных им в соответствии с Программой, с соблюдением планируемых показателей выполнения Программы. Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения Октябрьского района, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Конечными результатами реализации Программы будут являться:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация 1,02 - тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда.

Результатом реализации мероприятий Программы станет решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и комплексное освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

8. Управление Программой и система

организации контроля за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет  Администрация Октябрьского района в соответствии с полномочиями, установленными нормами законодательства.

Администрация Октябрьского района информирует министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области  о ходе реализации Программы и направляет в  отчеты о ходе реализации настоящей Программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района				Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года в муниципальном образовании «Октябрьский район», в 2017 – 2019 годах»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования  муниципальной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года в муниципальном образовании «Октябрьский район», в 2017 – 2019 годах»

| № п/п | Наименование муниципального образования | Объем аварийного жилищного фонда | Объем финансирования* | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства областного бюджета** | средства местного бюджета** |
|  |  | тыс. кв.м. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 2018-2019 годов |  |  |  |  |  |
| 1. | Октябрьский район: | 1,02 | 37 339,2 | 34 538,8 | 2 800,4 |
| 1.1. | Персиановское сельское поселение | 1,02 | 37 339,2 | 34 538,8 | 2 800,4 |
| Итого по этапу 2018-2019 годов: |  | 1,02 | 37 339,2 | 34 538,8 | 2 800,4 |
| Итого по Программе: |  | 1,02 | 37 339,2 | 34 538,8 | 2 800,4 |

* Подлежит уточнению после принятия областного закона об областном бюджете и муниципальных правовых актов муниципальных образований Ростовской области на очередной финансовый год и плановый период.

** Подлежит уточнению при внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Приложение № 2

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года в муниципальном образовании «Октябрьский район», в 2017 – 2019 годах»

СИСТЕМА

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Мероприятия, выполняемые на уровне муниципальных образований |  |  |  |
| 2017 – 2019 годы |  |  |  |
| 1. | Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынков недвижимости в муниципальных образованиях | IV квартал года, предшествующего году реализации этапа Программы | Ответственный соисполнитель программы и соисполнители программы |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение, участие в долевом строительстве жилых помещений | весь период | соисполнители программы |
| 3. | Заключение соглашений о выплате выкупной стоимости, договоров социального найма, мены с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | весь период | соисполнители программы |
| 4. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | постоянно | ответственный исполнитель программы |
| 5 | Представление отчетов о реализации мероприятий по переселению граждан в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | в сроки, установленные соглашениями о долевом финансировании | ответственный соисполнитель программы совместно с соисполнителями программы |
| 6 | Снос или реконструкция расселенного аварийного жилищного фонда и информирование о проделанной работе министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в течение месяца после завершения работ | весь период | ответственный соисполнитель программы совместно с соисполнителями программы |

Примечание.

Использованные сокращения: Программа – муниципальная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года по муниципальному образованию «Октябрьский район», в 2017 – 2019 годах».

Приложение № 3

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года в муниципальном образовании «Октябрьский район», в 2017 – 2019 годах»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года в муниципальном образовании «Октябрьский район», в 2017 – 2019 годах»

| № п/п | Наименование муниципального образования | 2019 год | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (тыс. кв. метров) | 1,02 | 1,02 |
| 1.1. | Октябрьский район, всего: | 1,02 | 1,02 |
| 1.1.1. | Персиановское сельское поселение | 1,02 | 1,02 |
| 2 | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (семей) | 18 | 18 |
| 2.1. | Октябрьский район, всего: | 18 | 18 |
| 2.1.1. | Персиановское сельское поселение | 18 | 18 |
| 3. | Количество граждан, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (человек) | 60 | 60 |
| 3.1. | Октябрьский район, всего: | 60 | 60 |
| 3.1.1. | Персиановское сельское поселение | 60 | 60 |