Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки |  | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет муниципальных образований |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего отведения горных работ, снос аварийного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего отведения горных работ, снос аварийного фонда» |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | 44393,8 | 5842,8 | 35663,9 | 0.0 | 2887,1 |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» , |  | Х | 31.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | 36591,3 | 0.0 | 33846,8 | 0,0 | 2744,5 |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) . «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»2025 году реализации |  | Х | 31.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, с администрациями городского и сельских поселений Октябрьского района о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» |  | Х | 15.02.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Проведена оценка жилых помещений для определения выкупной стоимости» |  | Х | 15.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Предоставлена выкупная стоимость за жилое помещение» |  | Х | 15.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Определена начально максимальная цена контракта на приобретение жилого помещения» |  | Х | 15.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.5 | Размещены закупочные процедуры на приобретение жилых помещений |  | Х | 15.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений» |  | Х | 20.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка «Предоставлены гражданам жилые помещения взамен изымаемых» |  | Х | 25.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка «Сформирован перечень домов, подлежащих переселению». |  | Х | 30.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Снесен расселенный аварийный фонд» |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором | 1900,6 | 0,0 | 1758,0 | 0.0 | 142,6 |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Снесены расселенные аварийные дома» в 2025 году реализации |  | Х | 31.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка « Заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области « |  | Х | 15.02 2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка « Проведены торги по определению подрядной организации» |  | Х | 15.03.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на снос аварийных домов» |  | Х | 01.04.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Выполнены работы по сносу аварийных домов» |  | Х | 01.11.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.5 | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы по сносу аварийных домов» |  | Х | 01.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | 5901,9 | 5842,8 | 59,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» в 2025 году реализации |  | Х | 31.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ростовской области о предоставлении субсидии» |  | Х | 31.01.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Определена начальная максимальная цена контракта на приобретение жилых помещений» |  | Х | 01.03.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка «Проведено размещение закупочных процедур на приобретение жилых помещений» |  | Х | 01.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.4 | Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений |  | Х | 10.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.5 | Предоставлены гражданам жилые помещения взамен изымаемых аварийных жилых помещений |  | Х | 25.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | 67151,2 | 1073.2 | 65910,6 | 167,4 | Х |  |
| 1. | Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» | Х |  | 31.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | 2231,1 | 1073.2 | 990,5 | 167,4 | Х |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечены жильем молодые семьи в 2025 году реализации | Х |  | 31.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Заключение соглашений о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | Х |  | 01.02.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства органам местного самоуправления для вручения молодым семьям. | Х |  | 01.06.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка. Перечисление средств субсидий на временный счет Администрации Октябрьского района | Х |  | 30.09.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка. Перечисление средств субсидий молодой семье – получателю социальной выплаты | Х |  | 30.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Мероприятие «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 01.01. 2025 |  | 30.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | 64920,1 | Х | 64920,1 | Х | Х |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2025 году реализации | Х |  | 30.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна-начальник отдела), Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Прохоренко Екатерина Николаевна-председатель комитета) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка. «Заключение соглашений о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области» | Х |  | 15.02.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка. « Приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета» | Х |  | 15.06.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка. « Включение в перечень специализированных жилых помещений Октябрьского района» | Х |  | 30.10.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района (Прохоренко Екатерина Николаевна-председатель комитета) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка. «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированного жилого помещения» | Х |  | 30.12.2025 | Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района (Прохоренко Екатерина Николаевна-председатель комитета) |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X |  | X | X | 111545,0 | 6916,0 | 101574.5 | 167,4 | 2887,1 |  |
|  |  | X |  | X | Ответственный исполнитель муниципальной программы- Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | 73053,1 | 6916,0 | 65969,7 | 167,4 | 0,0 |  |
|  |  | X |  | X | Участник - Отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна-начальник отдела), | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | X |  | X | Участник- Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района (Прохоренко Екатерина Николаевна-председатель комитета) | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | X |  | X | Участник- Администрация Каменоломненского городского поселения (Симисенко Максим Сергеевич-Глава Администрации) | 2614,3 | 0,0 | 2418,2 | 0,0 | 196.1 |  |
|  |  | X |  | X | Участник- Администрация Коммунарского сельского поселения (Безрукавая Ольга Викторовна-Глава Администрации) | 34527,5 | 0,0 | 31937,8 | 0.0 | 2589.7 |  |
|  |  | X |  | X | Участник- Администрация Персиановского сельского поселения (Степаненко Дмитрий Владимирович-Глава Администрации) | 1350,1 | 0,0 | 1248,8 | 0,0 | 101.3 |  |
|  |  | X |  | X | Участник- Администрация Красюковского сельского поселения (Бабенко Наталья Валентиновна-Глава Администрации) | Х | Х | Х | Х | Х |  |